| ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПРИМОРСКОГО КРАЯ Комитет по социальной политике и защите прав граждан РЕШЕНИЕ |
| --- |
| 10.02.2014 |  | № | 595 |
| г. Владивосток |
| Об отчете по результатам проведения контрольных мероприятий в государственном казенном учреждении Приморское казначейство и в учреждениях здравоохранения по вопросу поставки и установки, в рамках Программы модернизации здравоохранения Приморского края, компьютерной техники, программного обеспечения для проведения интеграции информационно - коммуникационных технологий за 2013 год |

Рассмотрев и обсудив отчет по результатам проведения контрольных мероприятий в государственном казенном учреждении Приморское казначейство и в учреждениях здравоохранения по вопросу поставки и установки, в рамках Программы модернизации здравоохранения Приморского края, компьютерной техники, программного обеспечения для проведения интеграции информационно-коммуникационных технологий за 2013 год, проведенной Контрольно-счетной палатой Приморского края, отметив, что краевой бюджет в 2013 году понес потери в размере 200,0 тыс. руб. на оплату государственной пошлины по исполнительному листу; что нескоординированные действия департамента и ГАУЗ "ПК МИАЦ" по вводу в эксплуатацию оборудования, повлекли за собой дополнительные затраты средств краевого бюджета; не внедрена и не запущена установка аппаратной конфигурации программно-технического комплекса на базе центра обработки данных; только три учреждения здравоохранения подготовлены на 100 процентов, а именно КБУЗ "Приморская краевая клиническая больница №1; КБУЗ "Спасская городская больница"; ГБУЗ "Приморская детская краевая клиническая туберкулезная больница", на основании вышеизложенного, комитет

РЕШИЛ:

1.Принять к сведению отчет Контрольно-счетной палаты Приморского края о результатах проведения контрольных мероприятий в государственном казенном учреждении Приморское казначейство и в учреждениях здравоохранения по вопросу поставки и установки, в рамках Программы модернизации здравоохранения Приморского края, компьютерной техники, программного обеспечения для проведения интеграции информационно-коммуникационных технологий, проведенной Контрольно-счетной палатой Приморского края.

2.Рекомендовать департаменту здравоохранению Приморского края:

2.1.Не допускать нарушения сроков исполнения государственных контрактов.

2.2.Устранить нарушения, выявленные в ходе проверки Контрольно-счетной палатой Приморского края, и завершить работы по настройке и установке компьютерного оборудования и программного обеспечения для создания информационной сети во всех подведомственных медицинских организациях.

2.3.Предоставить в комитет информацию о принятых мерах, направленных на устранение выявленных нарушений, в срок до 10 марта 2014 года.

3.Направить данное решение в Контрольно-счетную палату Приморского края и департамент здравоохранения Приморского края.

Председатель комитета 						         И.С. Чемерис