Информация

об исполнении бюджетных обязательств за 2013 год департаментом по жилищно- коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края, как главного распорядителя бюджетных средств

В 2013 году на мероприятия в сфере жилищно-коммунального хозяйства по ведомству 768 Департамент по ЖКХ и ТР ПК в краевом бюджете предусмотрено (с учетом последних изменений) 5 787,8 млн. руб.,  исполнение составило 5 652,2 млн. руб. или 97,7 %.

Основные мероприятия, финансируемые  из краевого бюджета в 
2013 году были направлены на реализацию положений Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года №600. Все мероприятия реализовывались в рамках  двух государственных программ Приморского края:

-  «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края» на 2013-2017 годы (постановление Администрации Приморского края от 07.12.2012 № 398-па) и

- «Энергоэффективность, развитие газоснабжения и энергетики в Приморском крае» на 2013 - 2017 годы (постановление Администрации Приморского края от 07.12.2012 № 390-па).

Программа «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края» на 2013-2017 годы  реализуется департаментом по основным направлениям:

- подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Приморском крае» на 2013-2017 года;

- отдельные мероприятия по финансированию капитального ремонта многоквартирных домов из краевого бюджета, в том числе с участием средств государственной корпорации Фонд содействия реформированию ЖКХ;

- подпрограмма «Чистая вода Приморского края»;

- мероприятия по возмещению затрат или недополученных доходов организаций, связанных с приобретением топлива и установлением льготных тарифов на электрическую энергию, вырабатываемую ДЭС, для населения;

-обеспечение жильем отдельных категорий граждан (приобретение жилья гражданам, уволенным с военной службы).

Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Приморском крае» на 2013-2017 года.

В целях ликвидации аварийного жилищного фонда в 2013 году департаментом активно реализовывалась мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда:

Завершена программа 2012-2013 годов, в соответствии  с которой переселено 593 человекаиз 32 аварийных домов, в 215 квартир площадью 9,34 тыс. кв. м в 11 построенных многоквартирных домах общей стоимостью  290,15 млн. руб. в том числе: средства Фонда ЖКХ - 194,18 млн. руб., 
средства местных бюджетов - 95,97 млн. руб.

Участники программы: городские округа - Арсеньевский, Артемовский, Дальнереченский и Лесозаводский, Смоляниновское ГП  Шкотовского муниципального района.

13 мая 2013 года Фондом ЖКХ одобрена заявка Приморского края 
на предоставление финансовой поддержки за счет средств Фонда ЖКХ 
для реализации мероприятий I-го этапа пятилетней программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Приморском крае» на 2013-2017 годы.

Первый этап программы реализуется в 2013–2014 годах 
на территории 22 муниципальных образований.

На данном этапе предусматривается переселить из 208 аварийных домов (36,1% от планового объёма программы) 2 936 жителей (37,27%), проживающих в 1 283 жилых помещениях (34,91%) общей площадью 
50,47 тыс. кв. м (34,85%). Объём финансирования мероприятий первого этапа составляет 1 922,44 млн. руб. (краевой бюджет – 382,40 млн. рублей, Фонд – 
938,05 млн. рублей, местный бюджет – 601,99 млн. рублей).

Участниками первого этапа программы заключены контракты 
на приобретение (строительство) 1 274 жилых помещений 
(99% от планового объёма первого этапа).

Ведется строительство 49 малоэтажных многоквартирных домов. 
Строительная готовность строящихся домов от 4% до 92 %.

В Уссуриийском ГО введено в эксплуатацию 3 дома (135 квартир), приобретены жилые помещения в уже веденых в эксплуатацию домах
в Лесозаводском ГО 15 квартир и ГО Спасск- Дальний 18 квартир.

Мероприятия по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в Приморском крае.

В 2013 году на территории 28 муниципальных образований края в рамках реализации подпрограммы «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в Приморском крае» на 2013 – 2015 годы (185-ФЗ)
и отдельного мероприятия «Капитальный ремонт многоквартирных домов, не вошедших в подпрограмму «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в  Приморском  крае» на 2013 - 2015 годы» Государственной программы Приморского края «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края» на 2013-2017 годы проведен капитальный ремонт  323 МКД общей площадью 1,06 млн. кв. м. Стоимость работ составила 736,6 млн. рублей, (выполнение 100%) в том числе:

97,8 млн. руб. средства Фонда,

230,3 млн. руб. средства краевого бюджета,

237,2 млн. руб. средства местных бюджетов,

171,3 млн. руб. средства собственников.

Жилищные условия улучшили 40,1 тыс. человек.

7 муниципальных образований, принявшие участие в подпрограмме проведения капитального ремонта МКД в 2013 году (185-ФЗ) и 21 муниципальное образование, приняли участие в отдельном мероприятии по проведению капитального ремонта МКД в 2013 году.

Подпрограмма «Чистая вода Приморского края» на 2013-2017 гг.

С целью решения вопроса по снижению ветхости объектов и повышения качества предоставления услуг водоснабжения и водоотведения населению Приморского края в 2013 году реализованы мероприятия 
по модернизации, реконструкции и капитальному ремонту систем водоснабжения и водоотведения по подпрограмме «Чистая вода Приморского края» на 2013-2017 годы государственной программы, в рамках которой было выполнены мероприятия по 15 объектам водопроводно-канализационного хозяйства в 12 муниципальных образованиях края на общую сумму 
субсидий краевого бюджета 25,86 млн. рублей.

Заменено 8,4 км сетей водоснабжения водоотведения, проведен капитальный ремонт 18 насосных станций, снижено потерь воды в сетях 
на 9,4 тыс. м3.

При реализации данной подпрограммы не выполнены в полном объеме мероприятия по 2-м муниципальным образованиям края (Светлогорское СП, Хвалынское СП - не проведены конкурсы) на общую сумму 15,13 млн. рублей. Так же не в полном объеме выполнены мероприятия по объектам 
КГУП «Приморский водоканал» в связи с несвоевременным выполнением работ и предоставлением соответствующих документов на финансирование 
на сумму 26,4 млн. рублей. Общий объем неосвоенных средств краевого бюджета по подпрограмме «Чистая вода Приморского края» в 2013 году составил 41,5 млн. рублей.

Мероприятия по возмещению затрат или недополученных доходов организаций, связанных с приобретением топлива и установлением льготных тарифов на электрическую энергию, вырабатываемую ДЭС, для населения.

В целях снижения платежей населения Приморского края 
на электрическую энергию, вырабатываемую от дизельных электростанций, 
на территориях Дальнереченского, Красноармейского, Партизанского, Тернейского, Чугуевского, Пожарского муниципальных районах электроснабжающим организациям в 2013 году предоставлены субсидии 
в размере 338,0 млн. руб. (освоение 100%).

Для компенсации теплоснабжающим организациям затрат, связанных 
с приобретением нефтепродуктов, с целью покрытия убытков из-за разницы фактической стоимости топлива и учтенной в тарифах на тепловую энергию, 
в 2013 году из краевого бюджета выделены средства в размере 2 277,8 млн. руб. (освоение 100%).

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан (приобретение жилья гражданам, уволенным с военной службы)

Реализация 2013

В 2013 году было продолжено выполнение мероприятий 
по обеспечению граждан, уволенных с военной службы (службы), 
и приравненным к ним лиц. Объем субвенций, подтвержденный 
к использованию в 2013 году на эти цели, из федерального бюджета Приморскому краю составил 119,3 млн. руб.

В 2013 году 115 семей улучшили жилищные условия.

– 17 гражданами реализовано единовременной денежной выплаты на приобретение или строительство жилья 36 858 275,50 рублей, приобретено жилых помещений площадью 847,3 кв. метров,

– 98 гражданам предоставлены жилые помещения в собственность бесплатно общей площадью 5440,2 кв. метров (в счет оплаченных в 2012 году государственного и муниципальных контрактов на строительство (приобретение) жилых помещений.

Исполнение бюджета 2013

– предусмотрено – 70 844 939,00 руб.

– исполнение составило 7 346 556,50 руб. (10,37 % от утвержденных бюджетных назначений), в том числе:

- 1 890 777,00 рублей (7,41 % от утвержденных бюджетных назначений) - предоставление единовременной выплаты (субвенции муниципальным образованиям на обеспечение жильем военнослужащих, подлежащих увольнению с военной службы и приравненных к ним лиц) осуществлялось после вынесения судебных решений в пользу граждан нуждающихся в жилых помещениях. За отчетный период в целях исполнения решения суда было удовлетворено одно исковое заявление на выплату  взыскателю единовременной денежной выплаты на приобретение или строительство жилого помещения;

5 455 779,00 рублей (12,04 % от утвержденных бюджетных назначений) - предоставление единовременной выплаты (субвенции муниципальным образованиям на обеспечение жильем военнослужащих, подлежащих увольнению с военной службы, граждан уволенных с военной службы и приравненных к ним лиц) осуществлялось после предоставления гражданами необходимого пакета документов в соответствии с постановлением Губернатора Приморского края от 09 сентября 2011 года № 48-пг "О порядке формирования уполномоченными органами местного самоуправления списков граждан, уволенных с военной службы (службы) и приравненных к ним лиц, изъявивших желание об обеспечении их жилыми помещениями" (далее - 48-пг) в уполномоченный орган местного самоуправления и поставки их на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, а также включенных в сводный список граждан, сформированный департаментом по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края. Уполномоченными органами местного самоуправления представлялись документы не в полном объеме и не соответствующие требованиям 48-пг, следовательно, служили основанием для отказа во включение в сводный список граждан.

Низкий процент исполнения обусловлен не предоставлением гражданами в органы местного самоуправления необходимого пакета документов для включения в сводный список по Приморскому краю граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц, изъявивших желание об обеспечении жилым помещением и отсутствием решений судов.

Объем неизрасходованных субвенций, возвращенных 
в федеральный бюджет, составил – 84 888 944,00 руб.

В Рамках Программы «Энергоэффективность, развитие газоснабжения и энергетики в Приморском крае» на 2013 - 2017 годы департаментом реализуется подпрограмма «энергоресурсосбережение и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Приморского края» по следующим направлениям:

- энергоресурсосбережение и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Приморского края» (перевод котельных с мазута на твердое топливо;

- энергосбережение и повышение энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры.

В 2013 году в рамках данной подпрограммы проведены мероприятия 
по капитальному ремонту систем коммунальной инфраструктуры в 20 муниципальных образованиях края на общую сумму 1 304,6 млн. руб. (98,21%), из них:

за счет средств федерального бюджета – 62,5 млн. руб.;

за счет средств краевого бюджета – 1 242,1 млн. руб.;

Выполнены следующие мероприятия:

закрыто 14 нерентабельных котельных;

реконструировано 38 объектов коммунального комплекса;

заменено 64,2 км инженерных сетей;

достигнуто снижение потребления мазута на 12,1 тыс. тонн.

Снижение затрат при приобретении топлива для котельных края составило порядка 563 млн. рублей.

При реализации данной подпрограммы не в полном объеме выполнены мероприятия по 7-ми муниципальным образованиям края на общую сумму 23,75 млн. рублей. Основной причиной неосвоения средств является 
не своевременное завершение работ, а так же снижение стоимости работ 
по итогам проведенных конкурсных отборов.