|  | ## ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ## ПРИМОРСКОГО КРАЯ Комитет по социальной политике и защите прав граждан ### РЕШЕНИЕ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 04.09.2014 |  |  |  | № | 709 |
| г. Владивосток |  |  |  |  |  |
| Об информации об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на территории Приморского края |  |  |  |  |  |

Заслушав и обсудив информации исполняющей обязанности директора департамента образования и науки Приморского края Григорьевой Е.А., директора департамента земельных и имущественных отношений Приморского края Соколовой Н.С., заместителя директора департамента градостроительства Приморского края Борнякова А.И. "Об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на территории Приморского края", в соответствии 
с которыми:

по состоянию на 1 августа 2014 года в сводном списке детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, на территории Приморского края, имеющих право на обеспечение жилым помещением состоит 
4741 человек, в том числе 3077 человека, достигших совершеннолетия.

Отметив также, что в 2014 году обеспечены жилыми помещениями 
230 лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (115 жилых помещений было построено, 22 жилых помещения приобретено департаментом образования и науки Приморского края в 2013 году 
на вторичном рынке жилья, которые в последствии были переданы 
в собственность Приморского кая в 2014 году, а также еще 90 жилых помещений, приобретенных департаментом образования и науки Приморского края в декабре 2013 года на вторичном рынке жилья), в том числе заключены договоры:

161 - найма специализированного жилищного фонда;

3 - социального найма;

выдано 66 свидетельств на социальную выплату, из них 42 - оплачены.

По состоянию на 1 августа 2014 года, департаментом образования 
и науки Приморского края не приобретено ни одного жилого помещения 
в собственность Приморского края.

В период с августа по ноябрь 2014 года департамент образования 
и науки Приморского края планирует подать заявки в департамент государственного заказа Приморского края на объявление аукционов для приобретения 137 квартир для лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (по судебным решениям), на средства федерального бюджета на общую сумму 225 109 704,00 руб.

Также, в 2014 году департаменту градостроительства Приморского края в краевом бюджете на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа предусмотрено 199,79 млн рублей на завершение строительства 25-ти этажного дома, расположенного по адресу: г. Владивосток, ул. О. Кошевого, д. 25. В первом квартале 2014 года денежные средства краевого бюджета 
не освоены в связи с проведением корректировки проектно-сметной документации указанного объекта. Подготовлено распоряжение 
о прекращении строительства объекта. В работе находится соглашение 
о расторжении госконтракта. После завершения процедуры расторжения, будет проведена работа по разработке аукционной документации 
и размещению заказа на право заключения инвестиционного договора, предметом которого будет завершение строительства объекта и ввод его 
в эксплуатацию.

По состоянию на 1 августа 2014 года на исполнении в департаменте образования и науки Приморского края находятся 1404 судебных решений.

Депутаты комитета Законодательного Собрания по социальной политике и защите прав граждан отметили, что департамент образования 
и науки Приморского края и департамент градостроительства Приморского края не в должной мере реализуют возложенные на них обязанности 
по обеспечению лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по обеспечению их жилыми помещениями.

На основании вышеизложенного, комитет

РЕШИЛ:

1.Принять к сведению информации исполняющей обязанности директора департамента образования и науки Приморского края 
Григорьевой Е.А., директора департамента земельных и имущественных отношений Приморского края Соколовой Н.С., исполняющего обязанности директора департамента градостроительства Приморского края 
Добрынина Е.А. "Об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на территории Приморского края".

2.Рекомендовать Администрации Приморского края в целях исполнения своих обязательств:

предусмотреть при формировании краевого бюджета на 2015 год 
и плановый период 2016 и 2017 годов средства на погашение задолженности по неисполненным судебным решениям в части обеспечения жилыми помещениями лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

при формировании краевого бюджета на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов увеличить по сравнению с 2014 годом объем средств 
на реализацию мероприятий, направленных на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
на территории Приморского края, в том числе на строительство и подбор проектов повторного применения малоэтажной застройки.

3.Рекомендовать департаменту образования и науки Приморского края усилить работу по реализации мероприятий, направленных на обеспечение жилыми помещениями лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на территории Приморского края.

- 4.Рекомендовать департаменту градостроительства Приморского края организовать работу по строительству и подбору проектов повторного применения малоэтажной застройки с целью обеспечения лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на территории Приморского края жилыми помещениями и выполнять свои обязательства по освоению выделенных средства из краевого бюджета в полном объеме.

- 5.Заслушать информацию вице-губернатора Заболотной Т.В., 
и информацию вице-губернатора Ежова О.В. по вопросу об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на территории Приморского края на очередном заседании Законодательного Собрания.

6.Рассмотреть на очередном заседании Законодательного Собрания проект постановления Законодательного Собрания "Об обращении Законодательного Собрания к Губернатору Приморского края Миклушевскому В.В. по вопросу определения вице-губернатора Приморского края, ответственного за координацию деятельности органов исполнительной власти Приморского края по реализации Закона Приморского края № 168-КЗ "Об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на территории Приморского края".

- 7.Рекомендовать Законодательному Собранию принять указанный проект постановления.

8.Поручить Чемерису И.С., председателю комитета Законодательного Собрания по социальной политике и защите прав граждан, выступить 
с докладом по данному вопросу.

9.Определить время, необходимое для рассмотрения Законодательным Собранием данного вопроса, - 20 минут.

10.Направить данное решение в Администрацию Приморского края 
и департамент образования науки Приморского края, департамент земельных и имущественных отношений Приморского края, департамент градостроительства Приморского края.

Председатель комитета							         И.С. Чемерис