|  | ## ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ## ПРИМОРСКОГО КРАЯ Комитет по социальной политике и защите прав граждан ### РЕШЕНИЕ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | № |  |
| г. Владивосток |  |  |  |  |  |
| Об информации о состоянии фельдшерско-акушерских пунктов, установленных в 2013 году и недостатках, выявленных в процессе их эксплуатации |  |  |  |  |  |

Рассмотрев и обсудив информацию департамента здравоохранения Приморского края "Об информации о состоянии фельдшерско-акушерских пунктов, установленных в 2013 году и недостатках, выявленных в процессе их эксплуатации", заслушав по данному вопросу Махиню Е.Е., исполняющего обязанности директора департамента здравоохранения Приморского края, отметив, что в 2013 году было установлено 
130 фельдшерско-акушерских пунктов (далее - ФАП) на общую сумму 408 000,00 тыс. рублей.

По состоянию на 01.09.2014 подключено:

-к сетям электроснабжения - 130 ФАПов;

-к источникам водоснабжения - 129 ФАПов;

-к сооружениям водоотведения - 127 ФАПов;

-ко всем коммуникациям (обеспечены водой, подключены к системам наружной канализации, подключены к сетям электроснабжения) - 
126 ФАПов.

Все ФАПы переданы в оперативное управление медицинским организациям Приморского края и обеспечены оборудованием.

Обеспечено кадрами 129 ФАПов.

На 02.09.2014 получили лицензии на ведение медицинской деятельности - 125 ФАПов, на обеспечение фармацевтической деятельностью – 117 ФАПов.

В настоящее время ведется объемная претензионная работа в связи 
с устранением выявленных недостатков, возникших в процессе эксплуатации ФАПов (готовятся исковые материалы для работы в судебном порядке, поскольку департамент здравоохранения Приморского края получил отказ 
от выполнения гарантийных обязательств по исправлению неполадок подрядчиком ООО "Каньон").

На основании вышеизложенного, комитет

РЕШИЛ:

1.Принять к сведению информацию департамента здравоохранения Приморского края "Об информации о состоянии фельдшерско-акушерских пунктов, установленных в 2013 году и недостатках, выявленных в процессе их эксплуатации".

2.Рекомендовать Администрации Приморского края совместно 
с департаментов здравоохранения провести рабочее совещание по вопросу устранения выявленных недостатков, возникших в процессе эксплуатации фельдшерско-акушерских пунктов на территории Приморского края для дальнейшего принятия решений.

3.Рекомендовать департаменту здравоохранения Приморского края активизировать претензионную работу, направленную на устранение недостатков, выявленных в ходе эксплуатации фельдшерско-акушерских пунктов.

4.Направить решение комитета в Администрацию Приморского края, департамент здравоохранения Приморского края, Контрольно-счетную палату Приморского края.

Председатель комитета 						         И.С. Чемерис