Информационная справка по объекту

"Краевая клиническая психиатрическая больница" в  г. Владивостоке

| Государственный заказчик Заказчик | Департамент градостроительства Приморского края КППК «Примкрайстрой» |
| --- | --- |
| Подрядчик | ЗАО «Росдорснабжение» |

Сметная стоимость строительства (в ценах  2-го квартала 2011 года) – составляет 1 625,5  млн. рублей. в том числе:

- стоимость СМР – 1239,4 млн. рублей;

- стоимость  оборудования  -  285,1 млн. рублей;

- прочие затраты – 100,9 млн. рублей;

Строительство осуществляется на условиях софинансирования из федерального бюджета. Из федерального бюджета  выделено 1 120,0 млн. рублей (или 70,0 % от сметной стоимости), из бюджета Приморского края 58,9 млн. рублей.

Департаментом градостроительства Приморского края заключен государственный контракт от 27 мая 2013 г. №2013-10 на выполнение строительно-монтажных работ 1 этапа строительства в сумме 578,5 млн.рублей с ЗАО «Росдорснабжение».

Срок сдачи объекта, в соответствии с условиями  государственного контракта, установлен в 4 квартале 2013 года.

По состоянию на 01.10.2014 года, профинансировано  - 538,8 млн.руб., в том числе СМР – 522,7 млн.руб., выполнено  - 538,8 млн.рублей, в том числе СМР  - 522,7 млн.рублей.

Государственный контракт подрядчиком выполнен на 100%.

В настоящее время Администрацией Приморского края проводится работа по заключению концессионного соглашения в целях завершения строительства объекта.

Объект оформлен как незавершенное строительство. Контракт с ЗАО «Росдорснабжение» - выполнен. 13 октября 2014 года получены свидетельства о праве собственности Приморского края на четыре здания.

В настоящее время КППК «Приморкрайстрой» заключен договор на охрану объекта.