Информация

По объекту «Реконструкция государственного учреждения здравоохранения «Приморский краевой онкологический диспансер» и пристройка к радиологическому корпусу на 2 каньона (40 коек)»

| Подрядчик: | КППК «Приморкрайстрой» |
| --- | --- |
| Проектная организация: | ОАО «Примроргражданпроект» |
| Государственный заказчик: | Департамент градостроительства Приморского края |
| Положительное заключение экспертизы: | № 62/11/234/10 (регистрационный № 25-1-5-0058-11) от 19.05.2011 г. |
| Технико-экономические показатели |  |
| Площадь застройки, кВ.м. | Палатный корпус: общая площадь 4192,6 м.кв., строительный объем-14950,3 м.куб.,этажность-3 эт.; Лечебно-диагностический корпус: общая площадь -4813,7 м.кв., строительный объем-23950,1 м.куб., этажность-3 эт.; Трансформаторная подстанция: площадь застройки -202,9 м.кв., строительный объем-1674,5 м.куб., этажность-1 эт. |
| Сметная стоимость объекта: | . |
| Сметная стоимость строительства объекта составляет, в том числе: - СМР -Технологическое и медицинское оборудование | 1 464 999,41 тыс.рублей; 420 775,38 тыс.рублей; 981 154,73 тыс.рублей |
| Государственный контракт: | № 2013-06 от 03.04.2013 г. |
| Стоимость работ по контракту | 533 659 849,00 руб. |

В связи с тем, что экспертиза проектной документации проводилась в 2011 году, 4 июня 2014 года, государственным заказчиком в силу объективных причин, было принято решение о необходимости выполнения корректировки проекта, о чем было издано соответствующее распоряжение №13/Основанием к корректировке проекта, являлось изменение конструктивных решений, выявленных в процессе строительства.

Во исполнение данного распоряжения, департаментом градостроительства был заключен с ОАО «Приморгражданпроект» государственный контракт  от 4 сентября 2014 года № 27, со стоимостью работ в  99 000,0 рублей, со сроком исполнения до 5 октября 2014 г. (1 месяц от даты заключения контракта). В настоящее время ОАО «ПГП», корректировка проекта выполнена, и проект отправлен на экспертизу.

После получения государственной экспертизы, в случае выделения финансовых средств, департаментом градостроительства Приморского края  планируется провести  конкурсные процедуры на проведение строительно-монтажных работ.