О Т Ч Е Т

о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы 
Приморского края

«Информационное общество» на 2013-2017 годы»

за 2014 год

| Ответственный исполнитель: | Департамент информатизации и телекоммуникаций Приморского края |
| --- | --- |

| «СОГЛАСОВАНО» |  |  |
| --- | --- | --- |
| Директор департамента информатизации и телекоммуникаций Приморского края |  | И.О. Красильников |
|  | (подпись) |  |

Доронина Анна Сергеевна – главный консультант отдела проектного управления департамента информатизации и телекоммуникаций Приморского края

doronina_as@primorsky.ru

(423) 220 76 49

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

о ходе реализации государственной Программы Приморского края «Информационное общество» на 2013-2017 годы»

Государственная Программа Приморского края «Информационное общество» на 2013-2017 годы» утверждена постановлением Администрации Приморского края от 07 декабря 2012 года № 385-па (в ред. Постановлений Администрации Приморского края от 18.04.2013 № 144-па, от 20.06.2013               № 254-па, от 29.10.2013 № 382-па, от 20.12.2013 № 488-па, от 30.12.2013                       № 509-па, от 31.01.2014 № 25-па, от 14.04.2014 № 123-па, от 15.08.2014                 № 309-па, от 06.10.2014 № 399-па, от 11.11.2014 № 459-па, от 31.12.2014                     № 577-па) (далее – государственная программа).

Департамент информатизации и телекоммуникаций Приморского края (далее – департамент) является ответственным исполнителем государственной программы.

Соисполнителями государственной программы являются:

департамент земельных и имущественных отношений Приморского края;

департамент образования и науки Приморского края;

департамент информационной политики Приморского края;

департамент экономики Приморского края;

департамент труда и социального развития Приморского края.

Структуру государственной программы составляют следующие подпрограммы:

- подпрограмма 1 «Развитие телекоммуникационной инфраструктуры органов государственной власти Приморского края и органов местного самоуправления»;

- подпрограмма 2 «Развитие информационных систем и информационных сервисов для жителей Приморского края, формирование «электронного правительства»;

- подпрограмма 3 «Использование информационно-коммуникационных технологий в социально ориентированных областях»;

- подпрограмма 4 «Развитие отрасли информационных технологий и телекоммуникаций»;

- отдельные мероприятия.

Финансирование государственной программы осуществляется за счет средств краевого и федерального бюджетов, бюджетов муниципальных образований Приморского края.

Общий объем финансирования мероприятий государственной программы (в редакции постановления Администрации Приморского края от 31.12.2014 № 577-па) за счет средств краевого бюджета в 2014 году составил 766 787,03 тыс. рублей.

В соответствии с Законом Приморского края от 19.12.2013 № 334-КЗ «О краевом бюджете на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов»                     (в редакции от 18.12.2014) объем бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы, предусмотренных сводной бюджетной росписью составил 829 207,61 тыс. рублей.

Общий объем фактических расходов по выполнению мероприятий государственной программы (кассовый расход) составил 578 329,33 тыс. рублей, что составило 69,74 % исполнения плановых назначений.

Информация о расходовании бюджетных ассигнований краевого бюджета на реализацию отдельных мероприятий подпрограмм государственной программы представлена в приложении - приложение 12.

В ходе исполнения в государственную программу были внесены в течение 2014 года следующие изменения:

- приведение в соответствие с Законом Приморского края от 19.12.2013 № 334-КЗ «О краевом бюджете на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов» ресурсного обеспечения реализации государственной программы (постановление Администрации Приморского края от 31.01.2014 № 25-па),

- перераспределение сумм финансирования на 2014 год между мероприятиями государственной программы, сокращаются объемы финансирования в 2014-2017 годах, исключаются ряд мероприятий государственной программы, внесены изменения в Порядок предоставления и расходования субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на мероприятия по созданию многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг (постановление Администрации Приморского края              от 14.04.2014 № 123-па),

- перераспределение сумм финансирования на 2014 год между мероприятиями государственной программы в связи с созданием краевого государственного бюджетного учреждения «Информационно-технологический центр Приморского края» (далее – КГБУ «ИТЦ Приморского края») и дополнение мероприятием «субсидии на финансовое обеспечение  выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнению работ) и на иные цели КГБУ «ИТЦ Приморского края» подпрограмму 4» (постановление Администрации Приморского края от 15.08.2014 № 309-па),

- перераспределение расходов на выполнение государственных заданий КГБУ «Общественное телевидение Приморья» и КГАУ «Приморская газета» в целях оптимизации расходов на освещение деятельности Администрации Приморского края (постановление Администрации Приморского края                    от 06.10.2014 № 399-па),

- дополнение подпрограммы 1 новым мероприятием «Предоставление субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на содержание многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг», дополнение подпрограммы 3 новым мероприятием «Обеспечение функционирования единого краевого электронного образовательного интернет-портала «Электронная школа Приморья», перераспределение средств краевого бюджета между мероприятиями государственной программы, выделение дополнительного финансирования на исполнение мероприятий государственной программы в 2014-2017 годах (постановление Администрации Приморского края от 11.11.2014 № 459-па),

- дополнение новым мероприятием «Приобретение компьютерного и телекоммуникационного оборудования, оргтехники, программного обеспечения, в рамках мероприятия по созданию многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Приморском крае» подпрограммы 1, дополнение Порядком предоставления и расходования субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на содержание многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг (постановление Администрации Приморского края от 31.12.2014 № 577-па).

- Сведения о целевых индикаторах государственной Программы

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) государственной программы в 2014 году представлены в приложении № 9. Текущая эффективность исполнения государственной программы составила 115,69 % плановых показателей.

2. Информация об исполнении мероприятий государственной программы

2.1. Подпрограмма 1 «Развитие телекоммуникационной инфраструктуры органов государственной власти Приморского края и органов местного самоуправления».

Ответственный исполнитель подпрограммы – департамент информатизации и телекоммуникаций Приморского края.

Предусмотрено подпрограммой средств краевого бюджета в объеме -                  268 046,88 тыс. рублей.

Общий объем выполненных работ по мероприятиям подпрограммы составил  234 226,96 тыс. рублей (87,38 %), фактические расходы составили 226 172,83 тыс. рублей.

В рамках реализации мероприятия 1 по итогам 2014 года Приморский край имеет наибольшее количество личных кабинетов на Едином портале государственных и муниципальных услуг (далее – ЕПГУ) среди субъектов Российской Федерации. По состоянию на 19.01.2015 года 32 % населения края зарегистрированы на ЕПГУ, что является наилучшим показателем в части увеличения доли граждан, использующих механизмы получения услуг в электронном виде в Российской Федерации. Продолжалась работа по развитию и совершенствованию механизмов оказания государственных и муниципальных услуг в  электронном виде. С использованием ЕПГУ оказывается 88 государственных и 25 муниципальных услуг. Для большинства муниципальных услуг разработаны типовые электронные формы, которые растиражированы для органов местного самоуправления.

В 2014 году заключен Государственный контракт на оказание услуг Комплексного сервиса для обеспечения предоставления государственных и муниципальных услуг и организации межведомственного взаимодействия в электронном виде.

В рамках реализации мероприятия 2 и выполнения Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления», в 2014 году на территории Приморского края создано 10 многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ) в городах Артем, Владивосток, ЗАТО город Фокино, Лесозаводск, Находка, Спасск-Дальний, и муниципальных районах Анучинском, Кавалеровском, Красноармейском, Лазовском, Надеждинском.

По состоянию на 31.12.2014 на территории края функционирует 208 окон МФЦ, что позволило обеспечить 41,2% граждан края доступом к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в МФЦ.

Департаментом предоставлены субсидии краевому государственному автономному учреждению «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг», разработан порядок предоставления и расходования субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на содержание многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, а также внесены изменения и дополнения в порядок предоставления и расходования субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на мероприятия по созданию многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, осуществлялась методическая работа с муниципальными образованиями Приморского края, в виде софинансирования перечислено из средств краевого бюджета муниципальным образованиям 103 991, 95 тыс. рублей.

В рамках реализации мероприятия 3 департаментом произведены закупки средств криптографической защиты информации, проведены работы по аудиту государственных информационных систем Администрации Приморского края, органов исполнительной власти Приморского края и подведомственного учреждения департамента.

В рамках реализации мероприятия 4 и в целях исполнения Федерального закона от 27.07.2010 № 210 - ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» внедрена и эксплуатируется региональная система электронного межведомственного взаимодействия, позволяющая органам власти и органам местного самоуправления различного уровня запрашивать сведения, необходимые при предоставлении государственных и муниципальных услуг, освобождая заявителей от необходимости предоставлять эти сведения при обращении за услугой. В органах власти Приморского края и органах местного самоуправления внедрена типовая информационная система «Система исполнения регламентов (СИР)». Данная система является универсальным решением, позволяющим органам власти оказывать услуги в электронном виде и участвовать в электронном межведомственном взаимодействии, избавляя от необходимости истребования дополнительных документов в рамках предоставления услуг. Система насчитывает около 1000 пользователей. Внедрена информационная система «АРМ Платежи» для взаимодействия с Государственной информационной системой о государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП) Федерального казначейства. В 2014 году к этой информационной системе подключены 118 администраторов доходов Приморского края.

В рамках реализации мероприятия 5 установлено и подключено 70 инфоматов для обеспечения доступности населения Приморского края и организаций современных услуг в сфере ИКТ.

В рамках реализации мероприятия 6 департаментом заключены государственные контракты по организации системы видеоконференцсвязи между Администрацией Приморского края, органами исполнительной власти Приморского края и администрациями муниципальных образований Приморского края.

В рамках реализации мероприятия 7 департаментом заключены государственные контракты по обеспечению доступа к сети Интернет Администрации Приморского края и органов исполнительной власти Приморского края, на оказание услуг связи по обеспечению функционирования локальной вычислительной сети.

2.2. Подпрограмма 2 «Развитие информационных систем и информационных сервисов для жителей Приморского края, формирование «электронного правительства»

Ответственный исполнитель подпрограммы – департамент информатизации и телекоммуникаций Приморского края.

Соисполнители подпрограммы – департамент труда и социального развития Приморского края, департамент земельных и имущественных отношений Приморского края.

Подпрограммой предусмотрено   70 912,69 тыс. рублей, в том числе 29 312,69 тыс. рублей - из краевого бюджета, 41 600,00 тыс. рублей – из бюджетов муниципальных образований края.

Средства краевого бюджета предусмотрены:

| департаменту информатизации и телекоммуникаций Приморского края | - 18 678,89тыс. рублей; |
| --- | --- |
| департамент труда и социального развития Приморского края | - 1 300,00 тыс. рублей; |
| департаменту земельных и имущественных отношений Приморского края | - 9 333,80 тыс. рублей |

Общий объем выполненных работ по мероприятиям подпрограммы составил 24 253,66 тыс. рублей (82,74%), фактические расходы составили                 19 104,28 тыс. рублей.

В рамках реализации мероприятия 1 доработана  инфраструктура системы электронного документооборота «Практика» с целью интеграции её с системой межведомственного электронного документооборота (МЭДО).  С июля 2014 года осуществляется обмен электронными документами, подписанными электронной подписью в СЭД «Практика»  без досылки на бумажных носителях со всеми федеральными ведомствами и администрациями субъектов Российской Федерации, которые являются участниками МЭДО.

С целью координации действий по развитию системы электронного документооборота и формированию на ее основе  единого информационного пространства для органов власти, органов местного самоуправления и государственных учреждений Приморского края проведено 16 обучающих  семинаров-презентаций;  к ресурсам системы в 2014 году подключено более 200 организаций, более 3000 пользователей.

В рамках реализации дополнительных мер по развитию диалога власти и населения, с целью исполнения поручения Президента Российской Федерации осуществлены меры по подготовке и проведению Общероссийского дня приема граждан:  обеспечены каналы связи, установлено  специального программное обеспечение на рабочие места уполномоченных лиц в Администрации Приморского края, органах исполнительной власти Приморского края, органах местного самоуправления Приморского края, обеспечена готовность к проведению приема граждан в режимах видеосвязи, аудиосвязи более чем на 200 рабочих местах.

В рамках реализации мероприятия 2 департаментом заключен государственный контракт на проведение работ по формированию требований и технического задания на создание автоматизированной системы управления государственной службой Приморского края.

В целях развития сервисов информационных систем поддержки выполнения исполнительными органами государственной власти Приморского края и органами местного самоуправления основных функций, обеспечение интеграции ведомственных информационных систем через унификацию форматов и протоколов обмена данными, обеспечивающих совместимость государственных информационных систем и их компонентов департаментом земельных и имущественных отношений Приморского края заключен договор на обслуживание программного комплекса «Барс Имуществе». В результате чего обеспечено лицензионное обслуживание 16 рабочих мест, оборудованных указанным программным комплексом.

Также, департаментом земельных и имущественных отношений Приморского края заключен государственный контракт 
по разработке программного комплекса, обеспечивающего обновление сведений об объектах движимого и недвижимого имущества в базе данных реестра государственного имущества Приморского края.

В результате проведенных работ по модернизации программного комплекса, обеспечено обновление сведений об объектах движимого и недвижимого имущества в базе данных Реестра государственного имущества Приморского края. Указанная программа позволяет краевым учреждениям и предприятиям представлять в порядке электронного документооборота необходимую информацию о находящихся у них 
в пользовании объектов имущества, что существенно ускоряет и облегчает взаимодействие органов исполнительной власти с краевыми учреждениями 
и предприятиями.

В рамках реализации мероприятия 3 введена в опытную эксплуатацию подсистемы «Интернет-портал открытого бюджета Приморского края», информационной системы «Портал управления общественными финансами» – комплексного решения, предназначенного для обеспечения открытости, прозрачности и подотчетности деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления, повышения качества финансового менеджмента организаций сектора государственного управления и создания условий для наиболее эффективного использования бюджетных средств и активов публично-правовых образований за счет формирования единого информационного пространства, применения информационных и телекоммуникационных технологий в сфере управления общественными финансами.

Осуществлялось сопровождение и развитие геоинформационных систем Приморского края:

«АгроУправление»;

«Инфраструктура пространственных данных Приморского края», содержащая подсистему «Реестр Индивидуального Жилищного Строительства», Инвестиционную карту Приморского края.

Проведено техническое и информационного обслуживания программных продуктов «1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8», «1С:Зарплата и кадры бюджетного учреждения 8», оказаны услуги по сопровождению программного продукта лицензирования организаций розничной торговли и отчетного блока по лицензионным процессам и представленным розничным декларациям, услуги по приобретению неисключительных (пользовательских) прав на установленное программное обеспечение «Управление лесным фондом Приморского края», услуги по приобретению неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение для автоматизации работы комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Приморского края, по предоставлению доступа к обновлениям версий конфигурации и проведению сервисного обслуживания специализированного программного средства «Учет бюджетных средств, предоставляемых сельскохозяйственным товаропроизводителям в сфере субсидий»,  оказаны услуги центра обработки данных в целях размещения программного комплекса «Целевая система мониторинга и управления ключевыми отраслями экономики и территориями Приморского края», приобретены неисключительные права на ПО «Барс Энергоэффективность», оказаны услуги по передаче и адаптации экземпляров Специальных Выпусков Систем Консультант плюс для нужд органов исполнительной власти Приморского края.

В рамках реализации мероприятия 4  осуществлялась деятельности по выдаче универсальных электронных карт в 2014 году. Пунктами приема заявлений граждан на получение универсальной электронной карты было принято 3227 заявлений, 3043 карт изготовлено, выдана на руки гражданам 2106 карта.

В рамках реализации мероприятия 5 в Приморском крае реализован проект в рамках создания открытого правительства – внедрен интернет-портал «Народный контроль». Этот портал даёт жителям края возможность донести до органов власти информацию о различных социально значимых проблемах, возникших на конкретной территории, например о свалках мусора, разбитых дорогах, открытых люках и т.д. К порталу подключены все муниципальные образования края. С момента запуска портала «Народный контроль» принято более 1400 уведомлений. По каждому из принятых уведомлений принимается решение, отчет о котором публикуется на портале.

Департаментом заключены государственные контракты на выполнение работ по модернизации и техническому обслуживанию официального сайта Администрации Приморского края и органов исполнительной власти Приморского края, на оказание услуг по разработке и организации регистрации мобильного приложения «Приморский край», на организацию интернет-трансляций мероприятий Администрации Приморского края и органов исполнительной власти Приморского края в режиме онлайн (реального времени) на официальном сайте Администрации Приморского края и на Инвестиционном портале Приморского края.

В рамках реализации мероприятия 6 в соответствии с Соглашением от 8 мая 2013 года № ВП-1 «О взаимодействии в области использования результатов космической деятельности» за период 2014 года, проведена работа по получению космических снимков территории Приморского края от Федерального Агентства «Роскосмос»  в размере обрабатываемой площади 4448,0 кв. км. Выработаны условия космического мониторинга для эффективной обработки лесного массива с использованием результатов дистанционного зондирования Земли.

Для создания инфраструктуры пространственных данных с учетом всех необходимых слоев для обеспечения полномочий органов исполнительной власти выполнены работы по развитию информационной системы геопространственного обеспечения устойчивого управления Приморского края, а также департаментом земельных и имущественных отношений Приморского края заключен государственный контракт по составлению технического проекта «Организация единого координатного пространства на территории Приморского края». Срок сдачи работ - август 2015 года.

2.3. Подпрограмма 3 «Использование информационно-коммуникационных технологий в социально ориентированных областях»

Соисполнители подпрограммы – департамент образования и науки Приморского края, департамент труда и социального развития Приморского края.

Предусмотрено подпрограммой средств краевого бюджета в объеме -                   35 544,00 тыс. рублей,

в том числе:

| департамент образования и науки Приморского края | - 28 856,00 тыс. рублей; |
| --- | --- |
| департамент труда и социального развития Приморского края | - 6 688,00 тыс. рублей |

Общий объем выполненных работ по мероприятиям подпрограммы составил 35 383,40 тыс. рублей (99,55 %), фактические расходы составили            27 414,77 тыс. рублей.

Краткая характеристика исполнения мероприятий подпрограммы 3 представлена в приложении № 10.

2.4. Подпрограмма 4 «Развитие отрасли информационных технологий и телекоммуникаций»

Ответственный исполнитель подпрограммы – департамент информатизации и телекоммуникаций Приморского края.

Предусмотрено подпрограммой средств краевого бюджета в объеме -                  42 584,61 тыс. рублей.

Общий объем выполненных работ по мероприятиям подпрограммы составил  41 524,98 тыс. рублей (97,51%).

В рамках исполнения подпрограммы департаментом освоены расходы на содержание аппарата управления в объеме 37 952,20 тыс. рублей от запланированных 39 011,83 тыс. рублей (97,28 %).

В сентябре 2014 года департамент информатизации и телекоммуникаций Приморского края организовал и успешно провел VII Дальневосточный форум информационных технологий и телекоммуникаций ДАЛЬИНФОКОМ 2014. Участниками форума стали свыше 650 представителей органов власти, бизнеса, образования и науки.  Более  3 тысяч человек посетили выставочную экспозицию, открытую в рамках форума.

Предоставлены субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) и на иные цели краевому государственному бюджетному учреждению «ИТЦ Приморского края» с целью внедрения и использования информационно-коммуникационных технологий в деятельности органов государственной власти Приморского края в размере 3 572,78 тыс. рублей, и использованы в полном объеме.

2.5. Отдельные мероприятия

Ответственным исполнителем отдельных мероприятий государственной программы, является департамент информационной политики Приморского края.

Объем средств краевого бюджета, предусмотренных на реализацию отдельных мероприятий государственной программы департаменту информационной политики Приморского края составляет 453 719,43 тыс. рублей.

Общий объем выполненных работ составил 264 112,47 тыс. рублей (58,21 %).

В рамках исполнения отдельных мероприятий департаментом информационной политики Приморского края освоены расходы на содержание аппарата управления в объеме 21 307,69 тыс. рублей от запланированных 22 707,35 тыс. рублей (93,84 %). В рамках реализации полномочий за отчетный период на официальном сайте Администрации Приморского края размещено 6 742  пресс-релизов, организовано 421 пресс-конференций и брифингов представителей органов государственной власти Приморского края.

3, 4 июня 2014 года во Владивостоке проведен первый Дальневосточный МедиаСаммит. Его участниками стали 628 человек, в числе которых представители журналистского сообщества, пресс-служб, специалисты в сфере PR Приморья, ДВФО и стран АТР. Организаторами форума выступили Администрация Приморского края, Приморское краевое отделение Союза журналистов России и Дальневосточный Федеральный университет.  В рамках форума прошли две конференции,  15 круглых столов, мастер-классы, рассматривалось свыше пятидесяти  тем и докладов.

Департаментом информационной политики Приморского края совместно с Центром специальной связи и информации в Приморском крае в соответствии с регламентом взаимодействия между Администрацией Приморского края и Федеральной  службой охраны Российской Федерации организована работа  по опубликованию нормативно-правовых актов на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

В газете «Приморская газета» опубликовано 180  Законов Приморского края, 1329 постановлений,  72 распоряжения,  3125  официальных объявлений Администрации Приморского края.

В рамках реализации мероприятия 4 и мероприятия 5 департаментом информационной политики Приморского края заключено  46 государственных контракта на общую сумму 62 592,08 тыс. рублей., что позволило своевременно информировать население о работе органов государственной власти.  Департаментом информационной политики Приморского края осуществлялась деятельность  в соответствии с разработанными  медиа-планами по информированию населения Приморского края по социально значимым направлениям работы органов исполнительной власти Приморского края. Особое внимание уделено  социально значимым программам,  реализации важных для края инвестиционных проектов, мерам по оздоровлению финансово-экономической ситуации в Приморском крае, социальной поддержке  граждан.

В рамках реализации мероприятия 6 предоставлены субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) и на  укрепление материально-технической базы краевому государственному бюджетному учреждению «Общественное телевидение Приморья» на сумму 136 190,90 тыс. рублей. Учреждением обеспечено выполнение утвержденного государственного задания, показатель качества услуги - объем выпуска телепрограмм в количестве 8568 часов, что составляет 100% исполнения, а также обеспечено 100 % исполнение государственного задания в обеспечении уверенного приема телепрограмм на территории Приморского края. В 2014 году КГБУ «Общественное телевидение Приморья» выпущены программы на социально значимые темы, обеспечен ежедневный выход в эфир новостных сюжетов о деятельности органов государственной власти Приморского края и социально-значимых событиях на территории Приморского края, произведены студийные интервью с представителями органов государственной власти Приморского  края.

В рамках реализации мероприятия 8 предоставлены субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) и  на укрепление материально-технической базы краевому государственному автономному учреждению «Редакция газеты «Приморская газета» на сумму 24 196,38 тыс. рублей.

За отчетный период в газете «Приморская газета» опубликовано 1401 нормативно-правовой акт, 180 законов Приморского края и 3125 другой  официальной информации Администрации Приморского края общим тиражом 17 091 938,31 полос.

В рамках реализации мероприятия 13 департаментом информационной политики Приморского края заключено 15 государственных контрактов  в рамках обеспечения граждан информацией о социально значимых мероприятиях, о мероприятиях, посвященных праздничным датам Российской Федерации и Приморского края, иных мероприятиях, направленных на достижение общественно полезных целей, проводимых органами государственной власти Приморского края,   на сумму 19 825, 42 тыс. рублей.

3. Оценка эффективности государственной Программы Приморского края «Информационное общество» на 2013-2017 годы»

Общая оценка эффективности государственной программы проведена в соответствии с расчетами, согласно утвержденной методики оценки эффективности реализации государственной программы (раздел 10 государственной программы).

Эффективность реализации государственной программы оценивается как степень достижения запланированных результатов (сопоставление плановых и фактических значений показателей и индикаторов государственной программы) при условии соблюдения обоснованного объема расходов.

Текущая эффективность реализации государственной программы (E) для 2014 года оценивается по формуле:

| Е 2014 = | ∑(ak / bk) | х 100%, |
| --- | --- | --- |
|  | K |  |

где:

ak - фактическое наблюдаемое значение k-го индикатора реализации государственной программы;

bk - целевое утвержденное значение k-го индикатора реализации государственной программы;

K - число индикаторов реализации государственной программы.

Значения для расчета приведены в приложении 9.

∑(ak / bk) = 52/50+49,7/40+0,15/0,15+0,33/0,51+97/67+41,2/64,5+45,68/35+ +100/45+100/60+98/98+100/95+70/70+106,8/106,8+14,5/14,5+4,7/8,1+29,7/29,7= 17,84

Е 2014 = (17,84/16)х100% = 111,5 %

При расчете использовано количество индикаторов, фактическое значение которых возможно просчитать.

Эффективность реализации государственной программы принимает значения выше 100 в случае достижения запланированных результатов, ранее запланированного срока, либо превышения запланированных результатов к заданному сроку.

# Оценка эффективности затрат и использования средств краевого бюджета - текущая эффективность затрат на реализацию государственной программы (Eзатрат2014) для 2014 года реализации государственной программы оценивается по формуле:

| Езатрат2014 = | ∑(ak / bk) | /( f / F) | х 100%, |
| --- | --- | --- | --- |
|  | K |  |  |

где:

f - фактические объемы финансовых средств краевого бюджета, направленные на реализацию государственной программы в 2014 году;

F - утвержденные объемы финансовых средств краевого бюджета, запланированные на 2014 год реализации государственной программы.

Значения для расчета приведены в приложении 13.

(f  / F) = 529 108,75 / 766 787,03 = 0,69

Езатрат2014 = (17,84/16)/ 0,69) х 100% = 161,59 %

В таблице «Форма расчета эффективности Программы» приводится рассчитанные значения эффективности государственной программы:

| Форма расчета эффективности Программы |
| --- |
| Оцениваемый объект | степень достижения запланированных на 2014 год результатов |
|  | без учета фактического финансирования | с учетом фактического финансирования |
| Государственная Программа «Информационное общество» на 2013 - 2017 годы | 111,52 % | 161,59 % |

Общая степень достижения запланированных результатов государственной программы без учета фактического финансирования её мероприятий в 2014 году составляет 111,52 % и повышается до 161,59 % при финансовом обеспечении мероприятий государственной программы.

Проведя анализ показателей эффективности государственной программы, предлагаем признать программу эффективной и продолжить ее реализацию в дальнейшем.

В 2015 году органами исполнительной власти Приморского края, являющихся ответственными исполнителями (соисполнителями) соответствующих подпрограмм государственной программы планируется продолжить реализацию государственной программы в целях достижения плановых значений целевых показателей установленных в 2015 году.

Полное и своевременное финансовое обеспечение мероприятий государственной программы в 2015 году станет основой развития информационного общества в целях обеспечения потребностей населения Приморского края в предоставлении современных информационно-коммуникационных услуг, повышения информационной открытости деятельности органов государственной власти, повышения качества предоставления общественно значимых услуг в сфере образования, социальной защиты и культуры, оптимизации условий ведения бизнеса в Приморском крае, повышения инвестиционной привлекательности региона, создания условий для развития ИКТ инфраструктуры региона и эффективности социально-экономического развития Приморского края.