| ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПРИМОРСКОГО КРАЯ Комитет по социальной политике и защите прав граждан РЕШЕНИЕ |
| --- |
|  |  | № |  |
| г. Владивосток |
| Об отчете о результатах контрольного мероприятия, в части результативности и эффективности расходования бюджетных ассигнований, выделенных на строительство жилых помещений для реализации мероприятия по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам найма специализированных жилых помещений, за 2013-2014 годы и 9 месяцев 2015 года |

Рассмотрев и обсудив информацию Контрольно-счетной палаты Приморского края "Об отчете о результатах контрольного мероприятия, 
в части результативности и эффективности расходования бюджетных ассигнований, выделенных на строительство жилых помещений 
для реализации мероприятия по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам найма специализированных жилых помещений, за 2013-2014 годы и 9 месяцев 
2015 года", заслушав по данному вопросу Виноградова Д.А., председателя Контрольно-счетной палаты Приморского края, отметив, что обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, на территории Приморского края осуществляется в соответствии 
с Законом Приморского края от 12 февраля 2013 года № 168-КЗ "Об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на территории Приморского края" (далее – Закон Приморского края от 12 февраля 2013 года № 168-КЗ), в рамках подпрограммы 5 "Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" Государственной программы Приморского края "Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приморского края" на 2013-2017 годы", утвержденной постановлением Администрации Приморского края от 7 декабря 2012 года № 398-па (подпрограмма 5 Государственной программы Приморского края).

Норма предоставления площади жилого помещения по договору найма специализированного жилого помещения составляет:

не менее нормы предоставления площади жилого помещения 
по договору социального найма, установленной органом местного самоуправления соответствующего муниципального образования Приморского края, на территории которого предоставляется жилое помещение, и не более 33 квадратных метров (подпрограмма 5 Государственной программы Приморского края);

не менее 16 квадратных метров и не более 36 квадратных метров общей площади жилого помещения, но не менее нормы предоставления площади жилого помещения по договору социального найма, установленной органами местного самоуправления соответствующих муниципальных образований Приморского края (статья 2 Закона Приморского края от 12 февраля 
2013 года № 168-КЗ).

Необходимо отметить, что максимальная норма предоставления жилого помещения, предусмотренная в подпрограмме 5 Государственной программы Приморского края не соответствует норме, указанной в Законе Приморского края от 12 февраля 2013 года № 168-КЗ.

Согласно положительным заключениям на достоверность сметной стоимости строительство восьми жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам найма специализированных жилых помещений в 2013-2014 году и 9 месяцев 
2015 года осуществлялось на территории Надеждинского, Октябрьского муниципальных районов и Находкинского городского округа на общую сумму 417 890,73 тыс. рублей:

1)Октябрьский район, с. Покровка:

жилой дом № 1 по адресу: с. Покровка, ул. Мелиораторов, 13 (площадью 3 700 квадратных метров) на общую сумму 52 762,48 тыс. рублей;

жилой дом № 2 по адресу: с. Покровка, ул. Мелиораторов, 13 (площадью 3 700 квадратных метров) на общую сумму 52 762,49 тыс. рублей;

В марте 2015 года администрацией Октябрьского муниципального района согласованы и утверждены два градостроительных плана 
на земельные участки под размещение жилых домов № 3 и № 4 по адресу ориентира: с. Покровка, ул. Мелиораторов, 13;

жилой дом № 3 по адресу: с. Покровка, ул. Мелиораторов, 13 (площадью 3 700 квадратных метров) на общую сумму 54 122,38 тыс. рублей;

жилой дом № 4 по адресу: с. Покровка, ул. Мелиораторов, 13 (площадью 3 700 квадратных метров) на общую сумму 54 122,37 тыс. рублей;

2)Надеждинский район, п. Тавричанка:

жилой дом № 1 по адресу: п. Тавричанка, ул. Лесная, 8 (площадью 3 045 квадратных метров) на общую сумму 52 638,50 тыс. рублей;

жилой дом № 2 по адресу: п. Тавричанка, ул. 60 лет ВЛКСМ, 1 (площадью 2 810 квадратных метров) на общую сумму 52 638,50 тыс. рублей;

3)г. Находка:

жилые дома № 1, № 2 по адресу: г. Находка, ул. Надежды, 21 (общая площадь 12 855 квадратных метров) на общую сумму 98 844,01 тыс. рублей.

В целях осуществления привязки типовых проектов к земельным участкам, предоставленным муниципальными образованиями под строительство жилых домов для указанной категории лиц, по результатам запроса котировок заключены с КППК "Приморкрайстрой" государственные контракты на выполнение проектно-изыскательских работ, сроком выполнения работ в течение 20 календарных дней с момента подписания контрактов до 14 ноября 2014 года.

Фактически проектная документация передана КППК "Приморкрайстрой" департаменту градостроительства Приморского края согласно актам приема-передача 18 декабря 2014 года с нарушением установленного срока, а также с неправильным местом нахождения объектов (ул. Советов) в с. Покровка Октябрьского района.

Однако в градостроительных планах, разрешениях на строительство жилых домов в с. Покровка Октябрьского района, а также в положительном заключении государственной экспертизы от 23 июля 2015 года № 25-1-1-024-15, подтверждающем достоверность сметной стоимости строительства двух жилых домов в с. Покровка Октябрьского района, указан адрес земельного участка относительно ориентира по ул. Мелиораторов, 13.

В рамках реализации мероприятия по строительству жилых помещений для обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей департаменту градостроительства Приморского края в 2013-2015 годах предусмотрено 686 992,9 тыс. рублей, освоение данного мероприятия 
по состоянию на 1 октября 2015 года составило 259 005,1 тыс. рублей 
(37,7 процентов), в том числе:

2013 год – 95 661,2 тыс. рублей (50,5 процентов) от предусмотренных бюджетных назначений в сумме 189 340,6 тыс. рублей;

2014 год – 83 726,6 тыс. рублей (41,9 процентов) от предусмотренных бюджетных назначений в сумме 199 793,0 тыс. рублей;

9 месяцев 2015 года – 79 617,3 тыс. рублей (26,7 процентов) 
от предусмотренных бюджетных назначений в сумме 297 859,3 тыс. рублей.

Вместе с тем необходимо отметить, что:

1)в оплату 2013 года (95 661,2 тыс. рублей) включены расходы, направленные на проведение экспертиз проектно-сметной документации 
по строительству Жилого района "Снеговая падь" в сумме 4 134,6 тыс. рублей, 25-этажного жилого дома по адресу г. Владивосток, ул. Олега Кошевого в сумме 9 941,7 тыс. рублей, а также КППК "Приморкрайстрой" – 81 584,9 тыс. рублей за работы по строительству жилого дома 
в г. Владивостоке по ул. Олега Кошевого;

2)в оплату 2014 года (83 726,6 тыс. рублей) включены расходы:

-исполнителям работ и услуг в рамках мероприятия по строительству жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на общую сумму 81 078,8 тыс. рублей;

Вместе с тем в нарушение положений постановления Администрации Приморского края от 16 декабря 2014 года № 524-па "О бюджетных инвестициях в объект капитального строительства собственности Приморского края "Строительство жилых помещений для предоставления 
по договорам найма специализированных жилых помещений детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа", которое предусматривает направление бюджетных инвестиций в строительство 
36-квартирных жилых домов для детей-сирот произведена оплата следующих услуг:

-КГУП "Приморский РЦЦС" за проверку сметной стоимости проектно-изыскательских работ по объекту "Строительство 2 жилых домов в г. Артеме в районе ул. Полетаева" в сумме 3,4 тыс. рублей (по данным управления архитектуры и градостроительства администрации Артемовского городского округа строительство жилых домов для нужд указанной категории лиц 
на территории Артемовского городского округа не планируется в связи 
с отсутствием свободных земельных участков в зоне малоэтажной застройки, а также в связи с отсутствием указанной улицы на территории Артемовского городского округа);

-за работу на объекте Жилого микрорайона "Снеговая падь", относящихся к мероприятию подпрограммы № 1 "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан Приморского края" Государственной программы Приморского края на общую сумму 1 088,2 тыс. рублей.

3)в оплату 2015 года вошли расходы по мероприятию строительство жилых помещений для обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на общую сумму 79 517,3 тыс. рублей;

ООО "ПримЭксперт" по оценке рыночной стоимости 4 земельных участков, предоставленных под строительство 25-этажного жилого дома 
в г. Владивостоке по ул. Олега Кошевого в сумме 100,0 тыс. рублей (нарушение положений постановления Администрации Приморского края от 16 декабря 2014 года № 524-па, которое предусматривает направление бюджетных инвестиций в строительство 36-квартирных жилых домов для детей-сирот).

В нарушение статьи 309 Гражданского кодекса Российской Федерации, условий государственных контрактов генеральным подрядчиком 
КППК "Приморкрайстрой" строительные работы по шести объектам строительства, расположенным: в Октябрьском районе, с. Покровка (жилые дома № 1, № 2), Надеждинском районе п. Тавричанка (жилые дома № 1, № 2), Находкинском городском округе (жилые дома № 1, № 2) не завершены 
в установленный срок (30 июня 2015 года).

Департаментом градостроительства Приморского края была предъявлена претензия от 30 сентября 2015 года № 17-03-07/4006 генеральному подрядчику и организации, осуществляющей технический надзор – КППК "Приморкрайстрой" с требованием завершить все работы 
по шести государственным контрактам в срок до 20 октября 2015 года.

В указанный срок строительство не завершено. Кроме того, в сентябре 2015 года генеральным подрядчиком КППК "Приморкрайстрой" произведена корректировка ранее принятых департаментом градостроительства Приморского края объемов строительно-монтажных работ 
(99 768,6 тыс. рублей), в результате которой общая сумма выполненных строительно-монтажных работ на 1 октября 2015 года увеличилась 
до 115 029,1 тыс. рублей.

В нарушение части 6 статьи 34 Федерального закона от 5 апреля 
2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" департаментом градостроительства Приморского края не принимаются меры ответственности за ненадлежащее выполнение обязательств 
по государственным контрактам: не начислены и не предъявлены 
КППК "Приморкрайстрой" штрафные санкции.

Вместе с тем заслушав по данному вопросу Барабаш Е.Н., старшего помощника прокурора края по взаимодействию с представительными (законодательными) и исполнительными органами края, органами местного самоуправления, старшего советника юстиции, отметив, что на сегодняшний день в сводный список лиц из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих на территории Приморского края, имеющих право на обеспечение жилым помещением, включено 5 768 человек в возрасте от 14 лет согласно Закону Приморского края от 12 февраля 
2013 года № 168-КЗ.

Из общего числа право на получение жилья (то есть лиц, включенных 
в сводный список и достигших возраста 18 лет) по состоянию 
на 25 ноября 2015 года имеют – 4 098 лиц. При этом тенденция к увеличению числа таких граждан сохраняется уже длительное время и в среднем составляет по 800 человек в год (на 1 января 2013 года – 1 693 человека, 
на 1 января 2014 года – 2 667 человека, на 1 января 2015 года – 
3 347 человека, на 1 июля 2015 года – 3 674 человека), что обусловлено изменениями, внесенными в федеральное законодательство, которыми существенно расширен круг таких лиц.

В общей сложности с 2008 года по 2015 год жилыми помещениями обеспечены всего 1 734 лица.

По информации Прокуратуры Приморского края в нарушение Федерального и краевого законодательства Администрацией Приморского края не обеспечены дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из их числа, жилыми помещениями, эффективные и достаточные меры, направленные на урегулирование данного вопроса, не приняты.

На основании вышеизложенного, комитет

РЕШИЛ:

1.Принять к сведению информацию Виноградова Д.А., председателя Контрольно-счетной палаты Приморского края "Об отчете о результатах контрольного мероприятия, в части результативности и эффективности расходования бюджетных ассигнований, выделенных на строительство жилых помещений для реализации мероприятия по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам найма специализированных жилых помещений, за 2013-2014 годы и 9 месяцев 
2015 года".

2.Рекомендовать Администрации Приморского края:

2.1.в рамках подпрограммы № 5 "Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" на 2013-2017 годы государственной программы Приморского края "Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приморского края" на 2013-2017 годы", утвержденной постановлением Администрации Приморского края от 7 декабря 2012 года 
№ 398-па:

2.1.1.начиная с 2016 года в Законе Приморского края о краевом бюджете на 2016 год предусмотреть увеличение бюджетных ассигнований, направленных на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам найма специализированных жилых помещений;

2.1.2.привести максимальную норму предоставления площади жилого помещения по договору найма специализированного жилого помещения 
в соответствие с Законом Приморского края от 12 февраля 2013 года 
№ 168-КЗ "Об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на территории Приморского края";

2.1.3.недопускать расхождения бюджетных ассигнований по мероприятию строительство жилых помещений для обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, предусмотренного законами Приморского края о краевом бюджете;

2.1.4.отразить информацию о строящихся жилых помещениях 
на территории Приморского края для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам найма специализированных жилых помещений в приложениях № 9 "Проекты комплексной застройки 
на территории Приморского края и № 10 "Проекты жилой застройки 
на территории Приморского края".

2.2.во исполнение Порядка принятия решений о подготовке 
и реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства собственности Приморского края и на приобретение объектов недвижимого имущества в собственность Приморского края, утвержденного постановлением Администрации Приморского края от 28 мая 2014 года 
№ 203-па, инициировать внесение изменений в решение о направленности бюджетных инвестиций (постановлении Администрации Приморского края от 16 декабря 2014 года № 524-па) в части указания наименования объектов капитального строительства, входящих в состав объекта капитального строительства "Строительство жилых помещений для реализации мероприятия по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам найма специализированных жилых помещений".

3.Рекомендовать департаменту градостроительства Приморского края:

3.1.осваивать денежные средства, предусмотренные на реализацию мероприятия по строительству жилых помещений для обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в полном объеме;

3.2.усилить контроль за сроками завершения выполнения работ подрядными организациями согласно условиям государственных контрактов по строительству жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам найма специализированных жилых помещений;

3.3.во исполнение части 6 статьи 34 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" 
за нарушение сроков строительства и сдачи жилых домов в эксплуатацию генеральному подрядчику КППК "Приморкрайстрой" направить требование об уплате неустойки;

3.4.не допускать неэффективного расходования бюджетных средств 
направленных на реализацию мероприятия по строительству жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

3.5.принять меры к возврату в краевой бюджет средств в размере 
3,4 тыс. рублей за проверку сметной стоимости проектно-изыскательских работ по объекту "Строительство 2 жилых домов в г. Артеме в районе 
ул. Полетаева";

3.6.в целях обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на территории Приморского края завершить строительство объектов, расположенных в Октябрьском районе, 
с. Покровка (жилые дома № 1, № 2), Надеждинском районе п. Тавричанка (жилые дома № 1, № 2), Находкинском городском округе (жилые дома № 1, № 2) в сроки, установленные государственными контрактами;

3.7.увеличить в 2016 году объем строительства жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на территории Приморского края с последующим их включением в специализированный жилищный фонд Приморского края и отнесением к виду жилых помещений, предназначенных для проживания лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением частного капитала;

3.8.после корректировки проектных решений внести изменения 
в сметную документацию на строительство шести объектов, расположенных в Октябрьском районе, с. Покровка (жилые дома № 1, № 2), Надеждинском районе п. Тавричанка (жилые дома № 1, № 2), Находкинском городском округе (жилые дома № 1, № 2) с последующей проверкой достоверности сметной стоимости строительства жилых домов в соответствии с порядком, утвержденным постановлением Администрации Приморского края 
от 26 сентября 2014 года № 387-па;

3.9.привлечь к ответственности виновных лиц, допустивших нарушения при исполнении мероприятия по строительству жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

4.Направить данное решение в Администрацию Приморского края, Прокуратуру Приморского края, Контрольно-счетную палату Приморского края, департамент градостроительства Приморского края.

Председатель комитета 						         И.С. Чемерис