ДОКЛАД

о готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса к осенне-зимнему отопительному периоду 2016-2017 годов

| 15 ноября 2016 г. | г. Владивосток |
| --- | --- |

Добрый день уважаемый Александр Иванович! Добрый день уважаемые участники заседания! Отопительный сезон 2016-2017 годов в Приморском крае начат в период с 4 по 30 октября 2016 года, проходит в стабильном режиме. Этому предшествовала системная работа на всех уровнях по подготовке объектов жизнеобеспечения края к прохождению отопительного сезона. Особенностью подготовки к этому отопительному сезону является то, что в период прохождения циклонов в зону подтопления попали 16 котельных в Дальнегорском городском округе, Кавалеровском, Красноармейском, Чугуевском муниципальных районах. Основное оборудование котельных удалось демонтировать до подхода паводковых вод, после спада воды проведена ревизия и просушка оборудования. В следствие разрушения водоводов и подтопления водо-насосных станций была нарушена система подачи ХВС в ряде населенных пунктов Дальнегорского ГО и Кавалеровского муниципального района. На всех подтопленных объектах, проведены аварийно-восстановительные работы, для их эксплуатации в штатном режиме по временной схеме. Необходимо проведение ремонтно-восстановительных работ на 55 объектах. Для получения средств на их направлены соответствующие заявки (акты обследования и сметные расчеты) в МЧС России. Ремонтные работы будут организованы после доведения финансирования. В государственной жилищной инспекции и департаменте по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края работает «горячая линия» по вопросам прохождения отопительного периода 2016-2017 годов. На «горячую линию» департамента по вопросам теплоснабжения с начала отопительного сезона поступило 25 обращений (октябрь-8, ноябрь-17). Оперативно (в течение суток) из 25 обращений диспетчерской службой отдела жизнеобеспечения организовано положительное решение – 16 обращений, на решение проблемных вопросов по оставшимся обращениям ушло от двух до пяти дней (как правило, это проведением работ по регулировке внутридомовых систем теплоснабжения).

Общие организационные мероприятия.

В целях подготовки к отопительному периоду 2016-2017 годов было принято распоряжение Администрации Приморского края от 12.01.2016 года
№ 1-ра «О подготовке топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Приморского края к работе в осенне-зимний период 2016-2017 годов».

Распоряжением:

- утвержден состав краевого штаба по подготовке и прохождению отопительного сезона 2016-2017 годов;

- установлены сроки поэтапного выполнения предзимних мероприятий;

- определены основные задачи по обеспечению подготовки топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований Приморского края.

Муниципальными образованиями края своевременно были приняты нормативно правовые акты по подготовке к отопительному сезону 2016-2017 годов, утверждены планы подготовки предприятий и организаций.

Контроль подготовки к отопительному сезону осуществлял постоянно действующий краевой штаб по подготовке и прохождению отопительного сезона и штаб по обеспечению безопасности электроснабжения Приморского края.

Осуществлялись выездные заседания краевого штаба непосредственно
в муниципальные образования, вопросы подготовки к осенне-зимнему периоду обсуждались на краевых селекторных совещаниях с главами администраций городских округов, муниципальных районов с привлечением представителей Прокуратуры, Ростехнадзора, МЧС и других заинтересованных ведомств.

Основной задачей по подготовке Приморского края к отопительному сезону явилось завершение выполнения предзимних работ и обеспечение полной готовности систем и объектов жизнеобеспечения к 15 октября
2016 года.

В соответствии с требованиями приказа Министерства энергетики РФ
от 12 марта 2013 года № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности
к отопительному периоду» специально созданными комиссиями органами местного самоуправления была проведена оценка готовности к отопительному сезону теплоснабжающих и теплосетевых организаций с выдачей паспортов готовности.

По состоянию на 15.11.2016 все 96 теплоснабжающих и теплосетевых организаций получили паспорта готовности к отопительному сезону.

Проверка готовности муниципальных образований осуществляется Дальневосточным управлением Федеральной службы по технологическому, экологическому и атомному надзору.

В настоящий момент 32 из 34 муниципальных образований получили паспорта готовности к отопительному сезону. Находкинский и Лесозаводский городские округа на рассмотрении.

Общие замечания Ростехнадзора, на момент первичной проверки,
к муниципальным образованиям:

- отсутствие нормативных запасов топлива на котельных КГУП «Примтеплоэнерго» (подпункт 4 пункта 13 ст. 3 Правил оценки готовности);

- наличие задолженности за потребленную тепловую энергию (подпункт 14 пункта 16 ст. 4 Правил оценки готовности).

Срок окончания паспортизации сегодня 15.11.2016.

Подготовку объектов министерства Обороны РФ осуществляли обособленные подразделения «Уссурийское» АО «ГУ ЖКХ», ООО «ГУ ЖФ».

По состоянию на 31.10.2016 на ряде котельных не был своевременно сформирован нормативный запас жидкого котельного топлива мазут (М-100, М-40, Ф-5) в связи с окончанием Государственного контракта №5-ТХ
от 21.09.2015 и отсутствием информации о новом Государственном контракте.

Минобороны РФ 28.10.2016  заключен Государственном контракт №6-ТХ
от 28.10.2016 на поставку топлива для АО «ГУ ЖКХ».

По состоянию на 15.11.2016 нормативный запас жидкого котельного топлива (мазут) на котельных МО РФ создается.

Взаимодействие с руководством специализированных предприятий,
а так же по линии диспетчерских служб отработано.

| Показатели подготовки объектов ЖКХ к отопительному сезону. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Объекты | # Ед. изм. | # Необходимо подготовить | Подготовлено | % выполнения на 15.10.2016 |  |
| Жилищный фонд | ед. | 15 270 | 15 270 | 100 |  |
| Котельные | ед. | 830 | 830 |  |  |
| Тепловые сети | км. | 2 208 | 2 208 |  |  |
| Водопроводные сети | км. | 4 458 | 4 458 |  |  |
| Канализационные сети | км. | 2 655 | 2 655 |  |  |

Показатели подготовки к отопительному сезону соответствовали требованиям, установленным распоряжением Администрации Приморского края от 12.01.2016 года № 1-ра «О подготовке топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Приморского края к работе в осенне-зимний период 2016-2017 годов».

Показатели подготовки к ОЗП военных городков:

АО «ГУ ЖКХ»

| - Объекты | - Ед. изм. | - Всего | Подготовлено | % выполнения на 15.10.2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельные | ед. | 91 | 91 | 100 |
| Тепловые сети | км. | 420 | 420 |  |
| Котлы | ед. | 360 | 360 |  |
| Насосное оборудование | ед. | 345 | 345 |  |

ООО «ГУ ЖФ»

| Филиал | Количество жилых домов | Подготовлено | % подгот. на 15.10.2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| Уссурийский | 452 | 452 | 100 |

Накопление топлива.

Энергоснабжающими организациями края заготовка топлива к началу отопительного сезона 2016-2017 годов выполнена в плановом порядке по прямым договорам. Основные поставки топлива были выполнены в октябре месяце.

- на предприятиях жилищно-коммунального хозяйства:

| Вид топлива | Потребность на отопительный период, тонн | Запас топлива (на складах+в пути) на 15.11.2016 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | тонн | дней |
| Мазут | 297 374 | 38 863 | 30 |
| Уголь | 1 131 097 | 178 099 | 39 |
| Диз. топливо | 13 274 | 1 384 | 31 |

Финансирование мероприятий по подготовке жилищно-коммунального хозяйства к отопительному сезону 2016-2017 годов планируется осуществить в объеме 3,5 млрд. руб., в том числе:

| 1. | За счет средств федерального бюджета | - |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | За счет средств краевого бюджета в том числе: - субсидии бюджетам МО ПК на проектирование, строительство, реконструкцию, модернизацию, капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства; - субсидии организациям, производящим электрическую энергию и поставляющим ее для населения ПК, на возмещение затрат или недополученных доходов; - субсидии организациям на возмещение затрат, связанных с приобретением топлива; - субсидия на капитальные вложения в объекты капитального строительства собственности ПК КГУП (на проведение мероприятий энергоресурсосбережения и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры ПК); - субсидии бюджетам МО на мероприятия по энепргосбережению и повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры ПК; - субсидии организациям на мероприятия по энергосбережению и модернизации объектов ком. инфраструктуры ПК (за исключ. мероприятий на осуществление кап. вложений в объекты кап. стро-тва (рек-ции, в том числе с элементами реставрации, тех. перевооружения) собственности ПК и приобретение имущества в собственность ПК); - резерв материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций | - | 1 675,1 млн. руб.; 316,0 млн. руб.; 345,0 млн. руб.; 506,5 млн. руб.; 306,8 млн. руб.; 88,6 млн. руб.; 107,0 млн. руб. 5,2 млн. руб. |
| 3. | За счет средств бюджетов муниципальных образований | - | 754,7 млн. руб.; |
| 4. | За счет средств предприятий | - | 1 048,0 млн. руб. |
| Реализация программ В настоящее время в рамах государственных программ реализуются мероприятия на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства собственности Приморского края в 2016 году на общую сумму 371,7 млн. рублей, из которого 315,0 млн. рублей – субсидии краевого бюджета и 56,7 млн. рублей – собственные средства предприятия. Данные мероприятия включают в себя и работы по переводу мазутных котельных на сжигание угля на общую сумму 193,8 млн. рублей, в том числе субсидия краевого бюджета – 164,2 млн. рублей и средства предприятия – 29,6 млн. рублей и реализуются на территории 6 муниципальных образованиях края (г. Дальнегорск, г. Находка, г. Партизанск, г. Артем, п. Горные Ключи Кировского МР, с. Покровка Октябрьского МР). В результате реализации планируемых мероприятий по переводу мазутных котельных на сжигание угля, включенных в программу 2016 года, планируется снижение годового расхода мазута на 12,7 тыс. тонн. Кроме этого, за счет средств КГУП «Примтеплоэнерго» ведется проектирование и корректировка существующих проектов по объектам: - котельная № 10 п. Тавричанка Надеждинского района (перевод с мазута на уголь); - переключение нагрузки котельной № 3.5 (ООО «Техстройдом») на угольную котельную № 3.3. в г. Находка. В целях обеспечения качественными услугами теплоснабжения потребителей Приморского края и снижения затрат на производство тепловой энергии департаментом по жилищно-коммунального хозяйства и топливным ресурсам Приморского края совместно с КГУП «Примтеплоэнерго» проработан вопрос по установке 79 автоматизированных модульных котельных, отапливающих объекты социально-бытового назначения и жилищный фонд на территории 17 муниципальных образований края (6 городских округов, 11 муниципальных районов). Выбор мест расположения АМК связан с территориальной привязкой установки комплексов затаривания и количеством котельных малых мощностей, размещенных на территории края. Общая стоимость мероприятий составит 367,6 млн. рублей, а именно на приобретение, доставку и установку котельных 345,5 млн. рублей и комплексы затаривания 22 млн. рублей с учетом погрузчиков. Планируемый финансовый результат от внедрения мероприятия составит 109,2 млн. руб./год. При этом численность персонала (кочегары и операторы) по сравнению с существующими котельными сократится на 149 шт. ед. (с 235 шт. ед. до 86 шт. ед.). Основными преимуществами использования АМК на территории Приморского края являются: - Закрытие 5 мазутных и 12 дизельных котельных, повысить надежность и качество услуг теплоснабжения; - Повышение надежности и качества услуг теплоснабжения; - Снижение аварийности и затрат на ремонты; - Снижение себестоимости производства тепловой энергии; - Автоматизация технологических процессов. По состоянию на 14.11.2016 из 79 АМК специалистами КГУП «Примтеплоэнерго» запущены 70 АМК, по 7 выполнены пуско-наладочные работы, оформляются разрешительные документы на эксплуатацию, по 2 АМК завершаются работы по их установке. Распределение АМК по муниципальным образованиям Приморского края 2015-2016 гг.: Муниципальное образование; Кол-во, шт; Муниципальное образование; Кол-во, шт. Артемовский ГО; 6; Михайловский МР; 4. Владивостокский ГО; 1; Надеждинский МР; 11. Дальнереченский ГО; 8; Октябрьский МР; 4. Лесозаводский ГО; 2; Ольгинский МР; 4. Находкинский ГО; 3; Пограничный МР; 8. Партизанский ГО; 2; Спасский МР; 3. Дальнереченский МР; 2; Ханкайский МР; 1. Кировский МР; 13; Хорольский МР; 3. Красноармейский МР; 3; Шкотовский МР; 1. ИТОГО:; 79. В рамках продолжения реализации мероприятий по замещению неэффективных маломощных котельных автоматизированными модульными котельными на 2016- 2017 годы департаментом по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края согласовано принятие решения КГУП «Примтеплоэнерго» на приобретение и установку 38 АМК на территории 14 муниципальных образований края (3 городских округа, 11 муниципальных районов) общей стоимостью 219 млн. рублей. Планируемое распределение 38 АМК по муниципальным образованиям Приморского края 2016-2017 гг.: Муниципальное образование; Кол-во, шт; Муниципальное образование; Кол-во, шт. Дальнегорский ГО; 2; Октябрьский МР; 1. Лесозаводский ГО; 5; Спасский МР; 4. Находкинский ГО; 2; Пожарский МР; 1. Анучинский МР; 3; Ханкайский МР; 4. Дальнереченский МР; 2; Хасанский МР; 3. Кировский МР; 1; Чугуевский МР; 3. Михайловский МР; 2; Черниговский МР; 2. Надеждинский МР; 1; Шкотовский МР; 2. ИТОГО:; 38. Так же в 2016 году за счет средств краевого бюджета реализуются мероприятия «Проектирование и (или) строительство, реконструкцию, модернизацию, капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства Приморского края». На реализацию данных мероприятий в краевом бюджете предусмотрено средств в размере 250,73 млн. рублей. За счет данных средств реализуются различные мероприятия на объектах водоснабжения и водоотведения на территории 12 муниципальных образований края (Арсеньевский ГО, Надеждинский МР, Посьетское ГП, Ханкайский МР, Октябрьскому МР, Шкотовское ГП, Яковлевский МР, Пограничное ГП, Артемовский ГО, Хорольский МР, Черниговский МР, Пожарский МР.). В целях улучшения качества предоставления услуг теплоснабжения на территории 6 муниципальных образования края за счет средств краевого бюджета реализуются мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры Приморского края. В краевом бюджете на софинансирование работ по капитальному ремонту объектов теплоснабжения предусмотрены средства в размере 81,147 млн. рублей. С 2010 года в крае в рамках проводимых мероприятий по энергоресурсосбережению и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры Приморского края, с учетом мероприятий по переводу котельных на работу с мазута на уголь произведена реконструкция 118 котельных и закрыто 159 нерентабельных котельных, что позволило снизить потребление мазута топочного на 97,6 тыс. тн (снижение на 25%), с одновременным увеличением расхода угля на 119,6 тыс. тн. (рост на 12%) . Справочно: Топливный баланс на 2010 года (уголь – 1 011,49 тыс. тонн, мазут – 394,961 тыс. тонн), топливный баланс на 2016-17 (уголь – 1 131,097 тыс. тонн, мазут – 297,374 тыс. тонн). Организация оперативного реагирования по локализации аварийных ситуаций на объектах жизнеобеспечения населения |

Для ликвидации аварийных ситуаций на объектах и системах ЖКХ края имеются 849 аварийных формирований, численный состав которых составляет более 2000 человек. В наличии около 1210 единиц специальной техники.

Все котельные оборудованы вторыми вводами, имеют резервные источники питания, либо оборудованы местами подключения передвижных дизельных генераторов.

Для проверки готовности жилищно-коммунального хозяйства края к зиме, готовности органов управления и аварийных формирований к действиям по устранению аварийных ситуаций на объектах и системах жизнеобеспечения в муниципальных образованиях проведены специальные учения коммунальных служб.

Наличие системы подготовки персонала,

проверки знаний, аттестации

В период подготовки к отопительному сезону в рамках утвержденного плана подготовки, профессиональной переподготовки и повышения квалификации специалистов в сфере жилищно-коммунального хозяйства
к началу отопительного сезона подготовлено 3531 человек, из них
в государственном автономном учреждении дополнительного профессионального образования «Учебный центр подготовки кадров для края» - 260 человек.

Основные проблемные вопросы, которые могут оказать влияние на качество предоставления услуг теплоснабжения

1. Задолженность организаций и учреждений, финансируемых из бюджетов муниципальных образований, за предоставленные коммунальные услуги перед КГУП «Примтеплоэнерго». Учреждения и организации, финансируемые из бюджетов муниципальных образований, задолженность которых на 09.11.2016 составляет 180 млн. руб. Самыми крупными неплательщиками являются: ГО Спасск-Дальний – 56,7 млн. руб., Кировский МР – 40,3 млн. руб.

2. Не завершена работ по выносу встроенных в здания котельных:

- с. Новонежино, ул. Садовая, 20, Шкотовский муниципальный район;

- п. Раздольное, ул. Лазо 36 а, Надеждинский муниципальный район (школа).

- г. Лесозаводск, ул. Паровозная, 1 (школа);

- г Находка, ул. Береговая, 14а.

Для решения данного вопроса КГУП «Примтеплоэнерго» в октябре 2016 года заключены контракты на приобретение АМК со сроком поставки январь 2017 года.

Состояние объектов коммунальной инфраструктуры, наличие запасов топлива обеспечивают штатное прохождение отопительного периода 2016-2017 годов.

Наличие аварийных формирований и специальной техники,
их постоянная готовность и укомплектованность аварийным запасом позволяют в нормативные сроки устранять возникающие сбои в работе систем жизнеобеспечения.

| И.о. директора департамента по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края | Е.А. Пархоменко |
| --- | --- |