|  | ## ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ## ПРИМОРСКОГО КРАЯ Комитет по социальной политике и защите прав граждан ### РЕШЕНИЕ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | № |  |
| г. Владивосток |  |  |  |  |  |
| Об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа за 2016 год и планах на 2017 год |  |  |  |  |  |

Рассмотрев, заслушав и обсудив информации вице-губернатора Приморского края Ковалева И.Н., исполняющего обязанности директора департамента градостроительства Федоренко С.В., директора департамента земельных и имущественных отношений Приморского края Соколовой Н.С. "Об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа за 2016 год и планах 
на 2017 год", согласно которым:

1)на 1 ноября 2016 года в Сводный список детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на территории Приморского края, имеющих право на обеспечение жилыми помещениями, включены 
6 194 человек, в том числе 4 495 – совершеннолетних.

Общее количество неисполненных судебных решений – 3 117 (судебные решения не исполняются в связи с отсутствием информации 
о местонахождении или нахождение в местах исполнения наказания 38 лиц указанной категории, в связи с чем, выдача свидетельств невозможна).

На исполнение полномочий по обеспечению жильем детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа 
в 2016 году предусмотрено 939,42 млн рублей, в том числе:

департаменту градостроительства Приморского края из краевого бюджета 300,75 млн рублей (кассовый расход на 1 ноября 2016 года составляет 20,07 млн рублей);

департаменту образования и науки Приморского края 
638,67 млн рублей, их них:

386,00 млн рублей из краевого бюджета (150,08 млн рублей – на проведение аукционов для приобретения жилых помещений во исполнение судебных решений, вынесенных в 2011-2012 годах; 231,92 млн рублей – на выдачу свидетельств на социальную выплату);

252,67 млн рублей – лимиты средств федеральной субсидии.

Фактически на 1 ноября 2016 года обеспечено жилыми помещениями 410 человек, из них:

выдано свидетельств на социальную выплату – 80;

заключено договоров социального найма – 12;

заключено договоров специализированного жилищного фонда – 318.

До конца 2016 года будут заключаться договоры специализированного жилищного фонда и социального найма (документы на приобретенные жилые помещения находятся в работе в департаменте земельных 
и имущественных отношений Приморского края).

В стадии заключения находится 10 мировых соглашений.

В 2016 году планируется обеспечить жилыми помещениями более 
500 человек;

2)по информации департамента градостроительства Приморского края освоено 20,07 млн рублей (в краевом бюджете на 2016 год предусмотрено 300,75 млн рублей), выполнено работ на сумму 64, 29 млн рублей.

До конца 2016 года планируется освоить порядка 90,00 млн рублей.

В соответствии с договорами на проектно-изыскательские работы выполнена проектно-сметная документация стадии "ПРОЕКТ" 
на строительство двух жилых 45-ти квартирных домов в г. Лесозаводске 
и пгт Пограничный. После получения положительного заключения 
по указанным домам в г. Лесозаводске проектно-сметная документация 
по пгт Пограничный будет направлена на экспертизу, как проектно-сметная документация повторного применения (для оптимизации затрат).

Срок ввода домов № 1, № 2 в с. Покровка Октябрьского муниципального района – ноябрь 2016 года. После ввода в эксплуатацию указанных домов лицам из числа детей-сирот будут предоставлены 72 благоустроенные квартиры.

Точная дата ввода указанных домов не указана, в связи с чем, возникает риск, что по данным квартирам договоры найма специализированных жилых помещений в 2016 году заключены не будут, что приведет к снижению прогнозируемого числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, обеспеченных жилыми помещениями и невыполнения показателей государственной программы Приморского края "Обеспечение доступным жильем 
и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приморского края" на 2013-2020 годы по подпрограмме "Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей";

3)по информации департамента земельных и имущественных отношений Приморского края по состоянию на 1 ноября 2016 года:

в специализированный жилищный фонд Приморского края 
с отнесением к виду жилых помещений, предназначенных для проживания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, включено 
330 жилых помещения;

заключено 318 договоров найма специализированных жилых помещений и 12 договоров социального найма жилых помещений.

На основании вышеизложенного, комитет

РЕШИЛ:

1.Принять к сведению информации вице-губернатора Приморского края Ковалева И.Н., исполняющего обязанности директора департамента градостроительства Федоренко С.В., директора департамента земельных 
и имущественных отношений Приморского края Соколову Н.С. 
"Об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа за 2016 год и планах 
на 2017 год".

2.Рекомендовать Администрации Приморского края:

2.1.При формировании краевого бюджета на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов увеличить объем средств на приобретение 
и строительство жилых помещений в целях скорейшей реализации мероприятий, направленных на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на территории Приморского края.

2.2.Обратить внимание на необходимость:

увеличения количества предоставляемых жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, состоящих в Сводном списке;

привлечения частного капитала для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
а также лиц из их числа, на основе государственно-частного партнерства;

2.3.Осуществлять контроль за предоставлением жилых помещений 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа, в том числе по судебным решениям.

2.4.Принять меры, направленные выполнение показателей подпрограммы "Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" до конца 2016 года (целевой показатель на 2016 год составляет 543 человека).

3.Рекомендовать департаменту градостроительства Приморского края:

3.1.Своевременно и в полном объеме осваивать средства, выделенные 
из краевого бюджета на строительство жилых помещений в целях обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на территории Приморского края.

3.2.В целях реализации прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, увеличить объем и темпы строительства жилья 
на территории Приморского края.

3.3.До конца ноября 2016 года ввести в эксплуатацию дома № 1, № 2 
в с. Покровка Октябрьского муниципального района.

- 4.Рекомендовать департаменту образования и науки Приморского края продолжать работу по реализации мероприятий, направленных 
на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, на территории Приморского края не только по судебным решениям, но и обеспечивать жилыми помещениями лиц, состоящих в сводном списке.

- 5.Рекомендовать департаменту земельных и имущественных отношений Приморского края продолжить работу:

- по включению жилых помещений в специализированный жилищный фонд Приморского края с отнесением к виду жилых помещений, предназначенных для проживания лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

- по предоставлению жилых помещений по договорам найма специализированных жилых помещений указанной категории лиц.

6.Направить в Администрацию Приморского края, департамент градостроительства Приморского края, департамент земельных 
и имущественных отношений Приморского края, департамент образования науки Приморского края.

Председатель комитета							         И.С. Чемерис