Информация к заседанию АПК

О перспективах реализации государственной программы «Развитие транспортного комплекса Приморского края 
на 2013 -2021 годы». Об исполнении мероприятий, финансируемых из средств дорожного фонда, в 2016 году.

Уважаемые участники заседания!

Уважаемые коллеги!

В 2016 году на реализацию мероприятий по развитию транспортного комплекса было направлено 1 201 млн. рублей, в том числе:

- 304 млн. рублей на предоставление субсидий из краевого бюджета организациям железнодорожного транспорта на возмещение недополученных доходов в связи с перевозкой пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении на территории Приморского края по тарифам не выше предельных тарифов.

Проведена оптимизация расписания движения пригородных поездов с учетом обращений населения Приморского края:

- введены в расписание дополнительные пригородные поезда на участке Владивосток-Уссурийск;

- проведена оптимизация расписания пригородного железнодорожного движения в связи с закрытием на реконструкцию тоннеля имени Сталина;

- введены в расписание дополнительные остановки пригородных поездов на станциях и остановочных пунктах железнодорожного участка Смолянинов-Партизанск.

За 2016 год на пригородных железнодорожных перевозках перевезено 4 989 263 пассажиров, снижение к 2015 году составило 3,1% (5 148 766 пассажиров).

Отрицательное влияние на пассажиропоток оказали следующие факторы:

- снижение числа федеральных льготников, которые сохранили право льготы на 11% и снижение общего числа граждан получателей льгот из федерального бюджета на 1 % в 2016 году на территории Приморского края.

Причиной уменьшения количества перевезенных пассажиров по отношению к факту аналогичного периода прошлого года также стало продолжающееся расширение сети автобусного сообщения, связанное с развитием автодорожной инфраструктуры.

На сегодняшний день по нашему мнению главной задачей нашей совместной работы с пригородной пассажирской компанией наряду с обеспечением безопасности и бесперебойности перевозок становится повышение качества услуг, совершенствование графика движения пригородных поездов, увеличение скоростей движения поездов на особо конкурентных участках в сравнении с автомобильным транспортом.

- 148 млн. рублей на предоставление субсидий из краевого бюджета юридическим лицам на возмещение недополученных доходов, возникающих в связи с регулированием органами исполнительной власти Приморского края тарифов на перевозки пассажиров и багажа воздушным транспортом на местных воздушных линиях  Приморского края, а именно АО «Авиакомпании «Аврора» - 74 млн. рублей, и ООО «Дальнереченск Авиа» 65 млн. рублей.

Общий объем предоставленных субсидий за 2016 год составил – 140 млн. рублей, или 94,3% от объема бюджетных ассигнований, предусмотренных в подпрограмме. Субсидии предоставлены АО «Авиакомпания «Аврора» (74 млн. рублей) и ООО «Дальнереченск Авиа» (65 млн. рублей).

Для повышения транспортной доступности районов Приморского края в августе 2016 года был открыт новый маршрут, связывающий город Владивосток с пгт Преображение с частотой 2 рейса в неделю, частота которого к концу 2016 года доведена до 5 раз в неделю.

В конце 2016 года на территории края осуществлялись регулярные внутри краевые авиаперевозки по 12 маршрутам, а частота полетов составляла 30 раз в неделю, что на 7 раз больше чем в начале года.

За 2016 год на внутри краевых авиаперевозках перевезено 
30 тыс. пассажиров, что больше на 10% показателя 2015 года.

- 355 млн. рублей на предоставление субсидии краевому государственному унитарному  авиационному предприятию "Пластун-Авиа" на приобретение воздушных судов в собственность Приморского края.

Расходы осуществлены согласно кредитного договора за четыре воздушных судна, а также договору лизинга за приобретенное пятое воздушное судно (3-го самолета) для внутри краевых авиаперевозок.

Увеличение парка воздушных судов позволит повысить авиационную мобильность и транспортную доступность труднодоступных населенных пунктов Приморья для жителей края, реализовать дальнейшее развитие внутри краевых авиаперевозок, расширить действующую аэродромную сеть,

в такие населённые пункты Серафимовка (Ольга), Арсеньев, Восток, Лазо, Олон, Охотничий.

- 379 млн. рублей на предоставление субсидии из краевого бюджета авиационным предприятиям на возмещение затрат на содержание и организацию эксплуатации аэропортов и (или) аэродромов гражданской авиации, находящихся в собственности Приморского края, а также на приобретение имущества, необходимого для осуществления пассажирских перевозок на местных воздушных линиях в Приморском крае.

Финансирование было направлено на возмещение затрат «Пластун-Авиа» на текущее содержание аэропортов и посадочных площадок в Приморском крае, в том числе на приобретение радио и метеооборудования, аварийно-спасательного оборудования, спецодежды, материалов для ограждений, на текущий ремонт взлетно-посадочной полосы и капитальный ремонт здания аэровокзала в Кавалерово.

В 2016 году выполнен капремонт аэровокзала в Кавалерово заменены крыша, фасад, отремонтирован перрон, благоустроена прилегающая территория. В обновленном аэровокзале установили новую пожарную сигнализацию, системы оповещения и видеонаблюдения, новое ограждение посадочной площадки. В аэровокзале организованы удобная комната матери и ребенка зал ожидания, досмотровая зона, медицинский пункт.

Средства субсидии были направлены на техобслуживание самолетов и вертолетов санитарной авиации.

В результате реализации мероприятия за 2016 год вертолетами санитарной авиации выполнено 198 авиасанзаданий на полеты, эвакуировано в медицинские организации второго и третьего уровней 217 пациентов, проведено 11 консультаций на месте и 2 оперативных вмешательства на месте. Для сравнения в 2015 году выполнено всего 25 авиасанзаданий,  эвакуировано 25 пациентов. Учитывая увеличение количества пациентов, эвакуируемых воздушным транспортом, доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток увеличилась до 73,4%.

В настоящее время один вертолет базируется и несет дежурство в Кавалерово, и покрывает северные и северо-западные районы края, другой – во Владивостоке.

- 12 млн. рублей на предоставление субсидии краевому государственному унитарному авиационному предприятию «Пластун-Авиа» на строительство (реконструкцию) посадочных площадок.

Средства были направлены на часть работ связанных со строительством (реконструкцией) взлетно-посадочных площадок и служебно-пассажирских зданий в п. Восток, с. Светлая и п. Пластун, а именно на определение аэронавигационных ориентиров, проведение инженерно-геодезических работ, кадастровых работ и подготовки градостроительных планов, аэронавигационных паспортов, закупку и монтаж видеооборудования, радиооборудования, дизель-генераторов, проектирование пункта ГСМ Кавалерово.

В рамках реализации мероприятий по развитию дорожной отрасли направлено 9 745 млн. рублей, в том числе: средства федерального бюджета 3 924 млн. рублей и средства краевого бюджета 5 820 млн. рублей.

Протяженность региональных или межмуниципальных дорог составляет 6 702 км.

На сети автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Приморского края эксплуатируются 1594 мостов и путепроводов общей протяженностью 67,57 тыс. п. м, включая  2 внеклассных моста (Золотой Рог и низководный Де Фриз-Седанка), 25 деревянных мостов и тоннель.

Финансовые средства направлялись на основные направления деятельности:

- содержание автомобильных дорог – 2 136 млн. рублей;

- ремонт автомобильных дорог - 1 045 млн. рублей;

- проектные изыскания и строительство автомобильных дорог – 5 969 млн. рублей;

- софинансирование расходов муниципальных образований Приморского края по осуществлению дорожной деятельности – 593 млн. рублей.

В рамках содержания были выполнены работы по устройству 
21 км слоя износа из асфальтобетона, ликвидирована  колейность на 38,5 км, в том числе на дорогах:

Уссурийск –Пограничный-госграница с км 0-км 7 (с.Новоникольск);

Осиновка-Рудная Пристань  в Анучинском, Яковлевском, Чугуевском муниципальных районах и Дальнегорском городском округе;

Спаск-Варфоломеевка, Достоевка-Покровка-Минеральный в Яковлевском районе:

Хабаровск-Владивосток-Светлогорье в Пожарском районе;

Дальнегорск-Краснореченск в Дальнегорском городском округе;

Новомихайловка-Чугуевка-Лазо по Чугуевскому району;

Находка-Лазо-Ольга-Кавалерово в Ольгинском районе;

Раздольное-Хсан на участке км 84-км86;

Восстановлена дорожная разметка на  1600 км автомобильных дорог на общую сумму 38 млн. рублей.

В соответствии с заключенными государственными контрактами по восстановлению дорожных одежд в местах ремонта земляного полотна на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения Приморского края отремонтировано 49,8 км дорог, в том числе заасфальтированы дороги в 29 населенных пунктах Приморского края: Горноводное, Пермское, Ветка, Фурманово в Ольгинском районе, Поляны,Любитовка, Кольцевое, Лазо в Дальнереченском районе, Авдеевка, Родниковый в Кировском районе, Бусевка, Константиновка, Красный Кут, Вишневка в Спасском районе, Дальзаводское, Чапаевка, Ярославка, Сиваковка в Хорольском районе, Самарка, Чугуевка, Булыга в Чугуевском районе, Веневитиново, Таежный, Шмидтовка, Прохладное в Надеждинском районе, Комиссарово, Мельгуновка, Дворянка,Новониколаевка, Посьет в Хасанский районе,  Рассказово в Ханкайском районе, Глуховка в Уссурийском городском округе, Меркушевка в Черниговском районе,   участок дороги на 7-8 Синельниково, Новонежино-Анисимовка с 13 по 15 км с асфальтированием начеленного пункта Новонежино, 1 км на Веденка-Соловьевка, 1,68 км Осиновка-Рудная Пристань- горнолыжная база в Арсеньевском городском округе,  Находка-Лазо-Ольга-Кавалерово 119-127 км, осуществляется  ремонт участков дорог Рудная Пристань-Терней с км 10 по км 13, Новонежино-Анисимовка с 7 по 12 км.

Выполнен ремонт картами на участке автомобильной дороги Шкотово  - Партизанск (за исключением участка проходящего по п.Новая Москва)

Отремонтировано 11 мостов, в том числе:

мост через реку Казачка на км 14;

мост через ручей км 17 автомобильной дороги «Доброполье – Николо-Львовское – Корсаковка – Яконовка»;

мосты через реку Ореховка на км 14, км 21 автомобильной дороги «Ракитная - Маревка»;

мост через Репьевка на автомобильной дороге Михайловка-Дальнее на подъезде к с. Ленинское;

мост через ручей на км 0+710 автомобильной дороги «Подъезд к больнице Евгеньевская;

мост на км 30 автомобильной дороги  Михайловка-Дальнеее;

мост на км 1 подъезд к с.Ленинское;

мост через р.Илистая на км 2 автомобильной дороги Осиновка-Рудная Пристань -с.Горбатка в Михайловском муниципальном районе;

мосты на км 2 и км 8 автомобильной дороги Маргаритово-Моряк Рыболов.

В рамках строительства и реконструкции автомобильных дорог выполнена следующая работа:

- Введен в эксплуатацию объект  «Реконструкция автомобильной дороги Раздольное – Хасан на участке Нарвинский перевал км 74 – км 79 в Приморском крае», первый экологический тоннель для леопардов, который является составной частью транспортного коридора «Приморье – 2» и граничит с  государственным природным биосферным заповедником «Кедровая падь» и национальным парком «Земля леопарда».

- Сдан в эксплуатацию участок автомобильной дороги Владивосток – Находка – порт Восточный на участке км 3,5 – км 18. Что позволило значительно разгрузить автомобильное движение по улично-дорожной сети города Артема, направлением транспортного потока из Владивостока и с федеральной автомобильной дороги А-370 «Уссури» Хабаровск – Владивосток по направлению в Находку и порт Восточный в обход города Артема.

- Выполнены строительно-монтажные работы и запущено движение по съездам в районе ул. Космонавтов, ул. Фадеева и ул. Снеговая. Объект «Строительство примыканий автомобильной дороги пос. Новый – полуостров Де-Фриз – Седанка – бухта Патрокл с низководным мостом (эстакадой) Де-Фриз – Седанка на участке км 23 – бухта Патрокл, Приморский край к улично-дорожной сети города Владивостока в районе ул. Фадеева, ул. Космонавтов и ул. Снеговой».

- Заключен государственный контракт на выполнение подрядных работ по объекту «Строительство автомобильной дороги Владивосток – Находка – порт Восточный на участке км 18+500 – км 40+800 в Приморском крае» с ООО «Трансстроймеханизация». Стоимость выполнения работ составляет 20 670 млн. рублей.

Трасса участка проходит по побережью Уссурийского залива с обходом населенных пунктов Шкотово, Смоляниново. Строительство транспортной развязки «Полный клеверный лист» в районе поворота на п. Силинский позволит соединить в общую сеть автомобильные дороги: Владивосток – Находка – порт Восточный на участке км 0 – км 18; от автомобильной дороги федерального значения Хабаровск – Владивосток до автомобильной дороги Владивосток – Находка – порт Восточный; Владивосток – Артем и даст выход к игорной зоне «Приморье».

Срок окончания работ запланирован на 2020 год.

- Запущено движение по мостовому переходу через р. Мельгуновка на км 72 автомобильной дороги Михайловка – Турий Рог. Движение автомобильного транспорта осуществляется по новому мосту в полном объеме без ограничения общей массы транспортного средства.

- Получено положительное заключение проектной документации по объекту Строительство мостового перехода через р. Крыловка на 24 км автомобильной дороги Кировский – Николо-Михайловска – Яковлевка в Приморском крае.

- По объекту территории опережающего социально-экономического» развития ТОСЭР «Надеждинская» заключен государственный контракт на выполнение подрядных работ по объекту «Строительство автомобильной дороги Зима Южная – Раздольное – Хасан на участке Зима Южная – Новый – Де-Фриз в Приморском крае» с акционерным обществом «Специализированное строительное управление» (АО «СПЕЦСУ») (далее – подрядчик) на сумму 496 млн. рублей. Окончание строительно-монтажных работ запланировано на 01.08.2017 года, ввод в эксплуатацию объекта назначен на 01.10.2017 года.

- По объекту территории опережающего социально-экономического» развития ТОСЭР «Михайловский» заключен государственный контракт на выполнение подрядных работ по объекту «Строительство автомобильной дороги Михайловка - Турий Рог - Некруглово на участке км 0 – км 2,5 в Приморском крае» с АО «Примавтодор» на сумму 121 млн. рублей. Окончание строительно-монтажных работ запланировано на 31.07.2017года, ввод объекта в эксплуатацию на 01.09.2017 года.

Также в 2016 году получено 4 положительных заключений государственной экспертизы по проектной документации и результатам инженерных изысканий по объектам, а именно по:

- Строительству мостового перехода через р. Крыловка на км 24 автомобильной дороги Кировский-Николо-Михайловка-Яковлевка;

- в рамках реализации мероприятий ТОР «Михайловкий», в том числе: Строительству автомобильной дороги Хабаровск – Владивосток – Меркушевка на участке км 0 – км 6,4;

- Строительству автомобильной дороги Михайловка – Турий Рог – Некруглово на участке км 0 – км 2,5;

- Строительству автомобильных дорог вдоль границ земельных участков ООО «РусАгро-Приморье» (0,9 км, 2,1 км, 1,6 км).

По основному мероприятию «Поддержка дорожного хозяйства муниципальных образований Приморского края».

Финансирование мероприятий муниципальных образований, произведено на сумму 716 млн. рублей для предоставления 44 муниципальным образованиям Приморского края по четырем следующим направлениям:

на проектирование, строительство, реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, а также на их капитальный ремонт и ремонт было направлено 59 млн. рублей и распределены 4 муниципальным образованиям , а именно Владивостокскому ГО, Находкинскому ГО, ЗАТО г. Фокино, Октябрьскому МР.

Перечислены субсидии в соответствии с предоставленными пакетами документов указанным муниципальным образованиям на общую сумму 46 млн. рублей или 77,9 % от запланированного объема.

Неисполнение обязательств следующими муниципальными образованиями: Октябрьским МР - 8 млн. рублей, Владивостокским ГО на сумму - 4 млн. рублей;

на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов было предусмотрено 316 млн. рублей  и распределены 34 муниципалитетам края.

В 4 МО работы не выполнены, по причине неблагоприятных погодных условий, в том числе повлекших ЧС (Находкинский ГО, Красноармейский МР, Преображенское ГП Лазовского МР, Тернейское ГП).

Предоставили заявки и пакет подтверждающих документов на перечисление субсидий 34 муниципальных образований края. Перечислены субсидии в общей сумме 279 млн. рублей или 88,34 % от запланированного объема.

На капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов направлено 91 млн. рублей, субсидии были  распределены 17 муниципальным образованиям.

Перечислены субсидии в общей сумме 91 млн. рублей или 100% от запланированного объема.

- В рамках указанного мероприятия государственной программы всего отремонтировано 86 174 кв. м. дворовых территорий многоквартирных домов  и проездов к дворовым территориям.

на проектирование, строительство подъездных автомобильных дорог, проездов к земельным участкам, предоставленным (предоставляемым) на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, и гражданам, имеющим двух детей, а также молодым семьям было предусмотрено 
126 млн. рублей, и распределены 13 муниципальным образованиям.

Перечислены субсидии в размере 86 млн. рублей или 68,2 %. Основная причина неисполнения – не состоялись конкурсные процедуры по заключению муниципального контракта, расторжение контракта по причине невыполнения подрядной организацией работ в установленные сроки, предоставление положительного заключения государственной экспертизы проводимой в рамках государственных контрактов предполагается в 2017 году.

По итогам 2016 года изготовлено 10 комплектов проектной документации (запланировано 18) и обеспечено подъездными путями для начала строительства 186 земельным участкам (план 781).

Спасибо за внимание!