Информация об исполнении подпрограммы «Развитие дорожной отрасли в Приморском крае на 2013-2020 годы» в рамках реализации государственной программы «Развитие транспортного комплекса Приморского края на 2013 -2021 годы» за первое полугодие 2017 года

Существующую сеть автомобильных дорог общего пользования Приморского края  на 01.01.2017 года составляют дороги:

-федерального значения, протяженностью 581,195 км,

-регионального и межмуниципального значения, протяженностью 6 718 км,

-местного значения, протяженностью - 9 545,7 км.

-дороги лесовозные грунтовые постоянного типа (находятся в бесхозяйном состоянии) – ориентировочно (точные данные отсутствуют) - 3 804 км

Автомобильные дороги регионального значения с асфальтобетонным покрытием  составляют– 3 412 км (50,8%);

- с переходным типом покрытия (щебеночные, гравийные) – 3 204 км (47,68%);

- грунтовые дороги – 102 км (1,52%).

По территории сельских населенных пунктов  проходит – 1076,8 км (16,8%), из них:

- с асфальтобетонным покрытием – 771,2 км (72%)

- с гравийным и щебеночным покрытием – 305,6 км (28%).

На сети автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения Приморского края эксплуатируются 1594 мостов и  путепроводов общей протяженностью 67,57 тыс. п. м, включая 2 внеклассных моста (Золотой Рог и низководный Де Фриз-Седанка), 1 тоннель.

В неудовлетворительном и аварийном состоянии находятся 717 мостов (45%) суммарной протяженностью 27,513 тыс. п. м, из которых 374 сооружения имеют габариты, не соответствующие категории автомобильной дороги, 610 сооружений имеют недостаточную грузоподъемность, 360 сооружений - низкий уровень безопасности движения и 434 сооружения - износ, близкий к предельному. Т.е. мосты имеют несколько характеристик, влияющих на надежность и безопасность сооружения. Более 70 процентов мостов и путепроводов построены более 40 лет назад (до 1985года) под осевую нагрузку 6-6,5 тонн и не соответствуют современным требованиям по грузоподъемности.

Автомобильные дороги общего пользования регионального и межмуниципального значения с дорожными сооружениями на них в большинстве своем работают в режиме перегрузки (42%), т.е. интенсивность движения транспортных средств и грузонапряженность на них значительно превышают расчетные параметры, в связи с чем, дороги и мосты подвергаются значительному износу и разрушениям за короткий промежуток времени. На сегодняшний день значительная часть дорог (54,4%) не соответствует нормативным требованиям.

В январе 2017 года в собственность Приморского края дополнительно принято на содержание 47,19 км автомобильных дорог федерального значения Хабаровск-Владивосток (км 730-км752+ участок проходящий по с. Раздольное).

В 2016 году на реализацию мероприятий по развитию дорожной отрасли направлено 11 917 млн. рублей, в том числе: средства федерального бюджета 4 557 млн. рублей и средства краевого бюджета 7 359 млн. рублей.

Протяженность региональных или межмуниципальных дорог составляет 6 702 км.

На сети автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Приморского края эксплуатируются 1594 мостов и путепроводов общей протяженностью 67,57 тыс. п.м, включая 2 внеклассных моста (Золотой Рог и низководный Де-Фриз – Седанка), 25 деревянных мостов и тоннель.

Финансовые средства направляются на основные направления деятельности:

- содержание автомобильных дорог – 2 562 млн. рублей;

- ремонт автомобильных дорог - 535 млн. рублей;

- проектирование и строительство автомобильных дорог – 5 694 млн. рублей, из них федеральный бюджет 2 794 млн. рублей и 2 899 млн. рублей за счет средств краевого бюджета;

- софинансирование расходов муниципальных образований Приморского края по осуществлению дорожной деятельности – 706 млн. рублей;

- устранения последствий от тайфуна LIONROCK – 1 137 млн. рублей;

- безопасные и качественные дороги 1 442 млн. рублей, в том числе федеральный бюджет в размере 625 млн. рублей, консолидированный бюджет в размере 817 млн. рублей (720 млн. рублей – краевой бюджет, 97 млн. рублей – местный бюджет).

На автомобильных дорогах, находящихся на содержании департамента, в состав которых как объекта транспортной инфраструктуры, входят конструктивные элементы, дорожные сооружения и элементы безопасности дорожного движения расположены:

-1 594 моста общей протяженностью 67 202 п. м., из них: мосты капитального типа - 1 567 шт. (98,4%),), 2 внеклассных моста – через бухту Золотой Рог и низководный мост, 1 тоннель.

- водопропускные трубы -6221 шт, в том числе 6045-железобетонных, 
134 металлических, 42 – деревянных.

-автопавильоны – 746 шт;

-дорожные знаки - 37 700 шт;

-ограждения барьерного типа – 248 км 348 м.;

-сигнальные столбики - 55 989 шт.;

-линии освещения – 76 км.;

-дорожная разметка – 1 269 753,3 м2;

-светофорные объекты – 21 шт.

Для содержания автомобильных дорог общего пользования регионального значения и дорожных сооружений на них по четырем климатическим районам, а также на содержание искусственных сооружений (мостов, путепроводов, эстакад, труб)  заключены двухгодичные  государственные контракты на период содержания  2016-2017годы.

В рамках исполнения Федерального закона 16-ФЗ «О транспортной безопасности» департаментом заключены государственные контракты на охрану объектов транспортной инфраструктуры - мостов через бухту Золотой Рог, внеклассного моста, а также Нарвинского тоннеля на автомобильной дороге Раздольное-Хасан, проведена оценка их уязвимости. В настоящее время разрабатывается пакет нормативных документов, в том числе план мероприятий, направленных на обеспечение транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры.

По состоянию на 15.07.2017 года заключены государственные контракты на сумму 2 562 млн. рублей или 100%.

В рамках содержания были выполнены работы по устройству слоя износа (17 км) и устранению пучинообразования (4452 м2).

Работы будут проводится на следующих автомобильных дорогах:

Дальнереченск – Рощино – Восток в Красноармейском муниципальном районе:

Осиновка – Рудная Пристань  в Чугуевском муниципальном районе;

Ясеневый – Олон, Лучегоск – Стольное в Пожарском районе;

Лазо – Грушевое  в Дальнереченском районе;

Проведены работы по оценке уязвимости объектов транспортной инфраструктуры в сфере дорожного хозяйства – искусственных дорожных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения.

В рамках ремонта автомобильных дорог и дорожных сооружений предусмотрен ремонт 76 км на общую сумму 535 млн. рублей. По состоянию на 15.07.2017 года заключены государственные контракты на всю сумму или 100%.

А именно будут продолжены работы по объектам, указанным в поручениях Губернатора Приморского края, на автомобильных дорогах  Веденка – Соловьевка в Дальнереченском районе, Осиновка – Рудная Пристань – горнолыжная база в Арсеньевском городском округе, Рудная Пристань – Терней, км 10 – км 13 в Тернейском районе, Михайловка – Турий Рог – Новошахтинский в Михайловском районе, Душкино – Ливадия – Анна с подъездом к п. Южно-Морскому в Находкинском городском округе, Хабаровск – Владивосток – Светлогорье, Хабаровск – Владивосток – Нагорное в Пожарском районе, Сибирцево – Жариково – Комиссарово, км 31 по км 34 в Хорольском районе, Владивосток – Находка – порт Восточный – Новонежино – Анисимовка в Шкотовском районе. И на таких объектах как: Владивосток – Находка – порт Восточный км 36, км 90 – 92 (район Фокино); Михайловка – Турий Рог – Новошахтинск; Раздольное – Хасан – Цуканово, ст. Сухановка – Андреевка.

А также ремонт на территории ТОР «Михайловский»: Григорьевка – Новожатково на участке км 0 – км 4,5; Михайловка – Турий Рог – Дубки на участке км 0 – км 2,7; Михайловка – Дальнее с подъездом к с. Ленинское.

На проектирование и строительство автомобильных дорог направлено 5 694 млн. рублей, из них федеральный бюджет 2 794 млн. рублей и 2 899 млн. рублей за счет средств краевого бюджета, заключенные контракты составили 86%

Завершены работы по проектированию объектов в Приморском крае в рамках заключенных государственных контрактов общей стоимостью 7,61 млн. рублей:

- - Строительство мостового перехода через р. Кроуновка на км 2+262 автомобильной дороги Доброполье-Николо-Львовское-Корсаковка-Кроуновка на сумму 5,24 млн. рублей;

- - Строительство мостового перехода на км 24+194 автомобильной дороги Уссурийск-Раковка-Осиновка на сумму 2,37 млн. рублей.

Выполняются  работы по проектированию объектов в Приморском крае в рамках заключенных государственных контрактов общей стоимостью 9,51 млн. рублей:

- - Строительство мостового перехода через р. Литовка на км 127 автомобильной дороги Артем-Находка-порт Восточный на сумму 7,3 млн. рублей;

- Строительство мостового перехода через р. Тихая на км 4+680 автомобильной дороги Чернышевка - Новопокровка в Приморском крае на сумму 2,21 млн. руб.

В рамках строительства и реконструкция автомобильных дорог ведется следующая работа:

Продолжается выполнение подрядных работ по объекту «Строительство автомобильной дороги Владивосток – Находка – порт Восточный на участке км 18+500 – км 40+800 в Приморском крае» с ООО «Трансстроймеханизация». Стоимость выполнения работ составляет 20 670 млн. рублей. Объем работ планируемый к выполнению в текущем году составит 6 131 млн. рублей. Объем средств предусмотренный в текущем году на реализацию объекта 3 700 млн. рублей, из них 2 794 млн. рублей за счет средств федерального бюджета и 905 млн. рублей за счет средств краевого бюджета. Срок окончания работ в соответствии контракта запланирован на конец 2020 года.

Продолжается работа по объектам территорий опережающего социально-экономического развития, а именно:

- строительство автомобильной дороги Зима Южная – Раздольное – Хасан на участке Зима Южная – Новый – Де-Фриз, окончание строительно-монтажных работ  запланировано на 01.08.2017 года, ввод в эксплуатацию объекта назначен на 01.10.2017 года;

- строительство автомобильной дороги Михайловка - Турий Рог - Некруглово на участке км 0 – км 2,5, окончание строительно-монтажных работ запланировано на  31.07.2017 года, ввод объекта в эксплуатацию на 01.09.2017 года;

- строительство автомобильной дороги Хабаровск – Владивосток – Меркушевка на участке км 0 – км 6,4 в Приморском крае на сумму 409 млн. рублей. Окончание строительно-монтажных работ запланировано на  31.10.2017 года, ввод объекта в эксплуатацию назначен на 03.12.2017 года;

- строительство автомобильных дорог вдоль границ земельных участков ООО «РусАгро-Приморье» (0,9 км, 2,1 км, 1,6 км). Срок начала строительства 29.05.2017 года, срок ввода объекта в эксплуатацию – 04.12.2017 года;

- получено положительное заключение государственной экспертизы по проектной документации по строительству автомобильных дорог от дорог регионального значения до границ земельных участков ООО «РусАгро-Приморье» (1,1 км, 1,0 км, 1,05 км, 1,1 км, 0,9 км);

- находиться в государственной экспертизе документация по строительству автомобильных дорог от дорог регионального значения до границ земельных участков ООО «РусАгро-Приморье» (1,1 км, 1,0 км, 1,05 км, 1,1 км, 0,9 км).

Запланировано начало строительства 3-х мостовых переходов:

- через р. Литовка на км 127 автомобильной дороги Артем - Находка - порт Восточный в Приморском крае;

- через р.  Кроуновка на км 2+262 автомобильной дороги «Доброполье – Николо-Львовское – Корсаковка – Кроуновка» в Приморском крае;

- через р. Крыловка на 24  км автомобильной дороги Кировский - Николо-Михайловка - Яковлевка в Приморском крае.

На реализацию мероприятия «Поддержка дорожного хозяйства муниципальных образований Приморского края» направлено 706 млн. рублей, в том числе:

29 млн. рублей на субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на проектирование, строительство, реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, а также на их капитальный ремонт и ремонт, за счет средств дорожного фонда Приморского края;

199 млн. рублей на субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование мероприятий муниципальных образований Приморского края по проектированию, строительству подъездных автомобильных дорог, подъездов к земельным участкам, предоставленным (предоставляемым) на бесплатной основе гражданам, имеющим трёх и более детей, и гражданам, имеющим двух детей, а также молодым семьям;

102 млн. рублей на субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование мероприятий  муниципальных образований Приморского края по проведению капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования  населенных пунктов;

303 млн. рублей на субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование мероприятий муниципальных образований Приморского края по проведению  капитального ремонта и ремонта дворовых  территорий многоквартирных  домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов.

В настоящее время проходит процедура заключения дополнительных соглашений с муниципальными образованиями в соответствии с утвержденным распределением № 247-па от 26 июня 2017 года. Следует отметить, что только 5 муниципальных образований до настоящего момента не заключили соглашение, а именно:

Хасанский муниципальный район, Лесозаводский городской округ, городской округ Большой Камень, Кировское городское поселение и Надежденский муниципальный  район.

Финансирование данных мероприятий начнется в августе месяце.

В результате разрушений и повреждений от тайфуна LIONROCK, было повреждено 549 км автомобильных дорог и 32 моста на общую сумму ущерба 3 678 млн. рублей. В текущем году ведутся восстановительные и ремонтные работы по автомобильным дорогам регионального значения и мостам, за счет средств федерального бюджета.

В бюджет Приморского края поступили иные межбюджетные трансферты на восстановление автомобильных дорог и мостов при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в размере 1 137 млн. рублей и ожидается поступление 942 млн. рублей за счет неиспользованных в 2016 году остатков бюджетных ассигнований Федерального дорожного агенства.

Кассовое исполнение по данному мероприятию на 01.07.2017 года составило 379 млн. рублей. Также в настоящее время проходит процедура заключения соглашений с муниципальными образованиями на предоставление иных межбюджетных трансфертов на общую сумму 261 млн. рублей.

На текущий момент выполнены аварийно-восстановительные работы на сумму 620 млн. рублей, в том числе по восстановлению мостов 
на сумму 98 млн. рублей.

Согласно плана выполнения аварийно-восстановительных работ до 30.10.2017 года будут выполнены работы по восстановлению дорожной одежды, а также ремонту мостовых сооружений.

Заключены контракты на Выполнение аварийно-восстановительных работ по ликвидации разрушений на автомобильных дорогах общего пользования регионального (межмуниципального) значения по III, IV климатическим районам, по восстановлению мостов на автомобильных дорогах Устиновка – Зеркальный, Кавалерово – Хрустальный, Уборка – Самарка – Ариадное, Осиновка – Рудная Пристань – Соколовка в Кавалеровском, Чугуевском муниципальных районах, по  мосту через реку «Извилинка» на км 44 + 300 автомобильной дороги «Новомихайловка – Чугуевка – Лазо», по восстановлению моста  через реку Зеркальная на автомобильной  дороге Подъезд к Суворово в Кавалеровском муниципальном районе, по восстановлению моста  через реку Черемуховая  на  км 23+895 автомобильной  дороги Дальнегорск – Черемшаны  в Дальнегорском городском округе, Восстановление мостов в  Тернейском районе на автомобильных дорогах  Усть-Соболевка – Аэропорт и Максимовка – Усть-Соболевка  в  Тернейском муниципальном районе, Выполнение аварийно-восстановительных работ по ликвидации разрушений на автомобильной дороге общего пользования регионального (межмуниципального) значения Лазо – Заповедный в Лазовском муниципальном районе.

Проводится ремонт 7 мостов:

-через реку Лукьяновка на км 45+121 автомобильной дороги Дальнереченск – Рощино – Восток;

- км 27+728 автомобильной дороги км 300 – Фурманово в Ольгинском районе;

- будут закончены работы по мосту через реку Маргаритовка на 3 км автомобильной дороги Маргаритово – Моряк Рыболов.-

- у с. Бельцово на автомобильной дороге Николо-Михайловка – Озерное – Бельцово – Орлиное;

- через реку Малиновка на км 0+490 автомобильной дороги Подъезд к с. Лобановка;

- мост через реку Серебрянка на автомобильной дороге Терней – Малая Кема;

-через реку Комаровка  на км 0+480 автомобильной дороги Комарово – Заповедный – Кондратеновка;

В настоящее время отремонтирован мост на 1 км автомобильной дороги Улитовка – Пуциловка – Богатырка – Монакино в Уссурийском городском округе.

В текущем году Приморский край включен в программу Развитие транспортной системы в рамках реализации приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги», в которую вошли 34 субъекта Российской Федерации из 85. В рамках реализации указанной программы на ремонт автомобильных дорог дополнительно направится 1 442 млн. рублей, в том числе за счет федерального бюджета – 625 млн. рублей, консолидированного бюджета – 817 млн. рублей (720 млн. рублей – краевой бюджет, 97 млн. рублей – местный бюджет).

В настоящее время состоялись аукционы на 119 объектов на общую сумму 1264,25 млн. руб., что составляет 88,5 %.

Оставшиеся 18 объектов, на общую сумму 146,65 млн. руб.,  были включены в план график и назначены даты проведения процедуры закупки, но в связи с решениями ФАС, процедура торгов перенесена на более поздние сроки.

До конца июля планируется проведение аукционов на общую сумму 146,65 млн. руб., что составляет 10,2 % от общей суммы торгов. В связи с тем, что 90% объемов работ расторговано и подрядные организации приступили к работам, считаем, что все работы входящие в приоритетную программу «Безопасные и качественные дороги» будут выполнены в срок до 30 октября 2017 г.

Предусмотрено финансирование автомобильных дорог:

- регионального или межмуниципального значения в общем объеме 475 млн. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 141 млн. рублей, за счет средств краевого бюджета – 334 млн. рублей;

В рамках Владивостокской агломерации планируется отремонтировать автомобильные дороги:

-Артем-Находка-порт Восточный на участке общей протяженностью 32 км;

-Шкотово-Партизанск на 4.8 км;

- Штыково-Ивановка-Реттиховка общей протяженностью 10 км.

- местного значения в общем объеме 967 млн. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 483 млн. рублей и средств консолидированного бюджета – 483 млн. рублей (386 млн. рублей – краевой бюджет, 97 млн. рублей – местный бюджет);

Основными показателями являются

Доля протяженности дорожной сети, соответствующая нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию целевой показатель этого года 42,32 % при базисном 35,37%;

Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети городских агломераций целевой показатель этого года 124 шт. при базисном 162 шт.

Необходимо отметить, что контроль хода выполнения работ в рамках приоритетного направления осуществляется еженедельно специально созданной комиссией.