ДОКЛАД

« О ходе подготовки объектов жилищнокоммунального хозяйства

и топливно-энергетического комплекса Приморского края

к осенне-зимнему отопительному периоду 2017-2018 годов»

| 19 сентября 2017 года | г. Владивосток |
| --- | --- |

В начале своего доклада скажу, что все общие организационные мероприятия по подготовке и организованному началу отопительного сезона своевременно выполнены и на уровне Администрации края, и на уровне муниципальных образований.

В соответствии с требованиями приказа Министерства энергетики РФ
от 12 марта 2013 года № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности
к отопительному периоду» специально созданными комиссиями органами местного самоуправления проводится оценка готовности к отопительному сезону теплоснабжающих и теплосетевых организаций с выдачей паспортов готовности в срок до 01.11.2017.

Проверка готовности муниципальных образований будет осуществляется Дальневосточным управлением Федеральной службы по технологическому, экологическому и атомному надзору.

Срок окончания паспортизации 15.11.2017.

В целом по краю объекты ЖКХ к отопительному сезону подготовлены на 93 %, а именно:

- сети тепло-, водоснабжения и водоотведения – 94 %;

- жилищный фонд – 92,3 %;

- объектов социального назначения – 96,4 %;

- котельные – 90 %.

Напомню, что основной задачей по подготовке Приморского края
к отопительному сезону согласно распоряжения Администрации Приморского края от 10.01.2017 года № 1-ра «О подготовке топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Приморского края к работе в осенне-зимний период 2017-2018 годов» является завершение выполнения предзимних работ и обеспечение полной готовности систем и объектов жизнеобеспечения к 15 октября 2017 года.

Имеются отставания в подготовке жилфонда в следующих муниципальных образованиях:

Городские округа: Дальнегорский (86 %), Дальнереченский, (86 %) Лесозаводский 83 %), Находкинский (89 %), Партизанский (67 %).

Муниципальные районы: Дальнереченский (87 %), Лазовский (88 %), Михайловский (85 %), Ольгинский (82 %), Пожарский (86 %), Хасанский
(74 %).

С целью решения вопроса по снижению ветхости объектов жилищно- коммунального хозяйства и соответственно повышения качества предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Приморского края
в рамках государственных программ Приморского края «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приморского края» на 2013 - 2017 годы», «Энергоэффективность, развитие газоснабжения и энергетики в Приморском крае» на 2013 - 2017 годы» предусмотрены мероприятия по замене и капитальному ремонту объектов и систем тепло-, водо-, электроснабжения и водоотведения.

Заготовка топлива к началу отопительного сезона 2017-2018 годов ведется в плановом порядке по прямым договорам. Основные поставки топлива ожидаются в октябре месяце.

| Вид топлива | Потребность на отопительный период, тонн | План накопления к началу отопительного периода |  | Фактически накоплено на 18.09.2017 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | тонн | дней | тонн | % к плану накопления |
| Мазут | 274 930 | 51 242 | 30 | 60 985 | 119 |
| Уголь | 1 152 772 | 198 825 | 30 | 99 300 | 49 |
| Диз. топливо | 12 944 | 1 689,4 | 30 | 849 | 50 |

КГУП «Примтеплоэнерго» к отопительному сезону проведены электронные аукционы на поставку топочного мазута и заключены контракты на 63, 600  тыс.тонн, уже отгружено 62,5 тыс. тонн.

Основной поставщик угля АО «Приморскуголь», с целью предотвращения разворовывания и порчи угля,  поставки с местных угольных разрезов планируются в сентябре-октябре.

Финансирование мероприятий по подготовке жилищно-коммунального хозяйства к отопительному сезону 2017-2018 годов планируется выполнить
в объеме 3,4 млрд. руб., в том числе:

| 1. | За счет средств краевого бюджета в том числе: - субсидии организациям на возмещение затрат, связанных с приобретением топлива; - субсидия на капитальные вложения в объекты капитального строительства собственности ПК КГУП (на проведение мероприятий энергоресурсосбережения и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры ПК); - субсидии бюджетам МО на мероприятия по энепргосбережению и повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры ПК; - субсидии организациям на мероприятия по энергосбережению и модернизации объектов ком. инфраструктуры ПК; | - | 1 408,62 млн. руб.; 873,42 млн. руб.; 198,9 млн. руб.; 91,6 млн. руб.; 244,7 млн. руб.; |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | За счет средств бюджетов муниципальных образований | - | 850,5 млн. руб.; |
| 3. | За счет средств предприятий | - | 1 150,0 млн. руб. |

В 2017 году в соответствии с постановлением Администрации Приморского края от 17.03.2017 № 80-па выделены средства краевого бюджета в размере 91,60 млн. рублей 11-ти муниципальным образований края и в настоящее время завершаются работы по капитальному ремонту объектов теплоснабжения (6,2 км. тепловых сетей и ремонт оборудования 4-х котельных) на общую сумму 114,50 млн. рублей.

В 2017 году на реализацию мероприятий по капитальному ремонту
и капитальным вложениям объектов теплоснабжения (собственность Приморского края) КГУП «Примтеплоэнерго» предусмотрены средства краевого бюджета в размере 443,6 млн. рублей, в том числе на капитальные вложения - 198,9 млн. руб. и капитальный ремонт 244,7 млн. руб.

Для решения наиболее проблемных вопросов запланировано приобретение и установка 34 АМК, в том числе взамен четырех встроенных котельных:

- Находкинский ГО, котельная № 4.14 по адресу ул. Береговая, 14а;

- Лесозаводский ГО, котельная 41 по адресу ул. Паровозная, 1 (школа);

- Шкотовский МР, котельная ул. Садовая-20, с. Анисимовка Новонежинского СП;

- Надеждинский МР, котельная п. Раздольное, ул. Лазо, 36а (СШ №3).

Также запланировано замещение теплоисточника в п. Таежка Надеждинского МР ФГУП «Чайка» Росрезерва.

КГУП «Примтеплоэнерго» за счет собственных средств запланирована реализация ремонтной программы на 2017 год на сумму 286 млн. рублей, 
в рамках которой будет отремонтировано 54 км. тепловых сетей, заменено 
47 котлов,69 дымососов.

Кроме того в 2017 году в рамках подпрограммы «Чистая вода Приморского края» постановлением АПК от 16.03.2017 №75-па 17-ти муниципальным образованиям края выделены  средства краевого бюджета в размере 258,431 млн. рублей, до конца т.г. будут выполнены работы на общую сумму 323,04 млн. рублей.

Организация оперативного реагирования по локализации аварийных ситуаций на объектах жизнеобеспечения населения.

Для ликвидации аварийных ситуаций на объектах и системах ЖКХ края имеются 849 аварийных бригад, численный состав которых составляет более 4000 человек. В наличии около 1210 единиц специальной техники.

Наличие финансовых и материальных средств аварийного запаса Приморского края соответствует номенклатуре, объемам накопления
и позволит оперативно устранять сбои в работе систем и объектов жизнеобеспечения.

Все котельные оборудованы вторыми вводами, имеют резервные источники питания, либо оборудованы местами подключения передвижных дизельных генераторов.

В период подготовки к отопительному сезону в рамках утвержденного плана подготовки, профессиональной переподготовки и повышения квалификации специалистов в сфере жилищно-коммунального хозяйства
к началу отопительного сезона будет подготовлено 1459 человек, из них
в учреждении «Учебный центр подготовки кадров для края» - 600 человек.

Для оперативного решения проблемных вопросов отработан порядок взаимодействия с руководством подведомственных организаций МО РФ,
а так же по линии диспетчерских служб.

Необходимо отметить, что имеются проблемные вопросы, препятствующие нормальной подготовке к предстоящему осенне-зимнему периоду.

1. Так, например, до сих пор не удовлетворены заявки на расходные материалы для проведения текущего ремонта и подготовки теплоисточников военных городков, расположенных на территории Приморского края и эксплуатируемых филиалом ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации (по Восточному военному округу).

В связи с отсутствием материалов запланированные работы по замене тепловых сетей не начаты, что создаёт угрозу к срыву прохождения предстоящего отопительного периода, размораживанию систем жизнеобеспечения и возникновению техногенной катастрофы.

На письма в адрес руководства МО РФ, ФГБУ «ЦЖКУ», прокуратуры ВВО ответов не получено.

2. Отсутствие лицензии:

- ООО «Тепловые сети Находка» (Находкинский ГО);

- автономная некоммерческая организация «Приморский консультативный центр предпринимательства» (Владивостокский ГО- котельная ДВО РАН).

3. Котельная №34 п. Светлогорье Пожарского МР не произведен ремонт хим.водоподготовки и здания котельной.

4. Требуется замена котла на котельной № 5/2 п. Преображение Лазовского МР.

5. В связи с убыточностью деятельности по эксплуатации и предоставлению услуг ЖКХ на территории ряда муниципальных образований края на отдельных объектах отсутствуют  либо заявили о прекращении своей деятельности эксплуатирующие организации, а именно по котельным с.Верхний Перевал и с. Игнатьевка Пожарского МР, по объектам водоснабжения и водоотведения  с.Новодевица Хорольского МР, с. Ретиховка Черниговского МР (эксплуатация без наличия правоустанавливающих документов, требования законодательства не позволяют заключать  договора аренды, только в рамках концессионных соглашений).

Дебиторская задолженность предприятий жилищно-коммунальной отрасли края по состоянию на 01 сентября 2017 г. составила 6 470,6 млн. руб. 
(в т. ч. КГУП «Примтеплоэнерго» - 2 710,9 млн. рублей), по сравнению 
с началом года отмечается снижение данного показателя по краю на 0,2% 
(на 01.01.2017 г. задолженность составляла 6 479,5,1 млн. руб.), 
у КГУП «Примтеплоэнерго» снижение на 13,4% (на 01.01.2017 г. задолженность составляла 3 132,0 млн. руб.).

В структуре дебиторской задолженности основным должником
за оказанные услуги является население – 79,9 % от всей суммы дебиторской задолженности или 5 168,1 млн. руб., в т. ч. КГУП «Примтеплоэнерго» - 2 292,3 млн. руб., (на 01.01.2017 задолженность составляла 5 211,5 млн. руб., в т. ч. КГУП «Примтеплоэнерго» - 2 557,3 млн. руб.), снижение по краю на 0,8 % у КГУП «Примтеплоэнерго» снижение на 10,4 %.

Задолженность организаций и учреждений, финансируемых из бюджетов муниципальных образований, за предоставленные коммунальные услуги составила 240,7 млн. руб. (в т. ч. КГУП «Примтеплоэнерго» - 186,1 млн. руб.) Благодаря действенным мерам, принятым в отношении организаций-должников, а также глав муниципальных образований задолженность была снижена по сравнению с началом года на 21,4% или 65,4 млн. руб. (на 01.01.2017 – 
306,1 млн. руб., в т. ч. КГУП «Примтеплоэнерго» - 270,3 млн. руб.).

Задолженность потребителей жилищно-коммунальных услуг не позволяет снизить кредиторскую задолженность предприятий жилищно-коммунального хозяйства. По состоянию на 01.08.2017 г. её размер составил 8 498,4 млн. руб.
(на 01.01.2017 – 8 201,7 млн. руб.), из которой  3 571,6 млн. руб. - задолженность перед поставщиками ресурсов.

С целью повышения собираемости платежей населения предприятиями жилищно-коммунального хозяйства проводится индивидуальная работа
с неплательщиками в досудебном порядке: абонентам-должникам рассылаются предупредительные письма с указанием суммы задолженности и сроками гашения, вручаются уведомления об ограничении в подаче энергоресурсов
с последующим отключением, заключаются соглашения по реструктуризации имеющейся задолженности за оказанные услуги.

Проводятся совместные рейды с ОВД по проблемным дебиторам и лицам, осуществляющим несанкционированные подключения к коммунальным сетям, с целью дальнейшего возбуждения уголовных дел.

С целью оптимизации работы по своевременному погашению учреждениями, финансируемыми из бюджетов всех уровней, и прочими организациями образовавшейся задолженности за потребленные коммунальные услуги департаментом по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края проводится комплекс мероприятий, а именно:

- осуществляется мониторинг дебиторской задолженности

за предоставленные коммунальные услуги по всем муниципальным образованиям Приморского края;

- проводятся краевые селекторные совещания с участием глав муниципальных образований, представителей ресурсоснабжающих организаций;

- при проведении выездных заседаний Краевого штаба по подготовке
и прохождению отопительного сезона с главами муниципальных образований рассматриваются вопросы взаимного погашения накопившейся кредиторской
и дебиторской задолженности за потребленные энергоресурсы.

Кроме того, для снижения имеющейся дебиторской задолженности
в администрациях муниципальных образований продолжают работу межведомственные комиссии по налоговой и социальной политике, полномочиями которых является рассмотрение вопросов, связанных
с задолженностью за предоставленные услуги.

Реализация планов подготовки к отопительному сезону 2017-2018 годов обеспечить к 15 октября 2017 года готовность жилищно-коммунального хозяйства Приморского края, к 15 ноября 2017 года  паспортизацию муниципальных образований края, а также его прохождение в штатном режиме.

| И.о. директора департамента по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края | Е.А. Пархоменко |
| --- | --- |