|  | ## ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ## ПРИМОРСКОГО КРАЯ Комитет по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам ### РЕШЕНИЕ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25.09.2017 |  |  |  | № |  |
| г. Владивосток |  |  |  |  |  |
| Информация руководителей департаментов Приморского края об основных причинах неисполнения утвержденных бюджетных ассигнований за период с 2014 по 2016 год |  |  |  |  |  |

Заслушав и обсудив информацию исполняющего обязанности директора департамента градостроительства Приморского края, директора департамента энергетики Приморского края, директора департамента транспорта и дорожного хозяйства Приморского края, директора департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края об основных причинах неисполнения утвержденных бюджетных ассигнований за период с 2014 по 2016 год, комитет

РЕШИЛ:

1.Принять к сведению информацию исполняющего обязанности директора департамента градостроительства Приморского края, директора департамента энергетики Приморского края, директора департамента транспорта и дорожного хозяйства Приморского края, директора департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края об основных причинах неисполнения утвержденных бюджетных ассигнований за период с 2014 по 2016 год.

2.Отметить:

1)систематическое из года в год крайне низкое исполнение утвержденных бюджетных ассигнований в объеме исполненных расходов по:

| департаменту градостроительства Приморского края |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | за 1 квартал | 0,6 % | 0,4 % | 0,9 % |
|  | за полугодие | 0,7 % | 1,2 % | 7,6 % |
|  | за 9 месяцев | 7,3 % | 5,6 % | 21,8 % |
|  | за год | 59,5% | 62,6 % | 70,1 % |
| департаменту транспорта и дорожного хозяйства Приморского края | за 1 квартал | 11,0 % | 3,9 % | 3,7 % |
|  | за полугодие | 27,8 % | 32,4 % | 12,3 % |
|  | за 9 месяцев | 36,6 % | 54,2 % | 24,9 % |
|  | за год | 90,7% | 87,5 % | 82,1 % |
| департаменту энергетики Приморского края | за 1 квартал | 1,2 % | 1,1 % | 0,9 % |
|  | за полугодие | 2,2 % | 2,3 % | 2,2 % |
|  | за 9 месяцев | 3,4 % | 3,5 % | 50,4 % |
|  | за год | 41,6% | 27,6 % | 95,0 % |
| департаменту при-родных ресурсов и охраны окружа-ющей среды Приморского края | за 1 квартал | 9,6 % | 5,0 % | 3,7 % |
|  | за полугодие | 16,7 % | 7,4 % | 8,4 % |
|  | за 9 месяцев | 15,9 % | 23,5 % | 23,0 % |
|  | за год | 32,8% | 54,9 % | 73,7 % |

В заключениях Контрольно-счетной палаты Приморского края об исполнении краевых бюджетов отмечается, что ежегодно наблюдается практика корректировок краевого бюджета в целях подведения к 100 % исполнению краевого бюджета к концу финансового года.

Так, например, в течение 2015 года откорректированы в целях подведения к 100 % исполнению краевого бюджета бюджетные ассигнования по:

департаменту градостроительства Приморского края на капитальный ремонт:

государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Краевая детская клиническая больница № 1" в г. Владивостоке. Первоначально утверждено 25,9 млн рублей, в течение года ассигнования сокращены на 
25,8 млн и составили 60 тыс. рублей (освоены на 100 %);

здания Владивостокского государственного цирка. Первоначально утверждено 350,0 млн рублей, в течение года ассигнования сокращены на 349,0 млн и составили 1,0 млн рублей, фактически освоено 0,3 млн рублей или 30 %.

департаменту транспорта и дорожного хозяйства Приморского края на:

реконструкцию автомобильной дороги Уссурийск - Пограничный – Госграница. Первоначально утверждено 178,5 млн рублей, в течение года ассигнования сокращены на 178,0 млн, фактически освоено 0,5 млн рублей или 100 %;

ремонт автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения на территории Приморского края. Первоначально утверждено 1662,7 млн рублей, в течение года ассигнования сокращены на 865,6 млн и составили 797,1 млн, фактически освоено 790,8 млн рублей или 99,2 %;

в течение 2016 года откорректированы в целях подведения к 100 % исполнению краевого бюджета бюджетные ассигнования по:

департаменту градостроительства Приморского края:

на подготовку проектов изменений документов территориального планирования и градостроительного зонирования муниципальных образований, вошедших во Владивостокскую агломерацию. Первоначально утверждено 50,0 млн рублей, в течение года ассигнования сокращены на 
38,1 млн и составили 11,9 млн рублей, освоено на 100 %;

строительство краевой психиатрической больницы на 550 коек. Первоначально утверждено 51,2 млн рублей, в течение года ассигнования сокращены на 46,5 млн и составили 4,7 млн рублей, освоено на 100 %;

строительство многопрофильной диагностической поликлиники в г. Артеме. Первоначально утверждено 50,0 млн рублей, в течение года ассигнования сокращены на 49,4 млн и составили 0,6 млн, освоено на 100 %;

на строительство крытых тренировочных катков в городах Приморского края первоначально утверждено 147,0 млн рублей, в том числе: Арсеньев – 15,0 млн рублей, Находка – 33,0 млн рублей, Дальнегорск – 42,0 млн рублей, Лесозаводск – 32,0 млн рублей, Уссурийск – 25,0 млн рублей. В течение года ассигнования сокращены на 132 млн и составили 15 млн рублей, фактически исполнено 0,6 млн рублей – на строительство крытого тренировочного катка в г. Уссурийске;

2)возврат из краевого бюджета остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов федерального бюджета, имеющих целевое назначение, прошлых лет осуществлен:

в 2014 году – в сумме 718,6 млн рублей, в том числе: 
269,9 млн рублей – департаментом труда и социального развития Приморского края; 149,9 млн рублей – департаментом градостроительства Приморского края; 117,8 млн рублей – департаментом по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края;

в 2015 году – в сумме 648,0 млн рублей, в том числе: 62,2 млн рублей – департаментом труда и социального развития Приморского края; 101,0 млн рублей – департаментом промышленности Приморского края; 333,0 млн рублей – департаментом по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края);

в 2016 году – в сумме 1 486,0 млн рублей, в том числе: 635,5 млн рублей – департаментом транспорта и дорожного хозяйства Приморского края; 556,8 млн рублей – департаментом градостроительства Приморского края; 114,9 млн рублей – департаментом образования и науки Приморского края.

3)неравномерность кассового исполнения расходов краевого бюджета по кварталам с увеличением нагрузки на последний квартал по сравнению с предыдущими: наибольший объем произведенных расходов ежегодно приходится на 4 квартал (в 2013 году – 40,5 %; в 2014 году – 35,4 %; в 
2015 году – 33,6 %; в 2016 году – 34,2 %).

Контрольно-счетная палата Приморского края ежегодно отмечает, что направление значительных объемов средств краевого бюджета в 4 квартале и особенно в последний месяц финансового года исключает возможность их освоения на запланированные цели в установленные сроки;

4)к основным причинам неисполнения утвержденных бюджетных ассигнований расходов краевого бюджета (согласно заключениям Контрольно-счетной палаты Приморского края об исполнении краевых бюджетов в 2014-2016 годах) относятся:

отсутствие нормативных правовых актов по реализации расходов в отчетном периоде, продолжительная процедура их согласования;

несвоевременное представление или представление в ненадлежащем виде поставщиками услуг, товаров, работ документов к оплате;

длительность проведения закупочных процедур, планирование оплаты по контрактам на четвертый квартал финансового года;

невыполнение условий договорных обязательств подрядными организациями;

позднее поступление федеральных средств, отсутствие или несвоевременное принятие нормативных правовых актов в части использования субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов предусмотренных краевому бюджету из федерального бюджета.

2.Обратить внимание Губернатора Приморского края на:

систематический из года в год низкий уровень освоения бюджетных ассигнований:

департаментом градостроительства Приморского края,

департаментом энергетики Приморского края,

департаментом транспорта и дорожного хозяйства Приморского края,

департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края;

неравномерность кассового исполнения расходов краевого бюджета по кварталам с увеличением нагрузки на последний квартал финансового года;

длительность проведения отдельных закупочных процедур по мероприятиям государственных программ Приморского края.

3.Рекомендовать Губернатору Приморского края принять меры по надлежащему исполнению утвержденных бюджетных ассигнований законом о краевом бюджете главными распорядителями бюджетных средств.

4.Направить настоящее решение Губернатору Приморского края.

Председатель комитета                                                                         Г.Ц. Ахоян