|  | ## ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ## ПРИМОРСКОГО КРАЯ Комитет по социальной политике и защите прав граждан ### РЕШЕНИЕ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 05.10.2017 |  |  |  | № | 221 |
| г. Владивосток |  |  |  |  |  |
| Об информатизации системы здравоохранения в Приморском крае, а также о мерах, направленных на подключение медицинских организаций (больниц и поликлиник) к высокоскоростной системе "Интернет" |  |  |  |  |  |

Рассмотрев и обсудив информацию департамента здравоохранения Приморского края "Об информатизации системы здравоохранения в Приморском крае, а также о мерах, направленных на подключение медицинских организаций (больниц и поликлиник) к высокоскоростной системе "Интернет", согласно которой в Приморском крае реализуется проект "Развитие информационных технологий в здравоохранении Приморского края на 2017-2021 годы", в рамках которого предусмотрены мероприятия, направленные на повышение доступности медицинской помощи, и по автоматизации деятельности медперсонала и перевода всей медицинской документации в электронный вид.

Проект состоит из двух этапов: 1 этап – 2017-2018 годы; 2 этап – 2019-2021 годы. На реализацию проекта в 2017 году предусмотрено 223 200,5 тыс. руб. (бюджет Приморского края), в том числе по мероприятиям:

создание удобного и востребованного сервиса дистанционной записи на прием к врачу – 57 636,9 тыс. руб.;

организация возможности проведения телемедицинских консультаций – 31 663,6 тыс. руб.;

оснащение служб скорой медицинской помощи, районных больниц и ФАПов системой теле ЭКГ – 51 200,0 тыс. руб.;

внедрение региональной системы мониторинга беременных – 30 000,0 тыс. руб.;

обеспечение медицинских учреждений широкополосными каналами доступа в интернет – 28 825,0 тыс. руб.;

внедрение лабораторных информационных систем – 5 700,00 тыс.руб.;

внедрение управленческих информационных систем регионального уровня – 8 000,00 тыс. руб.;

обеспечение технического сопровождения всех информационных комплексов и систем – 10 175,00 тыс. руб.

В рамках проекта с мая 2017 года по настоящее время подготовлено и согласовано 22 технических задания, по 17 из которых объявлены конкурсные процедуры.

На сегодняшний день число граждан, записанных на приём к врачу дистанционно, составляет менее 4% (план 10%). Оборудованием теле-ЭКГ оснащена 21 бригада скорой помощи (16%), два фельдшерско-акушерских пункта. Количество жителей края, имеющих электронную медицинскую карту, составляет менее 5%. Комплексно медицинскими информационными системами оснащены четыре организации.

До конца 2017 года планируется реализация следующих мероприятий:

-доля медицинских организаций амбулаторно-поликлинического звена, в которых обеспечена возможность дистанционной записи на приём к врачу - 100%;

-обеспечение регистратур инфоматами 50% (в 2018 году - до 100%);

-доля оборудования МРТ, КТ, ангиографии, подключенных к ЦАМИ, -11 % (в 2018 году – 100%);

-доля бригад скорой медицинской помощи, оснащенных оборудованием ТелеЭКГ, включенным в единую региональную систему телеЭКГ и введенным в промышленную эксплуатацию 100 %;

-доля фельдшерско-акушерских пунктов ЦРБ, оснащенных оборудованием ТелеЭКГ, 100 %;

-доля акушеров-гинекологов, имеющих рабочее место системы мониторинга беременных и работающих в этой системе, – 100%;

-доля беременных, вставших на учёт и состояние которых контролируется с помощью системы, – 15% (в 2018 году - 100%);

-обеспечение каналами связи 98% медицинских организаций (практически все площадки, кроме самых отдалённых), в 2018 году – 100%.

Заслушав И.О. Красильникова, директора департамента информатизации и телекоммуникаций Приморского края, который отметил, что в рамках заключенного соглашения с ОАО "Ростелеком" до конца                 2017 года 68 медицинских организаций планируют обеспечить высокоскоростными каналами связи, до конца 2018 года – 232 медицинские организации и 350 фельдшерско-акушерских пунктов, расположенных                            в отдаленных районах Приморского края.

Учитывая предложение И.С. Чемериса о необходимости проведения анализа подключения в 2017-2018 годах к высокоскоростной системе "Интернет" медицинских и общеобразовательных организаций Приморского края (в разрезе муниципальных образований), комитет

РЕШИЛ:

1.Принять к сведению информацию департамента здравоохранения Приморского края "Об информатизации системы здравоохранения                           в Приморском крае, а также о мерах, направленных на подключение медицинских организаций (больниц и поликлиник) к высокоскоростной системе "Интернет".

2.Рекомендовать департаменту здравоохранения Приморского края, департаменту информатизации и телекоммуникаций Приморского края:

2.1.Обеспечить подключение больниц, поликлиник и ФАПов                            к интернету до конца 2017 года.

2.2.Обеспечивать выполнение мероприятий в соответствии со сроками, заявленными в проекте "Развитие информационных технологий                                  в здравоохранении Приморского края на 2017-2021 годы".

2.3.Освоить до конца 2017 года средства бюджета Приморского края, предусмотренные на реализацию мероприятий проекта "Развитие информационных технологий в здравоохранении Приморского края                        на 2017-2021 годы".

3.Рекомендовать департаменту информатизации и телекоммуникаций Приморского края направить до 20 октября 2017 года в комитет Законодательного Собрания по социальной политике и защите прав граждан информацию о реализации программы подключения медицинских и образовательных организаций Приморского края к широкополосному доступу в интернет, а именно:

количество медицинских организаций Приморского края, ФАПов, подключенных на 15 октября 2017 года к широкополосному доступу в интернет (с указанием организаций и места нахождения);

количество образовательных организаций Приморского края подключенных на 15 октября 2017 года к широкополосному доступу в интернет (с указанием организаций и места нахождения);

количество медицинских организаций Приморского края, ФАПов, планируемых к подключению до конца 2017 года, в 2018 году к широкополосному доступу в интернет (с указанием организаций и места нахождения);

количество образовательных организаций Приморского края, планируемых к подключению до конца 2017 года, в 2018 году к широкополосному доступу в интернет (с указанием организаций и места нахождения).

4.Направить данное решение в департамент здравоохранения Приморского края, департамент информатизации и телекоммуникаций Приморского края, департамент образования и науки Приморского края.

Председатель комитета	                                                                      И.С. Чемерис