|  | ## ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ## ПРИМОРСКОГО КРАЯ Комитет по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам ### РЕШЕНИЕ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27.02.2018 |  |  |  | № |  |
| г. Владивосток |  |  |  |  |  |
| Об отчете Контрольно-счетной палаты Приморского края о контрольном мероприятии "Проверка целевого расходования субсидий, предоставленных из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на строительство, реконструкцию, ремонт объектов культуры (в том числе проектно-изыскательские работы), находящихся в муниципальной собственности, и приобретение объектов культуры для муниципальных нужд, за 2016-2017 годы, а также проверка эффективного использования светотехнического, звукоусилива-ющего и иного специализированного оборудования, приобретенного для муниципальных учреждений культуры" |  |  |  |  |  |

Рассмотрев и обсудив отчет Контрольно-счетной палаты Приморского края (далее – Контрольно-счетная палата) о контрольном мероприятии "Проверка целевого расходования субсидий, предоставленных из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на строительство, реконструкцию, ремонт объектов культуры (в том числе проектно-изыскательские работы), находящихся в муниципальной собственности, и приобретение объектов культуры для муниципальных нужд, за 2016-2017 годы, а также проверка эффективного использования светотехнического, звукоусиливающего и иного специализированного оборудования, приобретенного для муниципальных учреждений культуры", комитет

РЕШИЛ:

1.Принять к сведению отчет о контрольном мероприятии "Проверка целевого расходования субсидий, предоставленных из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на строительство, реконструкцию, ремонт объектов культуры (в том числе проектно-изыскательские работы), находящихся в муниципальной собственности, и приобретение объектов культуры для муниципальных нужд, за 
2016-2017 годы, а также проверка эффективного использования светотехнического, звукоусиливающего и иного специализированного оборудования, приобретенного для муниципальных учреждений культуры", представленный Контрольно-счетной палатой.

2.Отметить:

1)Порядок предоставления и расходования субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на строительство, реконструкцию, ремонт объектов культуры (в том числе проектно-изыскательские работы), находящихся в муниципальной собственности, и приобретение объектов культуры для муниципальных нужд (далее – Порядок) установлен приложением № 12 к государственной программе Приморского края "Развитие культуры Приморского края на 2013-2020 годы".

Перечнем документов, необходимых для направления уполномоченным органом местного самоуправления в департамент культуры Приморского края (далее – департамент) в целях получения субсидий из краевого бюджета (пункт 6 Порядка) на ремонт (или на капитальный ремонт) объектов культуры, не предусмотрены документы, подтверждающие объемы и утвержденную стоимость соответствующих ремонтных работ. В результате предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований на ремонт объектов культуры осуществляется департаментом при отсутствии сметной документации, подтверждающей обоснованность затрат на ремонт;

2)установление в 2017 году срока направления в департамент документов, необходимых для получения субсидий, до 15 июня, привело
к тому, что строительство двух учреждений культуры (сельский клуб 
в с. Первомайское Михайловского муниципального района и дом культуры 
в с. Многоудобное Шкотовского муниципального района) в 2017 году 
не осуществлялось;

3)в целях предоставления бюджетам муниципальных образований данной субсидии в краевом бюджете в проверяемом периоде были предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 126 747,6 тыс. рублей, 
в том числе:

на 2016 год утверждено 51 817,6 тыс. рублей (первоначально – 
70 750,0 тыс. рублей) на ремонт восьми и строительство одного объекта культуры, находящихся в муниципальной собственности, освоено – 
43 916,6 тыс. рублей (84,8 процента);

на 2017 год утверждено 74 930,0 тыс. рублей (первоначально; с учетом корректировок – 50 580,1 тыс. рублей) на ремонт четырех и строительство трех объектов культуры, находящихся в муниципальной собственности). По состоянию на 1 октября 2017 года кассовые расходы департаментом не осуществлялись в связи с непредставлением муниципальными образованиями департаменту копий документов, предусмотренных Порядком для перечисления субсидии;

4)отсутствие нецелевого расходования субсидий;

5)нарушение отдельными подрядными организациями условий муниципальных контрактов в части сроков завершения ремонтных работ;

6)в состав отчетной документации о выполненных работах включены документально не обоснованные непредвиденные затраты в размере до двух процентов стоимости учтенных в актах работ (на сумму 224,0 тыс. рублей,
в том числе: Лазовское сельское поселение – 165,1 тыс. рублей, Ольгинский район – 31,9 тыс. рублей, Партизанский район – 27,0 тыс. рублей);

7)в период контрольного мероприятия администрацией Лазовского сельского поселения не были предоставлены Контрольно-счетной палате пояснения о механизме формирования начальной максимальной цены (60 510,1 тыс. рублей) при заключении муниципального контракта 
от 20.09.2015 с подрядчиком ООО "ОГБЕН" на выполнение работ по строительству объекта "Муниципальный Центр культуры в с. Лазо". Согласно расчетам начальная максимальная цена контракта должна была составить 61 108,8 тыс. рублей.

Контрольно-счетной палатой при проверке отчетной документации 
о выполненных работах на указанном объекте установлено:

-завышение цены на установленное оборудование на сумму
2 423,4 тыс. рублей;

-завышение стоимости отдельных видов работ по отношению к цене, сформированной на основании сметной документации в составе начальной максимальной цены контракта, без учета аукционного снижения, на сумму  371,8 тыс. рублей;

-необоснованное возмещение администрацией Лазовского сельского поселения подрядчику стоимости материалов, пригодных к повторному использованию после разборки временных зданий и сооружений, в сумме 177,8 тыс. рублей;

-оплата в сумме 252,0 тыс. рублей произведена подрядчику за невыполненные работы;

8)неосвоение средств субсидии, предоставленной по Соглашению 
от 17 июля 2017 года из краевого бюджета бюджету:

а)Михайловского муниципального района на строительство сельского клуба в с. Первомайское, в связи с отменой электронного аукциона на строительство по решению заказчика - администрации Михайловского муниципального района от 14 сентября 2017 года;

б)Шкотовского муниципального района на строительство Дома культуры в с. Многоудобное, в связи с отменой электронного аукциона на выполнение строительно-монтажных и электромонтажных работ на основании предписаний Управления Федеральной антимонопольной службы по Приморскому краю от 6 октября 2017 года и несостоявшимся открытым электронным аукционом на право заключения муниципального контракта на выполнение работы по устройству фундамента на объекте из-за отсутствия поданных предложений о цене контракта (протокол от 24 октября 2017 года);

9)ГАУ "Приморский краевой центр народной культуры" в 2014 году было приобретено концертное оборудование для 271 учреждения культурно-досугового типа, расположенного на территории 28 муниципальных образований Приморского края, у поставщика ООО "Музыкальный Дом" 
на сумму 30 020,0 тыс. рублей.

Встречные проверки, проведенные Контрольно-счетной палатой 
в 16 муниципальных учреждениях культуры, а также обобщение информации об использовании концертного оборудования в 25 муниципальных учреждениях культуры показали, что концертное оборудование эксплуатируется в полном объеме, за исключением светового оборудования (прожекторов светодиодных заливного типа Archi Light LED PAR 54RGB Light), в комплектацию которого не были включены световая консоль (пульт) и соответствующие переходники для кабеля трехкратного разъема. 
Из 41 муниципального учреждения культуры:

только одним (МКУ "Районный центр народного творчества" пгт Терней) приобретена световая консоль (пульт), и световое оборудование эксплуатируется в соответствии с протоколом DMX512;

28 учреждениями указанное световое оборудование используется путем прямого подключения к электрической сети в демонстрационном режиме;

в девяти учреждениях оборудование находится в упаковке и не используется в связи с отсутствием финансовой возможности его дооснащения;

в трех учреждениях Лесозаводского городского округа концертное оборудование утрачено (сельский клуб с. Тихменево – в результате пожара; сельские клубы с. Ружино и с. Донское – в результате кражи).

3.Рекомендовать:

1)департаменту культуры Приморского края усилить контроль за соблюдением муниципальными образованиями требований Порядка предоставления и расходования субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на строительство, реконструкцию, ремонт объектов культуры (в том числе проектно-изыскательские работы), находящихся в муниципальной собственности, и приобретение объектов культуры для муниципальных нужд, в части достижения значений целевых показателей результативности, предусматриваемых в соглашениях о предоставлении субсидии;

2)администрации Лазовского сельского поселения обеспечить возврат подрядной организацией (ООО "ОГБЕН") необоснованно полученных бюджетных средств (вследствие завышения цены на установленное оборудование; завышения стоимости отдельных видов работ по отношению к цене, сформированной на основании сметной документации в составе начальной максимальной цены контракта, без учета аукционного снижения; включения в акты КС-2 документально не подтвержденных непредвиденных затрат; возмещения стоимости материалов, пригодных к повторному использованию после разборки временных зданий и сооружений; оплаты за невыполненные работы);

3)главам муниципальных образований Приморского края:

усилить контроль за качеством и сроками подготовки и представления уполномоченными органами местного самоуправления документов, предусмотренных Порядком предоставления и расходования субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на строительство, реконструкцию, ремонт объектов культуры (в том числе проектно-изыскательские работы), находящихся в муниципальной собственности, и приобретение объектов культуры для муниципальных нужд;

рассмотреть вопрос о привлечении к ответственности должностных лиц, виновных в приемке и оплате фактически не выполненных работ, работ, не предусмотренных муниципальными контрактами, некачественно выполненных работ;

принять меры по предупреждению нарушений, выявленных Контрольно-счетной палатой в ходе контрольного мероприятия.

4.Направить настоящее решение в Администрацию Приморского края, департамент культуры Приморского края, администрацию Лазовского сельского поселения, в Контрольно-счетную палату Приморского края и в управление по взаимодействию с органами местного самоуправления аппарата Законодательного Собрания Приморского края.

Председатель комитета                                                                          Г.Ц. Ахоян