|  | ## ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ## ПРИМОРСКОГО КРАЯ Комитет по социальной политике и защите прав граждан ### РЕШЕНИЕ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | № |  |
| г. Владивосток |  |  |  |  |  |
| О мерах, предпринимаемых Администрацией Приморского края по улучшению ситуации, связанной с обеспечением жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на территории Приморского края |  |  |  |  |  |

Рассмотрев, заслушав и обсудив информации Администрации Приморского края "О мерах, предпринимаемых Администрацией Приморского края по улучшению ситуации, связанной с обеспечением жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на территории Приморского края", а также заслушав исполняющую обязанности директора департамента образования и науки Приморского края Хмель Т.А., исполняющего обязанности директора департамента градостроительства Веденева М.С., исполняющего обязанности директора департамента земельных и имущественных отношений Приморского края Подольского А.С., которые в своих выступлениях отметили следующее.

1.По информации Администрации Приморского края до 1 июля 
2018 года полномочия по проведению электронных аукционов осуществляет департамент образования и науки Приморского края. Специалистами департамента образования и науки Приморского края в марте 2018 года было объявлено 45 электронных аукционов, состоялись - 18 (27 не состоялись 
по причине отсутствия заявок).  В апреле 2018 года объявлены 
44 электронных аукциона. На май запланировано объявление 56 электронных аукционов.

После 1 июля 2018 года вышеуказанные полномочия планируется передать департаменту земельных и имущественных отношений Приморского края.

На заседаниях рабочей группы, где рассматривались различные предложения по урегулированию вопросов обеспечения жильем детей-сирот, были приняты следующие решения:

1)оказать ООО "Восточный Луч" содействие в решении вопроса 
по выделению земельного участка для строительства многоквартирных домов, с условием продажи части квартир по ценам, установленным приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации для предоставления детям-сиротам;

2)проработать с главой Кавалеровского муниципального района механизм передачи муниципальных жилых помещений на безвозмездной основе в специализированный жилой фонд Приморского края, что позволит создать резерв специализированного жилья для детей-сирот и снять социальную напряженность в муниципальных образованиях, где объявление электронных аукционов невозможно;

3)разработать по аналогии с другими субъектами Российской Федерации нормативно-правовой акт, позволяющий приобретать жилые помещения на первичном рынке края с учетом стоимости квадратного метра, устанавливаемого приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации;

4)Администрация Приморского края направила в Министерство образования и науки Российской Федерации предложения для внесения изменений в законодательство Российской Федерации в части расширения форм и механизмов обеспечения жилыми помещениями детей-сирот (одной из форм обеспечения предложено использовать свидетельство, подтверждающее предоставление единовременной социальной выплаты для приобретения жилого помещения в собственность, без права отчуждения такого жилого помещения в течение 5 лет со дня государственной регистрации права собственности, в порядке, установленном законодательством субъектов Российской Федерации);

5)к решению вопроса по обеспечению жильем детей-сирот дополнительно привлечено акционерное общество "Корпорация развития жилищного строительства".

2.По информации департамента градостроительства Приморского края 
в настоящее время продолжается работа по заключению государственных контрактов на выполнение проектно-изыскательских работ по привязке 
к местности проекта повторного применения жилого дома, прохождению экспертизы технической части проекта, проверке достоверности определения сметной стоимости и строительно-монтажным работам по утвержденным земельным участкам.

9 октября 2017 года заключен и исполняется государственный контракт № 2017-26 на строительство двух 45-квартирных жилых домов 
в г. Лесозаводске (дома 1 и 2);

2 марта 2018 года получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий по двум 45-квартирным жилым домам 
в пгт. Пограничный;

4 апреля 2018 года заключен и исполняется государственный контракт № 2018-01 на строительство 36-квартирного жилого дома в г. Находка;

27 апреля 2018 года получено положительное заключение государственной экспертизы о достоверности определения сметной стоимости строительства вышеуказанных 45-квартирных жилых домов 
в пгт. Пограничный;

27 апреля 2018 года получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий по двум 45-квартирным жилым домам 
в г. Лесозаводске (дома 3 и 4).

В 2018 году запланировано окончание строительно-монтажных работ по одному 36-квартирному жилому дому в г. Находка и двум 45-квартирным жилым домам в г. Лесозаводск.

3.По информации департамента земельных и имущественных отношений Приморского края подготовлены проекты нормативных правовых актов Приморского края о внесении изменений в Закон Приморского края от 12 февраля 2013 года № 168-КЗ "Об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на территории Приморского края" и в постановление Администрации Приморского края от 10 июня 2013 года № 225-па "О мерах по реализации Закона Приморского края "Об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на территории Приморского края" (проекты указанных нормативно-правовых актов проходят согласование в органах исполнительной власти Приморского края).

На основании вышеизложенного, комитет

РЕШИЛ:

1.Принять к сведению информации Администрации Приморского края, исполняющей обязанности директора департамента образования и науки Приморского края Хмель Т.А., исполняющего обязанности директора департамента градостроительства Веденева М.С., директора департамента земельных и имущественных отношений Приморского края Подольского А.С. "О мерах, предпринимаемых Администрацией Приморского края по улучшению ситуации, связанной с обеспечением жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на территории Приморского края".

2.Рекомендовать Администрации Приморского края:

2.1.Внести в Законодательное Собрание Приморского края проект закона Приморского края "О внесении изменений в Закон Приморского края "Об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на территории Приморского края" в части передачи полномочий департаменту земельных и имущественных отношений Приморского края по закупке квартир для детей-сирот на вторичном рынке жилья для рассмотрения.

2.3.Оказать содействие ООО "Восточный Луч" в решении вопроса 
по выделению земельного участка для строительства многоквартирных домов, с условием продажи части квартир по ценам, установленным приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации для предоставления детям-сиротам.

2.4.Проработать с главой Кавалеровского муниципального района механизм передачи муниципальных жилых помещений на безвозмездной основе в специализированный жилой фонд Приморского края, что позволит создать резерв специализированного жилья для детей-сирот и снять социальную напряженность в муниципальных образованиях Приморского края, где объявление электронных аукционов невозможно.

2.5.Разработать нормативно-правовой акт Приморского края, позволяющий приобретать жилые помещения на первичном рынке края 
с учетом стоимости квадратного метра, устанавливаемого приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации для предоставления детям-сиротам.

2.6.Проинформировать комитет Законодательного Собрания 
по социальной политике и защите прав граждан до 29 июня 2018 года 
о результатах рассмотрения Министерством образования и науки Российской Федерации предложений Администрации Приморского края по внесению изменений в законодательство Российской Федерации в части расширения форм и механизмов обеспечения жилыми помещениями детей-сирот.

3.Обратить внимание на необходимость:

3.1.Увеличения количества предоставляемых жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, состоящих в сводном списке;

привлечения частного капитала для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
а также лиц из их числа, на основе государственно-частного партнерства.

3.2.Рассмотреть возможность:

строительства в сельской местности малоэтажных домов в целях обеспечения жильем всех социальных групп, в том числе и детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, на территории Приморского края;

предоставления для застройщиков, готовых возводить жилье эконом-класса для всех социальных групп, в том числе и детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, земельных участков без проведения торгов, при выполнении ими обязательства по передаче части квартир 
в собственность Приморского края.

4.Рекомендовать департаменту градостроительства Приморского края:

4.1.Своевременно и в полном объеме осваивать средства, выделенные 
из краевого бюджета на строительство жилых помещений в целях обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на территории Приморского края.

4.2.Увеличить объем и темпы строительства жилья на территории Приморского края в целях реализации прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

- 5.Рекомендовать департаменту образования и науки Приморского края:

5.1.Завершить передачу полномочий по закупке квартир для детей-сирот на вторичном рынке жилья до конца июня 2018 года департаменту земельных и имущественных отношений Приморского края.

5.2.Усилить контроль за деятельностью территориальных отделов опеки и попечительства департамента образования и науки Приморского края по сохранению права пользования жилыми помещениями 
за несовершеннолетними детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, в которых они зарегистрированы по месту жительства и имеют право пользования, на период их нахождения в центрах содействия семейному устройству.

- 5.3.Продолжить работу по реализации мероприятий, направленных 
на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, на территории Приморского края, состоящих в сводном списке, а также по судебным решениям.

5.4.Представить в комитет Законодательного Собрания по социальной политике и защите прав граждан до 15 июня 2018 года предложения акционерного общества "Корпорация развития жилищного строительства" 
по реализации государственной программы строительства жилья для детей-сирот.

- 6.Рекомендовать департаменту земельных и имущественных отношений Приморского края:

6.1.Оосуществлять полномочия по закупке квартир для детей-сирот 
на вторичном рынке жилья с 1 июля 2018 года.

6.2.Продолжить работу:

- по включению жилых помещений в специализированный жилищный фонд Приморского края с отнесением к виду жилых помещений, предназначенных для проживания лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

- по предоставлению жилых помещений по договорам найма специализированных жилых помещений и договорам социального найма указанной категории лиц.

7.Направить данное решение в Администрацию Приморского края, департамент градостроительства Приморского края, департамент земельных и имущественных отношений Приморского края, департамент образования науки Приморского края.

Председатель комитета							         И.С. Чемерис