|  | ## ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ## ПРИМОРСКОГО КРАЯ Комитет по региональной политике и законности ### РЕШЕНИЕ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08.05.2018 |  |  |  | № | 313 |
| г. Владивосток |  |  |  |  |  |
| О реализации мероприятий государственной программы Приморского края "Формирование современной городской среды муниципальных образований Приморского края" на 2018 - 2022 годы" (план мероприятий по реализации предложений и рекомендаций, изложенных в докладе прокурора Приморского края на заседании Законодательного Собрания Приморского края 25 октября 2017 года) |  |  |  |  |  |

Заслушав представителей департамента по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края, глав муниципальных образований, о реализации мероприятий государственной программы Приморского края "Формирование современной городской среды муниципальных образований Приморского края" на 2018 - 2022 годы" (далее – государственная программа),

учитывая, что мероприятия государственной программы реализуются посредством предоставления субсидий из краевого и федерального бюджетов бюджетам муниципальных образований Приморского края,

в соответствии с постановлением Администрации Приморского края от 17.04.2018 № 168-па субсидии распределены 45 муниципальным образованиям Приморского края на выполнение мероприятий по улучшению состояния придомовых территорий муниципальных образований, повышение уровня благоустройства общественных территорий муниципальных образований в размере 452 млн 714,205 тыс. рублей, в том числе из краевого бюджета − 54 млн 325,705 тыс. рублей, из федерального бюджета – 
398 млн 388,500 тыс. рублей;

в соответствии с постановлением Администрации Приморского края от 17.04.2018 № 38-па субсидии распределены бюджетам 5 муниципальных образований на обустройство мест массового отдыха населения (городских парков) в размере 13 млн 835 тыс. рублей, в том числе из краевого бюджета – 1 млн 660,2 тыс. рублей, из федерального бюджета – 12 млн 174,8 тыс. рублей;

отмечая, что из 158 только 45 (28,5 %) муниципальных образований Приморского края своевременно и в полном объеме предоставили пакеты документов для получения субсидий в 2018 году на выполнение мероприятий по улучшению состояния придомовых территорий муниципальных образований, повышение уровня благоустройства общественных территорий муниципальных образований в рамках государственной программы, из которых всего пяти муниципальным образованиям, а именно Арсеньевскому, Дальнегорскому, Дальнереченскому городским округам, а также городским округам Большой Камень и Спасск Дальний субсидии распределены одновременно и на благоустройство придомовых территорий и на обустройство мест массового отдыха населения (городских парков),

принимая во внимание задачи, поставленные в Послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации 
от 1 марта 2018 года, по преобразованию городов и поселков, созданию современной среды для жизни, внедрению успешного опыта обновления городской среды и инфраструктуры, комитет

РЕШИЛ:

1.Принять к сведению информацию департамента по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края, глав муниципальных образований Приморского края, о реализации мероприятий государственной программы Приморского края "Формирование современной городской среды муниципальных образований Приморского края" на 2018 - 2022 годы" по состоянию на 1 июня 2018 года.

2.Отметить низкий уровень участия в 2018 году муниципальных образований Приморского края в реализации государственной программы Приморского края "Формирование современной городской среды муниципальных образований Приморского края" на 2018 - 2022 годы".

3.Рекомендовать Совету муниципальных образований Приморского края в 4 квартале 2018 года рассмотреть вопрос о реализации муниципальными образованиями Приморского края мероприятий по улучшению состояния придомовых территорий, благоустройство придомовых территорий и мест массового отдыха населения (городских парков) в рамках государственной программы Приморского края "Формирование современной городской среды муниципальных образований Приморского края" на 2018 - 2022 годы.

Заместитель председателя комитета					     А.И. Лось