- ДОКЛАД

- по вопросу «Информация о реализации государственной программы Приморского края «Информационное общество» на 2013-2020 годы».

- В соответствии с Протоколом заседания Координационного совета по вопросам реализации государственной программы Приморского края «Информационное общество» на 2013-2020 годы» от 9 июня 2018 года ПР№-177-ЛАВ вносятся изменения в государственную программу по мероприятию 5.2.6. «Создание региональной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД)» в части дополнения следующими мероприятиями:

- «Создание региональной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД)» со сроком реализации с 2016 по 2017 годы, ресурсным обеспечением на 2016 год в сумме 45 000 тыс. руб., на 2017 год в сумме 4 800 тыс. руб. по коду бюджетной классификации  775-0410-1150222810-244 и ожидаемым непосредственным результатом от мероприятия  - создание региональной ИСОГД;

- «Подключение к региональной ИСОГД муниципальных образований Приморского края и модернизация региональной ИСОГД» со сроком реализации с 2018 по 2020 годы, ресурсным обеспечением на 2018 год в сумме 4 800,00 тыс. руб. по коду бюджетной классификации 775-0410-1150222810-244 и ожидаемым непосредственным результатом от мероприятия - подключение муниципальных районов и городских округов Приморского края к региональной ИСОГД.

- В целях создания государственной информационной системы Приморского края «Региональная информационная система обеспечения градостроительной деятельности Приморского края» (далее – РИСОГД Приморского края) с 2016 г. по 2017 г. были проведены мероприятия по присоединению к ней девяти ОМСУ Приморского края, отвечающих за градостроительную деятельность, а именно: муниципальные образования, вошедшие во Владивостокскую агломерацию (Владивостокский ГО, Артемовский ГО, Надеждинский МР, Шкотовский МР), Хасанский МР, Анучинский МР, Михайловский МР, Находкинский ГО, Партизанский ГО. В управлениях архитектуры, указанных муниципальных районов и городских округов была собрана вся градостроительная документация, приведена в цифровой вид, размещена в информационной системе в единой системе координат, используемой в Приморском крае – МСК 25, автоматизированы бизнес-процессы ведения градостроительной документации, проведено обучение пользователей для работы в РИСОГД Приморского края.

- Согласно распоряжению департамента градостроительства Приморского края от 29.12.2017 № 69 РИСОГД Приморского края введена в опытную эксплуатацию в I квартале 2018 г. (30 марта 2018 г.).

- В силу Положения о РИСОГД Приморского края, утвержденного постановлением Администрации Приморского края от 30.03.2018 № 138-па, ведется работа по заключению соглашения об информационном обмене в рамках ведения РИСОГД Приморского края между органами местного самоуправления муниципальных образований Приморского края, органам исполнительной власти ПК (департамент информационной политики ПК, департамент земельных и имущественных отношений ПК), а также подведомственным им учреждениям, являющимися участниками РИСОГД Приморского края, и департаментом градостроительства ПК.

- В ходе выполнения работ в 2018 году планируется:

- создание автоматизированного рабочего места (АРМ), посредством настройки подсистемы «Градостроительство» муниципального уровня для Лазовского муниципального района (основание – обращение главы Лазовского МР, территория свободного порта Владивосток);

- осуществление модернизации программного обеспечения РИСОГД ПК в целях приведения в соответствие с требованиями приказа Минэкономразвития России от 9 января 2018 г. № 10, в том числе в целях автоматической загрузки данных градостроительной документации, выполненной в соответствии с новыми требованиями (по заказу департамента градостроительства ПК выполнены проекты изменений генеральных планов Владивостокского, Артемовского городских округов, поселений Шкотовского, Надеждинского муниципальных районов в полном соответствии с требованиями приказа Минэкономразвития России от 9 января 2018 г. № 10 в качестве пилотных проектов).

- В настоящее время готовится конкурсная документация. Проведение торгов планируется в июле 2018 года.

- В 2020 году планируется завершить работы по созданию РИСОГД Приморского края, присоединив к ней 24 муниципальных образования края

- В результате создания РИСОГД Приморского края будет достигнуты:

- автоматизация деятельности органов исполнительной власти Приморского края, органов местного самоуправления муниципальных образований Приморского края в части работы с пространственными и описательными данными, а также связанными с ними документами, при предоставлении государственных и муниципальных услуг, реализации государственных и муниципальных функций;

- автоматизация ведения, в том числе сбор, хранение, редактирование, обработка, управление, анализ, распространение и отображение информационных ресурсов в электронной форме, необходимых для информационного обеспечения градостроительной деятельности на территории Приморского края;

- обеспечение комплексного подхода и соблюдения технических требований к отраслевым пространственным данным Приморского края при ведении информационных ресурсов, необходимых для информационного обеспечения градостроительной деятельности на территории Приморского края;

- обеспечение информационного обмена;

- обеспечение доступа к пространственным данным.