| ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПРИМОРСКОГО КРАЯ Комитет по социальной политике и защите прав граждан РЕШЕНИЕ |
| --- |
|  |  | № |  |
| г. Владивосток |
| Об информации департамента градостроительства Приморского края о строительстве крытых тренировочных катков в г. Арсеньеве, г. Дальнегорске, г. Лесозаводске, г. Уссурийске, г. Находке, а также проведении капитальных ремонтов и строительстве объектов здравоохранения |

Рассмотрев, заслушав и обсудив информацию М.С. Веденева, исполняющего обязанности директора департамента градостроительства Приморского края о строительстве крытых тренировочных катков 
в г. Арсеньеве, г. Дальнегорске, г. Лесозаводске, г. Уссурийске, г. Находке, 
а также проведении капитальных ремонтов и строительстве объектов здравоохранения, отметив что мероприятия по строительству крытых тренировочных катков, в г. Арсеньеве, г. Дальнегорске, г. Лесозаводске, 
г. Уссурийске, г. Находке реализуются в рамках государственной программы Приморского края "Развитие физической культуры и спорта Приморского края" на 2013-2020 годы, в том числе:

1.Строительство крытых тренировочных катков в г. Арсеньеве, 
г. Дальнегорске:

При формировании краевого бюджета на 2018-2020 годы, предложения департамента градостроительства Приморского края по финансированию мероприятий строительства крытых тренировочных катков в г. Арсеньеве, 
г. Дальнегорске, в том числе проектно-изыскательские работы, 
на 2018-2019 годы одобрены не были, в связи с отсутствием принятого решения по выбору проекта к реализации (предоставление календарного плана в настоящий момент не предоставляется возможным).

В результате, в настоящий момент Законом Приморского края 
от 21 декабря 2017 года № 218-КЗ "О краевом бюджете на 2018 год 
и плановый период 2019 и 2020 годов" средства краевого бюджета 
на строительство крытого тренировочного катка в г. Арсеньеве, 
г. Дальнегорска не предусмотрены.

По результатам проведенной 29 мая 2018 года бюджетной комиссии 
по рассмотрению бюджетных проектировок на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, предварительно (протокол заседания бюджетной комиссии отсутствует) одобрено департаменту градостроительства Приморского края выделение в 2018 году средств краевого бюджета 
в размере по 3,8 млн. рублей на проведение проектно-изыскательских работ (привязка к местности), средств краевого бюджета на 2019-2020 годы 
на проведение строительно-монтажных работ не предусмотрено.

2.Строительство крытого тренировочного катка в г. Лесозаводске.

В связи с тем, что до настоящего времени не принято решение 
по выбору проекта к реализации, Законом Приморского края от 21 декабря 2017 года № 218-КЗ "О краевом бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов" средства краевого бюджета на строительство крытого тренировочного катка в г. Лесозаводске не предусмотрены, предоставление календарного плана в настоящий момент не предоставляется возможным.

3.Строительство крытого тренировочного катка в г. Уссурийске.

Проектно-сметная документация для строительства крытого тренировочного катка в г. Уссурийске разработана, получено положительное заключение государственной экспертизы.

В целях получения софинансирования из федерального бюджета, мероприятие "Строительство крытого тренировочного катка в г. Уссурийске, в том числе проектно-изыскательские работы", одобрено для включения 
в План социального развития центров экономического роста Приморского края. Однако до настоящего времени отсутствуют:

-утвержденный Комплексный план социально-экономического развития Приморского края;

-график перечисления в бюджет Приморского края средств федерального бюджета на строительство объекта.

Проведение закупочных процедур с целью заключения государственного контракта на выполнение строительно-монтажных работ по объекту будет возможно только после доведения лимитов федерального бюджета. Начало строительства крытого тренировочного катка 
в г. Уссурийске запланировано в 2018 году, окончание строительства запланировано в 2019 году.

4.Строительство крытого тренировочного катка в г. Находка, в том числе проектно-изыскательские работы реализация данного мероприятия запланирована с апреля 2015 года по декабрь 2020 года.

Работы по строительству крытого тренировочного катка в г. Находке проводятся в соответствии с поэтапным планом строительства. В настоящее время заключен государственный контракт на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту (привязка выбранного проекта 
к местности), 31 мая 2018 года проведен аукцион, рассматриваются заявки участников в соответствии с действующим законодательством.

Мероприятия по проведению капитальных ремонтов и строительству объектов здравоохранения реализуются в рамках государственной программы Приморского края "Развитие здравоохранения Приморского края" на 2013-2020 годы, в том числе:

1.Капитальный ремонт КГБУЗ "Краевая детская клиническая больница №1" в г. Владивостоке" и Реконструкция КГБУЗ "Чугуевская центральная районная больница" в с. Чугуевка - средства краевого бюджета 
в 2018 году в сумме 10 599,56 тыс. рублей предусмотрены департаменту градостроительства Приморского края на оплату исполнительных листов. Работы по проведению капитального ремонта и реконструкции на указанных объектах завершены (получены Акты приемки работ и ввода в эксплуатацию, разрешение на ввод объекта в эксплуатацию).

2.Капитальный ремонт КГБУЗ "Дальнереченская центральная городская больница" в г. Дальнереченске - работы выполнены, приняты 
и оплачены полностью в 2016-2017 годах, на 2018 год средств краевого бюджета не предусмотрено.

3.Реконструкция зданий (хирургического и терапевтического корпусов) КГБУЗ "Владивостокская клиническая больница № 1" по улице Садовая, 22 
в г. Владивостоке - в 2017 году выполнить работы по объекту 
не представлялось возможным в связи с тем, что учреждению здравоохранения было отказано в выдаче разрешения на строительство. Работы по объекту запланированы на 2018 год. В настоящий момент ведутся работы по объявлению закупочных процедур.

4.Реконструкция государственного учреждения здравоохранения "Приморский краевой онкологический диспансер" и пристройка к радиологическому корпусу на 2 каньона (40 коек) - выполнены строительно-монтажные работы по Палатному корпусу. В настоящее время ведутся строительно-монтажные работы по Лечебно-диагностическому корпусу, выполняется монтаж высокотехнологичного медицинского оборудования. Работы по объекту завершатся в 2018 году.

5.Строительство детской поликлиники в г. Большой Камень 
и Строительство многопрофильной диагностической поликлиники 
в г. Артеме - получены положительные заключения государственной экспертизы проектной документации. Строительство поликлиник планируется осуществить в 2018-2020 годы. Стоимость строительства составит:

-детской поликлиники в г. Большой Камень - 765,64 млн. рублей;

-многопрофильной диагностической поликлиники в г. Артеме - 1 186,80 млн. рублей.

В целях получения софинансирования из федерального бюджета, мероприятия по строительству детской поликлиники в г. Большой Камень 
и многопрофильной диагностической поликлиники в г. Артеме одобрены для включения в План социального развития центров экономического роста Приморского края.

В настоящий момент департаментом здравоохранения Приморского края вносятся изменения в государственную программу Приморского края "Развитие здравоохранения Приморского края" на 2013-2020 годы, департаментом градостроительства Приморского края вносятся изменения 
в соответствующие постановления Администрации Приморского края 
в соответствии с проектом Плана социального развития центров экономического роста Приморского края.

В свою очередь, проведение закупочных процедур, с целью заключения государственных контрактов на выполнение строительно-монтажных работ по объектам, возможно будет после внесения изменений в указанные нормативно-правовые акты, а также после доведения лимитов (в том числе федерального бюджета). Начало строительства поликлиник запланировано 
в 2018 году, окончание строительства запланировано в 2020 году.

6.Строительство пристройки к зданию краевого государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Госпиталь для ветеранов войн", 
в том числе проектно-изыскательские работы – в настоящее время смета 
на проектно-изыскательские работы находится в КГАУ "Государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий Приморского края" по итогам проверки планируются конкурсные процедуры.

7.Строительство краевой психиатрической больницы на 550 коек (в том числе проектно-изыскательские работы) - по данному объекту требуется корректировка сметы, в настоящее время проводятся работы по обследованию объекта на предмет достройки или реконструкции.

На основании вышеизложенного, комитет

РЕШИЛ:

1.Принять к сведению информацию исполняющего обязанности директора департамента градостроительства Приморского края 
о строительстве крытых тренировочных катков в г. Арсеньеве, 
г. Дальнегорске, г. Лесозаводске, г. Уссурийске, г. Находке, а также проведении капитальных ремонтов и строительстве объектов здравоохранения.

2.Рекомендовать Администрации Приморского края:

2.1.Предпринять меры, направленные на завершение реализации мероприятий по строительству крытых тренировочных катков, предусмотрев 
при формировании краевого бюджета на 2019 год и плановый 
период 2020-2021 годов соответствующие денежные средства в целях привлечения молодежи, проживающей на территории Приморского края, 
к занятиям спортом.

2.2.Принять решение по выбору проекта в целях строительства крытого тренировочного катка в г. Лесозаводске.

3.Рекомендовать департаменту градостроительства Приморского края:

3.1.В установленные сроки завершить:

строительство крытых тренировочных катков в рамках реализации государственной программы Приморского края "Развитие физической культуры и спорта Приморского края" на 2013-2020 годы.

строительно-монтажные работы по Лечебно-диагностическому корпусу государственного учреждения здравоохранения "Приморский краевой онкологический диспансер" и пристройка к радиологическому корпусу на 2 каньона (40 коек).

3.2.Решить вопрос по объекту "Строительство краевой психиатрической больницы на 550 коек (в том числе проектно-изыскательские работы)".

4.Направить данное решение в Администрацию Приморского края, департамент градостроительства Приморского края, департамент физической культуры и спорта Приморского края, департамент здравоохранения Приморского края.

Председатель комитета						                 И.С. Чемерис