|  | ## ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ## ПРИМОРСКОГО КРАЯ Комитет по социальной политике и защите прав граждан ### РЕШЕНИЕ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | № |  |
| г. Владивосток |  |  |  |  |  |
| Об информации департамента здравоохранения Приморского края о качестве и доступности предоставления медицинской помощи гражданам, проживающим в сельской местности Приморского края через фельдшерско-акушерские пункты |  |  |  |  |  |

Рассмотрев и обсудив информацию департамента здравоохранения Приморского края о качестве и доступности предоставления медицинской помощи гражданам, проживающим в сельской местности Приморского края через фельдшерско-акушерские пункты, согласно которой:

В 2018 году департаментом здравоохранения Приморского края планируется установить 19 фельдшерско-акушерских пунктов (далее – ФАП), из них:

9 ФАПов за счет федеральных средств: с. Тереховка, Надеждинский район; с. Данильченково, с. Старая Каменка, Лазовский район; с. Речное, Дальнереченский район; с. Ясное, Чугуевский район; с. Ольховка, Кировский район; с. Покровка, Яковлевский район; с. Украинка, Пограничный район;              с. Пархоменко, Ханкайский район;

8 ФАПов за счет предоставления субсидий из федерального бюджета на условиях софинансирования (уровень софинансирования за счет средств краевого бюджета – 1 процент): жд. станция Фридман, Партизанский район; с. Суходол, городской округ Большой Камень; с. Рождественка, Шкотовский район; с. Дальнее, с. Дубки, с. Песчаное, Михайловский район; с. Луговой, Хорольский район; с. Каймановка, Уссурийский городской округ;

2 ФАПа за счет средств краевого бюджета: с. Богуславец, с. Крутой Яр, Красноармейский район.

Также в 2018 году выделены средства федерального бюджета на приобретение передвижного медицинского комплекса в сумме 7 266,80 тыс. рублей Приморскому краю для ГБУЗ "Красноармейская центральная районная больница".

Согласно представленной информации о материально-техническом состоянии фельдшерско-акушерских пунктов (Приложение 1), за период                  с 2013 года по 2017 год в муниципальных образованиях Приморского края установлено 182 ФАПа (2013 год – 127 ФАПов; 2014 год – 48 ФАПов;           2015 год – 3 ФАПа; 2017 год – 4 ФАПа).

В процессе эксплуатации ФАПов выявлены недостатки в 134 ФАПах (отсутствие цоколя и скатной крыши, щели в наружных ограждающих конструкциях, промерзание системы водоснабжения и канализации, отсутствие фасада и навеса на входе, отсутствие фундамента, перекос дверей, отсутствие отмосток), из них в 28 ФАПах недостатки не устранены:

2 ФАПа в с. Ясное, с. Кролевцы (г. Артем);

1 ФАП в пос. Береговое, мыс. Песчанный (г. Владивосток);

3 ФАПа в с. Суворово, с. Богополь, с. Зеркальное (Кавалеровский район);

4 ФАПа в с. Абрамовка, с. Васильевка, с. Горбатка, с. Ляличи (Михайловский район);

1 ФАП в с. Душкино (Находкинский городской округ);

1 ФАП в с. Новогеоргиевка (Октябрьский район);

2 ФАПа в с. Хмельницкое, с. Бровничи (Партизанский район);

3 ФАПа в пгт. Светлая с. Максимовка, с. Малая Кема (Тернейский район);

3 ФАПа в с. Барабаш Левада, с. Духовское, с. Рубиновка (Пограничный район);

5 ФАПов в с. Мельгуновка, с. Новокачалинск, с. Платоно-Александровское, с. Первомайское, с. Турий Рог (Ханкайский район);

1 ФАП в пос. Мысовой (Шкотовский район);

2 ФАПа в с. Загорное, с. Краснояровка (Яковлевский район).

До настоящего времени не введены в эксплуатацию 4 ФАПа                        в Ольгинском районе ввиду отсутствия коммуникаций (водоснабжение, электроснабжение).

Медицинским персоналом не укомплектовано 46 фельдшерско-акушерских пунктов.

Потребность фельдшерско-акушерских пунктов в средних медицинских работниках на сегодняшний день составляет 52 специалистов: 43 фельдшера, 5 медицинских сестер, 4 акушера (наиболее остро стоит вопрос обеспечения кадрами в Пограничном, Хорольском районах).

Учитывая вышеизложенное, комитет

РЕШИЛ:

1.Принять к сведению информацию департамента здравоохранения Приморского края о качестве и доступности предоставления медицинской помощи гражданам, проживающим в сельской местности Приморского края через фельдшерско-акушерские пункты.

2.Обратить внимание Администрации Приморского края:

на неудовлетворительное техническое состояние 28 фельдшерско-акушерских пунктов;

на отсутствие медработников в 46 фельдшерско-акушерских пунктах.

3.Рекомендовать Администрации Приморского края предусмотреть при формировании краевого бюджета на 2019 год денежные средства:

на совершенствование материально-технического состояния ФАПов;

на оснащение необходимым медицинским оборудованием;

на устранение выявленных в процессе эксплуатации недостатков;

на приобретение передвижных медицинских комплексов для работы в муниципальных образованиях Приморского края в условиях значительной территориальной отдаленности отдельных населенных пунктов.

4.Рекомендовать департаменту здравоохранения Приморского края:

4.1.Усилить контроль за скорейшим введением в эксплуатацию фельдшерско-акушерских пунктов, приобретенных в период с 2013 года                  по 2017 год, оснащением их стандартным набором медицинского оборудования.

4.2.Обеспечить эффективное освоение средств краевого бюджета                        в 2018 году, предусмотренных на установку модульных фельдшерско-акушерских пунктов, с учетом выявленных недостатков в период с 2013 года по 2017 год.

4.3.Рассмотреть возможные пути решения кадровой проблемы, в том числе посредством предоставления мер социальной поддержки медицинскому персоналу, направленных на повышение престижа профессии медицинского работника, в том числе: единовременные выплаты при заключении договора на работу в государственном учреждении  здравоохранения в течение 5 лет; обеспечение служебным жилым помещением, а также возмещения затрат по найму жилья.

4.4.Направить до 20 августа 2018 года в комитет в комитет Законодательного Собрания по социальной политике и защите прав граждан информацию:

о дополнительном объеме средств, необходимом для проведения ремонтных работ в фельдшерско-акушерских пунктах в целях устранения выявленных в процессе эксплуатации недостатков (отдельно по каждому фельдшерско-акушерскому пункту);

о потребности в строительстве ФАПов в разрезе муниципальных образований (с указанием финансирования);

о необходимости приобретения в 2018, 2019 годах передвижных медицинских комплексов для работы в муниципальных образованиях Приморского края (в разрезе муниципальных образований) с указанием финансирования;

о потребности оснащения фельдшерско-акушерских пунктов                  в 2018, 2019 годах медицинским оборудованием, мебелью (с указанием финансирования).

5.Направить данное решение в Администрацию Приморского края                  и департамент здравоохранения Приморского края.

Председатель комитета	                                                                      И.С. Чемерис