ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы Приморского края «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приморского края» на 2013 - 2020 годы

за 2017 год

Государственная программа Приморского края «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приморского края» на 2013 - 2020 годы», утверждена постановлением Администрации Приморского края от 07.12.2012 № 398-па 
(в редакции постановлений Администрации Приморского края от 31 января 2013 года № 25-па, от 29 апреля 2013 года № 160-па, от 27 ноября 2013 года               № 431-па, от 31 января 2014 года № 22-па, от 5 февраля 2014 года № 30-па,                    от 6 марта 2014 года № 66-па, от 14 апреля 2014 года № 133-па, от 29 мая 2014 года № 207-па, от 18 июля 2014 года № 274-па, от 5 августа 2014 года № 295-па, от 3 октября 2014 года № 396-па, от 30 октября 2014 года № 447-па,                                  от 4 декабря 2014 года № 496-па, от 4 февраля 2015 года № 32-па, от 24 марта 2015 года № 93-па, от 7 мая 2015 года № 130-па, от 9 июля 2015 года № 220-па, от 21 августа 2015 года № 300-па, от 8 декабря 2015 года № 473-па,                                    от 29 декабря 2015 года № 540-па, от 1 апреля 2016 года № 124-па, от 26 мая 2016 года № 226-па, от 24 июня 2016 года № 281-па, от 28 июля 2016 года                         № 349-па, от 21 октября 2016 года № 497-па, от 16 ноября 2016 года № 530-па, от 19 декабря 2016 года № 587-па, от 29 декабря 2016 года N 623-па,                                от 25 января 2017 года N 21-па, от 15 марта 2017 года № 74-па, от 31 марта 2017 года № 104-па, от 23 мая 2017 года № 175-па, от 28 июня 2017 года № 255-па, от 9 октября 2017 года № 394-па, от 29 ноября 2017 года № 487-па) (далее – государственная программа).

Департамент градостроительства Приморского края является ответственным исполнителем государственной программы.

Соисполнителя государственной программы являются:

департамент по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края;

департамент земельных и имущественных отношений Приморского края;

департамент образования и науки Приморского края;

департамент по делам молодежи Приморского края;

департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края;

департамент гражданской защиты Приморского края;

департамент по тарифам Приморского края;

инспекция регионального строительного надзора и контроля в области долевого строительства Приморского края;

департамент финансов Приморского края;

государственная жилищная инспекция Приморского края.

Структуру государственной программы составляют следующие подпрограммы:

Подпрограмма № 1.	«Обеспечение жильем отдельных категорий граждан Приморского края»;

Подпрограмма № 2.	«Стимулирование развития жилищного строительства на территории Приморского края на 2013-2020 годы»;

Подпрограмма № 3.	«Обеспечение жильем молодых семей Приморского края на 2013-2020 годы»;

Подпрограмма № 4.	«Сейсмобезопасность территории Приморского края на 2013-2020 годы»;

Подпрограмма № 5.	«Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам найма специализированных жилых помещений» на 2013-2020»;

Подпрограмма № 6.	«Чистая вода Приморского края» на 2013- 2020 годы»;

Подпрограмма № 7.	«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Приморском крае на 2013- 2020 годы»;

Подпрограмма №8.	«Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в Приморском крае» на 2013 год»;

Подпрограмма № 9.	«Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства Приморского края» на 2013- 2020 годы»;

Подпрограмма № 10.	«Формирование современной городской среды муниципальных образований Приморского края» на 2017 год»

Информация о выполнении подпрограммных мероприятий государственной программы:

1. Подпрограмма № 1 «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан Приморского края» на 2013-2020 годы.

Ответственный исполнитель подпрограммы – департамент градостроительства Приморского края.

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в Приморском крае осуществляется в соответствии с требованиями:

Федерального закона от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах";

Федерального закона от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации";

Закона Приморского края от 30 декабря 2009 года N 547-КЗ "О обеспечении граждан служебными жилыми помещениями из специализированного жилищного фонда Приморского края".

Подпрограмма реализуется посредством строительства жилых помещений. Средства краевого бюджета в 2017 году не предусмотрены.

2.Подпрограмма № 2 «Стимулирование развития жилищного строительства на территории Приморского края» на 2013-2020годы

Ответственный исполнитель подпрограммы – департамент градостроительства Приморского края.

Соисполнители государственной программы:

департамент земельных и имущественных отношений Приморского края;

департамент по ЖКХ и топливным ресурсам Приморского края;

департамент образования и науки Приморского края.

По итогам 2017 года в Приморском крае введено –418 007 кв.м. жилья, что составляет 85,5% к уровню 2016 года:

в том числе:

- многоэтажного жилья – 215,726 тыс.кв.м. (2016 г. – 286,7тыс.кв. м).

Объем жилья вводимого индивидуальными застройщиками составил 202,281 тыс.кв.м (2016 г. – 204,905 тыс.кв. м), это 48,39 % от общего объема ввода жилья по краю. Ввод жилья населением снизился на 1,3 %.

Снижение темпов роста объемов ввода жилья обусловлено:

увеличением себестоимости строительства;

дефицитом площадок под жилую застройку (Большая часть земельных участков на территории Приморского края, пригодная для жилищного строительства, относится к землям Министерства обороны России. Комплексное освоение территорий в целях жилищного строительства в Приморском крае затруднительно из-за отсутствия подходящих земельных участков, находящихся в собственности Приморского края и муниципальных образований Приморского края. Актуальность вовлечения земель Министерства обороны РФ с целью жилищного строительства, определяется их непосредственной близостью к существующей транспортной, инженерной и социальной инфраструктуре, что позволяет существенно снизить себестоимость строительства, по сравнению с развитием иных незастроенных территорий. Необходимо пересмотреть существующие особые и запретные зоны объектов Министерства обороны Российской Федерации.);

недостатком финансовых ресурсов у застройщиков и у населения. (90 % многоквартирного жилья строиться за счет частных инвесторов. Кроме того, планируемый рост индивидуального жилищного строительства на земельных участках, предоставленных многодетным семьям, не получил должного развития из-за отсутствия построенных инженерных сетей.).

Важной проблемой в Приморском крае является высокий тариф на подключение (технологическое присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения (электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения), стоимость подключения составляет до 50-60% от стоимости всего строительства. Этому в том числе способствует и неразвитость самих сетей инженерно-технического обеспечения, отсутствие на большой территории Приморского края, особенно в сельской местности, централизованных инженерных сетей, нежелание ресурсоснабжающих организаций и застройщиков строить локальные сети. Ресурсоснабжающим организациям приходится строить сети намного большей протяженностью, за счет чего и увеличиваются расходы, которые и ложатся на плечи застройщика в виде платы за подключение (технологическое присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения.

В результате реализации Государственной программы Приморского края «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приморского края» на 2013 – 2017 годы», утвержденной постановлением Администрации Приморского края от 07.12.2012 № 398-па достигнуты следующие показатели:

- общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1 жителя Приморского края составляет 22,8 м;

- банками выдано 10403 ипотечных кредитов;

- поддержку получили 232 молодых семей;

- общая площадь жилья, предоставленная гражданам переселенным из аварийного жилищного фонда составила 86,77тыс. кв. м.

Успешно реализовали программу «Жилье для российской семьи», в рамках государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» по двум проектам жилищного строительства, это проект жилищного строительства микрорайона «Радужный» в г. Уссурийске, застройщик ООО «ЮгСтрой» - 12 500 квадратных метров жилья экономического класса и проект жилищного строительства, реализуемый на земельном участке, расположенном  в  районе ул. Нейбута, 135                                       в г. Владивостоке, застройщик ООО «Восточный ЛУЧ» - 11 500 квадратных метров жилья экономического класса.

В сводный реестр граждан по Приморскому краю, включенных в списки граждан, имеющих право на приобретение по Программе жилья экономического класса, включено 4 911 заявителей, из них: г. Владивосток – 4223, г. Уссурийск – 475, г. Находка – 213 заявителей. В рамках Программы в 2017 году на приобретение жилья экономического класса гражданам выдано ипотечных кредитов (займов) на сумму 130,03 млн. рублей.

Заключено 1079 договоров участия в долевом строительстве многоквартирных домов: г. Уссурийск – 202 договоров; г. Владивосток – 877 договоров.

В рамках взаимодействия между Фондом "РЖС" и администрацией Приморского края в соответствии с федеральным законом от 24 июля 2008 года № 161-ФЗ «О содействии развитию жилищного строительства» на территории Приморского края реализуется 12 проектов жилищно-строительных кооперативов. Общее количество граждан, вступивших в члены кооперативов Приморского края, составляет 1 211 человек. Общая площадь земельных участков, предназначенных для передачи кооперативам, составляет более 56 га.

Средняя стоимость одного квадратного метра общей площади квартир
на первичном рынке жилья в крае в 2017 года составила 75 307 рублей.

Мероприятие «Внесение изменений в региональные нормативы градостроительного проектирования в Приморском крае».

6 июня 2016 года заключен государственный контракт 2016-05 на выполнение работ по внесению изменений в региональные нормативы градостроительного проектирования в Приморском крае. Работы по государственному контракту выполнены в полном объеме.

Мероприятие «Разработка документации по планировке территории (проекты планировок и проекты межевания территории)».

12 сентября 2016 года заключен государственный контракт № 2016-18 на выполнение работ по разработке документации по планировке территории в районе улиц Шевченко и Артековской в г. Владивостоке. Работы по государственному контракту выполнены в полном объеме.

Мероприятие «Подготовка проектов изменений документов территориального планирования и градостроительного зонирования муниципальных образований, вошедших во Владивостокскую агломерацию».

17 октября 2016 года заключен государственный контракт № 2016-21. Исполнение данного государственного контракта будет осуществляться в

2 этапа.

Срок исполнения 1 этапа 15.12.2016, в рамках которого выполнена  разработка методического и технологического обеспечения подготовки проектов изменений в ген. планы МО и проектов изменений в правила землепользования и застройки МО, комплексная оценка проектируемой территории, подготовка проекта внесения изменений в ген. план  и в правила землепользования и застройки Артемовского ГО. Работы по 1 этапу выполнены.

Сроки реализации 2 этапа с 01.01.2017-15.12.2017. В рамках данного мероприятия будет проведена подготовка проекта внесения изменений в генпланы и в правила землепользования и застройки Владивостокского ГО, Надеждинского и Шкотовского МР.

Работы выполнены в полном объеме.

Мероприятие «Субсидии на осуществление капитальных вложений на строительство инженерной инфраструктуры на территории Приморского края в целях реализации программы «Жилье для российской семьи» в рамках государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».

Предоставлена субсидия по обеспечению инженерными сетями теплоснабжения объект капитального строительства «Строительство жилых домов в г.Владивостоке. Жилой район «Снеговая падь». Комплекс Д.(путем подключения к системам теплоснабжения муниципального унитарного предприятия города Владивостока «Владивстокское предприятие электрических сетей»). Мероприятие выполнено в полном объеме.

Мероприятие «Cубсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на обеспечение земельных участков, предоставленных на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, инженерной инфраструктурой».

В соответствии с Постановлением АПК «О распределении и расходовании субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на обеспечение земельных участков, предоставленных на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, инженерной инфраструктурой в 2017 году» от 06.03.2017 № 60-па.  Работы выполнены в полном объеме Лесозаводским ГО, ГО Большой Камень. Субсидии предоставлены  по факту выполненных работ: по предоставленным формам КС-2, КС-3, и актам выполненных работ.

Мероприятие «Развитие местной строительной индустрии и промышленности строительных материалов на территории Приморского края»

1.Ежеквартально проводится мониторинг производственной деятельности предприятий, ведется реестр предприятий по видам выпускаемой продукции с указанием объемов производства, заработной платы и перечисляемых налогов. Сведения подаются в  реестр "100 крупнейших предприятий  Приморского края", "Реестр социально-значимых предприятий".

2.Учитывая заявки предприятий и в связи с продлением Программы до 2020 г вносятся изменения в Перечень инвестиционных проектов Программы. Всего за счет собственных средств предприятий до 2020 года предусмотрено строительство 17-ти новых и модернизация 4-х существующих предприятий стройиндустрии.

3.В статистическом регистре хозяйствующих субъектов на 1 декабря 2017 года по виду экономической деятельности «Строительство», заявленному основным при государственной регистрации, учтено 6076 организаций, что составляет 99.4% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. По данным Приморских саморегулируемых организаций на территории Приморского края осуществляют деятельность 592 строительные организации.

По состоянию на 1 декабря 2017 года в строительном комплексе края было занято 25 515 человек, что составляет 88,7% по сравнению с  аналогичным периодом 2016 года. По статистическим данным, число действующих организаций по виду деятельности «производство прочих неметаллических минеральных продуктов» составило 441 предприятие. На предприятиях строительной индустрии и промышленности строительных материалов в ноябре 2016 года было занято 3,144 тыс. человек, что составило 89,3 % по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

В 2017 году объем отгруженных товаров собственного производства «прочих неметаллических минеральных продуктов» предприятиями стройиндустрии составил 9911,6 млн. руб., что составляет 107,8 %. к 2016 году,  при этом индекс промышленного производства составил 99,2%.

В январе-декабре 2017 года объем работ, выполненный по виду деятельности «строительство» организациями всех форм собственности, составил 66,2 млрд. рублей, на 8,5% больше уровня 2015 года.

По состоянию на 01.01.2018 г. поступило более 50-ти заявок от потенциальных участников выставки, в т.ч. от иностранных участников из Японии, Китая и Италии.

В 2017 году продолжила работу Выставочная площадка «Малоэтажного домостроения» (г. Владивосток, ул. Катерная, 13). Выставка, действующая на постоянной основе, организована  для поддержки приморских производителей, направленна на импортозамещение строительной продукции, снижение стоимости 1 кв.м. жилья, повышение качества и конкурентоспособности строительных материалов, изделий и конструкций, выпускаемых в Приморском крае.

3. Подпрограмма № 3. «Обеспечение жильем молодых семей Приморского края» на 2013-2020 годы.

Ответственный исполнитель государственной программы Приморского края – департамент градостроительства Приморского края.

Ответственный исполнитель Подпрограммы – департамент по делам молодежи Приморского края.

Мероприятие «Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований Приморского края на социальные выплаты молодым семьям для приобретения (строительства) жилья экономкласса».

Субсидии предоставляются на основании постановления АПК от 07.04.2017 № 112-па «О распределении субсидий, выделяемых бюджетам муниципальных образований Приморского края на социальные выплаты молодым семьям для приобретения (строительства) жилья экономкласса, в 2017 году». Между Департаментом и 24 муниципальными образованиями Приморского края заключены соглашения о предоставлении и распределении субсидии бюджетам муниципальных образований  на социальные выплаты молодым семьям для приобретения (строительства) жилья экономкласса, в 2017 году.

Мероприятие «Предоставление дополнительных социальных выплаты молодым семьям - участникам Подпрограммы  для приобретения (строительства) жилья экономкласса при рождении (усыновлении) одного ребенка».

Объем предоставляемых социальных выплат определяется количеством фактически поступивших в Департамент заявлений от молодых семей. Экономия бюджетных средств сложилась в связи с тем, что рождаемость детей в 2017 году в молодых семьях, имеющих право на получение социальных выплат, была меньше расчетных показателей (122 семьи), фактически выплату получили 37 молодых семей.

Мероприятие «Осуществление изготовления и передачи бланков свидетельств о праве на получение социальной выплаты для приобретения жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома для молодых семей - участников Подпрограммы».

Выданы 232 свидетельства о праве на получение социальной выплаты для приобретения жилого помещения или строительства индивидуального жилого дома для молодых семей в 24 муниципальных образования. Экономия сложилась в связи с тем, что планировалось приобрести 330 свидетельств, фактически приобрели 250 свидетельств.

4. Подпрограмма № 4 «Сейсмобезопасность территории Приморского края».

Мероприятие «Организационные и инженерно-технические мероприятия ГО ЧС по повышению готовности сил и средств для наиболее эффективных действий по ликвидации ЧС, вызванных землетрясениями, цунами и другими опасными сейсмогенными воздействиями природного и техногенного характера».

В рамках реализации мероприятия департаментом гражданской защиты Приморского края издан приказ от 08 июня 2017 № 109 «О проведении конкурентных процедур в рамках исполнения мероприятий по государственной программе Приморского края. На основании данного приказа ГКУ Приморского края по ПБ, ГОЧС поручено проведение закупки. Учреждением заключены госконтракты:

с фирмой АО «Красногорский комбинат автофургонов» от 28 августа 2017 года № 0320200019817000057-0044401-01 на поставку одного специального грузопассажирского автомобиля (мобильной водолазной станции), техника поставлена;

с ИП Алтышкин О.И. от 30 августа 2017 года № 26-17/ЦК-ГКУ на поставку одного компрессора водолазного высокого давления для Приморской краевой поисково-спасательной службы, оборудование поставлено.

5. Подпрограмма № 5 «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам найма специализированных жилых помещений» на 2013 – 2020 годы.

В состав данной подпрограммы входят следующие мероприятия:

Мероприятие «Строительство жилых помещений для реализации мероприятия по обеспечению детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей по договорам найма специализированных жилых помещений».

В рамках данного мероприятия в 2017 году завершено строительство 2-х 36-ти квартирных домов в с. Покровка (дома № 3 и 4).

Заключен государственный контракт на выполнение СМР 2-х жилых домов в г. Лесозаводске (дома 1и 2).

15.06.2017 была проведена комиссия по отбору земельных участков.

По результатам комиссии отобраны земельные участки в Лесозаводском городском округе для строительства 2-х 45-ти квартирных жилых домов, в Хасанском муниципальном районе Приморского края для строительства 2-х 45-ти квартирных жилых домов и в Шкотовском муниципальном районе Приморского края для строительства 1-го 45-ти квартирного жилого дома. Выполнены работы по разработке ПСД и изысканиям по домам №3 и 4 в г. Лесозаводск,  по дому № 1 в п. Смоляниново, по домам №1 и 2 в п.Волчанец, выполнены инженерные изыскания по домам №1 и 2 в пгт. Славянка.

Мероприятие «Приобретение в собственность Приморского края жилых помещений для реализации мероприятия по обеспечению детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей по договорам найма специализированных жилых помещений и мероприятию «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, иными способами».

На 28.12.2017 приобретено всего 218 квартир (оплата шла из двух бюджетов в соотношении 42,06% федеральный бюджет, 57,94% краевой бюджет, оплачено 11 свидетельств на социальную выплату). Отмена аукционов в августе, сентябре 2017 года, частичная отмена 40 аукционов июля и июня по предписаниям УФАС, из объявленных в октябре 78 аукционов состоялись - 40, из 38 состоявшихся 6 не заключены контракты.

6. Подпрограмма № 6 «Чистая вода Приморского края»

на 2013 – 2020 годы

Мероприятие «Субсидии бюджетам муниципальных образований на проектирование и (или) строительство, реконструкцию, модернизацию и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства».

В соответствии с Постановлением Администрации Приморского края «О распределении субсидий, выделяемых из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на проектирование и (или) строительство, реконструкцию, модернизацию и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства» от 16.03.2017 г. № 75-па. В соответствии с Порядком предоставления субсидий, средства краевого бюджета предоставлены муниципальным образованиям  по факту выполненных работ (предоставлены формы КС-2, КС-3, и акты выполненных работ). Неосвоение средств краевого бюджета связано с не предоставлением МО документов (положительное заключение гос.экспертизы,в части проектирования).

Мероприятие «Субсидии организациям на строительство объектов водопроводно-канализационного хозяйства Приморского края»

На основании заявления от 12.05.2017 № 11-16/4903  средства в размере 250 000,00 рублей были направлены в КГУП «Приморский водоканал» в соответствии с Соглашением от 21.03.2017.

Мероприятие «Субсидии организациям на возмещение части процентной ставки по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на строительство объектов водопроводно-канализационного хозяйства Приморского края».

Предоставлена субсидия КГУП «Приморский водоканал» в полном объеме.

Мероприятие «Субсидии на осуществление капитальных вложений  на строительство объектов водопроводно-канализационного хозяйства Приморского края в целях обеспечения инженерной инфраструктурой территории опережающего развития «Надеждинская» (в том числе проектно-изыскательские работы)».

Субсидии предоставляются в соответствии с  Постановлением «О предоставлении краевому государственному предприятию «Приморский водоканал» субсидий из краевого бюджета на осуществление капитальных вложений в объект «Строительство объектов коммунальной инфраструктуры территории опережающего социально-экономического развития «Надеждинская», от 16.12.2015 г. № 485-па. Средства краевого бюджета в 2017 году предоставлены  на основании предоставленных документов (формы КС-2, КС-3), актов выполненных работ, счет-фактур..

Мероприятие «Субсидии на осуществление капитальных вложений  на строительство объектов водопроводно-канализационного хозяйства Приморского края в целях обеспечения инженерной инфраструктурой территории опережающего развития «Михайловский» (в том числе проектно-изыскательские работы)»

Субсидии предоставляются в соответствии с  Постановлением «О предоставлении краевому государственному предприятию «Приморский водоканал» субсидий из краевого бюджета на осуществление капитальных вложений в объект «Строительство объектов коммунальной инфраструктуры территории опережающего социально-экономического развития «Михайловский», от 22.12.2015 г. № 497-па. Средства краевого бюджета в 2017 году предоставлены на основании предоставленных документов (формы КС-2, КС-3), актов выполненых работ, счет-фактур.

Мероприятие «Строительство объектов обеспечения водоснабжения г. Владивостока и других населенных пунктов Приморского края из подземных источников Пушкинского месторождения (Второй этап строительства). 1 пусковой комплекс – «Водовод от сопки Опорная до РЧВ на о. Русский».

Заключен государственный контракт на выполнение дополнительных подводных и берегоукрепительных работ. В 2017 году планировалось выполнить работы по формированию защитных дамб (на материке и на острове), работы по защите труб на глубоководных участках габионами, а также работы по автоматизации процессов площадки РЧВ на о. Русский с последующей диспетчеризацией на центральный пульт КГУП «Приморский водоканал» в г. Владивостоке, ул. Некрасовская, 22. Неосвоение денежных средств обусловлено тем, что подрядчиком КППК «Приморкрайстрой», для выполнения строительно-монтажных работ труб по дну пролива, был привлечен субподрядчик, который по причине реорганизации не смог своевременно приступить к началу работ и сорвал сроки исполнения работ по государственному контракту. Подрядчиком ведется претензионная работа.

Также оплачен исполнительный лист за возмещение ущерба, нанесенного водным биологическим ресурсам в ходе строительства объекта.

7. Подпрограмма № 7 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Приморском крае» на 2013 – 2020 годы

Мероприятие «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства».

В рамках данного мероприятия в Артемовском ГО введены 2 многоквартирных дома для переселения 280 граждан в 114 квартиры; В Лесозаводском ГО введены 2 многоквартирных дома для переселения 157 граждан в 74 квартиры; В пгт. Посьет введены 2 многоквартирных дома для переселения 113 граждан в 49 квартиры.

Мероприятие «Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на завершение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда».

Постановлением Администрации Приморского края от 02 августа 2017 №312-па «О распределении субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на обеспечение мероприятий по завершению переселения граждан из аварийного жилищного фонда, в 2017 году» предоставлены субсидии муниципальным образованиям.  Администрацией Находкинского городского округа в 2017 году из полученной субсидии в размере 302 318 026,00 рублей израсходовано средств краевого бюджета 170 432 227,02 рублей (а также средства местного бюджета в размере 42 608 056,72 рублей) на завершение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилья. На территории города Находки по результатам проведенных аукционов приобретены 73 квартиры на вторичном рынке жилья и оплачена выкупная цена за 60 изъятых жилых помещений в аварийных домах. В связи с короткими сроками реализации мероприятия по переселению граждан в 2017 году, нереализованными остались мероприятия по переселению 94 человек из 46 жилых помещений общей площадью 1578,35 кв. м. Остаток субсидии в размере 131885798,98 рублей возвращен в краевой бюджет  (Уведомление по расчетам между бюджетами №3 от 16 января 2018 года.). Администрацией Посьетского городского поселения Хасанского муниципального района денежные средства не использованы. Так как недостроенные жилые помещения не были переданы в муниципальную собственность в связи с процедурой банкротства подрядчика ОАО «Дальневосточный консалдинг». Остаток субсидии в размере 20881512,00 рублей возвращен в краевой бюджет  (Уведомление по расчетам между бюджетами №9 от 18 января 2018 года.) Возвращенные средства краевого бюджета планируется вернуть в доход бюджетов МО в 2018 году на те же цели. Администрация Подъяпольского сельского поселения оплатила задолженность по госконтракту на приобретение жилых помещений в муниципальную собственность (на оплату дополнительной площади (154,3 кв.м)

8. Подпрограмма № 8 «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в Приморском крае» на 2013 – 2015 годы.

Подпрограмма закончила свое действие в 2013 году.

9. Подпрограмма № 9 «Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства Приморского края» на 2013- 2020 годы.

Мероприятие «Предоставление субсидий организациям, производящим электрическую энергию и поставляющим ее для населения Приморского края, на возмещение затрат или недополученных доходов, возникающих в связи с установлением тарифов для населения, не обеспечивающих возмещение полных затрат организаций».

Субсидии предоставлены 7 производящим и поставляющим электрическую энергию организациям в соответствии с порядком предоставления субсидий на основании отчетов организаций  о фактически отпущенной электрической энергии населению.

Мероприятие «Предоставление субсидий организациям, оказывающим на территории Приморского края услуги по теплоснабжению объектов жилищно-коммунального хозяйства, на возмещение затрат, связанных с приобретением топлива».

Субсидии предоставлены 3-м организациям в соответствии с порядком предоставления субсидии.

Мероприятие «Предоставление субсидий теплоснабжающим организациям на компенсацию выпадающих доходов,  возникающих в результате установления льготного тарифа на тепловую энергию (мощность)».

Субсидии предоставлены 25 организациям в соответствии с порядком предоставления субсидий на основании отчетов теплоснабжающих организаций о фактически отпущенной тепловой энергии населению.

Мероприятие «Предоставление субсидии на увеличение уставного фонда краевым государственным унитарным предприятиям».

Предоставлены субсидии на увеличение уставного фонда краевым государственным унитарным предприятиям.

Мероприятие «Выполнение функций государственными органами в части градостроения».

За отчетный период работники департамента показали высокие результаты при проведении мероприятий, связанных с внесением изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации Федеральным в области сметного нормирования.

Обеспечили рассмотрение в установленном порядке, подготовку сводных заключений и согласование Администрацией Приморского края двух проектов внесения изменений в Схемы территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта и в области энергетики; рассмотрение и согласование Администрацией Приморского края 3 проектов внесения изменений в генеральные планы муниципальных образований края.

В целях приведения в соответствие новой редакцией Градостроительного кодекса совместно с комитетом Законодательного Собрания подготовили изменения в региональное законодательство (проект закона Приморского края «О внесении изменений в Закон Приморского края от 30.04.2015 № 610–кз «О порядке подготовки документации по планировке территории, осуществляемой на основании решений органа исполнительной власти Приморского края» в Закон Приморского края «О градостроительной деятельности на территории Приморского края»).

Организовали выполнение в установленные сроки строительства двух жилых домов в с. Покровка Октябрьского района Приморского края для предоставления жилых помещений детям-сиротам.

Провели в срок работу по отбору земельных участков на территории всего Приморского края для строительства жилых домов для детей-сирот, благодаря которой сформирован план работы департамента градостроительства Приморского края по строительству жилых домов для детей-сирот на 2018 и 2019 годы.

Успешно реализовали программу «Жилье для российской семьи» проект жилищного строительства микрорайона «Радужный» в г. Уссурийске, застройщик ООО «ЮгСтрой» - 12 500 квадратных метров жилья экономического класса и проект жилищного строительства, реализуемый на земельном участке,  расположенном  в  районе ул. Нейбута, 135 в г. Владивостоке, застройщик ООО «Восточный ЛУЧ» - 11 500 квадратных метров жилья экономического класса.

Подготовили и успешно защитили в государственной корпорации - Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, отчеты о ходе реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.  В рамках защиты Фондом было принято без замечаний 
22 532 позиции отчетных данных.

В целях формирования единого информационного пространства на территории Приморского края внедрили региональные информационные системы обеспечения градостроительной деятельности Приморского края (ИСОГД ПК): принятие нормативных правовых актов («Положение о государственной информационной системе Приморского края «Региональная информационная система обеспечения градостроительной деятельности Приморского края»; «Порядок ведения региональной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности Приморского края»; «Технические требования к отраслевым пространственным данным Приморского края».

Мероприятие «Выполнение функций государственными органами в части жилищно-коммунального хозяйства».

Мероприятием 9.2.2 Государственной программы предусмотрены расходы на содержание аппарата департамента по ЖКХ и ТР ПК. В рамках реализации государственных программ выполняются  работы по обеспечению инженерной инфраструктурой  земельных участков (2 МО),  строительству ТОР «Михайловский» и ТОР «Надеждинская», предоставлению субсидии МО на строительство, капитальный ремонт объектов водоснабжения, водоотведения (20 МО), мероприятия по формированию комфортной городской среды (58 МО), обустройства мест массового отдыха (городских парков) (6 МО), а также предоставляются субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями граждан, уволенных с военной службы, (3 МО) и по регистрации и учету граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей (31 МО).

С целью предупреждения ситуаций, которые могли привести к прекращению или сбоям в теплоснабжении или электроснабжении, населения Приморского края, осуществляется предоставление субсидий тепло- энергоснабжающим организациям.

Мероприятие «Выполнение функций государственными органами в части строительного надзора и контроля в области долевого строительства».

В 2017 году Инспекцией осуществлялись мероприятия по проведению регионального государственного строительного надзора на 731 объектах капитального строительства, а также мероприятия по контролю и надзору за соблюдением законодательства в области долевого строительства застройщиков на территории Приморского края на 103 объектах.

В ходе осуществления деятельности Инспекцией проведено 2368 проверки деятельности застройщиков, в результате проверок выдано 723 предписаний и 8 предостережения, составлено 1075 протоколов, вынесено 570 постановлений о нарушении действующего законодательства на сумму 25,2 млн. руб., взыскано –13,3 млн. руб., выдано 128 заключений о соответствии построенных объектов капитального строительства (4 отказа), 32  заключений о соответствии застройщика и проектной декларации требованиям, установленным 214-ФЗ от 30 декабря 2004 г. (34-отказа).

Мероприятие «Выполнение функций государственными органами в части жилищной инспекции».

В рамках осуществления регионального государственного жилищного надзора на территории Приморского края Инспекцией обследовано более 2 754,4 тысяч кв.м. жилых домов. В результате проверок выявлено  399 нарушений. За отчетный период управляющим организациям, товариществам собственников жилья и предприятиям, обслуживающим жилищный фонд, выдано  1 273 исполнительных документов.

В соответствии с Положением о лицензировании предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2014 года № 1110 «О лицензировании предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами», Инспекция осуществляет лицензирование предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами. За отчетный период Инспекцией выдано 44 шт. квалификационных аттестатов и 25 шт. лицензий на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами. Выявлена нехватка сотрудников, так как штатная численность сотрудников составляет – 48 чел., а фактическая - 45 чел. из них 3 в декретном отпуске. В связи с большими объемами выполнение работ и возложением дополнительных полномочий необходимы дополнительные штатные единицы.

Мероприятие «Расходы на оформление исполнительной документации для передачи объектов незавершенных строительством в муниципальные образования и эксплуатирующим организациям».

Выполнены работы по оформлению исполнительной документации для передачи объектов, незавершенных строительством в муниципальные образования и эксплуатирующим организациям в соответствии с заключенным государственным контрактом.

Мероприятие «Предоставление субвенции органам муниципальных образований на осуществление государственных полномочий по регистрации и учету граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей».

Предельные объемы финансирования доведены муниципальным образованиям Приморского края на  лицевые счета получателя бюджетных средств для учета операций по переданным полномочиям получателя средств краевого бюджета по перечислению межбюджетных трансфертов расходными расписаниями. Операции по кассовой выплате осуществляются Управлением Федерального казначейства по Приморскому краю на основании представленных муниципальными образованиями Приморского края в Управление Федерального казначейства по Приморскому краю платежных (расчетных) документов, предусмотренных Порядком кассового обслуживания исполнения бюджетов.

По состоянию на 31.12.2017 доведено 1876780,00руб., муниципальными образованиями осуществлено кассовых выплат на сумму 1865727,18 руб.

Не освоено 11052,82 руб., причины неосвоения:  городской округ Большой Камень - 1000,00 руб. (предоставленные субвенции не израсходованы в связи со снятием гражданина с учета и отсутствием потребности в средствах субвенции);

Владивостокский городской округ – 5960,00 руб.( предоставленные субвенции не израсходованы в связи с отсутствием у администрации города Владивостока потребности в товарах, работах, услугах); Дальнереченский городской округ – 4000,00 руб. (предоставленные субвенции не израсходованы в связи с тем, что отдел № 6 УФК по Приморскому краю с 26.08.2015 приостановил операции по расходованию средств на всех лицевых счетах администрации Дальнереченского городского округа (за исключением операций по исполнению исполнительных документов) до полного погашения задолженности по исполнительным листам); Хасанский муниципальный район – 92,82 руб. (произведен перерасчет в соответствии с Методикой, утвержденной 264-КЗ).

Мероприятие «Субсидий краевым государственным бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)».

Денежные средства в полном объеме направлены на обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг в области архитектуры, благоустройства и застройки территорий КГБУ «Центр развития территории»

Мероприятие «Субвенции бюджетам муниципальных образований Приморского края на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями граждан, уволенных с военной службы».

Предельные объемы финансирования доведены муниципальным образованиям Приморского края на  лицевые счета получателя бюджетных средств для учета операций по переданным полномочиям. Операции по кассовой выплате будут осуществлены Управлением Федерального казначейства по Приморскому краю на основании представленных муниципальными образованиями Приморского края в Управление Федерального казначейства по Приморскому краю документов, предусмотренных Порядком кассового обслуживания исполнения бюджетов и Порядком предоставления гражданам, уволенным с военной службы (службы), и приравненным к ним лицам, жилых помещений и единовременной денежной выплаты на приобретение или строительство жилого помещения в Приморском крае (58-пг).По состоянию на 31.12.2017 доведено 3566700,00 руб., осуществлено кассовых выплат муниципальными образованиями на сумму 2584866,00 руб. Не освоено 971,834  тыс. руб., причины неосвоения: не представление гражданами полного пакета документов для  предоставления жилого помещения.

Мероприятие «Предоставление субсидии на возмещение затрат, связанных с ведением уставной деятельности фонда Приморского края «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Приморского края».

Субсидия предоставляется на основании заявки, полученной от фонда капитального ремонта многоквартирных домов Приморского края.

В соответствии с краткосрочным планом реализации региональной программы на 2017-2019 годы, утвержденным приказом департамента градостроительства Приморского края от 29.07.2016 № 74 (в редакции приказа департамента градостроительства Приморского края от 28.12.2017 № 234, в 2017 предусмотрено проведение работ по капитальному ремонту в 622 доме.

По состоянию на 01.01.2018 региональным оператором проведен капитальный ремонт 514 МКД, что составляет 82,64%, 108 МКД находятся в стадии завершения.

Подпрограмма № 10

«Формирование современной городской среды муниципальных образований Приморского края» на 2017 год.

Мероприятие «Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды».

В соответствии с Правилами предоставления и расходования субсидий осуществлен прием заявок. Постановление Администрации Приморского края о распределении субсидии от 20.04.2017 № 132-па. Субсидии доведены муниципальным образованиям Приморского края в объеме, предусмотренном постановлением. Проведены работы по благоустройству 260 дворовых территории на территории 57 муниципальных образований и 59 территорий общего пользования в 45 муниципальных образованиях.

Мероприятие «Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды за счет средств краевого бюджета».

В соответствии с Правилами предоставления и расходования субсидий осуществлен прием заявок. Постановление Администрации Приморского края о распределении субсидии от 20.04.2017 № 132-па  (в ред. от 07.07.2017 № 278-па). Субсидии доведены муниципальному образованию (Владивостокский ГО) в объеме, предусмотренном постановлением. Проведены работы по благоустройству на 1 общественной территории на территории Владивостокского городского округа (мемориал им. Ощепкова).

Мероприятие «Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков)».

В соответствии с Правилами предоставления и расходования субсидий осуществлен прием заявок. Постановлением Администрации Приморского края от 14.04.2017 № 118-па распределены субсидии. Субсидии доведены муниципальным образованиям Приморского края.

В государственную программу Приморского края "Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приморского края" на 2013 - 2017 годы" за 2015 год  внесены следующие изменения:

1. Постановление Администрации Приморского края от 25 января 2017 года № 21-па, (изменения внесены во исполнение Пункта 8 Перечня поручений  Президента  Российской Федерации от  21.09.2015 № Пр-1919ДСП, дополнив подпрограмму №2 «Стимулирование развития жилищного строительства на территории Приморского края» на 2013 - 2020 годы» новым мероприятием 2.2.8  «Предоставление субсидий организациям на возмещение затрат по процентной ставки по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на реализацию проекта «Строительство жилья для работников судостроительного комплекса «Звезда» в городском округе Большой Камень Приморского края». На реализацию данного мероприятия предусмотрели средства краевого бюджета в объеме 259 000,0 тыс. рублей в период с 2017 по 2020 годы, в размере:

на 2017 год – 43 000,0 тыс. рублей;

на 2018 год – 115 000,0 тыс. рублей;

на 2019 год -75 000,0 тыс. рублей;

на 2020 год – 27 000,0 тыс. рублей.

Так же внесено изменение в мероприятие 2.2.7 «Предоставление бюджетных инвестиций  АО "Корпорация развития жилищного строительства» в части увеличения средств краевого бюджета в период с 2018 по 2020 годы на сумму:

на 2018 год – 340 000,0 тыс. рублей;

на 2019 год – 330 000,0 тыс. рублей;

на 2020 год - 320 000,0 тыс. рублей.

2.Постановление Администрации Приморского края от 15 марта  2017 года № 74-па, (изменения внесены в связи с необходимостью:

1. Приведения государственной программы в соответствие с Законом Приморского края от 23.12.2016 № 52-КЗ «О краевом бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» и Законом Приморского края от 22.02.2017 № 84-КЗ «О краевом бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»:

уменьшения средств краевого бюджета в 2017 году по мероприятию 
2.1.5. «Разработка документации по планировке территории (проекты планировок и проекты межевания территории)» (КБК 775-0113- 0620122930-240) на 40 000,00 тыс. рублей;

уменьшения средств краевого бюджета в 2017 году по мероприятию 
2.1.6. «Разработка схемы территориального планирования на часть территории Приморского края в границах Владивостокской агломерации)» (КБК 775-0113- 0620122940-240) на 6 000,00 тыс. рублей;

уменьшения средств краевого бюджета в 2017 году по мероприятию 
2.1.7. «Разработка документации по планировке территории для размещения объектов капитального строительства регионального значения» (КБК 775-0113- 0620122950-240) на 4 000,00 тыс. рублей;

уменьшения средств краевого бюджета по мероприятию 
2.1.8. «Подготовка проектов изменений документов территориального планирования и градостроительного зонирования муниципальных образований, вошедших во Владивостокскую агломерацию» (КБК 775-0113- 0620123050-240) в 2016 году на 3 062,45 тыс. рублей и увеличения в 2017 году на 46 858,51 тыс. рублей;

уменьшения средств краевого бюджета по мероприятию 
3.1.2.. «Предоставление дополнительных социальных выплат молодым семьям - участникам подпрограммы  для приобретения (строительства) жилья экономкласса при рождении (усыновлении) ребенка» (КБК 774-1003- 0630181140-320) в 2017-2019гг на 6 140,80 тыс. рублей соответственно;

увеличения средств краевого бюджета в 2017 году по мероприятию
5.1.1. «Строительство жилых помещений для реализации мероприятия по обеспечению детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам найма специализированных жилых помещений» на 2 500,00 тыс. рублей;

увеличение средств федерального бюджета по мероприятию 
5.1.2. «Приобретение в собственность Приморского края жилых помещений для реализации мероприятия по обеспечению детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам найма специализированных жилых помещений» в 2017 году на 43 544,00 тыс. рублей, в 2018 году на 277 254,50 тыс. рублей, в 2019 году на 277 254,50 тыс. рублей;

уменьшения средств краевого бюджета по мероприятию 5.1.4. «Разработка типовой проектно-сметной документации на строительство жилых домов с улучшенной энергоэффективностью, в целях обеспечения жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лицам из их числа»в 2017 году на 2 500,00 тыс. рублей;

увеличения средств краевого бюджета по мероприятию
5.2. «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, иными способами» в 2017-2019гг на 382 000,00 тыс. рублей соответственно;

уменьшения средств краевого бюджета в 2017 году по мероприятию 
6.1.3. «Субсидии бюджетам муниципальных образований на проектирование 
и (или) строительство, реконструкцию, модернизацию и капитальный 
ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства» 
(КБК 768-0502-0660192320-520) на 171 400,00 тыс. рублей и увеличения средств краевого бюджета в 2018 году на 69 873,27 тыс. рублей; в 2019 году 206 060,00 тыс. рублей;

уменьшения средств краевого бюджета по мероприятию 
6.2.3.. «Субсидии организациям на строительство объектов водопроводно-канализационного хозяйства Приморского края» (КБК 775-0502-0660240800-460) в 2018-2019гг на 67 835,26 тыс. рублей соответственно;

уменьшения средств краевого бюджета по мероприятию 
6.2.5. «Субсидии организациям на возмещение части процентной ставки по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на строительство объектов водопроводно-канализационного хозяйства Приморского края» 
(КБК 775-0502-0660260800-810) в 2017 году на 8 176,24 тыс. рублей, в 2018 году на 14 728,00 тыс. рублей, в 2019году на 33215,55 тыс. рублей;

уменьшения средств краевого бюджета в 2017 году по мероприятию 
6.3.1.. «Строительство объектов обеспечения водоснабжения г. Владивостока и других населенных пунктов Приморского края из подземных источников Пушкинского месторождения (Второй этап строительства). 1 пусковой комплекс – «Водовод от сопки Опорная до РЧВ на о. Русский» (КБК 775-0502- 06603R2141-414) на 225 000,00 тыс. рублей и увеличения средств краевого бюджета в 2017 году по мероприятию 6.3.1.1. «Строительство объектов обеспечения водоснабжения г. Владивостока и других населенных пунктов Приморского края из подземных источников Пушкинского месторождения (Второй этап строительства). 1 пусковой комплекс – «Водовод от сопки Опорная до РЧВ на о. Русский» (КБК 775-0502- 0660341640-410) на 212 761,55 тыс. рублей;

уменьшения средств краевого бюджета по мероприятию 
7.1.5. «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства» в 2017 году на 1 124 518,29 тыс. рублей;

уменьшения средств бюджета муниципальных образований по мероприятию 7.1.5. «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства» в 2017 году на 336 867,61 тыс. рублей;

увеличения средств краевого бюджета по мероприятию 
9.1.1. «Предоставление субсидий организациям, производящим электрическую энергию и поставляющим ее для населения Приморского края, на возмещение затрат или недополученных доходов, возникающих в связи с установлением тарифов для населения, не обеспечивающих возмещение полных затрат организаций» (КБК 768-0502-0690160460-810) в 2017 году на 373 996,79 тыс. рублей, в 2018 году 340 000,00 тыс. рублей, в 2019 году на 340 000,00 тыс. рублей;

увеличения средств краевого бюджета в 2017 году по мероприятию
9.1.3.1. «Предоставление субсидий организациям, оказывающим на территории Приморского края услуги по теплоснабжению объектов жилищно-коммунального хозяйства, на возмещение затрат, связанных с приобретением топлива» (КБК 768-0502-0690160470-810) на 553 419,74тыс. рублей;

увеличения средств краевого бюджета по мероприятию
9.1.4. «Предоставление субсидий теплоснабжающим организациям 
на компенсацию выпадающих доходов, возникающих в результате 
установления льготного тарифа на тепловую энергию (мощность)» 
(КБК 768-0502-0690160820-810) в 2017 году на 5 060 000,00 тыс. рублей, в 2018 году на 5 115 700,00 тыс. рублей, в 2019 году на 5 115 700,00 тыс. рублей;

увеличения средств краевого бюджета в 2017 году по мероприятию 
9.1.5. «Предоставление субсидии на увеличение уставного фонда краевым государственным унитарным предприятиям» (КБК 768-0505– 0690160910-810) на 300 000,00 тыс. рублей.

увеличения средств краевого бюджета по мероприятию 9.2.1 «Выполнение функций государственными органами в части градостроения» (КБК 775-0412-0690210030) в 2016 году на 1 970,00 тыс. рублей, в 2017-2019 годах на 703,29 тыс. рублей соответственно;

увеличения средств краевого бюджета по мероприятию 9.2.2 «Выполнение функций государственными органами в части жилищно-коммунального хозяйства» (КБК 768-0505-0690210030) в 2016 году на 1 850,00 тыс. рублей, в 2017-2019 годах на 478,81 тыс. рублей соответственно;

увеличения средств краевого бюджета по мероприятию 9.2.3 «Выполнение функций государственными органами в части строительного надзора и контроля в области долевого строительства» (КБК 772-0412-0690210030) в 2016 году на 
2 550,00 тыс. рублей, в 2017-2019 годах на 552,25 тыс. рублей соответственно;

перераспределение средств краевого бюджета в 2016 году с мероприятия 9.2.18. «Исполнение судебных актов» (КБК 795-0505-0690229050-830) на мероприятие 9.2.5 «Выполнение функций государственными органами в части жилищной инспекции» (КБК 795-0505-0690210030) в размере 3,00 тыс. рублей;

увеличения средств краевого бюджета по мероприятию 9.2.5 «Выполнение функций государственными органами в части жилищной инспекции» 
(КБК 795-0505-0690210030) в 2016 году на 500,00 тыс. рублей, в 2017-2019 годах на 659,46 тыс. рублей соответственно;

увеличения средств краевого бюджета по мероприятию 9.2.7 «Расходы на оформление исполнительной документации для передачи объектов, незавершенных строительством, в муниципальные образования и эксплуатирующим организациям (КБК 775-0113- 0690221830-240) в 2017 году на 1 000,00 тыс. рублей;

увеличения средств краевого бюджета по мероприятию
9.2.11 «Предоставление субвенции органам муниципальных  образований на осуществление государственных полномочий по регистрации и учету граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей» 
(КБК 768-0505-0690293120-530) в 2017 году на 1 876,78 тыс. рублей, в 2018 году на 1 876,78 тыс. рублей, в 2019 году на 1 876,78 тыс. рублей;

увеличения средств краевого бюджета по мероприятию
9.2.12 «Субсидии краевым государственным бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)» (КБК 775-0412- 0690270590-610) в 2018 году на 48 302,56 тыс. рублей, в 2019 году на 48 302,56 тыс. рублей;

уменьшения средств краевого бюджета по мероприятию
9.2.13 «Субсидии краевым государственным бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)» (КБК 775-0412- 0690270610-610) в 2017 году на 12 022,44 тыс. рублей;

уменьшения средств краевого бюджета в 2016 году по мероприятию 
9.2.14. «Разработка планировки линейных объектов в целях создания инженерной инфраструктуры территории опережающего развития «Надеждинская»» (КБК 775-0113- 06902225000-240) на 2 500,00 тыс. рублей;

уменьшения средств краевого бюджета в 2016 году по мероприятию 
«Разработка планировки линейных объектов в целях создания инженерной инфраструктуры территории опережающего развития «Михайловский»» 
(КБК 775-0113- 0690222510-240) на 858,80 тыс. рублей;

увеличения средств федерального бюджета в 2017 году по мероприятию
9.2.17 «Субвенции бюджетам муниципальных образований Приморского края на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями граждан, уволенных с военной службы» 
на 3 556,70 тыс. рублей;

увеличения средств краевого бюджета по мероприятию 
9.3.3. «Предоставление субсидии на возмещение затрат, связанных с ведением уставной деятельности фонда Приморского края «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Приморского края» (КБК 775-0505- 0690360570-630) в 2017 году на 63 350,53 тыс. рублей, в 2018-2019 годах на 57 117,57 тыс. рублей соответственно;

включения подпрограммы № 10 «Формирование современной городской среды муниципальных образований Приморского края» на 2017 год с объемом финансирования за счет средств федерального бюджета в размере 394 004,29 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета 80 699,70 тыс. рублей.

2. Внесения изменений в государственную программу в целях оплаты исполнительных листов:

В целях оплаты исполнительного листа от 15.11.2016 ФС № 006599018 о взыскании с департамента градостроительства Приморского края в пользу Приморского территориального управления Федерального агентства по рыболовству 12 238,45 тыс. рублей необходимо дополнить мероприятие 
6.3.1. «Строительство объектов обеспечения водоснабжения г. Владивостока и других населенных пунктов Приморского края из подземных источников Пушкинского месторождения (Второй этап строительства). 1 пусковой комплекс – «Водовод от сопки Опорная до РЧВ на о. Русский» (КБК 775-0502-0660341640-414) новой строкой 6.3.1.2.  мероприятие «Исполнение судебных актов» (КБК 775-0502-0660341640-414), перераспределив 12 238,45 тыс. рублей.

перераспределение средств краевого бюджета в 2017 году с мероприятия 
9.2.3 «Выполнение функций государственными органами в части строительного надзора и контроля в области долевого строительства» (КБК 772-0412-0690210030) на мероприятие 9.2.18. «Исполнение судебных актов» (КБК 772-0412-0690229050-830) в размере 123,00 тыс. рублей.

Данной перераспределение необходимо в связи с поступлением в инспекцию регионального строительного надзора и контроля в области долевого строительства Приморского края исполнительных листов:

- исполнительного листа от 21.10.2016 серии ФС № 006598120, выданного на основании определения о распределении судебных расходов Арбитражного суда Приморского края  от 11.08.2016 по делу № А51-494/2016  о взыскании денежных средств с инспекции в пользу ОАО «Строитель» в соответствии с уведомлением Отдела № 33 УФК по Приморскому краю о поступлении исполнительного документа от 07.12.04.2016 № УПЛ-16-4478;

- исполнительного листа от 09.11.2016 серии ФС № 006599416, выданного на основании определения о распределении судебных расходов Арбитражного суда Приморского края  от 26.07.2016 по делу № А51-26265/2015  о взыскании денежных средств с инспекции в пользу ОАО «Строитель» в соответствии с уведомлением Отдела № 33 УФК по Приморскому краю о поступлении исполнительного документа от 07.12.04.2016 № УПЛ-16-4480;

- исполнительного листа от 21.10.2016 серии ФС № 006598121, выданного на основании определения о распределении судебных расходов Арбитражного суда Приморского края  от 11.08.2016 по делу № А51-27750/2015  о взыскании денежных средств с инспекции в пользу ОАО «Строитель» в соответствии с уведомлением Отдела № 33 УФК по Приморскому краю о поступлении исполнительного документа от 07.12.04.2016 № УПЛ-16-4482.

- исполнительного листа от 07.12.2016 серии ФС № 006602149, выданного на основании определения о распределении судебных расходов Арбитражного суда Приморского края  от 05.09.2016 по делу № А51-26263/2016  о взыскании денежных средств с инспекции в пользу ОАО «Строитель» в соответствии с уведомлением Отдела № 33 УФК по Приморскому краю о поступлении исполнительного документа от 23.01.2017 № УПЛ-17-7155.

- исполнительного листа от 27.09.2016 серии ФС № 003162062, выданного на основании определения Судебной коллегии по гражданским делам Приморского краевого суда  от 10.05.2016 по делу № 2-381/2015  о взыскании денежных средств с инспекции в пользу Григорьева Сергея Сергеевича в соответствии с уведомлением Отдела № 33 УФК по Приморскому краю о поступлении исполнительного документа от 26.01.2017 № УПЛ-17-47.

перераспределение средств краевого бюджета в 2017 году с мероприятия 
9.2.5 «Выполнение функций государственными органами в части жилищной инспекции» (КБК 795-0505-0690210030) на мероприятие 9.2.18. «Исполнение судебных актов» (КБК 795-0505-0690229050-830) в размере 85,00 тыс. рублей.

Перераспределение в размере 15,00 тыс. рублей необходимо в связи с поступлением на исполнение в государственную жилищную инспекцию Приморского края для оплаты исполнительного листа по делу от 27 июля 2016 года №А51-5010/2016, от 09 ноября 2016 года по делу №А51-15627/2016, от 09 ноября 2016 года по делу №А51-13764/2016, по делу от 01 декабря 2016 года №А51-3785/2016 в пользу Акционерного общества «Дальневосточная генерирующая компания».

Перераспределение средств краевого бюджета в размере 70,00 тыс. рублей запланировано по делам, которые находятся в производстве, получение исполнительных листов планируется в 2017 году;

перераспределения средств краевого бюджета в 2017 году с мероприятия 5.1.1.«Строительство жилых помещений для реализации мероприятия по обеспечению детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам найма специализированных жилых помещений» на новое мероприятие 
5.1.1.2. «Исполнение по судебным актам» в размере 8 794,46 тыс. рублей.

Данное перераспределение необходимо для оплаты исполнительных листов  по делу от 07.10.2016 № А51-20411/2016 и по делу от 25.10.2016 № А51-20409/2016 по иску от КППК «Единая дирекция по строительству объектов на территории ПК».

3. Внесение изменений в приложение № 1 «Перечень показателей государственной программы Приморского края» в части замены значения показателя в 2017 году цифры «1800» цифрой «40», в 2018-2020 гг цифры «-» цифрами «40» по показателю № 16 «Количество обеспеченных инженерной инфраструктурой земельных участков, предоставленных гражданам, имеющим трех и более детей, от общего числа земельных участков, предоставленных указанной категории граждан», обусловлено тем, что по мероприятию «Cубсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на обеспечение земельных участков, предоставленных на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, инженерной инфраструктурой» предусмотрено средств краевого бюджета на 2017 год в размере 25 000,00 тыс. рублей. Так в соответствии с п. 7 Порядка № 21 «Порядок предоставления и расходования субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на обеспечение земельных участков, предоставленных на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, инженерной инфраструктурой» к государственной программе, определен размер в субсидии муниципальным образованиям на разработку и утверждение проектно-сметной документации и (или) строительство инженерной инфраструктуры (в том числе подключение (технологическое присоединение) к границам земельных участков, предоставленных на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, равная 600 тыс. рублей на один земельный участок.

4. В приложении приложение № 3 «Перечень мероприятий государственной программы Приморского края» по мероприятию 2.4.5. в столбце «Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)» исключить цифры «6600», в связи с тем что по данному мероприятию не возможно определить количество семей с тремя и более детьми которые снизят затраты на строительство жилого дома и улучшить их жилищные условия, так как, не все семьи осуществляют строительство на предоставленных земельных участках.

5. Внесение изменений в приложение № 37 «Порядок предоставления и расходования субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на проектирование и (или) строительство, реконструкцию, модернизацию, капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства Приморского края» к государственной программе, в части изменений целевых показателей, не отразиться по исполнению целевых показателей в целом по подпрограмме Чистая вода Приморского края.

6. Увеличения средств иных внебюджетных источников в том числе: государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства по мероприятию 6.1.4. «Обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры» в 2017 году на 3 629,01 тыс. рублей;

Данное увеличение связано с безвозмездным поступлением в бюджет Приморского края от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на модернизацию коммунальной инфраструктуры , в соответствии с Федеральным Законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ, решения правления Фонда от 27.02.2017 г. ПР № 736.).

3. Постановление Администрации Приморского края от 31 марта 2017 года № 104-па, (изменения внесены в связи с необходимостью приведения подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Приморском крае» на 2013-2020 годы (далее - Подпрограмма) к фактическим итогам реализации этапов 2013, 2014, 2015 и 2016 годов для принятия Государственной корпорацией – Фондом содействия реформирования жилищно - коммунального хозяйства (далее – Фонд ЖКХ) уточненного отчета Приморского края за 2016 год, в рамках формирования доклада к совместному заседанию Государственного совета Российской Федерации и Комиссии при Президенте Российской Федерации по мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического развития Российской Федерации «О мерах по исполнению указов Президента Российской Федерации о социально-экономическом развитии России» по вопросу «О ликвидации аварийного жилищного фонда в Российской Федерации, а также обеспечения достижения показателей, утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 сентября 2013 года №1743-р «О комплексе мер, направленных на решение задач, связанных с ликвидацией аварийного жилищного фонда».

Подпрограмма переселения реализуется в рамках Федерального закона 
от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства» (далее-Закон).

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы переселения уменьшен с 5 161,05 млн. руб. и составляет 5 120,85 млн. руб.

Проектом постановления предусмотрены следующие корректировки Подпрограммы по приведению показателей в приложениях №№ 31,32, 33 к государственной программе к фактическому исполнению показателей:

По этапу 2013 года:

в части:

- уменьшения средств Фонда ЖКХ на сумму 992,28 тыс. рублей;

- уменьшения средств краевого бюджета на сумму 300,64 тыс. рублей;

- увеличения средств местных бюджетов на сумму 3403,06 тыс. рублей.

По этапу 2014 года:

в части:

- уменьшения средств Фонда ЖКХ на сумму 7242,38 тыс. рублей;

- уменьшения средств краевого бюджета на сумму 5960,12 тыс. рублей;

- увеличения средств местных бюджетов на сумму 9784,25 тыс. рублей.

По этапу 2015 года:

в части:

- уменьшения средств Фонда ЖКХ на сумму 17885,93 тыс. рублей;

- уменьшения средств краевого бюджета на сумму 8882,65 тыс. рублей;

- увеличения средств местных бюджетов на сумму 14263,55 тыс. рублей.

По этапу 2016 года:

в части:

- уменьшения средств Фонда ЖКХ на сумму 13513,43 тыс. рублей;

- уменьшения средств краевого бюджета на сумму 2491,31 тыс. рублей;

- уменьшения средств местных бюджетов на сумму 3580,84 тыс. рублей.

Данные изменения государственной программы необходимы  для безусловного исполнения Указа Президента Российской Федерации от 12.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно- коммунальных услуг», поручений Правительства РФ и устранения замечаний Фонда ЖКХ по приведению к фактическому исполнению показателей в приложениях №№31, 32, 33 к государственной программе.).

4. Постановление Администрации Приморского края от 23 мая 2017 года № 175-па, изменения внесены в связи с необходимостью внесения изменений в государственную программу в соответствии с письмом прокуратуры Приморского края от 14.03.2017 № 7/2-6-2017.

5. Постановление Администрации Приморского края от 28 июня 2017 года № 255-па, (изменения внесены в связи с необходимостью:

1. Приведения государственной программы в соответствие с Законом Приморского края от  23.12.2016 № 52-КЗ «О краевом бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» (в ред. от 26.05.2017 № 123-КЗ) и по протоколу заседания бюджетной комиссии от 29.05.2017 № 38, в части:

уменьшения средств краевого бюджета в 2017 году по мероприятию 
2.2.8. «Предоставление субсидии организациям на  возмещение затрат по процентной ставке по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на реализацию проекта «Строительство жилья для работников судостроительного комплекса «Звезда» в городском округе Большой Камень Приморского края» (КБК 775-0501- 0620261140-810) на 43 000,00 тыс. рублей;

увеличения средств федерального бюджета в 2017 году по мероприятию 
3.1.1. «Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований Приморского края на социальные выплаты молодым семьям для приобретения (строительства) жилья экономкласса» на 33 775,60 тыс. рублей;

увеличения средств бюджета муниципальных образований в 2017 году по мероприятию 3.1.1. «Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований Приморского края на социальные выплаты молодым семьям для приобретения (строительства) жилья экономкласса» на 63 122,22 тыс. рублей;

увеличения средств иных внебюджетных источников в 2017 году по мероприятию 3.1.1. «Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований Приморского края на социальные выплаты молодым семьям для приобретения (строительства) жилья экономкласса» на 179 953,09 тыс. рублей;

уменьшения средств краевого бюджета в 2017 году по мероприятию 
6.1.3. «Субсидии бюджетам муниципальных образований на проектирование и (или) строительство, реконструкцию, модернизацию и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства» (КБК 768-0502- 0660192320-520) на 39 593,90 тыс. рублей;

уменьшения средств муниципального бюджета в 2017 году по мероприятию 6.1.3. «Субсидии бюджетам муниципальных образований на проектирование и (или) строительство, реконструкцию, модернизацию и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства» на 36 190,00 тыс. рублей;

увеличения средств краевого бюджета в 2017 году по мероприятию
6.2.5. «Субсидии организациям на возмещение части процентной ставки по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на строительство объектов водопроводно-канализационного хозяйства Приморского края» 
(КБК 775-0502-0660260800-810) на 27 176,24 тыс. рублей;

увеличения средств краевого бюджета по новому мероприятию 
7.1.6.. «Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на завершение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда» (КБК 775-0501-0670192330-520) в 2017 году на 339 199,53 тыс. рублей;

увеличения средств краевого бюджета в 2017 году  по мероприятию 9.1.3.1. «Предоставление субсидий организациям, оказывающим на территории Приморского края услуги по теплоснабжению объектов жилищно-коммунального хозяйства, на возмещение затрат, связанных с приобретением топлива» (КБК 768-0502-0690160470-810) на 320 000,00 тыс. рублей;

увеличения средств краевого бюджета в 2017 году по мероприятию 
9.1.5. «Предоставление субсидии на увеличение уставного фонда краевым государственным унитарным предприятиям» (КБК 768-0502-0690160910-810) на 980 000,00 тыс. рублей

увеличения средств бюджета муниципальных образований в 2017 году по мероприятию 10.1.1. «Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды» на 3 908,96 тыс. рублей;

увеличения средств краевого бюджета в 2017 году по новому мероприятию 10.1.2. «Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды» (КБК 768-0503-06А01Р5550-520) на 28 640,00 тыс. рублей;

увеличения средств бюджета муниципальных образований в 2017 году по новому мероприятию 10.1.2. «Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды» на 8 487,30 тыс. рублей;

увеличения средств бюджета муниципальных образований в 2017 году по мероприятию 10.2.1. «Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков)» на 130,57 тыс. рублей;

2. Внесения изменений в государственную программу в целях оплаты исполнительных листов:

перераспределение средств краевого бюджета в 2017 году с мероприятия 
9.2.3 «Выполнение функций государственными органами в части строительного надзора и контроля в области долевого строительства» (КБК 772-0412-0690210030) на мероприятие 9.2.18. «Исполнение судебных актов» (КБК 772-0412-0690229050-830) в размере 226,00 тыс. рублей.

Данной перераспределение необходимо в связи с поступлением в инспекцию регионального строительного надзора и контроля в области долевого строительства Приморского края следующих исполнительных листов:

исполнительного листа от 27.02.2017 серии ФС № 006609700, выданного на основании определения Арбитражного суда Приморского края  от 03.08.2016 по делу № А51-22898/2015  о взыскании денежных средств с инспекции в пользу ОАО «Строитель» в соответствии с уведомлением Отдела № 33 УФК по Приморскому краю о поступлении исполнительного документа от 15.03.2017 № УПЛ-17-3049;

исполнительного листа от 20.02.2017 серии ФС № 006609309, выданного на основании определения Арбитражного суда Приморского края  от 02.08.2016 по делу № А51-25048/2015  о взыскании денежных средств с инспекции в пользу Индивидуального предпринимателя Пастухова Юрия Евгеньевича в соответствии с уведомлением Отдела № 33 УФК по Приморскому краю о поступлении исполнительного документа от 24.04.2017 № УПЛ-17-1683;

исполнительного листа от 13.04.2017 серии ФС № 010747305, выданного на основании определения Арбитражного суда Приморского края  от 29.12.2016 по делу № А51-19949/2014 о взыскании денежных средств с инспекции в пользу Индивидуального предпринимателя Пастухова Юрия Евгеньевича в соответствии с уведомлением Отдела № 33 УФК по Приморскому краю о поступлении исполнительного документа от 10.05.2017 № УПЛ-17-6426;

3. Внесения изменений в Порядки (Приложение № 23, 24 ,25 ,26, 35) подпрограммы № 3 «Обеспечение жильем молодых семей Приморского края на 2013-2020 годы»;

4. Внесения изменений в Порядки (Приложение № 21, 37) подпрограммы № 2 «Стимулирование развития жилищного строительства на территории Приморского края на 2013-2020 годы» и подпрограммы 
№ 6 «Чистая вода Приморского края» на 2013- 2020 годы соответственно.

6. Постановление Администрации Приморского края от 9 октября 2017 года № 394-па, (изменения внесены в связи с необходимостью:

перераспределения средств краевого бюджета с 2017 года на 2018 года по мероприятию 2.1.8. «Подготовка проектов изменений документов территориального планирования и градостроительного зонирования муниципальных образований, вошедших во Владивостокскую агломерацию» (КБК 775-0113- 0620123050-240) на 43 896,06 тыс. рублей;

включения нового мероприятия 2.2.9. «Субсидии на осуществление капитальных вложений на строительство инженерной инфраструктуры на территории Приморского края в целях реализации программы «Жилье для российской семьи» в рамках государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» (КБК 775-0502-0620241740-460) с объемом финансирования за счет средств краевого бюджета в 2017 году 105 000,00 тыс. рублей, в 2018 году на 629 420,00 тыс. рублей;

увеличения средств краевого бюджета по мероприятию 9.2.1. Выполнение функций государственными органами в части градостроения (КБК 775-0412-690210030-240) в 2017 году на 500,00 тыс. рублей;

увеличения средств краевого бюджета в 2017 году по мероприятию 
9.2.3. «Выполнение функций государственными органами в части строительного надзора и контроля в области долевого строительства» по КБК 772-0412-0690210030-240 на  206,9 тыс. рублей, по КБК 772-0412-0690210030-120 на 20,00 тыс. рублей, а также в целях оплаты компенсации за задержку выплаты заработной платы за первую половину июня 2017 года сотрудникам инспекции РСН и КДС Приморского края по КБК 772-0412-0690210030-850 на 3,1 тыс. рублей;

увеличения средств краевого бюджета по мероприятию 
9.2.18. «Исполнение судебных актов» (КБК 772-0412-0690229050-830) в 2017 году на 270,00 тыс. рублей, в целях исполнения исполнительного листа от 14.04.2017 серии ФС № 010747161, выданного на основании определения Арбитражного суда Приморского края  от 05.12.2016 по делу № А51-26665/2015  о взыскании денежных средств с инспекции в пользу Индивидуального предпринимателя Седых Нины Ивановны в соответствии с уведомлением Отдела № 33 УФК по Приморскому краю о поступлении исполнительного документа от 13.07.2017 № УПЛ-17-9433. А также на исполнение полномочий инспекции РСН и КДС Приморского края, связанных с исполнением судебных актов в соответствии с п. 1 ст. 1 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» на возмещение судебных расходов, взыскиваемых с инспекции застройщиками (подрядчиками) и иными лицами;

перераспределения средств краевого бюджета в 2017 году с мероприятия 9.2.1 «Выполнение функций государственными органами в части градостроения» (КБК 775-0412-0690210030-129) на мероприятие 
9.2.18. «Исполнение судебных актов» (КБК 775-0412-0690229050-830) в размере 3,00 тыс. рублей.

Данное перераспределение осуществлено в связи с поступлением 28.06.2017 года в департамент градостроительства Приморского края исполнительного листа от 02.06.2017 серии ФС № 011309272, выданного на основании определения Арбитражного суда Приморского края  от 24.01.2017 по делу № А51-15796/2016  о взыскании денежных средств с инспекции в пользу Федерального государственного бюджетного учреждения Высшего образования «МГУ им. Адмирала Г.И. Невельского»

7. Постановление Администрации Приморского края от 29 ноября 2017 года № 487-па  ( изменения внесены в связи с необходимостью:

1. Внесения следующих изменений в соответствии с Законом Приморского края от 23.12.2016 № 52-КЗ «О краевом бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» (в ред. 171-КЗ от 09.10.2017) (далее – закон):

уменьшения средств краевого бюджета по мероприятию 6.1.3. «Субсидии бюджетам муниципальных образований на проектирование и (или) строительство, реконструкцию, модернизацию и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства» (КБК 768-0502-0660192320-520) в 2017 году на 7 206,10 тыс. рублей;

увеличения средств краевого бюджета по мероприятию 
9.1.3.1. «Предоставление субсидий организациям, оказывающим на территории Приморского края услуги по теплоснабжению объектов жилищно-коммунального хозяйства, на возмещение затрат, связанных с приобретением топлива» (КБК 768-0502-0690160470-810) в 2017 году на 428 215,72 тыс. рублей;

перераспределение средств краевого бюджета по мероприятию 
9.2.2. «Выполнение функций государственными органами в части жилищно-коммунального хозяйства» с (КБК 768 0505 0690210030 122) на (КБК 768 0505 0690210030 244) в 2017 году в размере 150,00 тыс. рублей в целях оплаты договоров на оказание услуг по обеспечению пассажирских перевозок работников департамента, связанных с направлением в служебную командировку;

увеличения средств краевого бюджета в 2017 году по мероприятию 
9.2.12 «Субсидии краевым государственным бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)» (КБК 775-0412- 0690270590-610) на 7 707,02 тыс. рублей;

уменьшения средств краевого бюджета по мероприятию 10.1.2. «Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды за счет средств краевого бюджета» (КБК 768-0503-06А01P5550-520) в 2017 году на 17 377,42 тыс. рублей;

2. Перераспределения средств краевого бюджета в 2017 году с мероприятия  9.2.18. «Исполнение судебных актов» (КБК 772 0412 0690229050 830) на мероприятие 9.2.3. «Выполнение функций государственными органами в части строительного надзора и контроля в области долевого строительства» (КБК 772 0412 0690210030 240) в размере 50,00 тыс. рублей.

Данное перераспределение необходимо для оплаты транспортных услуг пассажирских авиационных перевозок работников, связанных с направлением в служебную командировку в связи с вновь запланированными мероприятиями под руководством Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (конференция по долевому строительству) и Правительства Хабаровского края (Дальневосточная конференция по вопросам строительного надзора и контроля в области долевого строительства).

Внесение изменений государственную программу, в части включения нового мероприятия 9.2.19 «Расходы на обеспечение деятельности казенных учреждений» (КБК 775-0412- 0690270590) с объемом финансирования в 2017 году в размере 5 000,00 тыс. рублей, в целях обеспечения деятельности КГКУ «Управление капитального строительства Приморского края» в соответствии с протоколом координационного совета, не согласованно.).

.

Оценка эффективности государственной

программы Приморского края «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края» на 2013 - 2017 годы за 2017 год

В соответствии с постановлением Администрации Приморского края от 30 декабря 2014 года № 566-па «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке государственных программ Приморского края, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации государственных программ Приморского края». Оценка эффективности реализации государственной программы включает в себя следующие этапы:

оценка степени соответствия запланированному уровню затрат;

оценка эффективности использования средств краевого бюджета, включая средства, поступившие в краевой бюджет из федерального бюджета;

оценка степени достижения плановых значений показателей государственной программы;

оценка степени реализации подпрограммы, программы по ФЗ;

оценка эффективности реализации подпрограммы, программы по ФЗ;

оценка степени реализации государственной программы;

оценка эффективности реализации государственной программы.

1. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат подпрограмм приведена а в таблице 1:

Таблица 1

|  | Наименование подпрограмм | Расчет показателей по формуле | Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат подпрограмм |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Подпрограмма 1. «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан Приморского края» | 0/ 0 | 0 |
| 2 | Подпрограмма 2. «Стимулирование развития жилищного строительства на территории Приморского края» на 2013-2017 годы | 155 458,05 /167 962,45 | 0,93 |
| 3 | Подпрограмма 3. «Обеспечение жильем молодых семей Приморского края» на 2013-2020 годы | 141 330,21 /150 828,00 | 0,9 |
| 4 | Подпрограмма 4. «Сейсмобезопасность территории Приморского края» на 2013-2020 годы | 5 411,93 /5 426,72 | 0,99 |
| 5 | Подпрограмма 5 «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам найма специализированных жилых помещений» на 2013-2020 годы | 332 556,94 /960 004,50 | 0,35 |
| 6 | Подпрограмма 6. «Чистая вода Приморского края» на 2013- 2017 годы | 891 086,63 /2 448 481,69 | 0,36 |
| 7 | Подпрограмма 7. «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Приморском крае» на 2013- 2017 годы | 562 624,78 /585 034,31 | 0,96 |
| 8 | Подпрограмма 8. «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в Приморском крае» на 2013 год | 0 / 0 | 0 |
| 9 | Подпрограмма 9. «Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства Приморского края» на 2013 - 2020 годы» | 8 211 637,37 /8 367 366,57 | 0,98 |
| 10 | Подпрограмма 10. «Формирование современной городской среды муниципальных образований Приморского края» на 2017 год» | 485 966,57 /485 966,57 | 1,0 |

2. Оценка эффективности использования средств краевого бюджета приведена в таблице 2:

Таблица 2

|  | Наименование подпрограмм | Расчет показателей по формуле | Оценка эффективности использования средств краевого бюджета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Подпрограмма 1. «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан Приморского края» | 0 / 0 | 0 |
| 2 | Подпрограмма 2. «Стимулирование развития жилищного строительства на территории Приморского края» на 2013-2020 годы | 0,63 / 0,93 | 0,67 |
| 3 | Подпрограмма 3. «Обеспечение жильем молодых семей Приморского края» на 2013-2020 годы | 1,0 / 0,9 | 1,1 |
| 4 | Подпрограмма 4. «Сейсмобезопасность территории Приморского края» на 2013-2020 годы | 0 / 0,99 | 0 |
| 5 | Подпрограмма 5 «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам найма специализированных жилых помещений» на 2013-2020 годы | 0,62 / 0,35 | 1,77 |
| 6 | Подпрограмма 6. «Чистая вода Приморского края» на 2013- 2020 годы | 0,5 / 0,36 | 1,39 |
| 7 | Подпрограмма 7. «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Приморском крае» на 2013- 2020 годы | 0,23 / 0,96 | 0,23 |
| 8 | Подпрограмма 8. «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в Приморском крае» на 2013 год | 0 / 0 | 0 |
| 9 | Подпрограмма 9 «Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства Приморского края" на 2013 - 2020 годы» | 0,33 / 0,98 | 0,34 |
| 10 | Подпрограмма10. «Формирование современной городской среды муниципальных образований Приморского края» на 2017 год» | 0,09/ 1,0 | 0,09 |

3. Оценка степени достижения плановых значений показателей государственной программы приведена в файле: таблице 4.

4. Оценка степени реализации подпрограмм приведена в таблице 5:

Таблица 5

|  | Наименование подпрограмм | Расчет показателей по формуле | Оценка степени реализации подпрограмм |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Подпрограмма 1. «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан Приморского края» |  | 0 |
| 2 | Подпрограмма 2. «Стимулирование развития жилищного строительства на территории Приморского края» на 2013-2017 годы |  | 0,63 |
| 3 | Подпрограмма 3. «Обеспечение жильем молодых семей Приморского края» на 2013-2020 годы |  | 1 |
| 4 | Подпрограмма 4. «Сейсмобезопасность территории Приморского края» на 2013-2020 годы |  | 0 |
| 5 | Подпрограмма 5 «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам найма специализированных жилых помещений» на 2013-2020 годы |  | 0,62 |
| 6 | Подпрограмма 6. «Чистая вода Приморского края» на 2013- 2017 годы |  | 0,5 |
| 7 | Подпрограмма 7. «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Приморском крае» на 2013- 2017 годы |  | 0,23 |
| 8 | Подпрограмма 8. «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в Приморском крае» на 2013 год |  | 0 |
| 9 | Подпрограмма 9 «Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства Приморского края" на 2013 - 2020 годы» |  | 0,33 |
| 10 | Подпрограмма10. «Формирование современной городской среды муниципальных образований Приморского края» на 2017 год» |  | 0,09 |

5. Оценка эффективности реализации подпрограмм приведена в таблице 6:

Таблица 6

|  | Наименование подпрограмм | Расчет показателей по формуле ЭРn/n = СРn/n x Эис, | Оценка эффективности реализации подпрограмм |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Подпрограмма 1. «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан Приморского края» | 0*0 | 0 |
| 2 | Подпрограмма 2. «Стимулирование развития жилищного строительства на территории Приморского края» на 2013-2017 годы | 0,63*0,68 | 0,43 |
| 3 | Подпрограмма 3. «Обеспечение жильем молодых семей Приморского края» на 2013-2020 годы | 1,0*1,1 | 1,1 |
| 4 | Подпрограмма 4. «Сейсмобезопасность территории Приморского края» на 2013-2020 годы | 0*0 | 0 |
| 5 | Подпрограмма 5 «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам найма специализированных жилых помещений» на 2013-2020 годы | 0,62*1,77 | 1,097 |
| 6 | Подпрограмма 6. «Чистая вода Приморского края» на 2013- 2017 годы | 0,5*1,39 | 0,69 |
| 7 | Подпрограмма 7. «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Приморском крае» на 2013- 2017 годы | 0,23*0,23 | 0,053 |
| 8 | Подпрограмма 8. «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в Приморском крае» на 2013 год | 0*0 | 0 |
| 9 | Подпрограмма 9 2Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства Приморского края" на 2013 - 2020 годы» | 0,33*0,34 | 0,11 |
| 10 | Подпрограмма10. «Формирование современной городской среды муниципальных образований Приморского края» на 2017 год» | 0,09*0,09 | 0,008 |

6. Коэффициент значимости подпрограмм приведена в таблице 7:

Таблица 7

|  | Наименование подпрограмм | Расчет показателей по формуле кi = Зф(п/п) / Зф(гп) | Коэффициент значимости подпрограмм |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Подпрограмма 1. «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан Приморского края» | 0 /10 789 701,49 | 0 |
| 2 | Подпрограмма 2. «Стимулирование развития жилищного строительства на территории Приморского края» на 2013-2017 годы | 155 458,05 / 10 789 701,49 | 0,01 |
| 3 | Подпрограмма 3. «Обеспечение жильем молодых семей Приморского края» на 2013-2020 годы | 141 330,21 / 10 789 701,49 | 0,01 |
| 4 | Подпрограмма 4. «Сейсмобезопасность территории Приморского края» на 2013-2020 годы | 5 411,93 /10 789 701,49 | 0 |
| 5 | Подпрограмма 5 «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам найма специализированных жилых помещений» на 2013-2020 годы | 332 556,94 /10 789 701,49 | 0,03 |
| 6 | Подпрограмма 6. «Чистая вода Приморского края» на 2013- 2017 годы | 894 715,64 / 10 789 701,49 | 0,08 |
| 7 | Подпрограмма 7. «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Приморском крае» на 2013- 2017 годы | 562 624,78 / 10 789 701,49 | 0,05 |
| 8 | Подпрограмма 8. «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в Приморском крае» на 2013 год | 0 / 10 789 701,49 | 0 |
| 9 | Подпрограмма 9 «Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства Приморского края" на 2013 - 2020 годы» | 8 211 637,37 /10 789 701,49 | 0,76 |
| 10 | Подпрограмма10. «Формирование современной городской среды муниципальных образований Приморского края» на 2017 год» | 485 966,57 /10 789 701,49 | 0,05 |

7. Оценка эффективности реализации государственной программ

ЭРгп=0,5*0,69/0,82+0,5(0+0,43*0,01+1,1*0,01+0+1,097*0,03+0,69*0,08+0,053*0,05+0+0,11*0,76+0,088*0,05) = 0,52

В соответствии с произведенными расчетами (значение показателя составляет 0,52), эффективность реализации государственной программы «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края» на 2013 - 2017 годы» в 2017 году признается удовлетворительной.