ДЕПАРТАМЕНТ

ПО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ ХОЗЯЙСТВУ

# И ТОПЛИВНЫМ РЕСУРСАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ул.Светланская, 22, г.Владивосток, 690110,  телефон: (4232) 20-83-33; e-mail: gkh@primorsky.ru

ОКПО 00089678, ИНН 2540138254, КПП 254001001, ОГРН 1072540010982

| __________ № _____________ |  |
| --- | --- |
| На 11-14/399 от _16.07.2018__ | Председателю комитета по экономической политике и собственности Законодательного Собрания Приморского края С.А. Ищенко |

Уважаемый Сергей Анатольевич!

Департамент по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края (далее – департамент) направляет информацию в части своих полномочий по реализации государственной программы Приморского края «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края» на 2013-2020 годы, утвержденной постановлением Администрации Приморского края от 07.12.2012 №398-па.

В рамках реализации государственной программы Приморского края 
№ 398-па департаментом реализуются следующие мероприятия:

- Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований Приморского края на проектирование и (или) строительство, реконструкцию, модернизацию, капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства. В 2017 году 20-ти муниципальным образованиям было предусмотрено 209,15 млн. рублей. Освоение средств краевого бюджета в 2017 составило 157,86 млн. рублей (75,47%)

На 2018 в бюджете Приморского края предусмотрены субсидии в размере 200 млн. рублей на софинансирование работ в рамках подпрограммы «Чистая вода» 19-и муниципальным образованиям Приморского края (№ 166-па от 16.04.2018).

- Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на обеспечение земельных участков, предоставленных на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, инженерной инфраструктурой.

В 2017 году согласно заявок муниципальных образований предоставлено средств краевого бюджета в размере 22,49 млн. рублей и освоено в полном объеме (100 %).

В 2018 году предусмотрены средства в размере 25 млн. рублей, распределены трем муниципальным образованиям (№  114-па от 20.03.2018).

Так же в рамках данной программы за счет средств краевого бюджета реализуются мероприятия «Субсидии на осуществление капитальных вложений на строительство объектов водопроводно-канализационного хозяйства Приморского края в целях обеспечения инженерной инфраструктурой территорий опережающего развития «Надеждинская» и «Михайловский» (в том числе проектно-изыскательские работы)».

Предоставление субсидий КГУП «Приморский водоканал» для обеспечения инженерной инфраструктурой объекты ТОСЭР «Надеждинская»:

Общая стоимость работ составляет – 1 262,600 млн. рублей.

Магистральный водовод, магистральная линия канализации и канализационно-насосная станция – получено положительное заключение государственной экспертизы, разрешение на строительство от 08.08.2016 г (Минвостокразвития России).

По состоянию на 01.06.2018 г. готовность данного объекта составляет более 95,7 %. Срок ввода объекта в эксплуатацию 30.11.2018 г.

В 2017 году на реализацию данных мероприятий в бюджете ПК 
и гос. Программой было предусмотрено 270,027 млн. рублей. Освоение составило 89,93%.

Потребность подключения всех резидентов к сетям водоснабжения 
и водоотведения в основном объеме планируется к декабрю 2019 г.

В 2018 году на реализацию данных мероприятий, в том числе строительство станции очистки воды в бюджете Приморского края предусмотрено 834,092 млн. рублей.

Необходимо отметить, что запуск объектов инфраструктуры в отсутствие реальных потребителей и запланированного водоразбора может повлечь ряд негативных последствий, а именно «разморозку» и повреждение заполненных водой трубопроводов в зимний период, а также вторичное загрязнение.

Предоставление субсидий КГУП «Приморский водоканал» для обеспечения инженерной инфраструктурой объекты ТОСЭР «Михайловский»:

Общая стоимость работ составляет – 494,999 млн. рублей.

Разрешение на строительство получено 13.02.2017  (Минвостокразвития).

В 2017 году на реализацию данных мероприятий в бюджете ПК 
и гос. Программой было предусмотрено 78,98 млн. рублей. Освоение составило 100%.

В 2018 году на реализацию данных мероприятий в бюджете ПК 
и гос. Программой предусмотрено 353,383 млн. рублей.

- Субсидии теплоснабжающим организациям различных форм собственности с целью компенсации расходов в связи с установлением населению Приморского края льготного тарифа на тепловую энергию.

В 2017 году таких субсидий предоставлено 25 теплоснабжающим предприятиям на сумму 5 051 млн. руб. По своей сути данная субсидия носит социальный характер и позволяет населению края (617 тыс. чел.) оплачивать услуги отопления и горячего водоснабжения по льготному (пониженному) тарифу.

В 2018 году на эти цели предусмотрено 5 115,7 млн. руб.

4. Кроме того, в 2017 году в рамках программы из бюджета края выделено субсидий 7 организациям, производящим электрическую энергию и поставляющим ее населению Приморского края в размере 359,0 млн руб., в 2018 году по данной статье предусмотрено 389,5 млн. руб. Предоставление субсидии обеспечило бесперебойную работу организаций, осуществляющих поставку электрической энергии от дизельных электростанций и позволило 9,5 тысячам граждан, проживающим в 19 населенных пунктах отдаленных районов Приморского края, производить оплату услуг электроснабжения по тарифам, установленным для всего населения края.

5. Для компенсации теплоснабжающим организациям затрат, связанных с приобретением нефтепродуктов, с целью покрытия убытков 
из-за разницы фактической стоимости топлива и стоимости, учтенной в тарифах на тепловую энергию, в краевом бюджете на 2017 год были предусмотрены средства в виде субсидий в размере 1 301,6 млн руб., которые в полном объеме направлены на возмещение затрат, связанных с приобретением топлива, в том числе по предприятиям:

| КГУП «Примтеплоэнерго» | - 1 151,315 млн. руб. |
| --- | --- |
| МУП г. Владивостока «Владивостокское предприятие электрических сетей» | - 141,592 млн. руб. |
| Уссурийское муниципальное унитарное предприятие тепловых сетей | - 8,727 млн. руб. |

На 2018 год на реализацию данных мероприятий в бюджет ПК 
и гос. Программой предусмотрено 1,803 млрд. рублей

6. Предоставление субвенции органам муниципальных  образований на осуществление государственных полномочий по регистрации и учету граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей.

В 2017 году в соответствии с Законом Приморского края от 06.07.2005 
№ 264-КЗ «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по регистрации и учету граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей» 31 муниципальному образованию на осуществление государственных полномочий по регистрации и учету граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей было предусмотрено 1 876,78 тыс. руб., освоено 1 865,73 тыс. руб. (99,41%).

В 2018 году предусмотрены средства в размере 1 876,46 тыс. руб.

7. Субвенции бюджетам муниципальных образований Приморского края на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями граждан, уволенных с военной службы (службы) и приравненных к ним лиц.

В 2017 году в рамках на осуществление полномочий по обеспечению жилыми помещениями граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненным к ним лиц, в соответствии с Федеральным законом от 08.12.2010 № 342-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О статусе военнослужащих» и об обеспечении жилыми помещениями некоторых категорий граждан», Приморскому краю было предусмотрено в краевом бюджете средств в размере 3 556 700,00 руб., израсходовано 2 584 866,00 руб. (99,41%). Не использовано 971834,00 руб. (27,32%).

Практически в полном объеме освоены ЗАТО город Фокино и Михайловским муниципальным районом,  а Артемовским городским округом - 971830,00 руб. не израсходованы в связи с отказом гражданина от получения единовременной выплаты.

В 2018 году предусмотрены средства в размере 15 731,2 тыс.руб.

- Реализация мероприятий приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории Приморского края осуществлялась в рамках подпрограммы «Формирование современной городской среды муниципальных образований приморского края» на 2017 год.

Объемы финансирования мероприятий в 2017 году в рамках Подпрограммы составил  560,36 млн. руб., в том числе: средства федерального бюджета 471,91 млн. руб., средства краевого бюджета 385,06 млн. руб. 
и средства местных бюджетов 80,46 млн. руб.

В Подпрограмме приняли участие 58 муниципальных образований края 
(12 городских округов и 46 поселений), в том числе все монопрофильные муниципальные образования (9 МО: 3 ГО и 6 поселений).

В рамках реализации Подпрограммы осуществлена:

поддержка обустройства мест массового отдыха населения (городских парков): участвовало 6 муниципальных образований (в том числе 3 монопрофильных МО). Проведены работы по благоустройству на 6 городских парках.

поддержка муниципальных программ формирования современной городской среды:

благоустройство дворовых территорий: участвовало 50 муниципальных образований (в том числе 8 монопрофильных МО). Проведены работы по благоустройству на 260 дворовых территориях. Оплачено

благоустройство наиболее посещаемых территории общего пользования: участвовало 45 муниципальных образований (в том числе 
8 монопрофильных МО). Проведены работы по благоустройству 
на 59 объектах.

- С 2018 года реализация мероприятий по благоустройству осуществляется в рамках государственной Приморского края «Формирование современной городской среды муниципальных образований Приморского края» 
на 2018 - 2022 годы».

| И.о. директора департамента |  | В.А. Бабич |
| --- | --- | --- |

М.В. Храпатый

Н.Г. Ащеулова, 220 83 72