|  | ## ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ## ПРИМОРСКОГО КРАЯ Комитет по социальной политике и защите прав граждан ### РЕШЕНИЕ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | № |  |
| г. Владивосток |  |  |  |  |  |
| Об информации департамента образования и науки Приморского края "О реализации комплекса мер, направленных на развитие системы общего образования на территории Приморского края в части осуществления ремонта, реконструкции и обновления действующих общеобразовательных организаций Приморского края, в том числе о ликвидации вторых (третьих) смен и создание новых мест в общеобразовательных организациях Приморского края" |  |  |  |  |  |

Рассмотрев и обсудив информацию департамента образования и науки Приморского края "О реализации комплекса мер, направленных на развитие системы общего образования на территории Приморского края в части осуществления ремонта, реконструкции и обновления действующих общеобразовательных организаций Приморского края, в том числе 
о ликвидации вторых (третьих) смен и создание новых мест 
в общеобразовательных организациях Приморского края", заслушав 
по данному вопросу исполняющую обязанности директора департамента образования и науки Приморского края Кочурову Н.Г., которая в своем выступлении отметила, что в 2018 году субсидии бюджетам муниципальных образований на капитальный ремонт зданий общеобразовательных учреждений распределены на общую сумму 102 615,74 тыс. рублей (постановление Администрации Приморского края от 8 мая 2018 года 
№ 217-па "О распределении субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на капитальный ремонт зданий муниципальных общеобразовательных организаций Приморского").

Средства краевой субсидии на капитальный ремонт окон и кровли 
в общеобразовательных организациях распределены в 18 муниципальных образованиях Приморского края (Артемовский городской округ, Арсеньевский городской округ, Дальнегорский городской округ, Уссурийский городской округ, Лесозаводский городской округ, Находкинский городской округ, Партизанский городской округ, Анучинский муниципальный район, Дальнереченский муниципальный район, Михайловский муниципальный район, Надеждинский муниципальный район, Октябрьский муниципальный район, Пограничный муниципальный район, Пожарский муниципальный район, Спасский муниципальный район, Ханкайский муниципальный район, Шкотовский муниципальный район, Хорольский муниципальный район).

По информации муниципальных образований Приморского края работы по капитальным ремонтам в части замены окон и кровли 
в 75 общеобразовательных организациях будут завершены в конце октября 2018 года.

В государственную программу Приморского края "Развитие образования" на 2013-2021, утвержденную постановлением Администрации Приморского края от 7 декабря 2012 года № 395-па внесены изменения 
в Порядок распределения и расходования субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на капитальный ремонт зданий муниципальных общеобразовательных организаций, в части устройства санитарно-гигиенических помещений в общеобразовательных организациях Приморского края. На софинансирование вышеуказанных мероприятий в 2018 году предусмотрены средства краевого бюджета 
в размере 66 000,00 тыс. рублей.

В рамках государственной программы Приморского края "Развитие образования" на 2013-2021 годы мероприятия по реконструкции общеобразовательных организаций запланированы в 2019 году.

На территории Приморского края функционирует 
487 общеобразовательных организаций, в которых обучается 
194,9 тыс. детей, из них 34,3 тыс. (17,6 процентов) учатся во вторую смену.

Самое большое число обучающихся во вторую смену находится 
в г. Владивостоке – 10 790 человек, г. Уссурийске – 6 741 человек, 
г. Артеме – 3 200 человек и г. Находке – 1 640 человек.

Трехсменный режим обучения в общеобразовательных организациях Приморского края отсутствует.

В целях ликвидации второй смены определена потребность 
в строительстве 42 школ на территории Приморского края.

В 2018 году в рамках федеральной государственной программы "Содействие созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях" на 2016–2025 год, ведется строительство нового здания школы на 220 мест в пос. Подъяпольское Шкотовского муниципального 
района (26 июня 2018 года заключен муниципальный контракт 
на строительство школы на сумму 448 43,3 тыс. рублей).

Строительство объекта ведется с привлечением средств федерального бюджета в объеме 260 584,80 тыс. рублей (2018 год – 0 рублей, 2019 год – 97 543,9 тыс. рублей, 2020 год – 163 040,9 тыс. рублей).

В 2018 году из средств краевого бюджета на софинансирование вышеуказанных работ бюджету Шкотовского муниципального района выделено 96 756,24 тыс. рублей, средства местного бюджета составили 10 750,69 тыс. рублей.

Планируемый срок ввода объекта в эксплуатацию - 2020 год.

Также, в рамках государственной программы "Развитие образования"                                    на 2013-2021 годы осуществляется строительство объекта "Новолитовская общеобразовательная школа на 220 мест с блоком 4-х дошкольных групп".                         В 2018 году из средств краевого бюджета на софинансирвоание вышеуказанных работ бюджету Партизанского муниципального района выделены средства краевой субсидии в размере 89 243,73 тыс. рублей, средства местного бюджета составили 9 159,70 тыс. рублей. Ориентировочный срок ввода объекта в эксплуатацию – 2019 год.

В целях реализации строительства "Общеобразовательная школа 
на 440 учащихся в с. Рощино Красноармейского района" Законом Приморского края от 23 декабря 2016 года "О краевом бюджете на 2017 год 
и плановый период 2018 и 2019 годов" были предусмотрены средства 
в размере 124 800,00 тыс. рублей.

Средства краевой субсидии на строительство школы в с. Рощино были перераспределены по причине невозможности освоения Красноармейским муниципальным районом в 2018 году ввиду выполнения мероприятий 
по корректировке проектно-сметной документации (после проведения государственной экспертизы проектно-сметной документации и определения сметной стоимости работ строительства, будут организованы мероприятия 
в целях завершения строительства и ввода объекта в эксплуатацию).

В целях строительства школы в пгт Светлая Тернейского муниципального района заключен муниципальный контракт с ООО "Магнус Мост" от 18 апреля 2018 года на разработку проектно-сметной документации по строительству средней общеобразовательной школы на 80 мест 
в пгт Светлая с использованием проекта повторного применения. Срок окончания работ третья декада сентября 2018 года.

На основании вышеизложенного, комитет

РЕШИЛ:

1.Принять к сведению информацию исполняющей обязанности директора департамента образования и науки Приморского края 
Кочуровой Н.Г. "О реализации комплекса мер, направленных на развитие системы общего образования на территории Приморского края в части осуществления ремонта, реконструкции и обновления действующих общеобразовательных организаций Приморского края, в том числе 
о ликвидации вторых (третьих) смен и создание новых мест 
в общеобразовательных организациях Приморского края".

2.Рекомендовать департаменту образования и науки Приморского края:

2.1.При формировании краевого бюджета на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов предусмотреть в рамках подпрограммы № 6 "Содействие созданию в Приморском крае новых мест 
в общеобразовательных организациях" государственной программы Приморского края "Развитие образования Приморского края" 
на 2013-2020 годы средства, направленные в том числе на снижение доли обучающихся во вторую смену в общеобразовательных организациях Приморского края с учетом современных требований к условиям обучения.

2.2.В целях обеспечения к 2025 году односменного режима обучения для 1-11 классов в общеобразовательных организациях, расположенных 
на территории Приморского края продолжить работу, направленную 
на создание новых мест в общеобразовательных организациях Приморского края путем предоставления субсидий муниципальным образованиям Приморского края на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт общеобразовательных организаций в рамках реализации государственной программы Приморского края "Развитие образования Приморского края" 
на 2013-2020 годы".

2.3.В целях совершенствования региональной системы общего образования на территории Приморского края и повышения доступности 
и качества общего образования:

продолжать работу, направленную на ликвидацию вторых смен 
и создание новых мест в общеобразовательных организациях Приморского края;

предусмотреть комплекс мер, направленный на поэтапное сокращение доли общеобразовательных организаций, работающих в две смены.

2.4.Представить в комитет Законодательного Собрания по социальной политике и защите прав граждан до 19 октября 2018 года информацию:

о мероприятиях, направленных на завершение строительства и ввода 
в эксплуатацию объекта "Общеобразовательная школа на 440 учащихся 
в с. Рощино Красноармейского района";

об окончании работ по строительству средней общеобразовательной школы на 80 мест в пгт Светлая Трнейского муниципального района.

3.Рекомендовать главам Красноармейского муниципального района 
и Тернейского муниципального района:

принять меры по завершению строительства объектов: "Общеобразовательная школа на 440 учащихся в с. Рощино Красноармейского района" и средней общеобразовательной школы 
на 80 мест в пгт Светлая Трнейского муниципального района;

представить в комитет Законодательного Собрания по социальной политике и защите прав граждан в срок до 19 октября 2018 года информацию по указанным объектам строительства.

3.Направить данное решение в Администрацию Приморского края, департамент образования и науки Приморского края.

Председатель комитета							         И.С. Чемерис