| Департамент Здравоохранения ## ПРИМОРСКОГО КРАЯ ул 1-я Морская, 2, г. Владивосток, 690007 Телефон: (423) 241-35-14, факс: (423) 241-28-94 E-mail: dza@primorsky.ru ОКПО 00089572, ОГРН 1072540000103 ИНН/КПП 2540018454/254001001 ______________ № _________________ На №______________от _________________ |  | Председателю Комитета по социальной политике и защите прав граждан Законодательного Собрания Приморского края И.С. Чемерису |
| --- | --- | --- |

18-9022

03.09.2018

Уважаемый Игорь Святославович!

Департамент здравоохранения Приморского края (далее−департамент) рассмотрел повестку выездного заседания комитета Законодательного Собрания по социальной политике и защите прав граждан октября 2018 года 
и сообщает следующее.

Вопрос 3. О ходе реализации мероприятий, направленных на подключение и улучшения качества сети «Интернет» в медицинских организациях (в том числе Фапах), образовательных организациях, учреждениях социального обслуживания и МФЦ, а также о централизации системы доступа к сети «Интернет».

В рамках реализации стратегического проекта «Развитие информационных технологий в здравоохранении Приморского края 
на 2017–2021 годы» между департаментом и ПАО «Ростелеком» 
(далее–Исполнитель) до конца 2018 года заключены государственные контракты на оказание услуг по предоставлению выделенного доступа к Инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, и доступа в сеть Интернет. Таким образом подключение к сети Интернет организовано для 337 площадок МО, подведомственных департаменту, и 335 ФАПов.

В связи отдаленностью размещения ФАПов в целях улучшения качества сети Интернет Исполнителем предпринимается ряд мер для обеспечения стабильной работоспособности канала связи при передаче информации. Проводится анализ зоны покрытия сети в месте размещения ФАПа и выбирается оптимальный вариант для подключения телекоммуникационного оборудования по существующей технологии.

Кроме того, в рамках государственного контракта от 14.08.2018 
№ 0410/53, заключенного между Министерством цифрового развития, связи 
и массовых коммуникаций Российской Федерации и ПАО «Ростелеком», Исполнитель приступил к выполнению мероприятий по подключению 46 МО 
к высокоскоростному Интернету с помощью волоконно-оптических линий связи.

Директор департамента 	А.В. Кузьмин

Ю.С. Каплунова

8(423)241-35-14