ИНФОРМАЦИЯ

о ходе подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства Приморского края к осенне-зимнему

отопительному периоду 2019-2020 годов

| 12 сентября 2019 г. | г. Владивосток |
| --- | --- |

Все общие организационные мероприятия по подготовке и организованному началу отопительного сезона своевременно выполнены и на уровне Администрации края и на уровне муниципальных образований.

Контроль за ходом подготовки к отопительному сезону осуществляет краевой штаб по подготовке и прохождению отопительного сезона 2019-2020 годов.

В соответствии с требованиями приказа Министерства энергетики РФ
от 12 марта 2013 года № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности
к отопительному периоду» специально созданными комиссиями органами местного самоуправления проводится оценка готовности к отопительному сезону теплоснабжающих и теплосетевых организаций с выдачей паспортов готовности
в срок до 01.11.2019.

Проверка готовности муниципальных образований будет осуществляется Дальневосточным управлением Федеральной службы по технологическому, экологическому и атомному надзору.

Срок окончания паспортизации муниципальных образований 15.11.2019.

В соответствии с требованиями Распоряжения АПК № 1-ра от 09.01.2019, полная готовность к началу отопительного сезона определена 15.10.2019.

В целом по краю на 12 сентября 2019 года подготовлено:

- 98 % объектов социального назначения;

- 92 % жилищного фонда;

- 84 % котельных;

- 92 % тепловых сетей;

- 90 % сетей водоснабжения;

- 89 % сетей водоотведения.

По состоянию на 12 сентября 2019 года на котельных и складах с учетом пути имеются остатки:

уголь – 134 042 тонн (70 % от задания);

мазут – 55 480 тонн (109 % от задания);

дизтопливо – 1 610 тонн (102 % от задания).

На особом контроле подготовка к отопительному сезону и его прохождение на территории военных городков (92 котельных, 456 МКД).

По состоянию на 12.09.2019 военные городки подготовлены
к предстоящему отопительному сезону на 90 %.

Взаимодействие с руководством специализированных предприятий и по линии диспетчерских служб отработано, информация об их подготовке к ОЗП
и возникающих проблемных вопросах поступает в департамент по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края.

В структуре дебиторской задолженности основную долю занимает задолженность населения – 75,8 % или в суммарном выражении 4 789,3 млн рублей (2018 год – 73,8 % или 5 427,9 млн рублей, 2017 год – 77,3 % или 5 757,0 млн рублей, 2016 год – 80,4 % или 5 211,5 млн рублей), снижение – 11,7 % или 638,6 млн рублей.

Для взаимодействия с населением по вопросам погашения задолженности по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги
в муниципальных образованиях края работают межведомственные комиссии, на которые приглашаются граждане, имеющие большие суммы задолженности по всем видам жилищно-коммунальных услуг. Подобные комиссии созданы непосредственно и на крупных предприятиях ЖКХ.

Через средства массовой информации ведется разъяснительная работа
о возможных способах погашения задолженности, даются рекомендации
и освещаются вопросы, связанные с предоставлением жилищно-коммунальных услуг, оформлением и получением субсидий на оплату ЖКУ.

Предприятиями жилищно-коммунального хозяйства проводится индивидуальная работа с неплательщиками в досудебном порядке: абонентам-должникам рассылаются предупредительные письма с указанием суммы задолженности и сроками гашения, вручаются уведомления об ограничении
в подаче энергоресурсов с последующим отключением, заключаются соглашения по реструктуризации имеющейся задолженности за оказанные услуги. Ведется претензионная работа по взысканию дебиторской задолженности с потребителей в принудительном порядке по решению суда, а также взыскание с органов местного самоуправления задолженности за коммунальные услуги по пустующему муниципальному жилому фонду.

За период с января 2019 года по август 2019 года было подано в суд
33 466 исковых заявлений на общую сумму 531,9 млн рублей, получено 20 658 судебных решений на сумму 335,4 млн рублей, добровольно погашено задолженности до принятия судом решений – 1,5 млн рублей.

Администрацией Приморского края, департаментом по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края принимаются все возможные меры для решения вопросов погашения задолженности предприятий коммунального комплекса края.

Так, с целью снижения задолженности муниципальных учреждений,
в том числе перед ресурсоснабжающими предприятиями, за период январь-июль 2019 года в доходы муниципальных образований края направлены межбюджетные трансферты из краевого бюджета на общую сумму 622,8 млн рублей.

В результате принятых мер задолженность учреждений, финансируемых из бюджетов муниципальных образований края, снизилась на 147,5 млн. руб. или на 37,8 % по сравнению с началом года.

В настоящее время организациями своевременно оплачиваются текущие начисления за коммунальные ресурсы и производится погашение просроченной дебиторской задолженности, как в порядке утвержденных графиков реструктуризации задолженности, так и в судебном порядке.

Кредиторская задолженность предприятий ЖКХ, составляющая
на 1 сентября 2019 года 6 372,9 млн рублей, в том числе перед поставщиками топливно-энергетических ресурсов – 1 580,9 млн рублей, снизилась по сравнению с 2018 годом на 1 460,3 млн рублей, перед поставщиками ТЭР на 278,6 млн рублей или соответственно на 18,6 % и 14,9 % (кредиторская задолженность в 2018 году – 7 833,2 млн рублей, в том числе перед поставщиками ТЭР – 1 859,5 млн рублей).

Реализация планов подготовки к отопительному сезону
2019-2020 годов обеспечит к 15 октября 2019 года готовность жилищно-коммунального хозяйства Приморского края, а также его прохождение
в штатном режиме.

| И.о. директора департамента по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края | В.А. Бабич |
| --- | --- |

Рррррррррррррр

СПРАВОЧНО:

Прошедшие ливневые осадки и паводок не оказали существенного влияния на качество подготовки к отопительному сезону.

В период прохождения обильных осадков на территории Приморского края в августе 2019 года произошло 516 технологических нарушений. Из них 479 по электроснабжению, 162 из которых устранялись более 4 часов,
19 нарушений водоснабжения 10 из которых устранялись более 4 часов.

Для устранения последствий паводков и предотвращения нарушения работы систем жизнеобеспечения края департаментом по ЖКХ и ТР ПК на основании решения оперативного штаба была организована выдача и доставка следующих материальных ценностей.

| Материальные ценности | Основание | Куда выделены |
| --- | --- | --- |
| Трубы большого диаметра | Решение оперативного штаба | 3 трубы диаметром 120 мм в Партизанский ГО для восстановления мостовых переходов |
| ДЭС мощностью 100 кВт | Решение оперативного штаба | Для обеспечения электроснабжения пос. Авангард (Партизанский ГО) на период проведения ремонтно-восстановительных работ |
| Вакуумные машины | Решение оперативного штаба | Лесозаводский ГО, Владивостокский ГО, Хасанский МР для откачки воды из подвалов. |
| Автоцистерна для перевозки питьевой воды | Решение оперативного штаба | Октябрьский МР для обеспечения питьевой водой населения. |
| Тепловые пушки 5 шт. | Решение оперативного штаба Распоряжение АПК | Октябрьский МР для просушки помещений |
| Мотопомпа 1 шт. | Решение оперативного штаба Распоряжение АПК | Октябрьский МР для откачки воды из подвалов. |