ДЕПАРТАМЕНТ

ПО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ ХОЗЯЙСТВУ

# И ТОПЛИВНЫМ РЕСУРСАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ул.Светланская, 22, г. Владивосток, 690110, телефон: (423) 220-83-33; e-mail: gkh@primorsky.ru

ОКПО 00089678, ИНН 2540138254, КПП 254001001, ОГРН 1072540010982

|  |  | № |  |  | Председателю комитета по региональной политике и законности Законодательного собрания Приморского края Д.А. Текиеву |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| На № | 14-16/370 | от | 06.08.2019 |  |  |

Уважаемый Джамбулат Абдулхалимович!

На Ваш запрос о ходе реализации на территории Приморского края мероприятий государственной программы Приморского края «Формирование современной городской среды муниципальных образований Приморского края»
на 2018 – 2022 годы (далее – программа) сообщаем.

Реализация мероприятий 2019 году

| Показатель | План | Факт |
| --- | --- | --- |
| - объем финансирования всего/ субсидии (млн руб.) | 684,32 / 631,16 (в том числе: ФБ- 618,54, КБ – 12,62) |  |
| - количество муниципальных образований | 73 |  |
| - количество благоустроенных дворовых территорий | 152 | 38 |
| - количество благоустроенных общественных территорий | 70 | 9 |

В настоящее время в рамках федерального проекта:

- завершено благоустройство 9 общественных территорий (12,9%) 
и 38 дворовых территорий (25,0%);

- заключено муниципальных контрактов (соглашений, договоров)
на 520,41 млн. руб. (76,1% от плана 684,32), в том числе: федеральный 
бюджет – 461,56 млн. руб. (74,6% от плана 618,54);

- в стадии аукционных процедур (стадия подписания и определения победителя) на 78,78 млн. руб. (11,5%), в том числе: федеральный 
бюджет – 71,29 млн. руб. (11,5%);

- доведено средств субсидий (предельные объемы финансирования) 
до муниципальных образований – 112,99 млн. руб. (17,9% от 631,16 млн. руб.), 
в том числе: федеральный бюджет – 110,73 млн.руб., краевой бюджет – 
2,26 млн. руб.;

- оплачено подрядным организациям (кассовый расход МО) – 
61,06 млн. руб. (54,03% от доведенных средств).

- В августе планируется довести предельные объемы финансирования
до муниципальных образований в размере 55,56 млн. руб. (8,8% 
от 631,16 млн. руб.), в том числе: федеральный бюджет – 54,44 млн.руб., краевой бюджет – 1,12 млн. руб.

Предложений в проект решения комитета не имеем.

И.о. директора департамента						              В.А. Бабич

Пластун Ольга Юрьевна

(423) 222 78 04