|  | ПРОЕКТ |
| --- | --- |

ПАСПОРТ

государственной программы Приморского края

«Охрана окружающей среды Приморского края»

- Основные положения

| Куратор государственной программы Приморского края | Пархоменко Елена Александровна, заместитель Председателя Правительства Приморского края, курирующий вопросы жилищно-коммунального хозяйства, управления природными ресурсами и охраны окружающей среды, газоснабжения и энергетики, тарифообразования, государственного жилищного контроля (надзора) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель государственной программы | министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края |
| Соисполнители государственной программы | министерство лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края; министерство строительства Приморского края; министерство жилищно-коммунального хозяйства Приморского края |
| Период реализации государственной программы | 1 этап:2020-2022 годы 2 этап: 2023-2030 годы |
| Цели государственной программы | Ликвидация 100% объектов накопленного вреда окружающей среды, подлежащих ликвидации |
|  | Создание к 2030 году устойчивой системы обращения с твердыми коммунальными отходами, обеспечивающей сортировку отходов в объеме 100 процентов и снижение объема отходов, направляемых на полигоны, в два раза |
|  | Развитие водохозяйственного комплекса, обеспечивающего устойчивое водопользование, защиту населения и объектов экономики от наводнений и иного негативного воздействия вод, с увеличением до 31% населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях, защищенного в результате проведения мероприятий по повышению защищенности от негативного воздействия вод |
|  | Увеличение до 100% доли памятников природы регионального значения, границы охранных зон которых обозначены посредством размещения специальных информационных знаков |
|  | Сохранение биологического разнообразия, в том числе природных комплексов и объектов животного мира |
|  | Увеличение количества месторождений общераспространенных полезных ископаемых нераспределенного фонда Приморского края, обеспеченных геологической, геолого-геофизической информацией с 59 ед. в 2022 г. до 74 ед. к 2030 г. |
|  | Обеспечение 100% доли устраненных нарушений, выявленных в рамках государственного экологического надзора в общем количестве выявленных нарушений |
|  | Увеличение количества осуществляемых аналитической лабораторией лабораторно-аналитических исследований при осуществлении плановых и внеплановых проверок административных расследований, рейдовых мероприятий с 51 единицы в 2022 г. до 91 единицы к 2030 г. |
|  | Обеспечение организации проведения не менее 2 экологических экспертиз регионального уровня ежегодно |
|  | Уплата налогов, сборов и иных платежей в полном объеме (100 %) |
|  | Увеличение количества участников массовых мероприятий экологической направленности международного, общероссийского и краевого значения до 600 человек к 2025 г. |
| Подпрограммы | 1. Подпрограмма 1 «Обращение с отходами в Приморском крае» |
|  | 2. Подпрограмма 2 «Развитие водохозяйственного комплекса Приморского края» |
|  | 3. Подпрограмма 3 «Биологическое разнообразие Приморского края» |
|  | 4. Подпрограмма 4 Обеспечение реализации государственной Программы» |
|  | 5. Подпрограмма 5 «Повышение уровня экологической культуры населения Приморского края» |
| Объемы средств краевого бюджета на финансирование государственной программы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, иных внебюджетных источников, бюджетов муниципальных образований Приморского края в случае участия Приморского края в реализации муниципальных программ, аналогичных мероприятиям государственной программы Приморского края | общий объем финансирования мероприятий государственной программы за счет средств краевого бюджета составляет — 4 185 653,52 тыс. руб. прогнозная оценка средств, привлекаемых на реализацию целей государственной программы, составляет: межбюджетных трансфертов из федерального бюджета — 835 530,12 тыс. руб.; бюджетов муниципальных образований Приморского края — 1 934,17 тыс. руб. |
| Влияние государственной программы на достижение национальных целей развития Российской Федерации / Влияние на достижение приоритетов в сфере обеспечения национальной безопасности Российской Федерации | Комфортная и безопасная среда для жизни / Показатель «Создание устойчивой системы обращения с твердыми коммунальными отходами, обеспечивающей сортировку отходов в объеме 100 процентов и снижение объема отходов, направляемых на полигоны, в два раза» /Показатель «Ликвидация наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде и экологическое оздоровление водных объектов, включая реку Волгу, озера Байкал и Телецкое» |

- Показатели государственной программы Приморского края

«Охрана окружающей среды Приморского края»

| № п/п | Наименование показателя | Едини-ца изме-рения (по ОКЕИ) | Значения показателей |  |  |  |  |  |  |  |  | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Базовое значение | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ликвидация 100% объектов накопленного вреда окружающей среды, подлежащих ликвидации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ликвидированы все выявленные на 01.01.2018 г. несанкциониро-ванные свалки в границах городов | единица | 0,00 | 0,00 | 3,00 | - | - | - | - | - | - | Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» | министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края | ликвидация наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде и экологическое оздоровление водных объектов, включая реку Волгу, озера Байкал и Телецкое |
| 2. | Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией выявленных на 1 января 2018 г. несанкционированных свалок в границах городов | тысяча человек | 0,00 | 0,00 | 74,85 | - | - | - | - | - | - |  | министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края | ликвидация наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде и экологическое оздоровление водных объектов, включая реку Волгу, озера Байкал и Телецкое |
| Создание к 2030 году устойчивой системы обращения с твердыми коммунальными отходами, обеспечивающей сортировку отходов в объеме 100 процентов и снижение объема отходов, направляемых на полигоны, в два раза |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов | процент | 41,00 | 41,10 | 62,00 | - | - | - | - | - | - |  | министерство жилищно-коммунального хозяйства Приморского края | создание устойчивой системы обращения с твердыми коммунальными отходами, обеспечивающей сортировку отходов в объеме 100 процентов и снижение объема отходов, направляемых на полигоны, в два раза |
| 4. | Доля направленных на захоронение твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов | процент | 99,20 | 99,10 | 99,00 | - | - | - | - | - | - |  | министерство жилищно-коммунального хозяйства Приморского края | создание устойчивой системы обращения с твердыми коммунальными отходами, обеспечивающей сортировку отходов в объеме 100 процентов и снижение объема отходов, направляемых на полигоны, в два раза |
| 5. | Доля направленных на утилизацию отходов, выделенных в результате раздельного накопления и обработки (сортировки) твердых коммунальных отходов, в общей массе образованных твердых коммунальных отходов | процент | 0,80 | 0,90 | 1,00 | - | - | - | - | - | - |  | министерство жилищно-коммунального хозяйства Приморского края | создание устойчивой системы обращения с твердыми коммунальными отходами, обеспечивающей сортировку отходов в объеме 100 процентов и снижение объема отходов, направляемых на полигоны, в два раза |
| 6. | Наличие актуальной территориальной схемы обращения с отходами в Приморском крае, в том числе с твердыми коммунальными отходами | единица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края | создание устойчивой системы обращения с твердыми коммунальными отходами, обеспечивающей сортировку отходов в объеме 100 процентов и снижение объема отходов, направляемых на полигоны, в два раза |
| 7. | Наличие актуальных нормативов накопления твердых коммунальных отходов в Приморском крае | единица | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края | создание устойчивой системы обращения с твердыми коммунальными отходами, обеспечивающей сортировку отходов в объеме 100 процентов и снижение объема отходов, направляемых на полигоны, в два раза |
| 8. | Общая площадь восстановлен-ных, в том числе рекультивиро-ванных земель, подверженных негативному воздействию накопленного вреда окружающей среде | гектар | 0,00 | 0,00 | 31,84 | - | - | - | - | - | - |  | министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края | создание устойчивой системы обращения с твердыми коммунальными отходами, обеспечивающей сортировку отходов в объеме 100 процентов и снижение объема отходов, направляемых на полигоны, в два раза |
| 9. | Доля разработанных электронных моделей | процент | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  | министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края | создание устойчивой системы обращения с твердыми коммунальными отходами, обеспечивающей сортировку отходов в объеме 100 процентов и снижение объема отходов, направляемых на полигоны, в два раза |
| Развитие водохозяйственного комплекса, обеспечивающего устойчивое водопользование, защиту населения и объектов экономики от наводнений и иного негативного воздействия вод, с увеличением до 31% населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях, защищенного в результате проведения мероприятий по повышению защищенности от негативного воздействия вод, к 2030 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Доля населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях, защищенного в результате проведения мероприятий по повышению защищенности от негативного воздействия вод, в общем количестве населения, проживающего на таких территориях в 2019 году | процент | 15,00 | 18,00 | 22,00 | 25,00 | 27,00 | 31,00 | 31,00 | 31,00 | 31,00 |  | министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края |  |
| 11. | Количество гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние | единица | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края |  |
| 12. | Количество разработанной проектно-сметной документации для осуществления капитального ремонта и строительства, реконструкции гидротехнических сооружений. | единица | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края |  |
| 13. | Протяженность участков русел рек, на которых осуществлены работы по оптимизации их пропускной способности | кило-метр; тысяча метров | 72,41 | 81,96 | 95,91 | 102,41 | 108,00 | 114,00 | 114,00 | 114,00 | 114,00 |  | министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края |  |
| 14. | Доля установленных водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов в протяженности береговой линии, требующей установления водоохранных зон | процент | 93,50 | 94,50 | 95,50 | 96,50 | 97,50 | 99,00 | 99,00 | 99,00 | 99,00 |  | министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края |  |
| 15. | Количество водных объектов или их частей, на которых организован ежегодный государственный мониторинг водных объектов | единица | 94,00 | 94,00 | 167,00 | 167,00 | 167,00 | 167,00 | 167,00 | 167,00 | 167,00 |  | министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края |  |
| 16. | Доля населенных пунктов Приморского края, в которых определены границы зон затопления, подтопления, от общего количества населенных пунктов в Приморском крае, в которых необходимо данные границы определить | процент | 65,11 | 70,50 | 73,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  | министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края |  |
| 17. | Протяженность новых и реконструированных сооружений инженерной защиты и берегоукрепления | метр | 0,00 | 0,00 | 3586,00 | 16609,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края |  |
| Увеличение до 100% доли памятников природы регионального значения, границы охранных зон которых обозначены посредством размещения специальных информационных знаков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Доля памятников природы регионального значения, границы охранных зон которых обозначены посредством размещения специальных информацион-ных знаков | процент | 85,90 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  | министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края |  |
| Сохранение биологического разнообразия, в том числе природных комплексов и объектов животного мира |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Обеспечение сохранения государственных природных заказников краевого значения и природных парков краевого значения | единица | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |  | министерство лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края |  |
| 20. | Издание документа об утверждении лимита добычи охотничьих ресурсов | количество | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Министерство лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края |  |
| 21. | Доля выданных разрешений на добычу охотничьих ресурсов к утвержденному лимиту их добычи | процент | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |  | Министерство лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края |  |
| 22. | Доля разрешенных «конфликтных» ситуаций между дикими животными и человеком к количеству зарегистрированных обращений | процент | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |  | Министерство лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края |  |
| 23. | Доля привлеченных к ответственности лиц за нарушения законодательства в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов к общему количеству возбужденных дел об административных правонарушениях в областях охоты и сохранения охотничьих ресурсов | процент | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |  | Министерство лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края |  |
| Увеличение количества месторождений общераспространенных полезных ископаемых нераспределенного фонда Приморского края, обеспеченных геологической, геолого-геофизической информацией с 59 ед. в 2022 г. до 74 ед. к 2030 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. | Количество месторождений общераспространенных полезных ископаемых нераспределенного фонда Приморского края, обеспеченных геологической, геолого-геофизической информацией | единица | 59,00 | 62,00 | 65,00 | 68,00 | 71,00 | 74,00 | 74,00 | 74,00 | 74,00 |  | министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края |  |
| Обеспечение 100% доли устраненных нарушений, выявленных в рамках государственного экологического надзора в общем количестве выявленных нарушений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. | Доля устраненных нарушений, выявленных в рамках государ-ственного экологического надзора в общем количестве выявленных нарушений, срок исполнения предписаний об устранении которых истекает в отчетном году | процент | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  | министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края |  |
| Увеличение количества осуществляемых аналитической лабораторией лабораторно-аналитических исследований при осуществлении плановых и внеплановых проверок административных расследований, рейдовых мероприятий с 51 единицы в 2022 г. до 91 единицы к 2030 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. | Количество осуществляемых аналитической лабораторией лабораторно-аналитических исследований, проведенных в рамках аналитического обеспечения плановых и внеплановых проверок, административных расследований, рейдовых мероприятий | единица | 51,00 | 59,00 | 67,00 | 75,00 | 83,00 | 91,00 | 91,00 | 91,00 | 91,00 |  | министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края |  |
| Обеспечение организации проведения не менее 2 экологических экспертиз регионального уровня ежегодно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. | Количество организованных и проведенных государственных экологических экспертиз регионального уровня | единица | 3,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |  | министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края |  |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей в полном объеме (100 %) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28. | Доля уплаченных налогов на имущество в общем количестве налогов, подлежащих к уплате | процент | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  | министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края |  |
| Увеличение количества участников массовых мероприятий экологической направленности международного, общероссийского и краевого значения до 600 человек к 2025 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29. | Общее количество участников массовых мероприятий экологической направленности международного, общероссийского и краевого значения, реализуемых в рамках государственной программы Приморского края «Охрана окружающей среды Приморского края» | человек | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края |  |

- Структура государственной программы Приморского края

«Охрана окружающей среды Приморского края»

| № п/п | Наименование мероприятий структурного элемента <4> | Краткое описание ожидаемых результатов от реализации мероприятий структурного элемента | Связь мероприятия с показателями государственной программы <6> |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма 1 «Обращение с отходами в Приморском крае» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Региональный проект «Чистая страна» (Приморский край) Пархоменко Елена Александровна — куратор, заместитель Председателя Правительства Приморского края |  |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края |  | Срок реализации: 2023-2024 |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Рекультивация нарушенных земель на земельном участке на территории свалки твердых коммунальных отходов городского округа Большой Камень | завершение в 2024 году рекультивации земель, подверженных негативному воздействию накопленного вреда окружающей среде, на территории городского округа Большой Камень площадью 6,2 га |  |  |  | ликвидированы все выявленные на 01.01.2018 г. несанкционированные свалки в границах городов. Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией выявленных на 1 января 2018 г. несанкционированных свалок в границах городов. Общая площадь восстановленных, в том числе рекультивированных земель, подверженных негативному воздействию накопленного вреда окружающей среде |  |
| 1.1.2. | Рекультивация нарушенных земель на земельном участке на территории свалки твердых коммунальных отходов Дальнереченского городского округа | завершение в 2024 году рекультивации земель, подверженных негативному воздействию накопленного вреда окружающей среде, на территории Дальнереченского городского округа площадью 4 га |  |  |  | ликвидированы все выявленные на 01.01.2018 г. несанкционированные свалки в границах городов. Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией выявленных на 1 января 2018 г. несанкционированных свалок в границах городов. Общая площадь восстановленных, в том числе рекультивированных земель, подверженных негативному воздействию накопленного вреда окружающей среде |  |
| 1.1.3. | Рекультивация нарушенных земель на земельном участке на территории свалки твердых коммунальных отходов Артемовского городского округа | завершение в 2024 году рекультивации земель, подверженных негативному воздействию накопленного вреда окружающей среде, на территории Артемовского городского округа площадью 21,6 га |  |  |  | ликвидированы все выявленные на 01.01.2018 г. несанкционированные свалки в границах городов. Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией выявленных на 1 января 2018 г. несанкционированных свалок в границах городов. Общая площадь восстановленных, в том числе рекультивированных земель, подверженных негативному воздействию накопленного вреда окружающей среде |  |
| 1.2. | Региональный проект «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами (Приморский край)» Пархоменко Елена Александровна — куратор, заместитель Председателя Правительства Приморского края |  |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: министерство жилищно-коммунального хозяйства Приморского края |  | Срок реализации: 2018-2024 |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Ввод в эксплуатацию комплекса по переработке твердых коммунальных отходов в Надеждинском муниципальном районе - участок компостирования | доля направленных на утилизацию отходов, выделенных в результате раздельного накопления и обработки (сортировки) твердых коммунальных отходов, в общей массе образованных твердых коммунальных отходов по состоянию к концу 2024 года составит 1 %. Доля направленных на захоронение твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов к концу 2024 года составит 99%. |  |  |  | доля направленных на захоронение твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов; Доля направленных на утилизацию отходов, выделенных в результате раздельного накопления и обработки (сортировки) твердых коммунальных отходов, в общей массе образованных твердых коммунальных отходов |  |
| 1.2.2. | Ввод в эксплуатацию комплекса по переработке твердых коммунальных отходов в Надеждинском муниципальном районе — участок обработки (сортировки) | доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов к концу 2024 года составит 62%. |  |  |  | доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов |  |
| 1.3. | Комплекс процессных мероприятий «Совершенствование системы обращения с твердыми коммунальными отходами в Приморском крае» |  |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: министерство жилищно-коммунального хозяйства Приморского края; министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края |  |  | Срок реализации: 2023-2030 |  |  |  |
| 1.3.1. | Корректировка территориальной схемы обращения с отходами в Приморском крае, в том числе с твердыми коммунальными отходами | наличие в 2026 г. актуализированной территориальной схемы обращения с отходами в Приморском крае, в том числе с твердыми коммунальными отходами (впервые разработана в 2016 г.). Разработана электронная модель территориальной схемы обращения с отходами в Приморском крае, в том числе с твердыми коммунальными отходами |  |  |  | наличие актуальной территориальной схемы обращения с отходами в Приморском крае, в том числе с твердыми коммунальными отходами. Доля разработанных электронных моделей территориальных схем обращения с отходами в Приморском крае, в том числе с твердыми коммунальными отходами |  |
| 1.3.2. | Определение нормативов накопления твердых коммунальных отходов в Приморском крае | наличие актуальных нормативов накопления твердых коммунальных отходов в Приморском крае (впервые разработаны в 2016 г.) |  |  |  | наличие актуальных нормативов накопления твердыми коммунальными отходами в Приморском крае |  |
| 2. | Подпрограмма 2 «Развитие водохозяйственного комплекса Приморского края» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие водохозяйственного комплекса» |  |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края; министерство строительства Приморского края |  |  | Срок реализации: 2023-2030 |  |  |  |
| 2.1.1. | Мероприятия по определению границ зон затопления и подтопления | определены границы зон затопления и подтопления на территории 91 населенного пункта Приморского края в 2023 году |  |  |  | доля населенных пунктов Приморского края, в которых определены границы зон затопления, подтопления, от общего количества населенных пунктов в Приморском крае, в которых необходимо данные границы определить |  |
| 2.1.2. | Предоставление субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края в целях софинансирования муниципальных программ (подпрограмм муниципальных программ) в области использования и охраны водных объектов | Разработана 1 проектно-сметная документация для осуществления капитального ремонта и строительства, реконструкции противопаводковых гидротехнических сооружений в 2023 году. Приведено в безопасное техническое состояние 2 гидротехнических сооружения в 2023 году |  |  |  | количество разработанной проектно-сметной документации для осуществления капитального ремонта и строительства, реконструкции гидротехнических сооружений. Количество гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние |  |
| 2.1.3. | Реализация государственных программ субъектов Российской Федерации в области использования и охраны водных объектов (Защита от наводнений сел Рощино и Вострецово Красноармейского муниципального района в Приморском крае) | построенное к 2025 году сооружение инженерной защиты от наводнений сел Рощино и Вострецово Красноармейского муниципального района Приморского края протяженностью 8553,2 метра |  |  |  | протяженность новых и реконструированных сооружений инженерной защиты и берегоукрепления |  |
| 2.1.4. | Реализация государственных программ субъектов Российской Федерации в области использования и охраны водных объектов (Защита от наводнений Лесозаводского городского округа) | построенное к 2025 году сооружение инженерной защиты от наводнений Лесозаводского городского округа Приморского края протяженностью 8056 метров |  |  |  | протяженность новых и реконструированных сооружений инженерной защиты и берегоукрепления |  |
| 2.1.5. | Реализация государственных программ субъектов Российской Федерации в области использования и охраны водных объектов (Строительство защитной дамбы кп Горные Ключи польдер № 2) | построенная к 2024 году защитная дамба кп Горные Ключи польдер № 2 протяженностью 1949 метров |  |  |  | протяженность новых и реконструированных сооружений инженерной защиты и берегоукрепления |  |
| 2.1.6. | Реализация государственных программ субъектов Российской Федерации в области использования и охраны водных объектов (Инженерная защита от затопления микрорайона «Семь ветров» в районе ул. Раздольная в г. Уссурийске) | построенное к 2024 году сооружение инженерной защиты от затопления микрорайона «Семь ветров» в районе ул. Раздольная в г. Уссурийске протяженностью 1637 метров |  |  |  | протяженность новых и реконструированных сооружений инженерной защиты и берегоукрепления |  |
| 2.1.7. | Строительство сооружений инженерной защиты на р. Павловка в с. Шумный Чугуевского муниципального района, в том числе проектно-изыскательские работы | построенное к 2025 году сооружение инженерной защиты от наводнений села Шумный. Количество защищенного населения составит 1150 чел. (проектное) |  |  |  | доля населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях, защищенного в результате проведения мероприятий по повышению защищенности от негативного воздействия вод, в общем количестве населения, проживающего на таких территориях в 2019 году |  |
| 2.1.8. | Строительство сооружений инженерной защиты от наводнений села Милоградово Ольгинского муниципального района, в том числе проектно-изыскательские работы | построенное к 2025 году сооружение инженерной защиты села Милоградово. Количество защищенного населения составит 949 чел. (проектное) |  |  |  | доля населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях, защищенного в результате проведения мероприятий по повышению защищенности от негативного воздействия вод, в общем количестве населения, проживающего на таких территориях в 2019 году |  |
| 2.1.9. | Строительство сооружений инженерной защиты на р. Рудная в г. Дальнегорске, в том числе проектно-изыскательские работы | построенное к 2025 году сооружение инженерной защиты на р. Рудная в г. Дальнегорске. Количество защищенного населения составит 1125 чел. (проектное) |  |  |  | доля населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях, защищенного в результате проведения мероприятий по повышению защищенности от негативного воздействия вод, в общем количестве населения, проживающего на таких территориях в 2019 году |  |
| 2.1.10. | Строительство сооружений инженерной защиты на р. Падь Устюговка в Тернейском муниципальном районе, в том числе проектно-изыскательские работы | построенное к 2025 году сооружение инженерной защиты на р. Падь Устюговка в Тернейском муниципальном районе. Количество защищенного населения составит 370 чел. (проектное) |  |  |  | доля населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях, защищенного в результате проведения мероприятий по повышению защищенности от негативного воздействия вод, в общем количестве населения, проживающего на таких территориях в 2019 году |  |
| 2.2. | Комплекс процессных мероприятий «Реализация переданных Российской Федерации полномочий в области водных отношений» |  |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края |  |  | Срок реализации: 2023-2030 |  |  |  |
| 2.2.1. | Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений | доля населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях, защищенного в результате проведения мероприятий по повышению защищенности от негативного воздействия вод, в общем количестве населения, проживающего на таких территориях увеличится до 31% к 2030 году. Протяженность участков русел рек, на которых осуществлены работы по оптимизации их пропускной способности достигнет к 2030 году 114 км. Доля установленных водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов в протяженности береговой линии, требующей установления водоохранных зон к 2030 году достигнет 99 % |  |  |  | доля населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях, защищенного в результате проведения мероприятий по повышению защищенности от негативного воздействия вод, в общем количестве населения, проживающего на таких территориях в 2019 году. Протяженность участков русел рек, на которых осуществлены работы по оптимизации их пропускной способности. Доля установленных водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов в протяженности береговой линии, требующей установления водоохранных зон |  |
| 2.3. | Комплекс процессных мероприятий «Осуществление мониторинга водных объектов» |  |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края |  |  | Срок реализации: 2023-2030 |  |  |  |
| 2.3.1. | Организация и осуществление государственного мониторинга водных объектов на территории Приморского края | количество водных объектов или их частей, на которых организован ежегодный государственный мониторинг водных объектов увеличится с 94 единиц в 2022 г. до 167 единиц в 2030 году |  |  |  | количество водных объектов или их частей, на которых организован ежегодный государственный мониторинг водных объектов |  |
| 3. | Подпрограмма 3 «Биологическое разнообразие Приморского края» |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Ведомственный проект «Сохранение биоразнообразия в Приморском крае» (Степанов К.Ю.) |  |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: министерство лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края |  |  |  | Срок реализации: 2023-2024 |  |  |
| 3.1.1. | Создание электронного макета Красной книги Приморского края | утверждение электронного макета Красной книги Приморского края |  |  |  |  | доля привлеченных к ответственности лиц за нарушения законодательства в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов к общему количеству возбужденных дел об административных правонарушениях в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов |
| 3.2. | Комплекс процессных мероприятий «Мероприятия в области охраны и функционирования особо охраняемых территорий краевого значения, ведения Красной книги» |  |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: министерство лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края; министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края |  |  |  | Срок реализации: 2023-2030 |  |  |
| 3.2.1. | Организация работ по обозначению на местности специальными информационными знаками границ памятников природы регионального значения | доля памятников природы регионального значения, границы охранных зон которых обозначены посредством размещения специальных информационных знаков увеличится с 85,90 % в 2022 г. до 100 % к 2023 году |  |  |  | доля памятников природы регионального значения, границы охранных зон которых обозначены посредством размещения специальных информационных знаков |  |
| 3.2.2. | Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти Приморского края | обеспечение выполнения возложенных полномочий в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий краевого значения. Ведение Красной книги Приморского края |  |  |  | доля разрешенных «конфликтных» ситуаций между дикими животными и человеком к количеству зарегистрированных обращений. |  |
| 3.2.3. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) краевых государственных учреждений | управление 12 особо охраняемыми природными территориями регионального значения. Сохранение природных экосистем, территории государственных природных заказников |  |  |  | обеспечение сохранения государственных природных заказников и природного парка краевого значения |  |
| 3.3. | Комплекс процессных мероприятий «Мероприятия в области охраны и использования объектов животного мира, сохранения и использования охотничьих ресурсов» |  |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: министерство лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края |  | Срок реализации: 2023-2030 |  |  |  |  |
| 3.3.1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) краевых государственных учреждений | проведение работ по охране объектов животного мира, выявление нарушений природоохранного законодательства |  |  |  | доля привлеченных к ответственности лиц за нарушения законодательства в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов к общему количеству возбужденных дел об административных правонарушениях в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов |  |
| 3.3.2. | Проведение мероприятий в области охраны и использования охотничьих ресурсов | разрешенные конфликтные ситуации между дикими животными и человеком не менее 90% |  |  |  | доля разрешенных «конфликтных» ситуаций между дикими животными и человеком к количеству зарегистрированных обращений. |  |
| 3.4. | Комплекс процессных мероприятий «Мероприятия по осуществлению переданных Российской Федерацией полномочий в области охраны и использования объектов животного мира, сохранения и использования охотничьих ресурсов» |  |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: министерство лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края |  | Срок реализации: 2023-2030 |  |  |  |  |
| 3.4.1. | Осуществление полномочий Российской Федерации в области охраны и использования объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов) | увеличение к 2030 году до 60% доли привлеченных к ответственности лиц за уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных (за исключением водных биологических ресурсов), к общему количеству возбужденных дел об административных правонарушениях за уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных (за исключением водных биологических ресурсов) |  |  |  | доля привлеченных к ответственности лиц за нарушения законодательства в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов, охраны и использовании объектов животного мира к общему количеству возбужденных дел об административных правонарушениях в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов, охраны и использовании объектов животного мира |  |
| 3.4.2. | Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области охраны и использования охотничьих ресурсов | увеличение к 2027 году доли добычи охотничьих ресурсов к установленным лимитам добычи по отдельным видам охотничьих ресурсов (лось до 76,2%, косули до 68,4%, олень благородный до 62,4%, соболь до 62,4%). Увеличение до 83% доли привлеченных к ответственности лиц к общему количеству возбужденных дел об административных правонарушениях в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов к 2027 году. Издание документа об утверждении лимита добычи охотничьих ресурсов ежегодно. |  |  |  | сохранение объектов животного мира. Выдача разрешений на добычу охотничьих ресурсов к утвержденному лимиту их добычи в объеме не менее 80% ежегодно. Доля привлеченных к ответственности лиц за нарушения законодательства в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов к общему количеству возбужденных дел об административных правонарушениях в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов |  |
| 3.4.3. | Обеспечение равных условий оплаты труда, установленных нормативными правовыми актами Приморского края, государственным гражданским служащим Приморского края, выполняющим функции по осуществлению переданных полномочий Российской Федерации, за счет средств краевого бюджета | увеличение к 2030 году доли добычи охотничьих ресурсов к установленным лимитам добычи по отдельным видам охотничьих ресурсов (лось до 76,2%, косули до 68,4%, олень благородный до 62,4%, соболь до 62,4%). Увеличение до 83% доли привлеченных к ответственности лиц к общему количеству возбужденных дел об административных правонарушениях в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов к 2030 году. Издание документа об утверждении лимита добычи охотничьих ресурсов ежегодно |  |  |  | сохранение объектов животного мира. Выдача разрешений на добычу охотничьих ресурсов к утвержденному лимиту их добычи в объеме не менее 80% ежегодно. Доля привлеченных к ответственности лиц за нарушения законодательства в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов к общему количеству возбужденных дел об административных правонарушениях в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов |  |
| 4. | Подпрограмма 4 « Обеспечение реализации государственной программы» |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации государственных функций и обеспечение государственного управления в сфере реализации государственной программы» |  |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края |  | Срок реализации: 2023-2030 |  |  |  |  |
| 4.1.1. | Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти Приморского края | обеспечение 100 % доли устраненных нарушений, выявленных в рамках государственного экологического надзора, срок исполнения предписаний об устранении которых истекает в отчетном году |  |  |  | доля устраненных нарушений, выявленных в рамках государственного экологического надзора в общем количестве выявленных нарушений, срок исполнения предписаний об устранении которых истекает в отчетном году |  |
| 4.1.2. | Мероприятия по предоставлению права пользования участками недр местного значения | увеличение количества месторождений общераспространенных полезных ископаемых нераспределенного фонда Приморского края, обеспеченных геологической, геолого-геофизической информацией с 59 ед. в 2023 г. до 74 ед. к 2030 г. |  |  |  | количество месторождений общераспространенных полезных ископаемых нераспределенного фонда Приморского края, обеспеченных геологической, геолого-геофизической информацией |  |
| 4.1.3. | Мероприятия по подготовке и проведению государственной экологической экспертизы объектов регионального уровня | обеспечение организации проведения не менее 2 экологических экспертиз регионального уровня ежегодно |  |  |  | количество организованных и проведенных государственных экологических экспертиз регионального уровня |  |
| 4.1.4. | Проведение лабораторно-аналитических исследований при осуществлении регионального государственного экологического надзора | увеличение количества осуществляемых аналитической лабораторией лабораторно-аналитических исследований при осуществлении плановых и внеплановых проверок административных расследований, рейдовых мероприятий с 51 единицы в 2023 г. до 91 единицы к 2030 г. |  |  |  | количество осуществляемых аналитической лабораторией лабораторно-аналитических исследований, проведенных в рамках аналитического обеспечения плановых и внеплановых проверок, административных расследований, рейдовых мероприятий |  |
| 4.1.5. | Управление и распоряжение имуществом, находящимся в собственности и ведении Приморского края | уплата налогов, сборов и иных платежей |  |  |  | доля уплаченных налогов на имущество в общем количестве налогов, подлежащих к уплате |  |
| 5. | Подпрограмма 5 «Повышение уровня экологической культуры населения Приморского края» |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Комплекс процессных мероприятий «Повышение экологического рейтинга Приморского края» |  |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края |  | Срок реализации: 2023-2030 |  |  |  |  |
| 5.1.1. | Проведение международного экологического форума «Природа без границ» | увеличение количества участников массовых мероприятий экологической направленности международного, общероссийского и краевого значения до 600 человек к 2025 г. |  |  |  | общее количество участников массовых мероприятий экологической направленности международного, общероссийского и краевого значения, реализуемых в рамках государственной программы Приморского края «Охрана окружающей среды Приморского края» |  |

- Финансовое обеспечение государственной программы Приморского края

«Охрана окружающей среды Приморского края»

| № п/п Наименование государственной программы, подпрограммы, структурного элемента, мероприятия (результата) | Источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации |  |  |  | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Государственная программа Приморского края «Охрана окружающей среды Приморского края» | Всего, в том числе: |  |  |  |  | 1728668,04 | 1184895,76 | 1102486,76 | 258562,37 | 186 247,35 | 186 247,35 | 189 747,35 | 186 247,35 | 5023117,81 |
|  | федеральный бюджет (субсидии субвенции иные межбюджетные трансферты) | Всего |  | 0800000000 |  | 369 349,90 | 152 805,40 | 98 186,80 | 43 037,50 | 43 037,50 | 43 037,50 | 43 037,50 | 43 037,50 | 835 530,12 |
|  |  | 768 |  | 0800000000 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 775 |  | 0800000000 |  | 124 668,80 | 54 618,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179 287,40 |
|  |  | 790 |  | 0800000000 |  | 224 314,80 | 77322,50 | 77 322,50 | 22 173,20 | 22 173,20 | 22 173,20 | 22 173,20 | 22 173,20 | 489 825,80 |
|  |  | 807 |  | 0800000000 |  | 20 366,30 | 20 864,30 | 20 864,30 | 20 864,30 | 20 864,30 | 20 864,30 | 20 864,30 | 20 864,30 | 166 416,92 |
|  | краевой бюджет | Всего |  | 0800000000 |  | 1357398,99 | 1032090,36 | 1004299,96 | 215524,87 | 143 209,85 | 143 209,85 | 146 709,85 | 143 209,85 | 4185653,52 |
|  |  | 768 |  | 0800000000 |  | 525 119,49 | 245 237,44 | 218 036,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 988 393,36 |
|  |  | 775 |  | 0800000000 |  | 126 627,16 | 36 240,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162 867,21 |
|  |  | 790 |  | 0800000000 |  | 589 753,44 | 647 140,25 | 679 309,97 | 119 289,09 | 46 974,07 | 46 974,07 | 50 474,07 | 46 974,07 | 2 226 889,03 |
|  |  | 807 | х | 0800000000 | х | 115 898,82 | 103 472,62 | 106 953,57 | 96 235,78 | 96 235,78 | 96 235,78 | 96 235,78 | 96 235,78 | 807 503,92 |
|  | планируемый объем средств местных бюджетов (пре-дусматриваемый в муниципаль-ных программах на мероприятия, аналогичные мероприятиям государственной программы) на мероприятия, аналогичные мероприятиям государственной программы) |  |  |  |  | 1 934,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 934,17 |
|  | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | территориальные государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | иные внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 1 «Обращение с отходами в Приморском крае» | Всего, в том числе: | х | х | х | х | 733 455,28 | 283 534,84 | 218 036,43 | 12 318,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1247344,55 |
|  | федеральный бюджет (субсидии субвенции иные межбюджетные трансферты) | 790 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 768 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | краевой бюджет | 790 | х | х | х | 208 335,79 | 38 297,40 | 0,00 | 12 318,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 258 951,19 |
|  |  | 768 | х | х | х | 525 119,49 | 245 237,44 | 218 036,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 988 393,36 |
|  | планируемый объем средств местных бюджетов (пре-дусматриваемый в муниципаль-ных программах на мероприятия, аналогичные мероприятиям государственной программы) |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | территориальные государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | иные внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. Региональный проект «Чистая страна» | Всего, в том числе: | 790 |  | 081G100000 | 000 | 208 335,79 | 38 297,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 246 633,19 |
|  | федеральный бюджет (субсидии субвенции иные межбюджетные трансферты) | 790 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | краевой бюджет | 790 |  | 081G100000 | 000 | 208 335,79 | 38 297,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 246 633,19 |
|  | планируемый объем средств местных бюджетов (пре-дусматриваемый в муниципаль-ных программах на мероприятия, аналогичные мероприятиям государственной программы) |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | территориальные государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | иные внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1. Рекультивация нарушенных земель на земельном участке на территории свалки твердых коммунальных отходов городского округа Большой Камень | Всего, в том числе: | 790 | 0605 | 081G124900 | 000 | 23 696,49 | 5 635,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 331,59 |
|  | федеральный бюджет (субсидии субвенции иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | краевой бюджет | 790 | 0605 | 081G124900 | 244 | 23 696,49 | 5 635,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 331,59 |
|  | планируемый объем средств местных бюджетов (пре-дусматриваемый в муниципаль-ных программах на мероприятия, аналогичные мероприятиям государственной программы) |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | территориальные государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | иные внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2. Рекультивация нарушенных земель на земельном участке на территории свалки твердых коммунальных отходов Дальнереченского городского округа | Всего, в том числе: | 790 | 0605 | 081G124920 | 000 | 63 202,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 202,43 |
|  | федеральный бюджет (субсидии субвенции иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | краевой бюджет | 790 | 0605 | 081G124920 | 244 | 63 202,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 202,43 |
|  | планируемый объем средств местных бюджетов (пре-дусматриваемый в муниципаль-ных программах на мероприятия, аналогичные мероприятиям государственной программы) |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | территориальные государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | иные внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3. Рекультивация нарушенных земель на земельном участке на территории свалки твердых коммунальных отходов Артемовского городского округа | Всего, в том числе: | 790 | 0605 | 081G124930 | 000 | 121 436,87 | 32 662,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154 099,17 |
|  | федеральный бюджет (субсидии субвенции иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | краевой бюджет | 790 | 0605 | 081G124930 | 244 | 121 436,87 | 32 662,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154 099,17 |
|  | планируемый объем средств местных бюджетов (пре-дусматриваемый в муниципаль-ных программах на мероприятия, аналогичные мероприятиям государственной программы) |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | территориальные государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | иные внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. Комплекс процессных мероприятий «Обращение с отходами в Приморском крае» | Всего, в том числе: |  |  |  |  | 525 119,49 | 245 237,44 | 218 036,43 | 12 318,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1000711,36 |
|  | федеральный бюджет (субсидии субвенции иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | краевой бюджет | 790 | х | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 318,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 318,00 |
|  |  | 768 | х | х | х | 525 119,49 | 245 237,44 | 218 036,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 988 393,36 |
|  | планируемый объем средств местных бюджетов (пре-дусматриваемый в муниципаль-ных программах на мероприятия, аналогичные мероприятиям государственной программы) |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | территориальные государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | иные внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1. Корректировка территориальной схемы обращения с отходами в Приморском крае, в том числе с твердыми коммунальными отходами | Всего, в том числе: |  |  | 084012ХХХ0 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 300,00 |
|  | федеральный бюджет (субсидии субвенции иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | краевой бюджет | 790 | 0605 | 084012ХХХ0 | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 300,00 |
|  | планируемый объем средств местных бюджетов (пре-дусматриваемый в муниципаль-ных программах на мероприятия, аналогичные мероприятиям государственной программы) |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | территориальные государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | иные внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2. Определение нормативов накопления твердых коммунальных отходов в Приморском крае | Всего, в том числе: |  |  | 084012ХХХ0 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 018,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 018,00 |
|  | федеральный бюджет (субсидии субвенции иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | краевой бюджет | 790 | 0605 | 084012ХХХ0 | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 018,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 018,00 |
|  | планируемый объем средств местных бюджетов (пре-дусматриваемый в муниципаль-ных программах на мероприятия, аналогичные мероприятиям государственной программы) |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | территориальные государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | иные внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.3. Субсидии организациям в связи с оказанием услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Приморского края | Всего, в том числе: | 768 | 0502 | 0840161690 | 813 | 148 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148 000,00 |
|  | федеральный бюджет (субсидии субвенции иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | краевой бюджет | 768 | 0502 | 0840161690 | 813 | 148 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148 000,00 |
|  | планируемый объем средств местных бюджетов (пре-дусматриваемый в муниципаль-ных программах на мероприятия, аналогичные мероприятиям государственной программы) |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | территориальные государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | иные внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.4. Субсидии краевому государственному унитарному предприятию "Приморский экологический оператор" на компенсацию выпадающих доходов, возникающих в результате установления льготного тарифа на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами | Всего, в том числе: | 768 | 0502 | 0840161970 | 811 | 377 119,49 | 245 237,44 | 218 036,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 840 393,36 |
|  | федеральный бюджет (субсидии субвенции иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | краевой бюджет | 768 | 0502 | 0840161970 | 811 | 377 119,49 | 245 237,44 | 218 036,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 840 393,36 |
|  | планируемый объем средств местных бюджетов (пре-дусматриваемый в муниципаль-ных программах на мероприятия, аналогичные мероприятиям государственной программы) |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | территориальные государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | иные внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 2 «Развитие водохозяйственного комплекса Приморского края» | Всего, в том числе: |  |  |  |  | 809 584,84 | 727 102,01 | 705 008,02 | 87 019,87 | 27 019,87 | 27 019,87 | 27 019,87 | 27 019,87 | 2436794,22 |
|  | федеральный бюджет (субсидии субвенции иные межбюджетные трансферты) | Всего |  |  |  | 348 983,60 | 131 941,10 | 77 322,50 | 22 173,20 | 22 173,20 | 22 173,20 | 22 173,20 | 22 173,20 | 669 113,20 |
|  |  | 790 |  |  |  | 224 314,80 | 77 322,50 | 77 322,50 | 22 173,20 | 22 173,20 | 22 173,20 | 22 173,20 | 22 173,20 | 489 825,80 |
|  |  | 775 |  |  |  | 124 668,80 | 54 618,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179 287,40 |
|  | краевой бюджет | Всего |  |  |  | 458 667,07 | 595 160,91 | 627 685,52 | 64 846,67 | 4 846,67 | 4 846,67 | 4 846,67 | 4 846,67 | 1 765 746,85 |
|  |  | 790 |  |  |  | 332 039,91 | 558 920,86 | 627 685,52 | 64 846,67 | 4 846,67 | 4 846,67 | 4 846,67 | 4 846,67 | 1 602 879,64 |
|  |  | 775 |  |  |  | 126 627,16 | 36 240,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162 867,21 |
|  | планируемый объем средств местных бюджетов (пре-дусматриваемый в муниципаль-ных программах на мероприятия, аналогичные мероприятиям государственной программы) |  |  |  |  | 1 934,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 934,17 |
|  | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | территориальные государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | иные внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. Комплекс процессных мероприятий «Развитие водохозяйственного комплекса Приморского края» | Всего, в том числе: |  |  |  |  | 809 584,84 | 727 102,01 | 705 008,02 | 87 019,87 | 27 019,87 | 27 019,87 | 27 019,87 | 27 019,87 | 2436794,22 |
|  | федеральный бюджет (субсидии субвенции иные межбюджетные трансферты) | Всего |  | 0840200000 |  | 348 983,60 | 131 941,10 | 77 322,50 | 22 173,20 | 22 173,20 | 22 173,20 | 22 173,20 | 22 173,20 | 669 113,20 |
|  |  | 790 |  | 0840200000 |  | 224 314,80 | 77 322,50 | 77 322,50 | 22 173,20 | 22 173,20 | 22 173,20 | 22 173,20 | 22 173,20 | 489 825,80 |
|  |  | 775 |  | 0840200000 |  | 124 668,80 | 54 618,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179 287,40 |
|  | краевой бюджет | Всего |  | 0840200000 |  | 458 667,07 | 595 160,91 | 627 685,52 | 64 846,67 | 4 846,67 | 4 846,67 | 4 846,67 | 4 846,67 | 1 765 746,85 |
|  |  | 790 | х | 0840200000 |  | 332 039,91 | 558 920,86 | 627 685,52 | 64 846,67 | 4 846,67 | 4 846,67 | 4 846,67 | 4 846,67 | 1 602 879,64 |
|  |  | 775 | х | 0840200000 |  | 126 627,16 | 36 240,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162 867,21 |
|  | планируемый объем средств местных бюджетов (пре-дусматриваемый в муниципаль-ных программах на мероприятия, аналогичные мероприятиям государственной программы) |  |  |  |  | 1 934,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 934,17 |
|  | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | территориальные государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | иные внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1. Мероприятия по определению границ зон затопления и подтопления | Всего, в том числе: |  |  | 0840223220 | 000 | 32 525,08 | 2 928,00 | 2 928,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 381,08 |
|  | федеральный бюджет (субсидии субвенции иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | краевой бюджет | 790 | 0406 | 0840223220 | 244 | 32 525,08 | 2 928,00 | 2 928,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 381,08 |
|  | планируемый объем средств местных бюджетов (пре-дусматриваемый в муниципаль-ных программах на мероприятия, аналогичные мероприятиям государственной программы) |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | территориальные государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | иные внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2. Мероприятия в области использования и охраны водных объектов | Всего, в том числе: |  |  | 0840292130 | 000 | 113 066,39 | 551 146,19 | 619 910,85 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1404123,43 |
|  | федеральный бюджет (субсидии субвенции иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | краевой бюджет | 790 | 0406 | 0840292130 | 521, 522 | 112 568,81 | 551 146,19 | 619 910,85 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1403625,85 |
|  | планируемый объем средств местных бюджетов (пре-дусматриваемый в муниципаль-ных программах на мероприятия, аналогичные мероприятиям государственной программы) |  |  |  |  | 497,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 497,58 |
|  | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | территориальные государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | иные внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3. Реализация государственных программ субъектов Российской Федерации в области использования и охраны водных объектов (Защита от наводнений сел Рощино и Вострецово Красноармейского муниципального района в Приморском крае) | Всего, в том числе: |  |  | 08402R0651 | 000 | 71 679,14 | 34 834,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106 514,12 |
|  | федеральный бюджет (субсидии субвенции иные межбюджетные трансферты) | 775 | 0406 | 08402R0651 | 414 | 53 126,30 | 28 446,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81 573,10 |
|  | краевой бюджет | 775 | 0406 | 08402R0651 | 414 | 18 552,84 | 6 388,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 941,02 |
|  | планируемый объем средств местных бюджетов (пре-дусматриваемый в муниципаль-ных программах на мероприятия, аналогичные мероприятиям государственной программы) |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | территориальные государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | иные внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.4. Реализация государственных программ субъектов Российской Федерации в области использования и охраны водных объектов (Защита от наводнений Лесозаводского городского округа) | Всего, в том числе: |  |  | 08402R0652 | 000 | 94 168,96 | 34 746,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128 915,02 |
|  | федеральный бюджет (субсидии субвенции иные межбюджетные трансферты) | 775 | 0406 | 08402R0652 | 414 | 71 542,50 | 26 171,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97 714,30 |
|  | краевой бюджет | 775 | 0406 | 08402R0652 | 414 | 22 626,46 | 8 574,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 200,72 |
|  | планируемый объем средств местных бюджетов (пре-дусматриваемый в муниципаль-ных программах на мероприятия, аналогичные мероприятиям государственной программы) |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | территориальные государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | иные внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.5. Реализация государственных программ субъектов Российской Федерации в области использования и охраны водных объектов (Строительство защитной дамбы кп Горные Ключи польдер № 2) | Всего, в том числе: |  |  | 08402R0653 |  | 118 753,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118 753,44 |
|  | федеральный бюджет (субсидии субвенции иные межбюджетные трансферты) | 790 | 0406 | 08402R0653 | 522 | 96 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96 800,00 |
|  | краевой бюджет | 790 | 0406 | 08402R0653 | 522 | 21 826,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21826,73 |
|  | планируемый объем средств местных бюджетов (пре-дусматриваемый в муниципаль-ных программах на мероприятия, аналогичные мероприятиям государственной программы) |  |  |  |  | 126,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126,71 |
|  | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | территориальные государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | иные внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.6. Реализация государственных программ субъектов Российской Федерации в области использования и охраны водных объектов (Инженерная защита от затопления микрорайона «Семь ветров» в районе ул. Раздольная в г. Уссурийске) | Всего, в том числе: |  |  |  |  | 242341,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 242 341,37 |
|  | федеральный бюджет (субсидии субвенции иные межбюджетные трансферты) | 790 | 0406 | 08402R0654 | 522 | 78 633,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78 633,30 |
|  | краевой бюджет | 790 | 0406 | 08402R0654 | 522 | 162 398,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162 398,19 |
|  | планируемый объем средств местных бюджетов (пре-дусматриваемый в муниципаль-ных программах на мероприятия, аналогичные мероприятиям государственной программы) |  |  |  |  | 1 309,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 309,88 |
|  | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | территориальные государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | иные внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.7 Осуществление капитальных вложений в объекты государственной собственности Приморского края в сфере жилищно-коммунального хозяйства, пожарной безопасности, охраны окружающей среды, ветеринарии | Всего, в том числе: | 775 |  | 0840243680 | 000 | 85 447,86 | 21 277,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106 725,47 |
|  | федеральный бюджет (субсидии субвенции иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | краевой бюджет | 775 | 0406 | 0840243680 | 414 | 85 447,86 | 21 277,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106 725,47 |
|  | планируемый объем средств местных бюджетов (пре-дусматриваемый в муниципаль-ных программах на мероприятия, аналогичные мероприятиям государственной программы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.8. Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений | Всего, в том числе: | 790 | 0406 | 0840251280 | 000 | 48 881,50 | 77 322,50 | 77 322,50 | 22 173,20 | 22 173,20 | 22 173,20 | 22 173,20 | 22 173,20 | 314 392,50 |
|  | федеральный бюджет (субсидии субвенции иные межбюджетные трансферты) | 790 | 0406 | 0840251280 | 244 | 48 881,50 | 77 322,50 | 77 322,50 | 22 173,20 | 22 173,20 | 22 173,20 | 22 173,20 | 22 173,20 | 314 392,50 |
|  | краевой бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | планируемый объем средств местных бюджетов (пре-дусматриваемый в муниципаль-ных программах на мероприятия, аналогичные мероприятиям государственной программы) |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | территориальные государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | иные внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.9. Организация и осуществление государственного мониторинга водных объектов на территории Приморского края | Всего, в том числе: | 790 |  | 0840220990 | 000 | 2 721,10 | 4 846,67 | 4 846,67 | 4 846,67 | 4 846,67 | 4 846,67 | 4 846,67 | 4 846,67 | 36 647,79 |
|  | федеральный бюджет (субсидии субвенции иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | краевой бюджет | 790 | 0605 | 0840220990 | 244 | 2 721,10 | 4 846,67 | 4 846,67 | 4 846,67 | 4 846,67 | 4 846,67 | 4 846,67 | 4 846,67 | 36 647,79 |
|  | планируемый объем средств местных бюджетов (пре-дусматриваемый в муниципаль-ных программах на мероприятия, аналогичные мероприятиям государственной программы) |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | территориальные государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | иные внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 3 «Биологическое разнообразие Приморского края» | Всего, в том числе: |  |  |  |  | 138 040,12 | 124 586,93 | 128 067,87 | 117 100,09 | 117 100,09 | 117 100,09 | 117 100,09 | 117 100,09 | 976 195,37 |
|  | федеральный бюджет (субсидии субвенции иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |  | 20 366,30 | 20 864,30 | 20 864,30 | 20 864,30 | 20 864,30 | 20 864,30 | 20 864,30 | 20 864,30 | 166 416,40 |
|  | краевой бюджет |  |  |  |  | 117 673,82 | 103 722,63 | 107 203,57 | 96 235,79 | 96 235,79 | 96 235,79 | 96 235,79 | 96 235,79 | 809 778,97 |
|  |  | 790 |  |  |  | 1 775,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 275,00 |
|  |  | 807 |  |  |  | 115 898,82 | 103 472,63 | 106 953,57 | 96 235,79 | 96 235,79 | 96 235,79 | 96 235,79 | 96 235,79 | 807 503,97 |
|  | планируемый объем средств местных бюджетов (пре-дусматриваемый в муниципаль-ных программах на мероприятия, аналогичные мероприятиям государственной программы) |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | территориальные государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | иные внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1. Ведомственный проект «Сохранение биоразнообразия в Приморском крае» | Всего, в том числе: | 807 |  | 0837Э00000 | 000 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500,00 |
|  | федеральный бюджет (субсидии субвенции иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | краевой бюджет | 807 |  | 0837Э00000 | 000 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500,00 |
|  | планируемый объем средств местных бюджетов (пре-дусматриваемый в муниципаль-ных программах на мероприятия, аналогичные мероприятиям государственной программы) |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | территориальные государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | иные внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.1. Создание электронного макета Красной книги Приморского края | Всего, в том числе: | 807 | 0605 | 0837Э25050 | 000 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500,00 |
|  | федеральный бюджет (субсидии субвенции иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | краевой бюджет | 807 | 0605 | 0837Э25050 | 244 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500,00 |
|  | планируемый объем средств местных бюджетов (пре-дусматриваемый в муниципаль-ных программах на мероприятия, аналогичные мероприятиям государственной программы) |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | территориальные государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | иные внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2. Комплекс процессных мероприятий «Мероприятия в области охраны и функционирования особо охраняемых Террит741орий краевого значения, ведения Красной книги» | Всего, в том числе: |  |  | 0840300000 | 000 | 75 063,44 | 70 162,39 | 72 511,07 | 65 212,06 | 65 212,06 | 65 212,06 | 65 212,06 | 65 212,06 | 543 797,25 |
|  | федеральный бюджет (субсидии субвенции иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | краевой бюджет | 790 |  | 0840300000 | 000 | 1 775,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 275,00 |
|  |  | 807 |  | 0840300000 | 000 | 73 288,44 | 69 912,39 | 72 261,07 | 65 212,07 | 65 212,07 | 65 212,07 | 65 212,07 | 65 212,07 | 541 522,25 |
|  | планируемый объем средств местных бюджетов (пре-дусматриваемый в муниципаль-ных программах на мероприятия, аналогичные мероприятиям государственной программы) |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | территориальные государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | иные внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.1. Организация работ по обозначению на местности специальными информационными знаками границ памятников природы регионального значения | Всего, в том числе: | 790 | 0605 | 0840323940 | 244 | 1 775,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 275,00 |
|  | федеральный бюджет (субсидии субвенции иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | краевой бюджет | 790 | 0605 | 0840323940 | 244 | 1 775,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 275,00 |
|  | планируемый объем средств местных бюджетов (пре-дусматриваемый в муниципаль-ных программах на мероприятия, аналогичные мероприятиям государственной программы) |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | территориальные государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | иные внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.2. Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти Приморского края | Всего, в том числе: | 807 | 0605 | 0840310030 | 000 | 10 155,16 | 9 830,93 | 10 194,25 | 10 603,63 | 10 603,63 | 10 603,63 | 10 603,63 | 10 603,63 | 83 198,48 |
|  | федеральный бюджет (субсидии субвенции иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | краевой бюджет | 807 | 0605 | 0840310030 | 000 | 10 155,15 | 9 830,93 | 10 194,25 | 10603,63 | 10603,63 | 10603,63 | 10603,63 | 10603,63 | 83198,48 |
|  |  | 807 | 0605 | 0840310030 | 121 | 6637,13 | 6976,29 | 7255,34 | 7569,76 | 7569,76 | 7569,76 | 7569,76 | 7569,76 | 58717,56 |
|  |  | 807 | 0605 | 0840310030 | 122 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 256,00 |
|  |  | 807 | 0605 | 0840310030 | 129 | 2004,41 | 2106,84 | 2191,11 | 2286,07 | 2286,07 | 2286,07 | 2286,07 | 2286,07 | 17732,71 |
|  |  | 807 | 0605 | 0840310030 | 244 | 1427,92 | 661,90 | 661,90 | 661,90 | 661,90 | 661,90 | 661,90 | 661,90 | 6061,22 |
|  |  | 807 | 0605 | 0840310030 | 852 | 53,19 | 53,40 | 53,40 | 53,40 | 53,40 | 53,40 | 53,40 | 53,40 | 426,99 |
|  |  | 807 | 0605 | 0840310030 | 853 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 4,00 |
|  | планируемый объем средств местных бюджетов (пре-дусматриваемый в муниципаль-ных программах на мероприятия, аналогичные мероприятиям государственной программы) |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | территориальные государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | иные внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.3. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) краевых государственных учреждений | Всего, в том числе: | 807 | 0603 | 0840470590 | 611 | 63 133,28 | 60 081,46 | 62 066,82 | 54 608,44 | 54 608,44 | 54 608,44 | 54 608,44 | 54 608,44 | 458 323,76 |
|  | федеральный бюджет (субсидии субвенции иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | краевой бюджет | 807 | 0603 | 0840470590 | 611 | 63 133,28 | 60 081,46 | 62 066,82 | 54 608,44 | 54 608,44 | 54 608,44 | 54 608,44 | 54 608,44 | 458 323,76 |
|  | планируемый объем средств местных бюджетов (пре-дусматриваемый в муниципаль-ных программах на мероприятия, аналогичные мероприятиям государственной программы) |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | территориальные государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | иные внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3. Комплекс процессных мероприятий «Мероприятия в области охраны и использования объектов животного мира, сохранения и использования охотничьих ресурсов» | Всего, в том числе: | 807 |  | 0840400000 | 000 | 37 602,63 | 33 026,54 | 34 137,45 | 30 431,87 | 30 431,87 | 30 431,87 | 30 431,87 | 30 431,87 | 256 925,97 |
|  | федеральный бюджет (субсидии субвенции иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | краевой бюджет | 807 |  | 0840400000 | 000 | 37 602,63 | 33 026,54 | 34 137,45 | 30 431,87 | 30 431,87 | 30 431,87 | 30 431,87 | 30 431,87 | 256 925,97 |
|  | планируемый объем средств местных бюджетов (пре-дусматриваемый в муниципаль-ных программах на мероприятия, аналогичные мероприятиям государственной программы) |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | территориальные государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | иные внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) краевых государственных учреждений | Всего, в том числе: | 807 | 0603 | 0840470590 | 611 | 37 602,63 | 33 026,54 | 34 137,45 | 30 431,87 | 30 431,87 | 30 431,87 | 30 431,87 | 30 431,87 | 256 925,97 |
|  | федеральный бюджет (субсидии субвенции иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | краевой бюджет | 807 | 0603 | 0840470590 | 611 | 37 602,63 | 33 026,54 | 34 137,45 | 30 431,87 | 30 431,87 | 30 431,87 | 30 431,87 | 30 431,87 | 256 925,97 |
|  | планируемый объем средств местных бюджетов (пре-дусматриваемый в муниципаль-ных программах на мероприятия, аналогичные мероприятиям государственной программы) |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | территориальные государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | иные внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4. Комплекс процессных мероприятий «Мероприятия по осуществлению переданных Российской Федерацией полномочий в области охраны и использования объектов животного мира, сохранения и использования охотничьих ресурсов» | Всего, в том числе: | 807 |  | 0840500000 | 000 | 20 874,05 | 21 398,00 | 21 419,35 | 21 456,15 | 21 456,15 | 21 456,15 | 21 456,15 | 21 456,15 | 170 972,15 |
|  | федеральный бюджет (субсидии субвенции иные межбюджетные трансферты) | 807 |  | 0840500000 | 000 | 20 366,30 | 20 864,30 | 20 864,30 | 20 864,30 | 20 864,30 | 20 864,30 | 20 864,30 | 20 864,30 | 166 416,40 |
|  | краевой бюджет | 807 |  | 0840500000 | 000 | 507,75 | 533,70 | 555,05 | 591,85 | 591,85 | 591,85 | 591,85 | 591,85 | 4 555,75 |
|  | планируемый объем средств местных бюджетов (пре-дусматриваемый в муниципаль-ных программах на мероприятия, аналогичные мероприятиям государственной программы) |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | территориальные государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | иные внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.1. Осуществление полномочий Российской Федерации в области охраны и использования объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов) | Всего, в том числе: | 807 | 0603 | 0840559200 | 000 | 194,30 | 194,30 | 194,30 | 194,30 | 194,30 | 194,30 | 194,30 | 194,30 | 1 554,40 |
|  | федеральный бюджет (субсидии субвенции иные межбюджетные трансферты) | 807 | 0603 | 0840559200 | 244 | 194,30 | 194,30 | 194,30 | 194,30 | 194,30 | 194,30 | 194,30 | 194,30 | 1 554,40 |
|  | краевой бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | планируемый объем средств местных бюджетов (пре-дусматриваемый в муниципаль-ных программах на мероприятия, аналогичные мероприятиям государственной программы) |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | территориальные государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | иные внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.2. Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области охраны и использования охотничьих ресурсов | Всего, в том числе: | 807 | 0603 | 0840559700 | 000 | 20 172,00 | 20 670,00 | 20 670,00 | 20 670,00 | 20 670,00 | 20 670,00 | 20 670,00 | 20 670,00 | 164 862,00 |
|  | федеральный бюджет (субсидии субвенции иные межбюджетные трансферты) | 807 | 0603 | 0840559700 | 000 | 20 172,00 | 20 670,00 | 20 670,00 | 20 670,00 | 20 670,00 | 20 670,00 | 20 670,00 | 20 670,00 | 164 862,00 |
|  |  | 807 | 0603 | 0840559700 | 121 | 14 542,30 | 15 123,99 | 15 123,99 | 15 123,99 | 15 123,99 | 15 123,99 | 15 123,99 | 15 123,99 | 120 410,23 |
|  |  | 807 | 0603 | 0840559700 | 122 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 640,00 |
|  |  | 807 | 0603 | 0840559700 | 129 | 4 391,77 | 4 567,44 | 4 567,44 | 4 567,44 | 4 567,44 | 4 567,44 | 4 567,44 | 4 567,44 | 36 363,85 |
|  |  | 807 | 0603 | 0840559700 | 244 | 1 041,58 | 782,22 | 782,22 | 782,22 | 782,22 | 782,22 | 782,22 | 782,22 | 6 517,12 |
|  |  | 807 | 0603 | 0840559700 | 852 | 115,85 | 115,85 | 115,85 | 115,85 | 115,85 | 115,85 | 115,85 | 115,85 | 926,80 |
|  |  | 807 | 0603 | 0840559700 | 853 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 4,00 |
|  | краевой бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | планируемый объем средств местных бюджетов (пре-дусматриваемый в муниципаль-ных программах на мероприятия, аналогичные мероприятиям государственной программы) |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | территориальные государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | иные внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.3. Обеспечение равных условий оплаты труда, установленных нормативными правовыми актами Приморского края, государственным гражданским служащим Приморского края, выполняющим функции по осуществлению переданных полномочий Российской Федерации, за счет средств краевого бюджета | Всего, в том числе: | 807 | 0605 | 0840510130 | 000 | 507,75 | 533,70 | 555,05 | 591,85 | 591,85 | 591,85 | 591,85 | 591,85 | 4 555,75 |
|  | федеральный бюджет (субсидии субвенции иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | краевой бюджет | 807 | 0603 | 0840510130 | 000 | 507,75 | 533,70 | 555,05 | 591,85 | 591,85 | 591,85 | 591,85 | 591,85 | 4 555,75 |
|  |  | 807 | 0603 | 0840510130 | 121 | 389,98 | 409,91 | 426,30 | 454,57 | 454,57 | 454,57 | 454,57 | 454,57 | 3 499,04 |
|  |  | 807 | 0603 | 0840510130 | 129 | 117,77 | 123,79 | 128,75 | 137,28 | 137,28 | 137,28 | 137,28 | 137,28 | 1 056,71 |
|  | планируемый объем средств местных бюджетов (пре-дусматриваемый в муниципаль-ных программах на мероприятия, аналогичные мероприятиям государственной программы) |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | территориальные государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | иные внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации государственной программы» | Всего, в том числе: | 790 |  |  |  | 47 602,83 | 49 671,99 | 51 374,45 | 42 124,42 | 42 127,40 | 42 127,40 | 42 127,40 | 42 127,40 | 359 283,29 |
|  | федеральный бюджет (субсидии субвенции иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | краевой бюджет | 790 |  |  |  | 47 602,83 | 49 671,99 | 51 374,45 | 42 124,42 | 42 127,40 | 42 127,40 | 42 127,40 | 42 127,40 | 359 283,29 |
|  | планируемый объем средств местных бюджетов (пре-дусматриваемый в муниципаль-ных программах на мероприятия, аналогичные мероприятиям государственной программы) |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | территориальные государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | иные внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации государственных функций и обеспечение государственного управления в сфере реализации государственной программы» | Всего, в том числе: | 790 |  | 0840600000 | 000 | 47 602,83 | 49 671,99 | 51 374,45 | 42 124,42 | 42 127,40 | 42 127,40 | 42 127,40 | 42 127,40 | 359 283,29 |
|  | федеральный бюджет (субсидии субвенции иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | краевой бюджет | 790 |  | 0840600000 | 000 | 47 602,83 | 49 671,99 | 51 374,45 | 42 124,42 | 42 127,40 | 42 127,40 | 42 127,40 | 42 127,40 | 359 283,29 |
|  | планируемый объем средств местных бюджетов (пре-дусматриваемый в муниципаль-ных программах на мероприятия, аналогичные мероприятиям государственной программы) |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | территориальные государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | иные внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1. Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти Приморского края | Всего, в том числе: | 790 | 0412 | 0840610030 | 000 | 41 762,35 | 43 831,51 | 45 533,97 | 35 783,20 | 35 786,18 | 35 786,18 | 35 786,18 | 35 786,18 | 310 055,75 |
|  | федеральный бюджет (субсидии субвенции иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | краевой бюджет | 790 | 0412 | 0840610030 | 000 | 41 762,35 | 43 831,51 | 45 533,97 | 35 783,20 | 35 786,18 | 35 786,18 | 35 786,18 | 35 786,18 | 310 055,75 |
|  |  | 790 | 0412 | 0840610030 | 121 | 31 100,08 | 32 689,29 | 33 996,86 | 26 510,08 | 26 510,08 | 26 510,08 | 26 510,08 | 26 510,08 | 230 336,63 |
|  |  | 790 | 0412 | 0840610030 | 122 | 223,98 | 223,98 | 223,98 | 325,48 | 328,46 | 328,46 | 328,46 | 328,46 | 2 311,26 |
|  |  | 790 | 0412 | 0840610030 | 129 | 9 392,22 | 9 872,17 | 10 267,05 | 8 006,05 | 8 006,05 | 8 006,05 | 8 006,05 | 8 006,05 | 69 561,69 |
|  |  | 790 | 0412 | 0840610030 | 244 | 1 045,87 | 1 045,87 | 1 045,87 | 941,59 | 941,59 | 941,59 | 941,59 | 941,59 | 7 845,56 |
|  |  | 790 | 0412 | 0840610030 | 321 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,30 |
|  |  | 790 | 0412 | 0840610030 | 853 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,30 |
|  | планируемый объем средств местных бюджетов (пре-дусматриваемый в муниципаль-ных программах на мероприятия, аналогичные мероприятиям государственной программы) |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | территориальные государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | иные внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.2. Мероприятия по предоставлению права пользования участками недр местного значения | Всего, в том числе: | 790 | 0605 | 0840622240 | 244 | 235,60 | 235,60 | 235,60 | 235,60 | 235,60 | 235,60 | 235,60 | 235,60 | 1 884,80 |
|  | федеральный бюджет (субсидии субвенции иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | краевой бюджет | 790 | 0605 | 0840622240 | 244 | 235,60 | 235,60 | 235,60 | 235,60 | 235,60 | 235,60 | 235,60 | 235,60 | 1 884,80 |
|  | планируемый объем средств местных бюджетов (пре-дусматриваемый в муниципаль-ных программах на мероприятия, аналогичные мероприятиям государственной программы) |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | территориальные государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | иные внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.3. Мероприятия по подготовке и проведению государственной экологической экспертизы объектов регионального уровня | Всего, в том числе: | 790 | 0605 | 0840622250 | 244 | 124,56 | 124,56 | 124,56 | 625,30 | 625,30 | 625,30 | 625,30 | 625,30 | 3 500,18 |
|  | федеральный бюджет (субсидии субвенции иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | краевой бюджет | 790 | 0605 | 0840622250 | 244 | 124,56 | 124,56 | 124,56 | 625,30 | 625,30 | 625,30 | 625,30 | 625,30 | 3500,18 |
|  | планируемый объем средств местных бюджетов (пре-дусматриваемый в муниципаль-ных программах на мероприятия, аналогичные мероприятиям государственной программы) |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | территориальные государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | иные внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.4. Проведение лабораторно-аналитических исследований при осуществлении государственного экологического надзора | Всего, в том числе: | 790 | 0605 | 0840623240 | 244 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 3 200,00 |
|  | федеральный бюджет (субсидии субвенции иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | краевой бюджет | 790 | 0605 | 0840623240 | 244 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 3 200,00 |
|  | планируемый объем средств местных бюджетов (пре-дусматриваемый в муниципаль-ных программах на мероприятия, аналогичные мероприятиям государственной программы) |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | территориальные государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | иные внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.5. Управление и распоряжение имуществом, находящимся в собственности и ведении Приморского края | Всего, в том числе: | 790 | 0412 | 0840620780 | 000 | 5 080,32 | 5 080,32 | 5 080,32 | 5 080,32 | 5 080,32 | 5 080,32 | 5 080,32 | 5 080,32 | 40 642,56 |
|  | федеральный бюджет (субсидии субвенции иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | краевой бюджет | 790 | 0412 | 0840620780 | 851 | 5 080,32 | 5 080,32 | 5 080,32 | 5 080,32 | 5 080,32 | 5 080,32 | 5 080,32 | 5 080,32 | 40 642,56 |
|  | планируемый объем средств местных бюджетов (пре-дусматриваемый в муниципаль-ных программах на мероприятия, аналогичные мероприятиям государственной программы) |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | территориальные государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | иные внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 5 «Повышение уровня экологической культуры населения Приморского края» | Всего, в том числе: | 790 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3500,00 | 0,00 | 3500,00 |
|  | федеральный бюджет (субсидии субвенции иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | краевой бюджет | 790 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 |
|  | планируемый объем средств местных бюджетов (пре-дусматриваемый в муниципаль-ных программах на мероприятия, аналогичные мероприятиям государственной программы) |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | территориальные государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | иные внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1. Комплекс процессных мероприятий «Повышение экологического рейтинга Приморского края» | Всего, в том числе: | 790 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3500,00 | 0,00 | 3500,00 |
|  | федеральный бюджет (субсидии субвенции иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | краевой бюджет | 790 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 |
|  | планируемый объем средств местных бюджетов (пре-дусматриваемый в муниципаль-ных программах на мероприятия, аналогичные мероприятиям государственной программы) |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | территориальные государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | иные внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1. Проведение международного экологического форума «Природа без границ» | Всего, в том числе: | 790 | 0412 | 08406ХХХХ0 | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3500,00 | 0,00 | 3500,00 |
|  | федеральный бюджет (субсидии субвенции иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | краевой бюджет | 790 | 0412 | 08406ХХХХ0 | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 |
|  | планируемый объем средств местных бюджетов (пре-дусматриваемый в муниципаль-ных программах на мероприятия, аналогичные мероприятиям государственной программы) |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | территориальные государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | иные внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

- Информация о социальных, финансовых, стимулирующих налоговых льготах, предусмотренных в рамках реализации государственной программы Приморского края

«Охрана окружающей среды Приморского края»

| Норма-тивный право-вой акт, уста-навли-вающий налого-вую льготу | Краткое наиме-нование нало-говой льготы | Критерии целесообразности налоговой льготы |  |  |  | Наиме-нование меро-приятий государст-венной програм-мы | Цель налого-вой льготы | Целевой показатель государст-венной программы, назначение (достижение) которого оказывает влияние налоговая льгота | Результа-тивность налоговой льготы (какое влияние оказала налоговая льгота на достижение целевого показателя государст-венной программы) | Бюджетный эффект налоговой льготы (сумма дополнительных налоговых поступлений в консоли-дированный бюджет Приморского края от налогопла-тельщиков, пользующихся налоговой льготой) | Код ведомст-венной класси-фикации ответст-венного исполни-теля (соиспол-нителя) государст-венной программы | Налоговая льгота по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | цели и задачи государст-венной программы, которым соответст-вует налоговая льгота | расходы на админист-рирование налоговой льготы (не более 10% от объема налоговой льготы) | востре-бованность налоговой льготы (количество налого-платель-щиков, которым предостав-лена льгота) | положи-тельные внешние эффекты |  |  |  |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  | Социальные, финансовые, стимулирующие налоговые льготы, соответствующие целям государственной программы, не предусмотрены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Норма-тивный право-вой акт, уста-навли-вающий налого-вую льготу | Краткое наиме-нование нало-говой льготы | Критерии целесообразности налоговой льготы |  |  |  | Наиме-нование меро-приятий государст-венной програм-мы | Цель налого-вой льготы | Целевой показатель государст-венной программы, назначение (достижение) которого оказывает влияние налоговая льгота | Результа-тивность налоговой льготы (какое влияние оказала налоговая льгота на достижение целевого показателя государст-венной программы) | Бюджетный эффект налоговой льготы (сумма дополнительных налоговых поступлений в консоли-дированный бюджет Приморского края от налогопла-тельщиков, пользующихся налоговой льготой) | Код ведомст-венной класси-фикации ответст-венного исполни-теля (соиспол-нителя) государст-венной программы | Налоговая льгота по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | цели и задачи государст-венной программы, которым соответст-вует налоговая льгота | расходы на администри-рование налоговой льготы (не более 10% от объема налоговой льготы) | востре-бованность налоговой льготы (количество налого-платель-щиков, которым предостав-лена льгота) | положи-тельные внешние эффекты |  |  |  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  | Социальные, финансовые, стимулирующие налоговые льготы, соответствующие целям государственной программы, не предусмотрены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Норма-тивный право-вой акт, уста-навли-вающий налого-вую льготу | Краткое наиме-нование нало-говой льготы | Критерии целесообразности налоговой льготы |  |  |  | Наиме-нование меро-приятий государст-венной програм-мы | Цель налого-вой льготы | Целевой показатель государст-венной программы, назначение (достижение) которого оказывает влияние налоговая льгота | Результа-тивность налоговой льготы (какое влияние оказала налоговая льгота на достижение целевого показателя государст-венной программы) | Бюджетный эффект налоговой льготы (сумма дополнительных налоговых поступлений в консоли-дированный бюджет Приморского края от налогопла-тельщиков, пользующихся налоговой льготой) | Код ведомст-венной класси-фикации ответст-венного исполни-теля (соиспол-нителя) государст-венной программы | Налоговая льгота по годам |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | цели и задачи государст-венной программы, которым соответст-вует налоговая льгота | расходы на администри-рование налоговой льготы (не более 10% от объема налоговой льготы) | востре-бованность налоговой льготы (количество налого-платель-щиков, которым предостав-лена льгота) | положи-тельные внешние эффекты |  |  |  |  |  |  | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | Социальные, финансовые, стимулирующие налоговые льготы, соответствующие целям государственной программы, не предусмотрены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |