ПРОЕКТ

- ПАСПОРТ

государственной программы Приморского края

«Развитие транспортного комплекса

Приморского края»

- Основные положения

| Куратор государственной программы Приморского края | Прокопчук Валерий Иосифович - заместитель Председателя Правительства Приморского края |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель государственной программы | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края |
| Соисполнители государственной программы | - |
| Период реализации государственной программы | Этап I: 2020-2022 г. Этап II: 2023-2030 г. |
| Цели государственной программы | - Обеспечение доли дорожной сети в городских агломерациях, соответствующей нормативным требованиям, на уровне не менее 86,15%; - Доведение доли автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям, до 51,92%; - Повышение пространственной связанности и транспортной доступности территорий Приморского края; - Повышение транспортной доступности для граждан социально-экономических, туристических и культурных центров Приморского края; - Повышение доступности транспортных услуг для жителей удаленных и труднодоступных территорий Приморского края |
| Подпрограммы | подпрограмма «Развитие дорожной отрасли в Приморском крае» подпрограмма «Развитие транспортного комплекса в Приморском крае» подпрограмма «Управление в сфере реализации развития транспортного комплекса и дорожной отрасли в Приморском крае» |
| Объем средств краевого бюджета на финансирование государственной программы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, иных внебюджетных источников, бюджетов муниципальных образований Приморского края в случае участия Приморского края в реализации муниципальных программ, аналогичных мероприятиям государственной программы Приморского края | общий объем финансирования государственной программы за счет средств краевого бюджета – 78 351 331,21 тыс. руб. прогнозная оценка средств, привлекаемых на реализацию целей государственной программы, составляет: средств федерального бюджета: 4 058 076,70 тыс. рублей; средств бюджетов муниципальных образований: 240 000,00 тыс. рублей; средств государственных внебюджетных фондов РФ: - 0,00 рублей; средств территориальных государственных внебюджетных фондов: - 0,00 рублей; средств из иных внебюджетных источников: - 0,00 рублей. |
| Влияние государственной программы на достижение национальных целей развития Российской Федерации/Влияние на достижение приоритетов в сфере обеспечения национальной безопасности Российской Федерации | 1. Комфортная и безопасная среда для жизни/ Показатель «Обеспечение доли дорожной сети в крупнейших городских агломерациях, соответствующей нормативным требованиям, на уровне не менее 85 процентов» |

- Показатели государственной программы Приморского края

«Развитие транспортного комплекса Приморского края»

| № п/п | Наименование показателя | Единица измере-ния (по ОКЕИ) | Значения показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Базовое значение | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |  |  |  |  | 2028 |  |  | 2029 | 2030 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |  |  | 10 |  |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Обеспечение доли дорожной сети в городских агломерациях, соответствующей нормативным требованиям, на уровне не менее 86,15% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля дорожной сети городской агломерации, находящаяся в нормативном состоянии | % | 77,19 | 81,18 | 86,15 | 86,15 | 86,15 | 86,15 |  |  |  |  | 86,15 |  |  | 86,15 | 86,15 | Региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть (Приморский край) | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края | Обеспечение доли дорожной сети в городских агломерациях, соответствующей нормативным требованиям, на уровне не менее 85 процентов |
| Доведение доли автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям, до 51,92% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям | % | 49,78 | 50,89 | 51,92 | 51,92 | 51,92 | 51,92 |  |  |  |  | 51,92 |  |  | 51,92 | 51,92 | Региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть (Приморский край)» | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края |  |
| 3. | Осуществлено строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального или межмуниципального, местного значения (накопленным итогом) | км | 0,0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |  |  |  |  | 2,5 |  |  | 2,5 | 2,5 | Региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть (Приморский край)» | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края |  |
| 4. | Протяженность приведенных в нормативное состояние искусственных сооружений на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения (накопленным итогом) | тысяча погонных метров | 0,1579 | 0,8128 | 1,2904 | 1,2904 | 1,2904 | 1,2904 |  |  |  |  | 1,2904 |  |  | 1,2904 | 1,2904 | Региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть (Приморский край)» | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края |  |
| 5. | Протяженность сети автомобильных дорог регионального или межмуниципального и местного значения на территории субъекта Российской Федерации, в том числе: | км | 16565,708 | 16569,629 | 16572,688 | 16589,698 | 16591,698 | 16593,698 |  |  |  |  | 16593,698 |  |  | 16593,698 | 16593,698 | - | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края |  |
| 5.1. | Сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения | км | 6798,308 | 6800,226 | 6801,288 | 6816,298 | 6816,298 | 6816,298 |  |  |  |  | 6816,298 |  |  | 6816,298 | 6816,298 | - | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края |  |
| 5.2. | Сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 9767,4 | 9769,4 | 9771,4 | 9773,4 | 9775,4 | 9777,4 |  |  |  |  | 9777,4 |  |  | 9777,4 | 9777,4 | - | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края |  |
| 6. | Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения, в том числе: | км | 39,018 | 18,418 | 3,062 | 17,01 | 2 | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 2 | - | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края |  |
| 6.1. | Автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения | км | 39,018 | 16,418 | 1,062 | 15,01 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 0 | - | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края |  |
| 6.2. | Автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 2 | - | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края |  |
| 7. | - Прирост протяженности сети автомобильных дорог регионального или межмуниципального и местного значения на территории субъекта Российской Федерации, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате строительства новых автомобильных дорог, в том числе: | км | 31,018 | 3,918 | 3,062 | 17,01 | 2 | 2 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 2 | Правила распределения иных межбюджетных трансферов (Постановление Правительства Российской Федерации от 20.12.2017 № 1596) | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края |  |
| 7.1. | - Сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения | км | 28,018 | 1,918 | 1,062 | 15,01 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края |  |
| 7.2. | - Сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 2 | - | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края |  |
| 8. | - Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения на территории субъекта Российской Федерации, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог, в том числе: | км | 8 | 14,5 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 0 | Правила распределения иных межбюджетных трансферов (Постановление Правительства Российской Федерации от 20.12.2017 № 1596) | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края |  |
| 8.1. | - Сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения | км | 8 | 14,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 0 | - | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края |  |
| 8.2. | - Сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | - | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края |  |
| 9. | - Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года, в том числе: | км | 9641,708 | 9645,626 | 9648,688 | 9665,698 | 9667,698 | 9669,698 |  |  |  |  | 9669,698 |  | 9669,698 |  | 9669,698 | - | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края |  |
| 9.1. | - Автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения | км | 3337,508 | 3339,426 | 3340,488 | 3355,498 | 3355,498 | 3355,498 |  |  |  |  | 3355,498 | 3355,498 |  |  | 3355,498 | - | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края |  |
| 9.2. | - Автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 6304,2 | 6306,2 | 6308,2 | 6310,2 | 6312,2 | 6314,2 |  |  |  | 6314,2 |  | 6314,2 |  |  | 6314,2 | - | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края |  |
| 10. | - Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения | % | 50,91 | 50,89 | 50,88 | 50,77 | 50,77 | 50,77 |  |  |  | 50,77 |  | 50,77 |  |  | 50,77 | - | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края |  |
| 11. | - Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, а также местного значения на территории субъекта Российской Федерации, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог | км | 192,2 | 147,2 | 125 | 123 | 124 | 124 |  |  |  | 124 |  | 124 |  |  | 124 | Правила распределения иных межбюджетных трансферов (Постановление Правительства Российской Федерации от 24.12.2021 № 2436) | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края |  |
| 11.1. | - Автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения | км | 118,2 | 74,5 | 50 | 25 | 25 | 25 |  |  | 25 |  |  | 25 |  |  | 25 | - | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края |  |
| 11.2. | - Автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 74 | 72,7 | 75 | 98 | 99 | 99 |  |  | 99 |  |  | 99 |  |  | 99 | - | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края |  |
| 12. | - Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, работающих в режиме перегрузки, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения | - % | 39,50 | 39,45 | 39,40 | 39,35 | 39,30 | 39,25 |  |  | 39,24 |  |  | 39,22 |  |  | 39,20 | - | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края |  |
| 13. | - Доля дорожно-транспортных происшествий из-за неудовлетворительных дорожных условий на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения | % | 20,26 | 20,25 | 20,24 | 20,23 | 20,22 | 20,21 |  |  | 20,20 |  |  | 20,19 |  |  | 20,18 | - | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края |  |
| 14. | - Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета Приморского края | млн. руб. | 6669,05 | 6669,05 | 6669,05 | 6669,05 | 6669,05 | 6669,05 |  | 6669,05 |  |  |  | 6669,05 |  |  | 6669,05 | - | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края |  |
| 15. | - Средства муниципальных дорожных фондов - всего, в том числе: | млн. руб. | 2711,29 | 2711,29 | 2711,29 | 2711,29 | 2711,29 | 2711,29 |  | 2711,29 |  |  |  | 2711,29 |  |  | 2711,29 | - | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края |  |
| 15.1. | - Мероприятия по строительству и реконструкции автомобильных дорого общего пользования местного значения | млн. руб. | 757,15 | 757,15 | 757,15 | 757,15 | 757,15 | 757,15 |  | 757,15 |  |  |  | 757,15 |  |  | 757,15 | - | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края |  |
| 15.2. | - Мероприятия по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения | млн. руб. | 1954,14 | 1954,14 | 1954,14 | 1954,14 | 1954,14 | 1954,14 |  | 1954,14 |  |  |  | 1954,14 |  |  | 1954,14 | - | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края |  |
| 16. | - Количество мостовых переходов, приведенных в соответствие с нормативными требованиями в отчетном году | штук | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 0 |  | 2 |  |  |  | 1 |  |  | 3 | - | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края |  |
| 17. | - Количество разработанной проектно-сметной документации на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог регионального значения и мостов на них в отчетном году | штук | 10 | 10 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 |  |  |  |  | 2 |  |  | 5 | - | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края |  |
| 18. | - Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, местного значения на территории субъекта Российской Федерации, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности указанных автомобильных дорог | % | 58,2 | 58,21 | 58,22 | 58,26 | 58,27 | 58,27 | 58,27 |  |  |  |  | 58,27 |  |  | 58,27 | - | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края |  |
| Повышение пространственной связанности и транспортной доступности территорий Приморского края |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Количество пассажиров, перевезенных в пригородном железнодорожном сообщении в Приморском крае | млн. чел. | 4,39 | 5,01 | 5,05 | 5,11 | 5,21 | 5,75 |  | 5,75 |  |  |  |  | 5,75 |  | 5,75 | - | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края |  |
| Повышение доступности транспортных услуг для жителей удаленных и труднодоступных территорий Приморского края |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Количество пассажиров, перевезенных в местном авиационном сообщении в Приморском крае | тыс. чел. | 37,10 | 38,20 | 39,40 | 40,20 | 42,30 | 46,00 |  | 46,00 |  |  |  |  | 46,00 |  | 46,00 | - | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края |  |
| 21. | Количество функционирующих аэропортов, аэродромов и посадочных площадок гражданской авиации на территории Приморского края | единиц | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 19 | 19 |  |  |  |  | 19 |  |  | 19 | - | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края |  |
| 22. | Количество внутренних рейсов | единиц | 3924 | 3924 | 3924 | 3924 | 3924 | 3924 | 3924 |  |  |  |  | 3924 |  |  | 3924 | - | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края |  |
| Повышение транспортной доступности для граждан социально-экономических, туристических и культурных центров Приморского края |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Количество пассажиров, перевезенных внеуличным транспортом | тыс. чел. | 2929,57 | 2929,57 | 2929,58 | - | - | - | - |  |  |  |  | - |  |  | - | - | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края |  |

- Структура государственной программы Приморского края

«Развитие транспортного комплекса Приморского края»

| № п/п | Наименование мероприятий структурного элемента | Краткое описание ожидаемых результатов от реализации мероприятий структурного элемента | Связь мероприятия с показателями государственной программы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Подпрограмма «Развитие дорожной отрасли в Приморском крае» |  |  |
| 1.1. | Региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть (Приморский край)» Прокопчук Валерий Иосифович - куратор |  |  |
|  | Ответственный за реализацию - министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края | Срок реализации 03.12.2018-31.12.2024 |  |
| 1.1.1. | «Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги" (на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения на территории Приморского края)» | увеличение доли автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям в 2024 году – 51,92%; | Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям |
| 1.1.2. | «Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги" (на автомобильных дорогах местного значения на территории Приморского края)» | увеличение доли дорожной сети городской агломерации, находящаяся в нормативном состоянии в 2024 году – 86,15%; | Доля дорожной сети городской агломерации, находящаяся в нормативном состоянии |
| 1.1.3. | «Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги"» | увеличение протяженности приведенных в нормативное состояние искусственных сооружений на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения (накопленным итогом) в 2024 году – 1,2904 км | Протяженность приведенных в нормативное состояние искусственных сооружений на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения (накопленным итогом) |
| 1.2. | Региональный проект «Восстановление и поддержание до нормативных требований транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения Приморского края» Игнатенко Алексей Владимирович - куратор |  |  |
|  | Ответственный за реализацию - министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края | Срок реализации 2020-2030 |  |
| 1.2.1. | «Содержание автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения на территории Приморского края» | выполнение комплекса работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения на территории Приморского края протяженностью 6798,308 км, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги и комплекса работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильной дороги, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения | доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения; доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, работающих в режиме перегрузки, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения; доля дорожно-транспортных происшествий из-за неудовлетворительных дорожных условий на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения; прирост протяженности сети автомобильных дорог регионального или межмуниципального и местного значения на территории субъекта Российской Федерации, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог; доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, местного значения на территории субъекта Российской Федерации, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности указанных автомобильных дорог |
| 1.2.2. | «Ремонт автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения на территории Приморского края» | увеличена протяженность сети автомобильных дорог регионального или межмуниципального и местного значения на территории субъекта Российской Федерации, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог в 2030 году – 124 км |  |
| 1.2.3. | «Капитальный ремонт автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения на территории Приморского края (в целях выполнения работ по капитальному ремонту моста на км 34 автомобильной дороги Находка - Лазо - Ольга - Кавалерово с разработкой проектной документации)» | выполнен капитальный ремонт моста на км 34 + 328 автомобильной дороги Находка - Лазо - Ольга – Кавалерово) протяженностью 53,51 км в 2024 году |  |
| 1.2.4. | «Акционерному обществу "Приморское автодорожное ремонтное предприятие" в целях развития дорожной деятельности на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения на территории Приморского края» | развитие и обслуживание дорожной сети для обеспечения потребностей экономики и населения Приморского края в перевозках грузов (товаров) и людей, в том числе для снижения транспортных издержек пользователей автомобильных дорог и повышения комплексной безопасности в сфере дорожного хозяйства |  |
| 1.2.5. | «Членские взносы в Ассоциацию «РАДОР» | оказание необходимого координационного, консультационного, методического и организационного содействия, юридической помощи при решении общих задач управления сетью автомобильных дорог Приморского края, включая помощь в решении научно-практических и образовательных задач, обеспечивающих эффективное использование финансовых средств, предназначенных для дорожного хозяйства |  |
| 1.2.6. | «Финансирование дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения» | в результате ремонта увеличится протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 24,2 км. |  |
| 1.3. | Региональный проект «Содействие развитию автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Приморского края» Игнатенко Алексей Владимирович - куратор |  |  |
|  | Ответственный за реализацию - министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края | Срок реализации 2023-2030 |  |
| 1.3.1 | «Проектирование (включая изыскания) строительство, реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и искусственных сооружений на них» | введение в эксплуатацию автомобильных дорог и мостовых переходов после строительства и реконструкции | осуществлено строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального или межмуниципального, местного значения (накопленным итогом); доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения; доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, работающих в режиме перегрузки, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения; доля дорожно-транспортных происшествий из-за неудовлетворительных дорожных условий на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения; количество мостовых переходов, приведенных соответствие с нормативными требованиями в отчетном году; количество разработанной проектно-сметной документации на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог регионального значения и мостов на них в отчетном году; объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения; прирост протяженности сети автомобильных дорог регионального или межмуниципального и местного значения на территории субъекта Российской Федерации, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате строительства новых автомобильных дорог; прирост протяженности сети автомобильных дорог регионального или межмуниципального и местного значения на территории субъекта Российской Федерации, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог; общая протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года км; объем налоговых и неналоговых доходов бюджета Приморского края |
| 1.3.1.1. | «Строительство мостового перехода через р. Арсеньевка на км 94 автомобильной дороги Кировский - Николо-Михайловка - Яковлевка в Приморском крае» | введение в эксплуатацию мостового перехода через р. Арсеньевка на км 94 автомобильной дороги Кировский - Николо-Михайловка – Яковлевка в 2025 году после строительства, протяженностью 3,5 км |  |
| 1.3.1.2. | «Реконструкция мостового перехода через р. Партизанская на км 11+576 автомобильной дороги Находка - Лазо - Ольга - Кавалерово в Приморском крае» | введение в эксплуатацию мостового перехода через р. Партизанская на км 11+576 автомобильной дороги Находка - Лазо - Ольга после реконструкции в 2023 году, протяженностью 1 км. |  |
| 1.3.1.3. | «Реконструкция мостового перехода через р. Арзамазовка на км 317+420 автомобильной дороги Находка - Лазо - Ольга - Кавалерово в Приморском крае» | введение в эксплуатацию мостового перехода через р. Арзамазовка на км 317+420 автомобильной дороги Находка - Лазо - Ольга – Кавалерово после реконструкции в 2023 году, протяженностью 1 км. |  |
| 1.3.1.4. | «Реконструкция мостового перехода через р. Зеркальная на км 401+140 автомобильной дороги Находка - Лазо - Ольга - Кавалерово в Приморском крае» | введение в эксплуатацию мостового перехода через р. Зеркальная на км 401+140 автомобильной дороги Находка - Лазо - Ольга - Кавалерово после реконструкции в 2023 году, протяженностью 1 км. |  |
| 1.3.1.5. | «Реконструкция мостового перехода через р. Царевка на км 62 + 450 автомобильной дороги Артем - Находка - порт Восточный в Приморском крае» | введение в эксплуатацию мостового перехода через р. Царевка на км 62 + 450 автомобильной дороги Артем - Находка - порт Восточный после реконструкции в 2023 году, протяженностью 0,6 км |  |
| 1.3.1.6. | «Реконструкция мостового перехода через р. Петровка на км 69 + 310 автомобильной дороги Артем - Находка - порт Восточный в Приморском крае» | введение в эксплуатацию мостового перехода через р. Петровка на км 69 + 310 автомобильной дороги Артем - Находка - порт Восточный после реконструкции в 2023 году, протяженностью 0,75 км |  |
| 1.3.1.7. | «Реконструкция мостового перехода через р. Илистая на км 8 + 212 автомобильной дороги Сибирцево - Жариково - Комиссарово в Приморском крае» | введение в эксплуатацию мостового перехода через р. Илистая на км 8 + 212 автомобильной дороги Сибирцево - Жариково – Комиссарово после реконструкции в 2023 году, протяженностью 1 км |  |
| 1.3.1.8. | «Реконструкция автомобильной дороги Уссурийск - Пограничный - Госграница на участке км 96 - км 112 в Приморском крае» | введение в эксплуатацию автомобильной дороги Уссурийск - Пограничный - Госграница на участке км 96 - км 112 после реконструкции в 2026 году протяженностью 16 км |  |
| 1.3.1.9. | «Реконструкция путепровода через железную дорогу на км 19 + 524 автомобильной дороги Артем - Находка - порт Восточный в Приморском крае» | введение в эксплуатацию путепровода через железную дорогу на км 19 + 524 автомобильной дороги Артем - Находка - порт Восточный после реконструкции в 2023 году, протяженностью 1 км |  |
| 1.3.1.10. | «Реконструкция мостового перехода через р. Астраханка на км 78 + 675 автомобильной дороги Михайловка - Турий Рог в Приморском крае» | введение в эксплуатацию мостового перехода через р. Астраханка на км 78 + 675 автомобильной дороги Михайловка - Турий Рог после реконструкции в 2025 году, протяженностью 1 км |  |
| 1.3.1.11. | «Реконструкция автомобильной дороги Артем - Находка - порт Восточный на участке км 17 - км 18 в Приморском крае» | введение в эксплуатацию автомобильной дороги Артем - Находка - порт Восточный на участке км 17 - км 18 после реконструкции в 2024 году, протяженностью 1 км |  |
| 1.3.1.12. | «Реконструкция мостового перехода через р. Аввакумовка на км 15+252 автомобильной дороги 300 км - Фурманово в Приморском крае» | введение в эксплуатацию мостового перехода через р. Аввакумовка на км 15+252 автомобильной дороги 300 км - Фурманово после реконструкции в 2024 году, протяженностью 0,5 км, |  |
| 1.3.1.13. | «Реконструкция автомобильной дороги Михайловка - Турий Рог на участке км 129 - км 153 в Приморском крае» | введение в эксплуатацию автомобильной дороги Михайловка - Турий Рог на участке км 129 - км 153 после реконструкции в 2025 году, протяженностью 24,1 км |  |
| 1.3.1.14. | «Реконструкция автомобильной дороги Николо-Михайловка - Озерное - Бельцово - Орлиное на участке км 0 - км 2, км 5 - км 8 + 250 в Приморском крае» | введение в эксплуатацию автомобильной дороги Николо-Михайловка - Озерное - Бельцово - Орлиное на участке км 0 - км 2, км 5 - км 8 + 250 после реконструкции в 2025 году, протяженностью 5,25 км. |  |
| 1.3.1.15. | «Реконструкция мостового перехода через ручей на км 1+752 автомобильной дороги Михайловка - Турий Рог в Приморском крае» | введение в эксплуатацию мостового перехода через ручей на км 1+752 автомобильной дороги Михайловка - Турий Рог после реконструкции в 2024 году, протяженностью 0,5 км. |  |
| 1.3.1.16. | «Реконструкция мостового перехода через р. Шкотовка на км 41+170 автомобильной дороги Артем - Находка - порт Восточный в Приморском крае» | введение в эксплуатацию мостового перехода через р. Шкотовка на км 41+170 автомобильной дороги Артем - Находка - порт Восточный после реконструкции в 2024 году, протяженностью 0,8 км. |  |
| 1.3.1.17. | «Реконструкция мостового перехода через р. Суходол на км 55+000 автомобильной дороги Артем - Находка - порт Восточный в Приморском крае» | введение в эксплуатацию мостового перехода через р. Суходол на км 55+000 автомобильной дороги Артем - Находка - порт Восточный после реконструкции в 2024 году, протяженностью 0,75 км. |  |
| 1.3.1.18. | «Строительство Владивостокской кольцевой автомобильной дороги в Приморском крае. II этап. Ул. Казанская - ул. Русская - ул. Маковского» | введение в эксплуатацию Владивостокской кольцевой автомобильной дороги. Ул. Казанская - ул. Русская - ул. Маковского после строительства в 2027 году |  |
| 1.3.1.19. | «Реконструкция мостового перехода через ручей на км 19 + 110 автомобильной дороги Барабаш - Приморская - Перевозная - Безверхово в Приморском крае» | введение в эксплуатацию мостового перехода через ручей на км 19 + 110 автомобильной дороги Барабаш - Приморская - Перевозная – Безверхово после реконструкции в 2024 году |  |
| 1.3.1.20. | «Реконструкция автомобильной дороги Краскино - Госграница на участке км 17 - км 29 + 550 в Приморском крае» | введение в эксплуатацию автомобильной дороги Краскино - Госграница на участке км 17 - км 29 + 550 после реконструкции в 2024 году протяженностью 15,55 км |  |
| 1.3.1.21. | «Реконструкция автомобильной дороги Галенки - Новогеоргиевка - Полтавка - Застава на участке км 48 + 900 - пункт пропуска в Приморском крае» | введение в эксплуатацию автомобильной дороги Галенки - Новогеоргиевка - Полтавка - Застава на участке км 48 + 900 - пункт пропуска после реконструкции в 2024 году, протяженностью 1,6 км |  |
| 1.3.1.22. | «Реконструкция автомобильной дороги Лесозаводск - Марково на участке км 4 - км 13 + 050 в Приморском крае» | введение в эксплуатацию автомобильной дороги Лесозаводск - Марково на участке км 4 - км 13 + 050 после реконструкции в 2025 году, протяженностью 9,05 км |  |
| 1.3.2. | «Капитальные вложения в объекты государственной собственности субъектов Российской Федерации (строительство автомобильной дороги Владивосток - Находка - порт Восточный на участке км 18+500 -км 40+800 в Приморском крае, софинансируемой из федерального бюджета)» | введение в эксплуатацию автомобильной дороги Владивосток - Находка - порт Восточный на участке км 18+500 -км 40+800 в 2024 году протяженностью 25,206 км |  |
| 1.3.3. | «Реализация мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа (Обоснование инвестиций по II этапу строительства Владивостокской кольцевой автомобильной дороги. Ул. Казанская - ул. Русская - ул. Маковского)» | введение в эксплуатацию Владивостокской кольцевой автомобильной дороги. Ул. Казанская - ул. Русская - ул. Маковского после строительства в 2027 году |  |
| 1.3.4. | «Реализация мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа (Документация по планировке территории объекта «Строительство Владивостокской кольцевой автомобильной дороги в Приморском крае. II этап. Ул. Казанская - ул. Русская - ул. Маковского»)» | введение в эксплуатацию Владивостокской кольцевой автомобильной дороги. Ул. Казанская - ул. Русская - ул. Маковского после строительства в 2027 году |  |
| 1.4. | Региональный проект "Поддержка дорожного хозяйства муниципальных образований Приморского края" Игнатенко Алексей Владимирович - куратор |  |  |
|  | Ответственный за реализацию - министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края | Срок реализации 2020-2030 |  |
| 1.4.1. | «Проектирование, строительство, реконструкция автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения) с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, а также их капитальный ремонт и ремонт за счет средств дорожного фонда Приморского края» | установлена круглогодичная связь до сельских населенных пунктов, с сетью автомобильных дорог общего пользования в результате проектирования, строительства, реконструкции автомобильных дорог общего пользования | протяженность сети автомобильных дорог регионального или межмуниципального и местного значения на территории субъекта Российской Федерации; средства муниципальных дорожных фондов |
| 1.4.2. | «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов за счет дорожного фонда Приморского края» | приведены в нормативное состояние автомобильные дороги общего пользования населенных пунктов в результате капитального ремонта и ремонта |  |
| 1.4.3. | «Проектирование, строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов за счет дорожного фонда Приморского края» | приведены в нормативное состояние автомобильные дороги общего пользования населенных пунктов в результате проектирования, строительства, реконструкции |  |
| 1.4.4. | «Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов за счет дорожного фонда Приморского края» | приведены в нормативное состояние дворовые территорий многоквартирных домов, проезды к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов в результате капитального ремонта и ремонта |  |
| 1.4.5. | «Содержание автомобильных дорог местного значения за счет дорожного фонда Приморского края» | выполнение комплекса работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог на территории Владивостокского городского округа, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги и комплекса работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильной дороги, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения |  |
| 2. | Подпрограмма «Развитие транспортного комплекса в Приморском крае» |  |  |
| 2.1. | Комплекс процессных мероприятий «Организация транспортного обслуживания населения железнодорожным транспортом в пригородном сообщении на территории Приморского края» |  |  |
|  | Ответственный за реализацию - министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края |  |  |
| 2.1.1. | «Субсидии из краевого бюджета акционерному обществу «Экспресс Приморья» на возмещение недополученных доходов в связи с перевозкой пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении на территории Приморского края по предельным тарифам» | количество пассажиров, перевезенных в пригородном сообщении железнодорожным транспортом в Приморском крае, к 2030 году вырастет до 5,75 млн человек | количество пассажиров, перевезенных в пригородном сообщении железнодорожным транспортом в Приморском крае |
| 2.2. | Комплекс процессных мероприятий «Организация транспортного обслуживания населения воздушным транспортом на местных воздушных линиях Приморского края» |  |  |
|  | Ответственный за реализацию - министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края |  |  |
| 2.2.1. | «Субсидии из краевого бюджета юридическим лицам на возмещение недополученных доходов, возникающих в связи с регулированием органами исполнительной власти Приморского края тарифов на перевозки пассажиров и багажа воздушным транспортом на местных воздушных линиях Приморского края» | увеличение количества пассажиров, перевезенных в местном авиационном сообщении в Приморском крае, к 2030 году до 46 тыс. человек; увеличение количества функционирующих аэропортов, аэродромов и посадочных площадок гражданской авиации на территории Приморского края к 2030 году до 19 единиц; увеличение количества внутренних рейсов в 2030 году до 3924 единицы | количество пассажиров, перевезенных в местном авиационном сообщении в Приморском крае; количество функционирующих аэропортов, аэродромов и посадочных площадок гражданской авиации на территории Приморского края; количество внутренних рейсов |
| 2.2.2. | «Субсидии из краевого бюджета краевому государственному унитарному авиационному предприятию «Пластун-Авиа» на финансовое обеспечение затрат на содержание и организацию эксплуатации аэропортов и (или) аэродромов, вертодромов, посадочных площадок гражданской авиации, воздушных судов, находящихся в собственности Приморского края и (или) приобретаемых по договорам финансовой аренды (лизинга) в собственность Приморского края, а также на приобретение имущества, необходимого для осуществления пассажирских перевозок на местных воздушных линиях в Приморском крае» | увеличение количества пассажиров, перевезенных в местном авиационном сообщении в Приморском крае, к 2030 году до 46 тыс. человек; увеличение количества функционирующих аэропортов, аэродромов и посадочных площадок гражданской авиации на территории Приморского края к 2030 году до 19 единиц; увеличение количества внутренних рейсов в 2030 году до 3924 единицы |  |
| 2.3. | Комплекс процессных мероприятий «Организация транспортного обслуживания населения внеуличным транспортом на территории Приморского края» |  |  |
|  | Ответственный за реализацию - министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края |  |  |
| 2.3.1. | «Осуществление отдельных государственных полномочий по организации транспортного обслуживания населения внеуличным транспортом» | количество пассажиров, перевезенных внеуличным транспортом, к 2024 году вырастет до 2929,58 тыс. человек | количество пассажиров, перевезенных внеуличным транспортом |
| 3. | Подпрограмма «Управление в сфере реализации развития транспортного комплекса и дорожной отрасли в Приморском крае» |  |  |
| 3.1. | Комплекс процессных мероприятий «Государственное управление и регулирование в сфере транспорта и дорожного хозяйства Приморского края» Игнатенко Алексей Владимирович |  |  |
|  | Ответственный за реализацию - министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края |  |  |
| 3.1.1. | «Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти Приморского края» | управление в сфере реализации развития транспортного комплекса и дорожной отрасли в Приморском крае | мероприятие оказывает влияние на достижение всех показателей государственной программы |
| 3.1.2. | «Страхование государственных гражданских служащих Приморского края» | управление в сфере реализации развития транспортного комплекса и дорожной отрасли в Приморском крае |  |
| 3.1.3. | «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) краевых государственных учреждений» | управление в сфере реализации развития транспортного комплекса и дорожной отрасли в Приморском крае |  |
| 3.1.4. | «Управление и распоряжение имуществом, находящимся в собственности и ведении Приморского края» | управление в сфере реализации развития транспортного комплекса и дорожной отрасли в Приморском крае |  |

- Финансовое обеспечение государственной программы Приморского края

«Развитие транспортного комплекса Приморского края»

|  | Наименование государственной программы, подпрограммы, структурного элемента, мероприятия (результата) | Источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации |  |  |  | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | всего |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Государственная программа Приморского края «Развитие транспортного комплекса Приморского края» | всего, в том числе: | 754х | х | х | х | 16 360 750,36 | 16 734 272,50 | 14 093 720,36 | 7 084 932,94 | 7 084 932,94 | 7 084 932,94 | 7 084 932,94 | 7 084 932,94 | 82 613 407,91 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 754 | х | х | х | 2 078 698,90 | 1 979 377,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 058 076,70 |
|  |  | краевой бюджет | 754 | х | х | х | 14 214 051,46 | 14 686 894,70 | 14 025 720,36 | 7 084 932,94 | 7 084 932,94 | 7 084 932,94 | 7 084 932,94 | 7 084 932,94 | 78 351 331,21 |
|  |  | планируемый объем средств местных бюджетов (предусматриваемый в муниципальных программах на мероприятия, аналогичные мероприятиям государственной программы) | 754 |  |  |  | 68 000,00 | 68 000,00 | 68 000,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 240 000,00 |
|  |  | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | - |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды | - |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | иные внебюджетные источники | - |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | Подпрограмма «Развитие дорожной отрасли в Приморском крае» | всего, в том числе: | 754 |  |  |  | 13 811 774,75 | 14 175 905,89 | 11 527 038,32 | 4 518 250,89 | 4 518 250,89 | 4 518 250,89 | 4 518 250,89 | 4 518 250,89 | 62 105 973,43 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 754 |  |  |  | 2 078 698,90 | 1 979 377,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 058 076,70 |
|  |  | краевой бюджет | 754 |  |  |  | 11 665 075,85 | 12 128 528,09 | 11 459 038,32 | 4 518 250,89 | 4 518 250,89 | 4 518 250,89 | 4 518 250,89 | 4 518 250,89 | 57 843 896,73 |
|  |  | планируемый объем средств местных бюджетов (предусматриваемый в муниципальных программах на мероприятия, аналогичные мероприятиям государственной программы) | 754 |  |  |  | 68 000,00 | 68 000,00 | 68 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 204 000,00 |
|  |  | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | - |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды | - |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | иные внебюджетные источники | - |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1. | Региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть (Приморский край)» | Всего, в том числе: | 754 | 0409 | 121R100000 | 414 244 540 | 4 149 688,56 | 4 776 001,06 | 2 756 227,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 681 917,38 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 754 | 0409 | 121R100000 | 414 244 540 | 1 353 065,30 | 1 979 377,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 332 443,10 |
|  |  | краевой бюджет | 754 | 0409 | 121R100000 | 414 244 540 | 2 728 623,26 | 2 728 623,26 | 2 688 227,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 145 474,28 |
|  |  | планируемый объем средств местных бюджетов (предусматриваемый в муниципальных программах на мероприятия, аналогичные мероприятиям государственной программы) | 754 |  |  |  | 68 000,00 | 68 000,00 | 68 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 204 000,00 |
|  |  | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | иные внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1. | «Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» (на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения на территории Приморского края)» | Всего, в том числе: | 754 | 0409 | 121R153931 | 244 | 2 089 009,66 | 2 076 227,76 | 2 076 227,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 241 465,18 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 754 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | краевой бюджет | 754 | 0409 | 121R153931 | 244 | 2 089 009,66 | 2 076 227,76 | 2 076 227,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 241 465,18 |
|  |  | планируемый объем средств местных бюджетов (предусматриваемый в муниципальных программах на мероприятия, аналогичные мероприятиям государственной программы) | 754 |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | иные внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2. | «Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» (на автомобильных дорогах местного значения на территории Приморского края)» | Всего, в том числе: | 754 | 0409 | 121R153932 | 540 | 680 000,00 | 680 000,00 | 680 000,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 040 000,00 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 754 |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | краевой бюджет | 754 | 0409 | 121R153932 | 540 | 612 000,00 | 612 000,00 | 612 000,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 836 000,00 |
|  |  | планируемый объем средств местных бюджетов (предусматриваемый в муниципальных программах на мероприятия, аналогичные мероприятиям государственной программы) | 754 |  |  |  | 68 000,00 | 68 000,00 | 68 000,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 204 000,00 |
|  |  | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | иные внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.3. | «Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» | Всего, в том числе: | 754 | 0409 | 121R153940 | 244 | 1 380 678,90 | 2 019 773,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 400 452,20 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 754 | 0409 | 121R153940 | 244 | 1 353 065,30 | 1 979 377,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 332 443,10 |
|  |  | краевой бюджет | 754 | 0409 | 121R153940 | 244 | 27 613,60 | 40 395,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 009,10 |
|  |  | планируемый объем средств местных бюджетов (предусматриваемый в муниципальных программах на мероприятия, аналогичные мероприятиям государственной программы) | 754 |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | иные внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. | Региональный проект «Восстановление и поддержание до нормативных требований транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения Приморского края» | Всего, в том числе: | 754 | 0409 | 1220100000 | 244 853 | 5 116 037,25 | 4 695 600,97 | 4 012 687,01 | 4 012 687,01 | 4 012 687,01 | 4 012 687,01 | 4 012 687,01 | 4 012 687,01 | 33 887 760,27 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 754 | 0409 | 1220100000 | 244 853 | 605 633,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 605 633,60 |
|  |  | краевой бюджет | 754 | 0409 | 1220100000 | 244 853 | 4 510 403,65 | 4 695 600,97 | 4 012 687,01 | 4 012 687,01 | 4 012 687,01 | 4 012 687,01 | 4 012 687,01 | 4 012 687,01 | 33 282 126,67 |
|  |  | планируемый объем средств местных бюджетов (предусматриваемый в муниципальных программах на мероприятия, аналогичные мероприятиям государственной программы) | 754 |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | иные внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1. | «Содержание автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения на территории Приморского края» | Всего, в том числе: | 754 | 0409 | 1220121090 | 244 247 | 3 297 058,58 | 4 000 164,83 | 3 950 595,36 | 3 950 595,36 | 3 950 595,36 | 3 950 595,36 | 3 950 595,36 | 3 950 595,36 | 31 000 795,56 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | краевой бюджет | 754 | 0409 | 1220121090 | 244 247 | 3 297 058,58 | 4 000 164,83 | 3 950 595,36 | 3 950 595,36 | 3 950 595,36 | 3 950 595,36 | 3 950 595,36 | 3 950 595,36 | 31 000 795,56 |
|  |  | планируемый объем средств местных бюджетов (предусматриваемый в муниципальных программах на мероприятия, аналогичные мероприятиям государственной программы) |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | иные внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.2. | «Ремонт автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения на территории Приморского края» | Всего, в том числе: | 754 | 0409 | 1220121100 | 244 | 491 105.08 | 695 196,14 | 61 851,65 | 61 851,65 | 61 851,65 | 61 851,65 | 61 851,65 | 61 851,65 | 1 557 411,11 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | краевой бюджет | 754 | 0409 | 1220121100 | 244 | 491 105.08 | 695 196,14 | 61 851,65 | 61 851,65 | 61 851,65 | 61 851,65 | 61 851,65 | 61 851,65 | 1 557 411,11 |
|  |  | планируемый объем средств местных бюджетов (предусматриваемый в муниципальных программах на мероприятия, аналогичные мероприятиям государственной программы) |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | иные внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.3. | «Капитальный ремонт автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения на территории Приморского края (в целях выполнения работ по капитальному ремонту моста на км 34 автомобильной дороги Находка - Лазо - Ольга - Кавалерово с разработкой проектной документации)» | Всего, в том числе: | 754 | 0409 | 1220125070 | 244 | 222 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 222 000,00 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | краевой бюджет | 754 | 0409 | 1220125070 | 244 | 222 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 222 000,00 |
|  |  | планируемый объем средств местных бюджетов (предусматриваемый в муниципальных программах на мероприятия, аналогичные мероприятиям государственной программы) |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | иные внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.4. | «Предоставление бюджетных инвестиций акционерному обществу «Приморское автодорожное ремонтное предприятие" в целях развития дорожной деятельности на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения на территории Приморского края» | Всего, в том числе: | 754 | 0409 | 1220141620 | 452 | 500 000,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500 000,00 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | краевой бюджет | 754 | 0409 | 1220141620 | 452 | 500 000,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500 000,00 |
|  |  | планируемый объем средств местных бюджетов (предусматриваемый в муниципальных программах на мероприятия, аналогичные мероприятиям государственной программы) |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | иные внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.5. | «Членские взносы в Ассоциацию «РАДОР» | Всего, в том числе: | 754 | 0409 | 1220123480 | 853 | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 1 920,00 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | краевой бюджет | 754 | 0409 | 1220123480 | 853 | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 1 920,00 |
|  |  | планируемый объем средств местных бюджетов (предусматриваемый в муниципальных программах на мероприятия, аналогичные мероприятиям государственной программы) |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | иные внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.6. | «Финансирование дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения» | Всего, в том числе: | 754 | 0409 | 1220157840 | 244 | 605 633,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 605 633,60 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 754 | 0409 | 1220157840 | 244 | 605 633,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 605 633,60 |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | планируемый объем средств местных бюджетов (предусматриваемый в муниципальных программах на мероприятия, аналогичные мероприятиям государственной программы) |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | иные внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3. | Региональный проект «Содействие развитию автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Приморского края» | Всего, в том числе: | 754 | 0409 | 1220200000 | 414 | 2 803 903,47 | 3 874 539,98 | 4 147 281,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 805 724,61 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 754 | 0409 | 1220200000 | 414 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
|  |  | краевой бюджет | 754 | 0409 | 1220200000 | 414 | 2 683 903,47 | 3 874 539,98 | 4 147 281,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 685 724,61 |
|  |  | планируемый объем средств местных бюджетов (предусматриваемый в муниципальных программах на мероприятия, аналогичные мероприятиям государственной программы) |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | иные внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.1. | «Проектирование (включая изыскаяния) строительство, реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и искусственных сооружений на них» | Всего, в том числе: | 754 | 0409 | 1220244000 | 414 | 2 663 903,47 | 3 874 539,98 | 4 147 281,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 685 724,61 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | краевой бюджет | 754 | 0409 | 1220244000 | 414 | 2 663 903,47 | 3 874 539,98 | 4 147 281,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 685 724,61 |
|  |  | планируемый объем средств местных бюджетов (предусматриваемый в муниципальных программах на мероприятия, аналогичные мероприятиям государственной программы) |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
|  |  | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
|  |  | иные внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 1.3.1.1. | «Строительство мостового перехода через р. Арсеньевка на км 94 автомобильной дороги Кировский - Николо-Михайловка - Яковлевка в Приморском крае» | Всего, в том числе: | 754 | 0409 | 1220244000 | 414 | 13 628,87 | 684 028,66 | 1 201 799,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 899 456,74 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | краевой бюджет | 754 | 0409 | 1220244000 | 414 | 13 628,87 | 684 028,66 | 1 201 799,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 899 456,74 |
|  |  | планируемый объем средств местных бюджетов (предусматриваемый в муниципальных программах на мероприятия, аналогичные мероприятиям государственной программы) |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | иные внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.1.2. | «Реконструкция мостового перехода через р. Партизанская на км 11+576 автомобильной дороги Находка - Лазо - Ольга - Кавалерово в Приморском крае» | Всего, в том числе: | 754 | 0409 | 1220244000 | 414 | 307 852,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 307 852,30 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | краевой бюджет | 754 | 0409 | 1220244000 | 414 | 307 852,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 307 852,30 |
|  |  | планируемый объем средств местных бюджетов (предусматриваемый в муниципальных программах на мероприятия, аналогичные мероприятиям государственной программы) |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | иные внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.1.3. | «Реконструкция мостового перехода через р. Арзамазовка на км 317+420 автомобильной дороги Находка - Лазо - Ольга - Кавалерово в Приморском крае» | Всего, в том числе: | 754 | 0409 | 1220244000 | 414 | 167 454,93 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 167 454,93 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | краевой бюджет | 754 | 0409 | 1220244000 | 414 | 167 454,93 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 167 454,93 |
|  |  | планируемый объем средств местных бюджетов (предусматриваемый в муниципальных программах на мероприятия, аналогичные мероприятиям государственной программы) |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | иные внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.1.4. | «Реконструкция мостового перехода через р. Зеркальная на км 401+140 автомобильной дороги Находка - Лазо - Ольга - Кавалерово в Приморском крае» | Всего, в том числе: | 754 | 0409 | 1220244000 | 414 | 80 000,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 80 000,00 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | краевой бюджет | 754 | 0409 | 1220244000 | 414 | 80 000,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 80 000,00 |
|  |  | планируемый объем средств местных бюджетов (предусматриваемый в муниципальных программах на мероприятия, аналогичные мероприятиям государственной программы) |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | иные внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.1.5. | «Реконструкция мостового перехода через р. Царевка на км 62+450 автомобильной дороги Артем – Находка-порт Восточный в Приморском крае» | Всего, в том числе: | 754 | 0409 | 1220244000 | 414 | 136 231,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136 231,45 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | краевой бюджет | 754 | 0409 | 1220244000 | 414 | 136 231,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136 231,45 |
|  |  | планируемый объем средств местных бюджетов (предусматриваемый в муниципальных программах на мероприятия, аналогичные мероприятиям государственной программы) |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | иные внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.6. | «Реконструкция мостового перехода через р. Петровка на км 69+310 автомобильной дороги Артем – Находка-порт Восточный в Приморском крае» | Всего, в том числе: | 754 | 0409 | 1220244000 | 414 | 294 561,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 294 561,72 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | краевой бюджет | 754 | 0409 | 1220244000 | 414 | 294 561,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 294 561,72 |
|  |  | планируемый объем средств местных бюджетов (предусматриваемый в муниципальных программах на мероприятия, аналогичные мероприятиям государственной программы) |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | иные внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.1.7. | «Реконструкция мостового перехода через р. Илистая на км 8+212 автомобильной дороги Сибирцево-Жариково-Комиссарово в Приморском крае» | Всего, в том числе: | 754 | 0409 | 1220244000 | 414 | 267 956,65 | 281 042,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 548 999,53 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | краевой бюджет | 754 | 0409 | 1220244000 | 414 | 267 956,65 | 281 042,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 548 999,53 |
|  |  | планируемый объем средств местных бюджетов (предусматриваемый в муниципальных программах на мероприятия, аналогичные мероприятиям государственной программы) |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | иные внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.8. | «Реконструкция автомобильной дороги Уссурийск – Пограничный – Госграница на участке км 96 – км 112 в Приморском крае» | Всего, в том числе: | 754 | 0409 | 1220244000 | 414 | 11 827,32 | 52 206,00 | 174 098,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 238 131,31 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | краевой бюджет | 754 | 0409 | 1220244000 | 414 | 11 827,32 | 52 206,00 | 174 098,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 238 131,31 |
|  |  | планируемый объем средств местных бюджетов (предусматриваемый в муниципальных программах на мероприятия, аналогичные мероприятиям государственной программы) |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | иные внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.1.9. | «Реконструкция путепровода через железную дорогу на км 19+524 автомобильной дороги Артем - Находка – порт Восточный в Приморском крае» | Всего, в том числе: | 754 | 0409 | 1220244000 | 414 | 377 665,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 377 665,17 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | краевой бюджет | 754 | 0409 | 1220244000 | 414 | 377 665,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 377 665,17 |
|  |  | планируемый объем средств местных бюджетов (предусматриваемый в муниципальных программах на мероприятия, аналогичные мероприятиям государственной программы) |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | иные внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.10. | «Реконструкция мостового перехода через р. Астраханка на км 78+675 автомобильной дороги Михайловка – Турий Рог в Приморском крае» | Всего, в том числе: | 754 | 0409 | 1220244000 | 414 | 250 928,97 | 231 648,76 | 121 383,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 603 961,69 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | краевой бюджет | 754 | 0409 | 1220244000 | 414 | 250 928,97 | 231 648,76 | 121 383,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 603 961,69 |
|  |  | планируемый объем средств местных бюджетов (предусматриваемый в муниципальных программах на мероприятия, аналогичные мероприятиям государственной программы) |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | иные внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.1.11. | «Реконструкция автомобильной дороги Артем-Находка-порт Восточный на участке км 17 - км 18 в Приморском крае» | Всего, в том числе: | 754 | 0409 | 1220244000 | 414 | 41 192,67 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141 192,67 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | краевой бюджет | 754 | 0409 | 1220244000 | 414 | 41 192,67 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141 192,67 |
|  |  | планируемый объем средств местных бюджетов (предусматриваемый в муниципальных программах на мероприятия, аналогичные мероприятиям государственной программы) |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | иные внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.12. | «Реконструкция мостового перехода через р. Аввакумовка на км 15+252 автомобильной дороги 300 км - Фурманово в Приморском крае» | Всего, в том числе: | 754 | 0409 | 1220244000 | 414 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | краевой бюджет | 754 | 0409 | 1220244000 | 414 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
|  |  | планируемый объем средств местных бюджетов (предусматриваемый в муниципальных программах на мероприятия, аналогичные мероприятиям государственной программы) |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.3.1.13. | «Реконструкция автомобильной дороги Михайловка - Турий Рог на участке км 129 - км 153 в Приморском крае» | Всего, в том числе: | 754 | 0409 | 1220244000 | 414 | 0,00 | 500 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | краевой бюджет | 754 | 0409 | 1220244000 | 414 | 0,00 | 500 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
|  |  | планируемый объем средств местных бюджетов (предусматриваемый в муниципальных программах на мероприятия, аналогичные мероприятиям государственной программы) |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | иные внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.1.14. | «Реконструкция автомобильной дороги Николо-Михайловка - Озерное - Бельцово - Орлиное на участке км 0 - км 2, км 5+ км 8+250 в Приморском крае» | Всего, в том числе: | 754 | 0409 | 1220244000 | 414 | 150 000,00 | 300 000,00 | 177 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 627 000,00 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | краевой бюджет | 754 | 0409 | 1220244000 | 414 | 150 000,00 | 300 000,00 | 177 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 627 000,00 |
|  |  | планируемый объем средств местных бюджетов (предусматриваемый в муниципальных программах на мероприятия, аналогичные мероприятиям государственной программы) |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | иные внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.15. | «Реконструкция мостового перехода через ручей на км 1+752 автомобильной дороги Михайловка - Турий Рог в Приморском крае» | Всего, в том числе: | 754 | 0409 | 1220244000 | 414 | 62 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 000,00 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | краевой бюджет | 754 | 0409 | 1220244000 | 414 | 62 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 000,00 |
|  |  | планируемый объем средств местных бюджетов (предусматриваемый в муниципальных программах на мероприятия, аналогичные мероприятиям государственной программы) |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | иные внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.16. | «Реконструкция мостового перехода через р. Шкотовка на км 41+170 автомобильной дороги Артем - Находка - порт Восточный в Приморском крае» | Всего, в том числе: | 754 | 0409 | 1220244000 | 414 | 150 000,00 | 566 110,38 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 816 110,38 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | краевой бюджет | 754 | 0409 | 1220244000 | 414 | 150 000,00 | 566 110,38 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 816 110,38 |
|  |  | планируемый объем средств местных бюджетов (предусматриваемый в муниципальных программах на мероприятия, аналогичные мероприятиям государственной программы) |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | иные внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.17. | «Реконструкция мостового перехода через р. Суходол на км 55+000 автомобильной дороги Артем - Находка - порт Восточный в Приморском крае» | Всего, в том числе: | 754 | 0409 | 1220244000 | 414 | 147 912,42 | 289 253,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 437 165,72 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | краевой бюджет | 754 | 0409 | 1220244000 | 414 | 147 912,42 | 289 253,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 437 165,72 |
|  |  | планируемый объем средств местных бюджетов (предусматриваемый в муниципальных программах на мероприятия, аналогичные мероприятиям государственной программы) |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | иные внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.1.18. | «Строительство Владивостокской кольцевой автомобильной дороги в Приморском крае. II этап. Ул. Казанская - ул. Русская - ул. Маковского» | Всего, в том числе: | 754 | 0409 | 1220244000 | 414 | 1 141,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 141,00 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | краевой бюджет | 754 | 0409 | 1220244000 | 414 | 1 141,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 141,00 |
|  |  | планируемый объем средств местных бюджетов (предусматриваемый в муниципальных программах на мероприятия, аналогичные мероприятиям государственной программы) |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | иные внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.1.19. | «Реконструкция мостового перехода через ручей на км 19+110 автомобильной дороги Барабаш - Приморская - Перевозная - Безверхово в Приморском крае» | Всего, в том числе: | 754 | 0409 | 1220244000 | 414 | 20 250,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220 250,00 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | краевой бюджет | 754 | 0409 | 1220244000 | 414 | 20 250,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220 250,00 |
|  |  | планируемый объем средств местных бюджетов (предусматриваемый в муниципальных программах на мероприятия, аналогичные мероприятиям государственной программы) |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | иные внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.1.20. | «Реконструкция автомобильной дороги Краскино - Госграница на участке км 17 - км 29+550 в Приморском крае» | Всего, в том числе: | 754 | 0409 | 1220244000 | 414 | 300,00 | 300 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 300,00 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | краевой бюджет | 754 | 0409 | 1220244000 | 414 | 300,00 | 300 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 300,00 |
|  |  | планируемый объем средств местных бюджетов (предусматриваемый в муниципальных программах на мероприятия, аналогичные мероприятиям государственной программы) |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | иные внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.21. | «Реконструкция автомобильной дороги Галенки - Новогеоргиевка - Полтавка - Застава на участке км 48+900 - пункт пропуска в Приморском крае» | Всего, в том числе: | 754 | 0409 | 1220244000 | 414 | 20 500,00 | 200 000,00 | 173 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 393 500,00 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | краевой бюджет | 754 | 0409 | 1220244000 | 414 | 20 500,00 | 200 000,00 | 173 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 393 500,00 |
|  |  | планируемый объем средств местных бюджетов (предусматриваемый в муниципальных программах на мероприятия, аналогичные мероприятиям государственной программы) |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | иные внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.1.22. | «Реконструкция автомобильной дороги Лесозаводск - Марково на участке км 4 - км 13+050 в Приморском крае» | Всего, в том числе: | 754 | 0409 | 1220244000 | 414 | 12 500,00 | 20 250,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 532 750,00 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | краевой бюджет | 754 | 0409 | 1220244000 | 414 | 12 500,00 | 20 250,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 532 750,00 |
|  |  | планируемый объем средств местных бюджетов (предусматриваемый в муниципальных программах на мероприятия, аналогичные мероприятиям государственной программы) |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | иные внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2. | «Капитальные вложения в объекты государственной собственности субъектов Российской Федерации (строительство автомобильной дороги Владивосток - Находка - порт Восточный на участке км 18+500 - км 40+800 в Приморском крае, софинансируемой из федерального бюджета)» | Всего, в том числе: | 754 | 0409 | 12202R1110 | 414 | 20 000,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20 000,0 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | краевой бюджет | 754 | 0409 | 12202R1110 | 414 | 20 000,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20 000,0 |
|  |  | планируемый объем средств местных бюджетов (предусматриваемый в муниципальных программах на мероприятия, аналогичные мероприятиям государственной программы) |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | иные внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.3. | «Реализация мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа (Обоснование инвестиций по II этапу строительства Владивостокской кольцевой автомобильной дороги. Ул. Казанская - ул. Русская - ул. Маковского)» | Всего, в том числе: | 754 | 0409 | 12202R5052 | 414 | 113 059,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113 059,00 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 754 | 0409 | 12202R5052 | 414 | 113 059,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113 059,00 |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | планируемый объем средств местных бюджетов (предусматриваемый в муниципальных программах на мероприятия, аналогичные мероприятиям государственной программы) |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | иные внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.4. | «Реализация мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа (Документация по планировке территории объекта «Строительство Владивостокской кольцевой автомобильной дороги в Приморском крае. II этап. Ул. Казанская - ул. Русская - ул. Маковского»)» | Всего, в том числе: | 754 | 0409 | 12202R505Р | 244 | 6 941,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 941,00 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 754 | 0409 | 12202R505Р | 244 | 6 941,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 941,00 |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | планируемый объем средств местных бюджетов (предусматриваемый в муниципальных программах на мероприятия, аналогичные мероприятиям государственной программы) |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | иные внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. | Региональный проект «Поддержка дорожного хозяйства муниципальных образований Приморского края» | Всего, в том числе: | 754 | 0409 | 1220300000 | 521 522 | 1 742 145,47 | 829 763,89 | 610 842,39 | 505 563,89 | 505 563,89 | 505 563,89 | 505 563,89 | 505 563,89 | 5 710 571,17 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | краевой бюджет | 754 | 0409 | 1220300000 | 521 522 | 1 742 145,47 | 829 763,89 | 610 842,39 | 505 563,89 | 505 563,89 | 505 563,89 | 505 563,89 | 505 563,89 | 5 710 571,17 |
|  |  | планируемый объем средств местных бюджетов (предусматриваемый в муниципальных программах на мероприятия, аналогичные мероприятиям государственной программы) |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | иные внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4.1. | «Проектирование, строительство, реконструкция автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения) с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, а также их капитальный ремонт и ремонт за счет средств дорожного фонда Приморского края» | Всего, в том числе: | 754 | 0409 | 1220392250 | 521 | 477 408,34 | 505 563,89 | 505 563,89 | 505 563,89 | 505 563,89 | 505 563,89 | 505 563,89 | 505 563,89 | 4 016 355,55 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | краевой бюджет | 754 | 0409 | 1220392250 | 521 | 477 408,34 | 505 563,89 | 505 563,89 | 505 563,89 | 505 563,89 | 505 563,89 | 505 563,89 | 505 563,89 | 4 016 355,55 |
|  |  | планируемый объем средств местных бюджетов (предусматриваемый в муниципальных программах на мероприятия, аналогичные мероприятиям государственной программы) |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | иные внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4.2. | «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов за счет дорожного фонда Приморского края» | Всего, в том числе: | 754 | 0409 | 1220392390 | 521 | 703 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 703 500,00 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | краевой бюджет | 754 | 0409 | 1220392390 | 521 | 703 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 703 500,00 |
|  |  | планируемый объем средств местных бюджетов (предусматриваемый в муниципальных программах на мероприятия, аналогичные мероприятиям государственной программы) |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | иные внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4.3. | «Проектирование, строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов за счет дорожного фонда Приморского края» | Всего, в том числе: | 754 | 0409 | 1220392450 | 522 | 396 387,13 | 324 200,00 | 105 278,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 825 865,63 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | краевой бюджет | 754 | 0409 | 1220392450 | 522 | 396 387,13 | 324 200,00 | 105 278,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 825 865,63 |
|  |  | планируемый объем средств местных бюджетов (предусматриваемый в муниципальных программах на мероприятия, аналогичные мероприятиям государственной программы) |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | иные внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4.4. | «Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов за счет дорожного фонда Приморского края» | Всего, в том числе: | 754 | 0409 | 1220392400 | 521 | 150 000,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150 000,00 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | краевой бюджет | 754 | 0409 | 1220392400 | 521 | 150 000,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150 000,00 |
|  |  | планируемый объем средств местных бюджетов (предусматриваемый в муниципальных программах на мероприятия, аналогичные мероприятиям государственной программы) |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | иные внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4.5. | «Содержание автомобильных дорог местного значения за счет дорожного фонда Приморского края» | Всего, в том числе: | 754 | 0409 | 1220392590 | 521 | 15 000,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15 000,00 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | краевой бюджет | 754 | 0409 | 1220392590 | 521 | 15 000,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15 000,00 |
|  |  | планируемый объем средств местных бюджетов (предусматриваемый в муниципальных программах на мероприятия, аналогичные мероприятиям государственной программы) |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | иные внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Подпрограмма «Развитие транспортного комплекса в Приморском крае» | Всего, в том числе: | 754 |  |  |  | 1 317 875,00 | 1 317 875,00 | 1 317 875,00 | 1 317 875,00 | 1 317 875,00 | 1 317 875,00 | 1 317 875,00 | 1 317 875,00 | 10 543 000,03 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 754 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | краевой бюджет | 754 | х |  | х | 1 317 875,00 | 1 317 875,00 | 1 317 875,00 | 1 317 875,00 | 1 317 875,00 | 1 317 875,00 | 1 317 875,00 | 1 317 875,00 | 10 543 000,03 |
|  |  | планируемый объем средств местных бюджетов (предусматриваемый в муниципальных программах на мероприятия, аналогичные мероприятиям государственной программы) | 754 |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | - |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды | - |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | иные внебюджетные источники | - |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1. | Комплекс процессных мероприятий «Организация транспортного обслуживания населения железнодорожным транспортом в пригородном сообщении на территории Приморского края» | Всего, в том числе: | 754 | 0408 | 1240100000 | 811 | 610 496,25 | 610 496,25 | 610 496,25 | 610 496,25 | 610 496,25 | 610 496,25 | 610 496,25 | 610 496,25 | 4 883 969,97 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | краевой бюджет | 754 | 0408 | 1240100000 | 811 | 610 496,25 | 610 496,25 | 610 496,25 | 610 496,25 | 610 496,25 | 610 496,25 | 610 496,25 | 610 496,25 | 4 883 969,97 |
|  |  | планируемый объем средств местных бюджетов (предусматриваемый в муниципальных программах на мероприятия, аналогичные мероприятиям государственной программы) |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | иные внебюджетные источники: |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.1. | «Субсидии из краевого бюджета акционерному обществу «Экспресс Приморья» на возмещение недополученных доходов в связи с перевозкой пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении на территории Приморского края по предельным тарифам» | Всего, в том числе: | 754 | 0408 | 1240160130 | 811 | 610 496,25 | 610 496,25 | 610 496,25 | 610 496,25 | 610 496,25 | 610 496,25 | 610 496,25 | 610 496,25 | 4 883 969,97 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | краевой бюджет | 754 | 0408 | 1240160130 | 811 | 610 496,25 | 610 496,25 | 610 496,25 | 610 496,25 | 610 496,25 | 610 496,25 | 610 496,25 | 610 496,25 | 4 883 969,97 |
|  |  | планируемый объем средств местных бюджетов (предусматриваемый в муниципальных программах на мероприятия, аналогичные мероприятиям государственной программы) |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | иные внебюджетные источники: |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2. | Комплекс процессных мероприятий «Организация транспортного обслуживания населения воздушным транспортом на местных воздушных линиях Приморского края» | Всего, в том числе: | 754 | 0408 | 1240200000 | 811 | 707 375,10 | 707 375,10 | 707 375,10 | 707 375,10 | 707 375,10 | 707 375,10 | 707 375,10 | 707 375,10 | 5 659 000,83 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | краевой бюджет | 754 | 0408 | 1240200000 | 811 | 707 375,10 | 707 375,10 | 707 375,10 | 707 375,10 | 707 375,10 | 707 375,10 | 707 375,10 | 707 375,10 | 5 659 000,83 |
|  |  | планируемый объем средств местных бюджетов (предусматриваемый в муниципальных программах на мероприятия, аналогичные мероприятиям государственной программы) |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | иные внебюджетные источники: |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2.1. | «Субсидии из краевого бюджета юридическим лицам на возмещение недополученных доходов, возникающих в связи с регулированием органами исполнительной власти Приморского края тарифов на перевозки пассажиров и багажа воздушным транспортом на местных воздушных линиях Приморского края» | Всего, в том числе: | 754 | 0408 | 1240260770 | 811 | 220 508,63 | 220 508,63 | 220 508,63 | 220 508,63 | 220 508,63 | 220 508,63 | 220 508,63 | 220 508,63 | 1 764 069,00 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | краевой бюджет | 754 | 0408 | 1240260770 | 811 | 220 508,63 | 220 508,63 | 220 508,63 | 220 508,63 | 220 508,63 | 220 508,63 | 220 508,63 | 220 508,63 | 1 764 069,00 |
|  |  | планируемый объем средств местных бюджетов (предусматриваемый в муниципальных программах на мероприятия, аналогичные мероприятиям государственной программы) |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | иные внебюджетные источники: |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2.2. | «Субсидии из краевого бюджета краевому государственному унитарному авиационному предприятию «Пластун-Авиа» на финансовое обеспечение затрат на содержание и организацию эксплуатации аэропортов и (или) аэродромов, вертодромов, посадочных площадок гражданской авиации, воздушных судов, находящихся в собственности Приморского края и (или) приобретаемых по договорам финансовой аренды (лизинга) в собственность Приморского края, а также на приобретение имущества, необходимого для осуществления пассажирских перевозок на местных воздушных линиях в Приморском крае» | Всего, в том числе: | 754 | 0408 | 1240261280 | 813 | 486 866,48 | 486 866,48 | 486 866,48 | 486 866,48 | 486 866,48 | 486 866,48 | 486 866,48 | 486 866,48 | 3 894 931,83 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | краевой бюджет | 754 | 0408 | 124061280 | 813 | 486 866,48 | 486 866,48 | 486 866,48 | 486 866,48 | 486 866,48 | 486 866,48 | 486 866,48 | 486 866,48 | 3 894 931,83 |
|  |  | планируемый объем средств местных бюджетов (предусматриваемый в муниципальных программах на мероприятия, аналогичные мероприятиям государственной программы) |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | иные внебюджетные источники: |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3. | Комплекс процессных мероприятий «Организация транспортного обслуживания населения внеуличным транспортом на территории Приморского края» | Всего, в том числе: | 754 | 0408 | 1240300000 | 530 | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 29,23 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | краевой бюджет | 754 | 0408 | 1240300000 | 530 | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 29,23 |
|  |  | планируемый объем средств местных бюджетов (предусматриваемый в муниципальных программах на мероприятия, аналогичные мероприятиям государственной программы) |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | иные внебюджетные источники: |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3.1. | «Осуществление отдельных государственных полномочий по организации транспортного обслуживания населения внеуличным транспортом» | Всего, в том числе: | 754 | 0408 | 1240393170 | 530 | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 29,23 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | краевой бюджет | 754 | 0408 | 1240393170 | 530 | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 29,23 |
|  |  | планируемый объем средств местных бюджетов (предусматриваемый в муниципальных программах на мероприятия, аналогичные мероприятиям государственной программы) |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | иные внебюджетные источники: |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Подпрограмма «Управление в сфере реализации развития транспортного комплекса и дорожной отрасли в Приморском крае» | Всего, в том числе: | 754 |  |  |  | 1 231 100,61 | 1 240 491,60 | 1 248 807,04 | 1 248 807,04 | 1 248 807,04 | 1 248 807,04 | 1 248 807,04 | 1 248 807,04 | 9 964 434,45 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | краевой бюджет | 754 |  |  |  | 1 231 100,61 | 1 240 491,60 | 1 248 807,04 | 1 248 807,04 | 1 248 807,04 | 1 248 807,04 | 1 248 807,04 | 1 248 807,04 | 9 964 434,45 |
|  |  | планируемый объем средств местных бюджетов (предусматриваемый в муниципальных программах на мероприятия, аналогичные мероприятиям государственной программы) |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | иные внебюджетные источники: |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1. | Комплекс процессных мероприятий «Государственное управление и регулирование в сфере транспорта и дорожного хозяйства Приморского края» | Всего, в том числе: | 754 | 0408 0409 | 1240400000 | 121 122 129 244 852 | 1 231 100,61 | 1 240 491,60 | 1 248 807,04 | 1 248 807,04 | 1 248 807,04 | 1 248 807,04 | 1 248 807,04 | 1 248 807,04 | 9 964 434,45 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | краевой бюджет | 754 | 0408 0409 | 1240400000 | 121 122 129 244 852 | 1 231 100,61 | 1 240 491,60 | 1 248 807,04 | 1 248 807,04 | 1 248 807,04 | 1 248 807,04 | 1 248 807,04 | 1 248 807,04 | 9 964 434,45 |
|  |  | планируемый объем средств местных бюджетов (предусматриваемый в муниципальных программах на мероприятия, аналогичные мероприятиям государственной программы) |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | иные внебюджетные источники: |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.1. | «Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти Приморского края» | Всего, в том числе: | 754 | 0408 | 1240410030 | 121 122 129 244 852 | 105 016,38 | 109 590,54 | 113 906,05 | 113 906,05 | 113 906,05 | 113 906,05 | 113 906,05 | 113 906,05 | 898 043,20 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | краевой бюджет | 754 | 0408 | 1240410030 | 121 122 129 244 852 | 105 016,38 | 109 590,54 | 113 906,05 | 113 906,05 | 113 906,05 | 113 906,05 | 113 906,05 | 113 906,05 | 898 043,20 |
|  |  | планируемый объем средств местных бюджетов (предусматриваемый в муниципальных программах на мероприятия, аналогичные мероприятиям государственной программы) |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | иные внебюджетные источники: |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.2. | «Страхование государственных гражданских служащих Приморского края» | Всего, в том числе: | 754 | 0408 | 1240421790 | 244 | 232,80 | 147,99 | 147,99 | 147,99 | 147,99 | 147,99 | 147,99 | 147,99 | 1 268,76 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | краевой бюджет | 754 | 0408 | 1240421790 | 244 | 232,80 | 147,99 | 147,99 | 147,99 | 147,99 | 147,99 | 147,99 | 147,99 | 1 268,76 |
|  |  | планируемый объем средств местных бюджетов (предусматриваемый в муниципальных программах на мероприятия, аналогичные мероприятиям государственной программы) |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | иные внебюджетные источники: |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.3. | «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) краевых государственных учреждений» | Всего, в том числе: | 754 | 0409 | 1240470590 | 111 112 119 244 852 853 | 108 117,16 | 113 018,80 | 117 018,73 | 117 018,73 | 117 018,73 | 117 018,73 | 117 018,73 | 117 018,73 | 923 248,32 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | краевой бюджет | 754 | 0409 | 1240470590 | 111 112 119 244 852 853 | 108 117,16 | 113 018,80 | 117 018,73 | 117 018,73 | 117 018,73 | 117 018,73 | 117 018,73 | 117 018,73 | 923 248,32 |
|  |  | планируемый объем средств местных бюджетов (предусматриваемый в муниципальных программах на мероприятия, аналогичные мероприятиям государственной программы) |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | иные внебюджетные источники: |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.4. | «Управление и распоряжение имуществом, находящимся в собственности и ведении Приморского края» | Всего, в том числе: | 754 | 0408 | 1240420780 | 851 | 1 017 734,27 | 1 017 734,27 | 1 017 734,27 | 1 017 734,27 | 1 017 734,27 | 1 017 734,27 | 1 017 734,27 | 1 017 734,27 | 8 141 874,17 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | краевой бюджет | 754 | 0408 | 1240420780 | 851 | 1 017 734,27 | 1 017 734,27 | 1 017 734,27 | 1 017 734,27 | 1 017 734,27 | 1 017 734,27 | 1 017 734,27 | 1 017 734,27 | 8 141 874,17 |
|  |  | планируемый объем средств местных бюджетов (предусматриваемый в муниципальных программах на мероприятия, аналогичные мероприятиям государственной программы) |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | иные внебюджетные источники: |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

- Информация о социальных, финансовых, стимулирующих налоговых льготах, предусмотренных в рамках реализации государственной программы Приморского края

«Развитие транспортного комплекса Приморского края»

| Норма-тивно-право-вой акт, устана-влива-ющий льготу | Краткое наиме-нование налого-вой льготы | Критерии целесообразности налоговой льготы |  |  |  | Наименование мероприятий государственной программы | Цель налоговой льготы | Целевой показатель (индикатор) государственной программы, на значение (достижение) которого оказывает влияние налоговая льгота | Результативность налоговой льготы (какое влияние оказала налоговая льгота на достижение целевого показателя (индикатора) государственной программы) | Бюджет-ный эффект налоговой льготы (сумма дополни-тельных налоговых поступле-ний в консоли-дирован-ный бюджет Приморс-кого края от налогопла-тельщиков, пользую-щихся налоговой льготой) | Код ведомстве-нной классифи-кации ответстве-нного исполни-теля (соиспол-нителя) государст-венной программы | Налоговая льгота по годам, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 |
|  |  | цели государствен-ной программы, которым соответствует налоговая льгота | расходы на администрирование налоговой льготы (не более 10% от объема налоговой льготы) | востребованность налоговой льготы (количество налогоплательщиков, которым предоставлена льгота) | положительные внешние эффекты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |