|  |  | Проект |
| --- | --- | --- |
| ПАСПОРТ |  |  |
| государственной программы Приморского края |  |  |
| "Формирование современной городской среды муниципальных образований Приморского края" |  |  |
| 1. Основные положения |  |  |
| Куратор государственной программы Приморского края | Пархоменко Елена Александровна, заместитель Председателя Правительства Приморского края |  |
| Ответственный исполнитель государственной программы | министерство жилищно-коммунального хозяйства Приморского края |  |
| Соисполнители государственной программы | министерство жилищно-коммунального хозяйства Приморского края |  |
| Период реализации государственной программы | Этап I: 2020 - 2022 годы Этап 2: 2023 - 2030 годы |  |
| Цели государственной программы | кардинальное повышение комфортности городской среды, в том числе посредством благоустройства территорий, детских и спортивных площадок, приобретения техники для благоустройства, повышение индекса качества городской среды на 30% (l89 баллов), сокращение в соответствии с этим индексом количества городов с неблагоприятной средой в два раза, а также создание механизма прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды, увеличение доли граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды, до 30% не позднее 2030 года |  |
| Подпрограммы | 1. Формирование современной городской среды муниципальных образований Приморского края 2. Благоустройство территорий муниципальных образований Приморского края |  |
| Объемы средств краевого бюджета на финансирование государственной программы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов иных внебюджетных источников, бюджетов муниципальных образований Приморского края в случае участия Приморского края в реализации муниципальных программ, аналогичных мероприятиям государственной программы Приморского края | Общий объем финансирования государственной программы за счет средств краевого бюджета - 3 035 028,93 тыс. руб., прогнозная оценка привлекаемых на реализацию целей государственной программы, составляет: средств федерального бюджета - 1 716 417,70 тыс. руб. средств бюджетов муниципальных образований - 45 164,87 тыс. руб. средств государственных внебюджетных фондов РФ – 0,00 тыс. руб. средств территориальных государственных внебюджетных фондов – 0,00 тыс. руб. средств из иных внебюджетных источников – 0,00 тыс. руб. |  |
| Влияние государственной программы на достижение национальных целей развития Российской Федерации / Влияние на достижение приоритетов в сфере обеспечения национальной безопасности Российской Федерации | Комфортная и безопасная среда для жизни / показатель “Улучшение качества городской среды в полтора раза” |  |

2. Показатели государственной программы Приморского края

"Формирование современной городской среды муниципальных образований Приморского края"

(наименование государственной программы)

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значения показателей |  |  |  |  |  |  |  |  | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Базовое значение | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Цель государственной программы Приморского края кардинальное повышение комфортности городской среды, в том числе посредством благоустройства территорий, детских и спортивных площадок, приобретения техники для благоустройства, повышение индекса качества городской среды на 30% (189 баллов), сокращение в соответствии с этим индексом количества городов с неблагоприятной средой в два раза, а также создание механизма прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды, увеличение доли граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды, до 30% не позднее 2030 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Прирост среднего индекса качества городской среды по Приморскому краю по отношению к 2019 году | Процент | 15,00 | 20,00 | 26,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2765-р Единый план по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года от 01.10.2021 | министерство жилищно-коммунального хозяйства Приморского края | улучшение качества городской среды в полтора раза |
| 2. | Доля городов с благоприятной средой от общего количества городов индекс качества городской среды - выше 50% | Процент | 42,00 | 50,00 | 58,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2765-р Единый план по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года от 01.10.2021 | министерство жилищно-коммунального хозяйства Приморского края | улучшение качества городской среды в полтора раза |
| 3. | Количество городов с благоприятной городской средой | Единица | 5,00 | 6,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2765-р Единый план по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года от 01.10.2021 | министерство жилищно-коммунального хозяйства Приморского края | улучшение качества городской среды в полтора раза |
| 4. | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов о формировании комфортной городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территориях которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды | Процент | 20,00 | 25,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2765-р Единый план по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года от 01.10.2021 | министерство жилищно-коммунального хозяйства Приморского края | улучшение качества городской среды в полтора раза |
| 5. | Количество благоустроенных общественных территорий нарастающим с 2019 года | Единица | 464,00 | 565,00 | 665,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2765-р Единый план по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года от 01.10.2021 | министерство жилищно-коммунального хозяйства Приморского края | улучшение качества городской среды в полтора раза |
| 6. | Количество благоустроенных общественных территорий | Единица | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2765-р Единый план по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года от 01.10.2021 | министерство жилищно-коммунального хозяйства Приморского края | улучшение качества городской среды в полтора раза |
| 7. | Количество реализованных комплексных проектов благоустройства общественных территорий | Единица | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2765-р Единый план по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года от 01.10.2021 | министерство жилищно-коммунального хозяйства Приморского края | улучшение качества городской среды в полтора раза |
| 8. | Количество реализованных проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях | Единица | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2765-р Единый план по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года от 01.10.2021 | министерство жилищно-коммунального хозяйства Приморского края | улучшение качества городской среды в полтора раза |
| 9. | Количество благоустроенных территорий, детских и спортивных площадок | Единица | 220,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2765-р Единый план по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года от 01.10.2021 | министерство жилищно-коммунального хозяйства Приморского края | улучшение качества городской среды в полтора раза |
| 10. | Индекс качества городской среды | балл | 173 | 180 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 2765-р Единый план по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года от 01.10.2021 | министерство жилищно-коммунального хозяйства Приморского края | улучшение качества городской среды в полтора раза |

3. Структура государственной программы Приморского края

"Формирование современной городской среды муниципальных образований Приморского края"

(наименование государственной программы)

| № п/п | Наименование мероприятий структурного элемента | Краткое описание ожидаемых результатов от реализации мероприятий структурного элемента | Связь мероприятия с показателями государственной программы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Подпрограмма "Формирование современной городской среды муниципальных образований Приморского края" |  |  |
| 1.1 | Региональный проект "Формирование комфортной городской среды" (Пархоменко Елена Александровна, заместитель Председателя Правительства Приморского края - куратор) |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: министерство жилищно-коммунального хозяйства Приморского края | 2018 - 2025 годы |  |
| 1.1.1 | Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований Приморского края на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды | Благоустройство 60 общественных территорий; Реализация 60 комплексных проектов благоустройства общественных территорий | Прирост среднего индекса качества городской среды по Приморскому краю по отношению к 2019 году; Индекс качества городской среды; Доля городов с благоприятной средой от общего количества городов; Количество городов с благоприятной городской средой; Доля граждан, принявших участие в решении вопросов о формировании комфортной городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территориях которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды; Количество благоустроенных общественных территорий; Количество благоустроенных дворовых территорий; Количество реализованных комплексных проектов благоустройства общественных территорий |
| 1.1.2 | Выполнение работ по благоустройству дворовых и общественных территорий | Благоустройство 60 общественных территорий | Прирост среднего индекса качества городской среды по Приморскому краю по отношению к 2019 году; Индекс качества городской среды; Доля городов с благоприятной средой от общего количества городов; Количество городов с благоприятной городской средой; Доля граждан, принявших участие в решении вопросов о формировании комфортной городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территориях которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды; Количество благоустроенных общественных территорий; Количество благоустроенных дворовых территорий |
| 1.1.3 | Предоставление иного межбюджетного трансферта на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды | Реализация 1 проекта победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях | Количество реализованных проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях |
| 1.1.4 | Реализация проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях | Реализация 1 проекта победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях | Количество реализованных проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях |
| 2 | Подпрограмма "Благоустройство территорий муниципальных образований Приморского края" |  |  |
| 2.1.1. | Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований Приморского края на поддержку муниципальных программ по благоустройству территорий муниципальных образований Приморского края | Благоустройство 1000 территорий, детских и спортивных площадок | Прирост среднего индекса качества городской среды по Приморскому краю по отношению к 2019 году; Индекс качества городской среды; Доля городов с благоприятной средой от общего количества городов; Количество городов с благоприятной городской средой; Доля граждан, принявших участие в решении вопросов о формировании комфортной городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территориях которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды; Количество благоустроенных территорий, детских и спортивных площадок |
| 2.1.2 | Выполнение работ по благоустройству территорий муниципальных образований Приморского края | Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок | Прирост среднего индекса качества городской среды по Приморскому краю по отношению к 2019 году; Индекс качества городской среды; Доля городов с благоприятной средой от общего количества городов; Количество городов с благоприятной городской средой; Доля граждан, принявших участие в решении вопросов о формировании комфортной городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территориях которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды; Количество благоустроенных территорий, детских и спортивных площадок |

4. Финансовое обеспечение государственной программы Приморского края

"Формирование современной городской среды муниципальных образований Приморского края"

(наименование государственной программы)

| № п/п | Наименование государственной программы, подпрограммы, структурного элемента, мероприятия (результата) | Источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации |  |  |  | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|  | государственная программа Приморского края "Формирование современной городской среды муниципальных образований Приморского края" | всего, в том числе: | x | x | x | x | 1 158 405,18 | 1 819 103,16 | 1 819 103,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 796 611,5 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 768 | x | x | x | 532 681,50 | 591 868,10 | 591 868,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 716 417,70 |
|  |  | краевой бюджет | 768 | x | x | x | 610 871,05 | 1 212 078,94 | 1 212 078,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 035 028,93 |
|  |  | планируемый объем средств местных бюджетов (предусматриваемый в муниципальных программах на мероприятия, аналогичные мероприятиям государственной программы) | x | x | x | x | 14 852,63 | 15 156,12 | 15 156,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 164,87 |
|  |  | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | иные внебюджетные источники | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | подпрограмма № 1 “Формирование современной городской среды муниципальных образований Приморского края” | всего, в том числе: | x | x | x | x | 546 283,97 | 606 981,95 | 606 981,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 760 247,87 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 768 | x | x | x | 532 681,50 | 591 868,10 | 591 868,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 716 417,70 |
|  |  | краевой бюджет | 768 | x | x | x | 10 871,05 | 12 078,94 | 12 078,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 028,93 |
|  |  | планируемый объем средств местных бюджетов (предусматриваемый в муниципальных программах на мероприятия, аналогичные мероприятиям государственной программы) | x | x | x | x | 2 731,42 | 3 034,91 | 3 034,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 801,24 |
|  |  | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | иные внебюджетные источники | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | региональный проект “Формирование комфортной городской среды” | всего, в том числе: | x | x | x | x | 546 283,97 | 606 981,95 | 606 981,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 760 247,87 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 768 | x | x | x | 532 681,50 | 591 868,10 | 591 868,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 716 417,70 |
|  |  | краевой бюджет | 768 | x | x | x | 10 871,05 | 12 078,94 | 12 078,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 028,93 |
|  |  | планируемый объем средств местных бюджетов (предусматриваемый в муниципальных программах на мероприятия, аналогичные мероприятиям государственной программы) | x | x | x | x | 2 731,42 | 3 034,91 | 3 034,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 801,24 |
|  |  | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | иные внебюджетные источники | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1. | мероприятие “Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований Приморского края на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды” | всего, в том числе: | x | x | x | x | 546 283,97 | 606 981,95 | 606 981,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 760 247,87 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 768 | 0503 | 201F255550 | 521 | 532 681,50 | 591 868,10 | 591 868,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 716 417,70 |
|  |  | краевой бюджет | 768 | 0503 | 201F255550 | 521 | 10 871,05 | 12 078,94 | 12 078,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 028,93 |
|  |  | планируемый объем средств местных бюджетов (предусматриваемый в муниципальных программах на мероприятия, аналогичные мероприятиям государственной программы) | x | x | x | x | 2 731,42 | 3 034,91 | 3 034,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 801,24 |
|  |  | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | иные внебюджетные источники | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2. | мероприятие “Выполнение работ по благоустройству дворовых и общественных территорий” | всего, в том числе: | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | краевой бюджет | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | планируемый объем средств местных бюджетов (предусматриваемый в муниципальных программах на мероприятия, аналогичные мероприятиям государственной программы) | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | иные внебюджетные источники | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 1.1.3. | мероприятие “Предоставление иного межбюджетного трансферта на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды” | всего, в том числе: | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 768 | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | краевой бюджет | 768 | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | планируемый объем средств местных бюджетов (предусматриваемый в муниципальных программах на мероприятия, аналогичные мероприятиям государственной программы) | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | иные внебюджетные источники | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4. | мероприятие “Реализация проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях” | всего, в том числе: | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 768 | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | краевой бюджет | 768 | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | планируемый объем средств местных бюджетов (предусматриваемый в муниципальных программах на мероприятия, аналогичные мероприятиям государственной программы) | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | иные внебюджетные источники | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | подпрограмма № 2 “Благоустройство территорий муниципальных образований Приморского края” | всего, в том числе: | x | x | x | x | 606 060,61 | 1 212 121,21 | 1 212 121,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 030 303,03 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 768 | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | краевой бюджет | 768 | x | x | x | 600 000,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
|  |  | планируемый объем средств местных бюджетов (предусматриваемый в муниципальных программах на мероприятия, аналогичные мероприятиям государственной программы) | x | x | x | x | 6 060,61 | 12 121,21 | 12 121,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 303,03 |
|  |  | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | иные внебюджетные источники | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | региональный проект “Благоустройство территорий муниципальных образований Приморского края” | всего, в том числе: | x | x | x | x | 606 060,61 | 1 212 121,21 | 1 212 121,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 030 303,03 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 768 | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | краевой бюджет | 768 | x | x | x | 600 000,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
|  |  | планируемый объем средств местных бюджетов (предусматриваемый в муниципальных программах на мероприятия, аналогичные мероприятиям государственной программы) | x | x | x | x | 6 060,61 | 12 121,21 | 12 121,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 303,03 |
|  |  | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | иные внебюджетные источники | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1. | мероприятие “Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований Приморского края на поддержку муниципальных программ по благоустройству территорий муниципальных образований Приморского края” | всего, в том числе: | x | x | x | x | 606 060,61 | 1 212 121,21 | 1 212 121,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 030 303,03 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 768 | 0503 | 2020192610 | 521 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | краевой бюджет | 768 | 0503 | 2020192610 | 521 | 600 000,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
|  |  | планируемый объем средств местных бюджетов (предусматриваемый в муниципальных программах на мероприятия, аналогичные мероприятиям государственной программы) | x | x | x | x | 6 060,61 | 12 121,21 | 12 121,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 303,03 |
|  |  | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | иные внебюджетные источники | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2. | мероприятие “Выполнение работ по благоустройству территорий муниципальных образований Приморского края” | всего, в том числе: | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 768 | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | краевой бюджет | 768 | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | планируемый объем средств местных бюджетов (предусматриваемый в муниципальных программах на мероприятия, аналогичные мероприятиям государственной программы) | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | иные внебюджетные источники | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

- 5. Информация о социальных, финансовых, стимулирующих

налоговых льготах, предусмотренных в рамках реализации государственной программы Приморского края

“Формирование современной городской среды муниципальных образований Приморского края”

| Нормативный правовой акт, устанавливающий налоговую льготу | Краткое наименование налоговой льготы | Критерии целесообразности налоговой льготы Наименование мероприятий государственной программы |  |  |  | Наименование мероприятий государственной программы | Цель налоговой льготы | Целевой показатель государственной программы, на значение (достижение) которого оказывает влияние налоговая льгота | Результативность налоговой льготы (какое влияние оказала налоговая льгота на достижение целевого показателя государственной программы) | Бюджетный эффект налоговой льготы (сумма дополнительных налоговых поступлений в консолидированный бюджет Приморского края от налогоплательщиков, пользующихся налоговой льготой) | Код ведомственной классификации ответственного исполнителя (соисполнителя) государственной программы | Налоговая льгота по годам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | цели и задачи государственной программы, которым соответствует налоговая льгота | расходы на администрирование налоговой льготы (не более 10% от объема налоговой льготы) | востребованность налоговой льготы (количество налогоплательщиков, которым предоставлена льгота) | положительные внешние эффекты |  |  |  |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  |
|  | Социальные, финансовые, стимулирующие налоговые льготы, соответствующие целям государственной программы, не предусмотрены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |