Проект

ПАСПОРТ

государственной программы Приморского края

«Энергоэффективность, развитие газоснабжения и энергетики в Приморском крае»

- Основные положения

| Куратор государственной программы Приморского края | Пархоменко Елена Александровна - Заместитель Председателя Правительства Приморского края |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель государственной программы | министерство жилищно-коммунального хозяйства Приморского края |
| Соисполнители государственной программы | министерство жилищно-коммунального хозяйства Приморского края министерство энергетики и газоснабжения Приморского края |
| Период реализации государственной программы | I этап: 2020 - 2022 годы II этап: 2023 - 2030 годы |
| Цели государственной программы | - Газификация Приморского края, направленная на рост потребления природного газа в объеме до 3430000,00 тыс. куб. м/год к 2030 году; - Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Приморском крае, направленное на улучшение качества городской среды на 50% к 2030 году; 3. Развитие энергетики в Приморском крае, направленное на реализацию мероприятий по благоустройству улиц муниципальных образований в количестве 36 ед. к 20230 году; 4. Улучшение качества предоставления услуг теплоснабжения населению Приморского края на 42,3 тыс. чел. к 2030 году; 5. Снижение потребления жидкого топлива (мазут, дизельное топливо) на нужды жилищно-коммунального хозяйства до 253,2 тыс. тонн в год |
| Подпрограммы | - Подпрограмма № 1 «Энергоэффективность, развитие системы газоснабжения Приморского края» |
|  | - Подпрограмма № 2 «Развитие энергетики в Приморском крае» |
|  | - Подпрограмма № 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Приморском крае» |
| Объемы средств краевого бюджета на финансирование государственной программы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, иных внебюджетных источников, бюджетов муниципальных образований Приморского края в случае участия Приморского края в реализации муниципальных программ, аналогичных мероприятиям государственной программы Приморского края | Общий объем финансирования государственной программы за счет средств краевого бюджета - 2874441,87 тыс. руб., прогнозная оценка привлекаемых на реализацию целей государственной программы, составляет: средств федерального бюджета – 0,00 тыс. руб. средств бюджетов муниципальных образований - 26656,07 тыс. руб. средств государственных внебюджетных фондов РФ – 0,00 тыс. руб. средств территориальных государственных внебюджетных фондов – 0,00 тыс. руб. средств из иных внебюджетных источников – 1726355,05 тыс. руб. |
| Влияние государственной программы на достижение национальных целей развития Российской Федерации / Влияние на достижение приоритетов в сфере обеспечения национальной безопасности Российской Федерации | 1. Национальная цель «Комфортная и безопасная среда для жизни» / показатель «Улучшение качества городской среды в полтора раза»; 2. Приоритеты в сфере обеспечения национальной безопасности «Устойчивое развитие российской экономики на новой технологической основе»; 3. Приоритеты в сфере обеспечения национальной безопасности «Охрана окружающей среды, сохранение природных ресурсов и рациональное природопользование» |

- Показатели государственной программы Приморского края «Энергоэффективность, развитие газоснабжения и энергетики в Приморском крае»

| № п/п | Наименование показателя |  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значения показателей |  |  |  |  |  |  |  |  | Документ <1> | Ответственный за достижение показателя <2> | Связь с показателями национальных целей <3> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Базовое значение | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Цель «Газификация Приморского края, направленная на рост потребления природного газа в объеме до 3430000,00 тыс. куб. м/год к 2030 году;» № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Объем потребления природного газа |  | тыс. куб. м/год | 2280000,00 | 2860000,00 | 3430000,00 |  |  |  |  |  |  | баланс газа Минэнерго | министерство энергетики и газоснабжения Приморского края |  |
| 2. | Количество населенных пунктов, газифицированных природным газом в текущем году |  | Единица | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  | данные МО | министерство энергетики и газоснабжения Приморского края |  |
| 3. | Протяженность сетей газоснабжения (построенные) |  | Километр | 10 | 22,03 | 0 | 47,5 |  |  |  |  |  | данные МО | министерство энергетики и газоснабжения Приморского края |  |
| 4. | Количество разработанных проектов в рамках программ газификации в текущем году |  | Единица | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  | данные МО | министерство энергетики и газоснабжения Приморского края |  |
| 5. | Установленная тепловая мощность котельного оборудования, работающего на природном газе |  | Гигакалория в час | 120 | 17,2 |  |  |  |  |  |  |  | данные МО | министерство энергетики и газоснабжения Приморского края |  |
| 6. | Разработка (корректировка) схемы газоснабжения |  | единица |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | данные МО | министерство энергетики и газоснабжения Приморского края |  |
| 7. | Уровень газификации населения |  | Процент | 21,16 | 21,16 |  |  |  |  |  |  |  | расчет по методике минэнерго | министерство энергетики и газоснабжения Приморского края |  |
| Цель «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Приморском крае, направленное на улучшение качества городской среды на 50% к 2030 году» №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Качество городской среды |  | % | 17 | 22 |  |  |  |  |  |  | 50 | данные росстат по Приморскому краю | министерство энергетики и газоснабжения Приморского края | улучшение качества городской среды в полтора раза |
| 9. | Количество объектов газозаправочной инфраструктуры в текущем году |  | Единица | 5 | 3 | 2 | 2 |  |  |  |  |  | Дорожная карта «План синхронизации мероприятий по развитию рынка газомоторного топлива в Приморском крае на 2022-2024 годы» | министерство энергетики и газоснабжения Приморского края | улучшение качества городской среды в полтора раза |
| Цель «3. Развитие энергетики в Приморском крае, направленное на реализацию мероприятий по благоустройству улиц муниципальных образований в количестве 36 ед. к 2030 году» №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. |  | Количество благоустроенных улиц | ед. |  | 36 |  |  |  |  |  |  |  | Информация предприятий энергетики | министерство энергетики и газоснабжения Приморского края | улучшение качества городской среды в полтора раза |
| Цель «Улучшение качества предоставления услуг теплоснабжения населению Приморского края на 42,3 тыс. чел. к 2030 году» № 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. |  | Реконструкция сетей теплоснабжения | км. |  | 42,3 | 12,4 | 11,3 |  |  |  |  |  | Данные МО и (или) ресурсоснабжающих организаций | министерство жилищно-коммунального хозяйства Приморского края | улучшение качества предоставления услуг теплоснабжения населению Приморского края |
| Цель «Снижение потребления жидкого топлива (мазут, дизельное топливо) на нужды жилищно-коммунального хозяйства до 253,2 тыс. тонн в год» № 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. |  | Количество построенных и введенных в эксплуатацию котельных | ед. |  | 2 | 1 |  |  |  |  |  |  | Данные МО и (или) ресурсоснабжающих организаций | министерство жилищно-коммунального хозяйства Приморского края | улучшение качества предоставления услуг теплоснабжения населению Приморского края |

- Структура государственной программы Приморского края «Энергоэффективность, развитие газоснабжения и энергетики в Приморском крае»

| № п/п | Наименование мероприятий структурного элемента <4> | Краткое описание ожидаемых результатов от реализации мероприятий структурного элемента <5> |  | Связь мероприятия с показателями государственной программы <6> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |
| 1. | Подпрограмма «Энергоэффективность, развитие системы газоснабжения Приморского края» <7> |  |  |  |
| 1.1. | Комплекс процессных мероприятий «Газоснабжение и газификация Приморского края» |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию (министерство энергетики и газоснабжения Приморского края) |  | Срок реализации: 2023-2030 гг. |  |
| 1.1.1. | Мероприятие: Субсидии бюджетам муниципальных образований на мероприятия по созданию и развитию системы газоснабжения муниципальных образований Приморского края | Увеличение потребления природного газа до 3430000,00 тыс. куб. м/год, количества населенных пунктов, газифицированных природным газом в текущем году до 2 населенных пунктов, разработки 2 проектов в рамках программ газификации в текущем году, строительство сетей газоснабжения — 69,53 км, уровень газификации населения составит в 2023 году 21,16%; разработка (корректировка) схемы газоснабжения в количестве 1 ед.; установленная тепловая мощность котельного оборудования, работающего на природном газе — 17,2 Гкал/ч; |  | Количество населенных пунктов, газифицированных природным газом в текущем году, протяженность сетей газоснабжения (построенные), количество разработанных проектов в рамках программ газификации в текущем году, уровень газификации потребителей природным газом, объем потребления природного газа; установленная тепловая мощность котельного оборудования, работающего на природном газе; разработка (корректировка) схемы газоснабжения; |
| 1.2. Комплекс проектных мероприятий «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Приморском крае» |  |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию (министерство энергетики и газоснабжения Приморского края) |  | Срок реализации: 2023-2030 гг. |  |
| 1.2.1. | Строительство на территории Приморского края сети автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС) | Строительство объектов газозаправочной инфраструктуры в текущем году в количестве 7 единиц, улучшение качества городской среды на 50%; |  | Количество объектов газозаправочной инфраструктуры в текущем году, улучшение качества городской среды; |
| 2. | Подпрограмма «Развитие энергетики в Приморском крае» |  |  |  |
| 2.1 | Комплекс процессных мероприятий «Развитие электроэнергетики и системы электроснабжения в Приморском крае» |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию (министерство энергетики и газоснабжения Приморского края) |  | Срок реализации: 2023-2030 гг. |  |
| 2.1.1 | Мероприятие: Субсидия бюджетам муниципальных образований Приморского края на мероприятия по организации освещения территорий муниципальных образований в рамках благоустройства территорий муниципальных образований | Количество благоустроенных улиц в количестве 36 ед. |  | Количество благоустроенных улиц |
| 2.2. | Комплекс процессных мероприятий «Управление, организационно-правовое и методическое обеспечение в сфере установленных функций органов исполнительной власти Приморского края» |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию (министерство энергетики и газоснабжения Приморского края) |  | Срок реализации: 2023-2030 гг. |  |
| 2.2.1. | Мероприятие: Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти Приморского края | Уровень газификации населения составит -21,16%; |  | Уровень газификации населения; |
| 3. | Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Приморском крае» |  |  |  |
| 3.1 | Комплекс процессных мероприятий «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры и жилищном фонде» |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию (министерство жилищно-коммунального хозяйства Приморского края) |  |  | Срок реализации: 2023-2030 гг. |
| 3.1.1. | Мероприятие: Обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств Фонда содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства | Капитальный ремонт, реконструкция систем теплоснабжения. Снижение потребления жидкого топлива (мазут). Улучшения качества предоставления коммунальных услуг населению 5,7 тыс. чел. |  |  |
| 3.1.2. | Мероприятие: Обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств краевого бюджета | Капитальный ремонт, реконструкция систем теплоснабжения. Снижение потребления жидкого топлива (мазут). Улучшения качества предоставления коммунальных услуг населению 21,9 тыс. чел. |  |  |
| 3.1.3. | Мероприятие: Субсидии организациям, оказывающим на территории Приморского края услуги по теплоснабжению объектов жилищно-коммунального хозяйства, на проведение мероприятий энергоресурсо-сбережения и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры Приморского края. | Количество построенных и введенных в эксплуатацию котельных. Улучшения качества предоставления коммунальных услуг населению 8,4 тыс. чел. |  |  |
| 3.1.4. | Мероприятие: Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры Приморского края. | Капитальный ремонт реконструкция систем теплоснабжения. Улучшения качества предоставления коммунальных услуг населению 6,3 тыс. чел. |  |  |
| 3.2. | Комплекс процессных мероприятий «Повышение энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры в рамках концессии» |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию (министерство жилищно-коммунального хозяйства Приморского края) |  |  | Срок реализации: 2023-2030 гг. |
| 3.2.1. | Мероприятие: Обеспечение мероприятий по осуществлению независимого строительного контроля в процессе создания, реконструкции, модернизации объектов коммунальной инфраструктуры с использованием средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. | Обеспечение контроля за качеством выполнения работ в соответствии с проектно-сметной документации |  |  |

- Финансовое обеспечение государственной программы Приморского края

«Энергоэффективность, развитие газоснабжения и энергетики в Приморском крае»

| № п/п | Наименование государственной программы, подпрограммы, структурного элемента, мероприятия (результата) | Источник финансового обеспечения | Источник финансового обеспечения |  |  |  | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Государственная программа Приморского края «Энергоэффективность, развитие газоснабжения и энергетики в Приморском крае» | Всего | х | х | х | х | 3 002 976,87 | 834 785,14 | 789 690,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 627 452,99 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | х | х | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | краевой бюджет | х | х | х | х | 2 113 000,65 | 403 201,71 | 358 239,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 874 441,87 |
|  |  |  | 787 | х | х | х | 1 179 272,96 | 403 201,71 | 358 239,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 940 714,18 |
|  |  |  | 768 | х | х | х | 933 727,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 933 727,69 |
|  |  | планируемый объем средств местных бюджетов (предусматриваемый в муниципальных программах на мероприятия, аналогичные мероприятиям государственной программы) | х | х | х | х | 20 764,03 | 3 012,01 | 2 880,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 656,07 |
|  |  |  | 787 | х | х | х | 12 931,97 | 3 012,01 | 2 880,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 824,01 |
|  |  |  | 768 | х | х | х | 7 832,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 832,06 |
|  |  | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | х | х | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды | х | х | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | иные внебюджетные источники | х | х | х | х | 869 212,19 | 428 571,42 | 428 571,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 726 355,05 |
|  |  |  | 787 | х | х | х | 642 857,14 | 428 571,42 | 428 571,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
|  |  |  | 768 | х | х | х | 226 355,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226 355,05 |
| 1. | Подпрограмма Энергоэффективность, развитие системы газоснабжения Приморского края | Всего | 787 | х | х | х | 1 666 805,91 | 805 073,42 | 758 813,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 230 692,78 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | х | х | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | краевой бюджет | 787 | х | х | х | 1 015 215,64 | 373 489,99 | 327 361,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 716 067,61 |
|  |  | планируемый объем средств местных бюджетов (предусматриваемый в муниципальных программах на мероприятия, аналогичные мероприятиям государственной программы) | 787 | х | х | х | 8 733,13 | 3 012,01 | 2 880,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 625,17 |
|  |  | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | х | х | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды | х | х | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | иные внебюджетные источники | 787 | х | х | х | 642 857,14 | 428 571,42 | 428 571,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 1.1. | Комплекс процессных мероприятий «Газоснабжение и газификация Приморского края» | Всего | 787 | х | х | х | 1 023 948,77 | 376 502,00 | 330 242,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 730 692,78 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | х | х | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | краевой бюджет | 787 | х | 1340100000 | х | 1 015 215,64 | 373 489,99 | 327 361,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 716 067,61 |
|  |  | планируемый объем средств местных бюджетов (предусматриваемый в муниципальных программах на мероприятия, аналогичные мероприятиям государственной программы) | 787 | х | х | х | 8 733,13 | 3 012,01 | 2 880,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 625,17 |
|  |  | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | х | х | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды | х | х | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | иные внебюджетные источники | х | х | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | Мероприятие: Субсидии бюджетам муниципальных образований на мероприятия по созданию и развитию системы газоснабжения муниципальных образований Приморского края | Всего | 787 | х | х | х | 1 023 948,77 | 376 502,00 | 330 242,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 730 692,78 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | х | х | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | краевой бюджет краевой бюджет | 787 | 0502 | 1340192280 | 522 | 1 008 429,79 | 373 489,99 | 327 361,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 709 281,76 |
|  |  |  | 787 | 0502 | 1340192280 | 521 | 6 785,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 785,85 |
|  |  | планируемый объем средств местных бюджетов (предусматриваемый в муниципальных программах на мероприятия, аналогичные мероприятиям государственной программы) | 787 | х | х | х | 8 733,13 | 3 012,01 | 2 880,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 625,17 |
|  |  | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | х | х | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды | х | х | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | иные внебюджетные источники | х | х | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Комплекс проектных мероприятий «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Приморском крае» | Всего | 787 | х | х | х | 642857,14 | 428571,42 | 428571,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1500000,00 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | х | х | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | краевой бюджет | х | х | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | планируемый объем средств местных бюджетов (предусматриваемый в муниципальных программах на мероприятия, аналогичные мероприятиям государственной программы) | х | х | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | х | х | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды | х | х | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | иные внебюджетные источники | 787 | х | х | х | 642857,14 | 428571,42 | 428571,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1500000,00 |
| 1.2.1 | Мероприятие: Строительство на территории Приморского края сети автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС) | Всего | 787 | х | х | х | 642857,14 | 428571,42 | 428571,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1500000,00 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | х | х | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | краевой бюджет | х | х | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | планируемый объем средств местных бюджетов (предусматриваемый в муниципальных программах на мероприятия, аналогичные мероприятиям государственной программы) | х | х | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | х | х | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды | х | х | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | иные внебюджетные источники | 787 | х | х | х | 642857,14 | 428571,42 | 428571,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1500000,00 |
| 2. | Подпрограмма «Развитие энергетики в Приморском крае» | Всего | 787 | х | х | х | 168 256,16 | 29 711,72 | 30 877,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 228 845,41 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | х | х | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | краевой бюджет | 787 | х | х | х | 164 057,32 | 29 711,72 | 30 877,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 224 646,57 |
|  |  | планируемый объем средств местных бюджетов (предусматриваемый в муниципальных программах на мероприятия, аналогичные мероприятиям государственной программы) | 787 | х | х | х | 4 198,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 198,84 |
|  |  | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | х | х | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды | х | х | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | иные внебюджетные источники | х | х | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие электроэнергетики и системы электроснабжения в Приморском крае» | Всего | 787 | х | х | х | 139 961,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139 961,35 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | х | х | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | краевой бюджет | 787 | х | 1340200000 | х | 135 762,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135 762,51 |
|  |  | планируемый объем средств местных бюджетов (предусматриваемый в муниципальных программах на мероприятия, аналогичные мероприятиям государственной программы) | 787 | х | х | х | 4 198,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 198,84 |
|  |  | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | х | х | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды | х | х | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | иные внебюджетные источники | х | х | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1 | Мероприятие: Субсидия бюджетам муниципальных образований Приморского края на мероприятия по организации освещения территорий муниципальных образований в рамках благоустройства территорий муниципальных образований | Всего | 787 | х | х | х | 139 961,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139 961,35 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | х | х | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | краевой бюджет | 787 | 0503 | 1340292650 | 521 | 135 762,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135 762,51 |
|  |  | планируемый объем средств местных бюджетов (предусматриваемый в муниципальных программах на мероприятия, аналогичные мероприятиям государственной программы) | х | х | х | х | 4 198,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 198,84 |
|  |  | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | х | х | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды | х | х | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | иные внебюджетные источники | х | х | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | Комплекс процессных мероприятий «Управление, организационно-правовое и методическое обеспечение в сфере установленных функций органов исполнительной власти Приморского края» | Всего | 787 | х | х | х | 28 294,81 | 29 711,72 | 30 877,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88 884,06 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | х | х | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | краевой бюджет | 787 | 0113 | 1340300000 | 000 | 28 294,81 | 29 711,72 | 30 877,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88 884,06 |
|  |  | планируемый объем средств местных бюджетов (предусматриваемый в муниципальных программах на мероприятия, аналогичные мероприятиям государственной программы) | х | х | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | х | х | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды | х | х | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | иные внебюджетные источники | х | х | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.1 | Мероприятие: Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти Приморского края | Всего | 787 | х | х | х | 28 294,81 | 29 711,72 | 30 877,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88 884,06 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | х | х | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | краевой бюджет | 787 | 0113 | 1340310030 | 000 | 28 294,81 | 29 711,72 | 30 877,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88 884,06 |
|  |  | планируемый объем средств местных бюджетов (предусматриваемый в муниципальных программах на мероприятия, аналогичные мероприятиям государственной программы) | х | х | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | х | х | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды | х | х | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | иные внебюджетные источники | х | х | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Приморском крае» | всего | 768 | х | х | х | 1 167 914,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 167 914,80 |
|  |  | - федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | х | х | х | х | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
|  |  | - краевой бюджет | 768 | х | х | х | - 933 727,69 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 933 727,69 |
|  |  | - планируемый объем средств местных бюджетов (предусматриваемый в муниципальных программах на мероприятия, аналогичные мероприятиям государственной программы) | х | х | х | х | - 7 832,06 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 7 832,06 |
|  |  | - государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | х | х | х | х | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
|  |  | - территориальные государственные внебюджетные фонды | х | х | х | х | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
|  |  | - иные внебюджетные источники | х | х | х | х | - 226 355,05 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 226 355,05 |
| 3.1. | Комплекс процессных мероприятий "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры и жилищном фонде" | всего | 768 | х | 1340400000 | х | 1 166 714,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 166 714,80 |
|  |  | - федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | х | х | х | х | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
|  |  | - краевой бюджет | 768 | х | - 1340400000 | - х | - 932 527,69 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 932 527,69 |
|  |  | - планируемый объем средств местных бюджетов (предусматриваемый в муниципальных программах на мероприятия, аналогичные мероприятиям государственной программы) | х | х | х | х | - 7 832,06 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 7 832,06 |
|  |  | - государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | х | х | х | х | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
|  |  | - территориальные государственные внебюджетные фонды | х | х | х | х | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
|  |  | - иные внебюджетные источники | 768 | х | - 1340400000 | х | - 226 355,05 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 226 355,05 |
| 3.1.1 | Мероприятие «Обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств Фонда содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства» | всего | 768 | х | х | х | 226 355,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226 355,05 |
|  |  | - федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | х | х | х | х | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
|  |  | - краевой бюджет | х | х | х | х | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
|  |  | планируемый объем средств местных бюджетов (предусматриваемый в муниципальных программах на мероприятия, аналогичные мероприятиям государственной программы) | х | х | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | - государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | х | х | х | х | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
|  |  | - территориальные государственные внебюджетные фонды | х | х | х | х | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
|  |  | - иные внебюджетные источники | 768 | 0502 | 1340409505 | 466 | - 226 355,05 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 226 355,05 |
| 3.1.2 | Мероприятие «Обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств краевого бюджета» | всего | 768 | х | х | х | 515 552,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 515 552,47 |
|  |  | - федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | х | х | х | х | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
|  |  | - краевой бюджет | - 768 | - 0502 | - 1340409605 | - 466 | - 245487,67 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 245487,67 |
|  |  |  | - 768 | - 0502 | - 1340409605 | - 522 | - 270064,80 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 270064,80 |
|  |  | - планируемый объем средств местных бюджетов (предусматриваемый в муниципальных программах на мероприятия, аналогичные мероприятиям государственной программы) | х | х | х | х | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
|  |  | - государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | х | х | х | х | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
|  |  | - территориальные государственные внебюджетные фонды | х | х | х | х | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
|  |  | - иные внебюджетные источники | х | х | х | х | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
| 3.1.3 | Мероприятие «Субсидии организациям, оказывающим на территории Приморского края услуги по теплоснабжению объектов жилищно-коммунального хозяйства, на проведение мероприятий энергоресурсо-сбережения и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры Приморского края» | всего | 768 | х | х | х | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
|  |  | - федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | х | х | х | х | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
|  |  | - краевой бюджет | - 768 | - 0502 | - 1340460400 | - 813 | - 200 000,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 200 000,00 |
|  |  | - планируемый объем средств местных бюджетов (предусматриваемый в муниципальных программах на мероприятия, аналогичные мероприятиям государственной программы) | х | х | х | х | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
|  |  | - государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | х | х | х | х | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
|  |  | - территориальные государственные внебюджетные фонды | х | х | х | х | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
|  |  | - иные внебюджетные источники | х | х | х | х | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
| 3.1.4 | Мероприятие «Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры» | всего | 768 | х | х | х | 224 807,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 224 807,28 |
|  |  | - федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | х | х | х | х | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
|  |  | - краевой бюджет | - 768 | - 0502 | - 1340492270 | - 521 | - 216 975,22 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 216 975,22 |
|  |  | планируемый объем средств местных бюджетов (предусматриваемый в муниципальных программах на мероприятия, аналогичные мероприятиям государственной программы) | х | х | х | х | 7 832,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 832,06 |
|  |  | - государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | х | х | х | х | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
|  |  | - территориальные государственные внебюджетные фонды | х | х | х | х | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
|  |  | - иные внебюджетные источники | х | х | х | х | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
| 3.2. | Комплекс процессных мероприятий «Повышение энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры в рамках концессии” | всего | 768 | х | 1340500000 | х | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200,00 |
|  |  | - федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | х | х | х | х | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
|  |  | - краевой бюджет | 768 | х | 1340500000 | х | - 1 200,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 1 200,00 |
|  |  | - планируемый объем средств местных бюджетов (предусматриваемый в муниципальных программах на мероприятия, аналогичные мероприятиям государственной программы) | х | х | х | х | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
|  |  | - государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | х | х | х | х | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
|  |  | - территориальные государственные внебюджетные фонды | х | х | х | х | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
|  |  | - иные внебюджетные источники | х | х | х | х | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
| 3.2.1 | Мероприятие «Обеспечение независимого строительного контроля в процессе создания, реконструкции, модернизации объектов коммунальной инфраструктуры с использованием средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» | всего | 768 | х | 1340524330 | х | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200,00 |
|  |  | - федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | х | х | х | х | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
|  |  | - краевой бюджет | - 768 | - 0502 | - 1340524330 | - 244 | - 1 200,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 1 200,00 |
|  |  | планируемый объем средств местных бюджетов (предусматриваемый в муниципальных программах на мероприятия, аналогичные мероприятиям государственной программы) | х | х | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | - государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | х | х | х | х | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
|  |  | - территориальные государственные внебюджетные фонды | х | х | х | х | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
|  |  | - иные внебюджетные источники | х | х | х | х | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |

- 5. Информация о социальных, финансовых, стимулирующих

налоговых льготах, предусмотренных в рамках реализации государственной программы Приморского края

«Энергоэффективность, развитие газоснабжения и энергетики в Приморском крае»

| Нормативный правовой акт, устанавливающий налоговую льготу | Краткое наименование налоговой льготы | Критерии целесообразности налоговой льготы Наименование мероприятий государственной программы |  |  |  | Наименование мероприятий государственной программы | Цель налоговой льготы | Целевой показатель государственной программы, на значение (достижение) которого оказывает влияние налоговая льгота | Результативность налоговой льготы (какое влияние оказала налоговая льгота на достижение целевого показателя государственной программы) | Бюджетный эффект налоговой льготы (сумма дополнительных налоговых поступлений в консолидированный бюджет Приморского края от налогоплательщиков, пользующихся налоговой льготой) | Код ведомственной классификации ответственного исполнителя (соисполнителя) государственной программы | Налоговая льгота по годам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | цели и задачи государственной программы, которым соответствует налоговая льгота | расходы на администрирование налоговой льготы (не более 10% от объема налоговой льготы) | востребованность налоговой льготы (количество налогоплательщиков, которым предоставлена льгота) | положительные внешние эффекты |  |  |  |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  |
|  | Социальные, финансовые, стимулирующие налоговые льготы, соответствующие целям государственной программы, не предусмотрены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |