ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № 0820500000821004317

на выполнение работ устройству  ограждающей конструкции (фальшфасада) на объекте культурного наследия регионального назначения «Клуб «Лотос» расположенного по адресу: г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, 12/  ул. Алеутская, 22

ИКЗ: 212254025523025400100100050014399244

г. Владивосток			                                                 «02» августа 2021 года

Краевое государственное бюджетное учреждение по эксплуатации недвижимости Приморского края «Госнедвижимость», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице контрактного управляющего Чеботковой Оксаны Анатольевны, действующего на основании доверенности 25АА  3125135 от 16.10.2020, удостоверенной Гонченко Екатериной Валерьевной, нотариусом Владивостокского нотариального округа Приморского края, с одной стороны, и общества с ограниченной ответственностью «Да Реклама», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице генерального директора Яровова Виктора Борисовича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и на основании протокола подведения итогов электронного аукциона  № 0820500000821004317-3 от 22.07.2021, заключили настоящий Государственный контракт  (далее – Контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. По настоящему Контракту Подрядчик обязуется в установленный Контрактом срок по заданию Заказчика выполнить работы по устройству  ограждающей конструкции (фальшфасада) на объекте культурного наследия регионального назначения «Клуб «Лотос», расположенного по адресу: г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, 12/  ул. Алеутская, 22 (далее - работа) в объеме установленным Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему Контракту) и Контрактом, а Заказчик обязуется принять и оплатить указанную работы в порядке и размере, установленном настоящим Контрактом.

1.2. Подрядчик   обязуется выполнить работу и передать ее результат Заказчику в порядке и сроки, оговорённые настоящим Контрактом.

1.3. Место выполнения работ: г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, 12/ ул. Алеутская, 22.

# 1.4. Работы по Контракту выполняются силами и средствами Подрядчика и из его материалов.

2. Цена КОНТРАКТА, ПОРЯДОК И СРОКИ ОПЛАТЫ

2.1. Цена настоящего Контракта составляет 2 375 386 (два миллиона триста семьдесят пять тысяч триста восемьдесят шесть) рублей 71 копейка, в том числе НДС 20% - 395 897 (триста девяносто пять тысяч восемьсот девяносто семь) рублей 79 копеек.

Источник финансирования: за счет средств бюджета субъекта Приморского края.

Оплата по настоящему Контракту производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в следующем порядке:

- аванс в размере 30 % от цены Контракта, что составляет 712 616 (семьсот двенадцать тысяч шестьсот шестнадцать) рублей 01 копейка, перечисляет в течение _10 (десяти) дней с момента заключения настоящего Контракта;

- сумма в размере 70 % от цены Контракта, что составляет 1 662 770 (один миллион шестьсот шестьдесят две тысячи семьсот семьдесят) рублей 70 копеек, перечисляет за фактически выполненную работу не более чем в течение пятнадцати рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

2.2. Сумма выплаченного аванса учитывается Заказчиком и Подрядчиком при расчетах за выполненные и принятые объемы работ путем вычета суммы аванса из суммы платежа, причитающегося Подрядчику (при условии выплаты аванса).

В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения обязательств) по Контракту Подрядчик обязан вернуть Заказчику выплаченный аванс в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с момента обращения Заказчика к Подрядчику с обоснованием причин такого возврата.

2.3. Сумма, подлежащая уплате юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

2.4. Ценой Контракта учтены все расходы с учетом расходов на материалы и оборудование, расходов на выплату заработной платы персоналу Подрядчика, расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, установленных законодательством РФ, иные расходы, которые необходимо произвести Подрядчику для надлежащего и полного исполнения своих обязательств по Контракту согласно условиям Контракта и технического задания.

2.5. Цена Контракта является твердой, определяется на весь срок исполнения Контракта и может быть изменена в случаях и в порядке, предусмотренных Федеральным законом РФ № 44-ФЗ  и нормами Гражданского Кодекса Российской Федерации.

2.6. Оплата по Контракту осуществляется в безналичном порядке платежными поручениями, путём перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счёт Подрядчика указанный в настоящем Контракте. В случае изменения расчетного счета Подрядчика он обязан в двухдневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчётного счёта. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Контракте счёт Подрядчика, несёт Подрядчик.

2.7. Оплата считается произведенной с момента списания денежных средств со счета Заказчика.

3. СРОК И УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Подрядчик обязуется выполнить работу, предусмотренную Контрактом, до 29 августа 2021 г.

3.2. Подрядчик в течение трех дней после заключения Контракта, обязан назначить ответственное лицо за ходом и качеством выполнения подрядных работ.

- Подрядчик в течение трех с момента заключения Контракта предоставляет план производства работ.

3.3. Подрядчик в рамках выполнения настоящих работ обеспечивает приобретение за счет собственных средств, доставку, разгрузку, складирование и хранение материалов, товаров и комплектующих изделий, необходимых для выполнения работ на объекте, без дополнительных расходов со стороны Заказчика.

3.4. Подрядчиком на территории Заказчика должны строго соблюдаться требования контрольно-пропускного режима, правила действующего внутреннего распорядка, положения и инструкции администрации Заказчика.

3.5. Персонал Подрядчика должен быть обеспечен необходимым инструментом, оборудованием и средствами индивидуальной защиты.

3.6. В ходе проведения работ и после их окончания Подрядчик осуществляет своевременный сбор и вывоз строительного мусора.

3.7. Контроль за выполнением работы.

3.7.1. Заказчик вправе в любое время проверять ход и качество выполняемой Подрядчиком работы, не вмешиваясь в его деятельность.

3.7.2. Данный контроль Заказчик вправе осуществлять в следующих формах:

- посредством запроса у Подрядчика сведений и документов;

- путем непосредственного осмотра и проверки выполняемой работы.

3.7.3. Подрядчик обязан отвечать на письменные запросы Заказчика о предоставлении сведений и документов в течение двух дней после получения запросов.

3.7.4. Если при проведении осмотра и проверки выполняемой работы Заказчиком выявлены нарушения, стороны составляют и подписывают акт, в котором должны быть отражены эти нарушения.

3.8. Риск случайной гибели или случайного повреждения материалов, оборудования и иного предоставленного Подрядчиком имущества несет Подрядчик.

3.9. Подрядчик несет ответственность за надлежащее качество предоставленных им материалов и оборудования, а также за предоставление материалов и оборудования, обремененных правами третьих лиц.

4. ПРИЕМКА ВЫПОЛНЕННОЙ РАБОТЫ

4.1. Приемка выполненных работ происходит в соответствии с соблюдением требований   ст. 94 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

4.2. По решению Заказчика для приемки выполненной работы может создаваться приемочная комиссия, которая состоит не менее чем из пяти человек.

4.3. При обнаружении Заказчиком недостатков в выполненной работе Сторонами составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов (недоделок) и сроки их устранения Подрядчиком.

При отказе (уклонении) Подрядчика от подписания указанного акта, в нем делается отметка об этом. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в Акте.

4.4. Для проверки предоставленных Подрядчиком результатов, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами, или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.

4.5. Для проведения экспертизы выполненной работы эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у Подрядчика дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения Контракта и отдельным этапам исполнения Контракта. Результаты такой экспертизы оформляются в виде заключения, которое подписывается экспертом, уполномоченным представителем экспертной организации. В случае если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований Контракта, не препятствующие приемке выполненной работы, в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.

4.6. При передаче результата работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ с приложением копий сертификатов соответствия, сертификатов пожарной безопасности, паспортов и других документов, подтверждающих качество примененных материалов (изделий).

4.7. Акт приемки выполненных работ должен быть подписан Заказчиком в течение 10 рабочих дней с момента его получения от Подрядчика, если работа выполнена Подрядчиком надлежащим образом и в полном объеме, либо в те же сроки Заказчиком направляется мотивированный отказ от подписания такого документа.

Акт приемки выполненных работ  должен быть подписан Заказчиком в указанный срок после предоставления Подрядчиком обеспечения гарантийных обязательств согласно разделу 8 Контракта.

Подписание указанного акта возможно, если работы выполнены Подрядчиком надлежащим образом и в полном объеме, а также предоставлено обеспечение гарантийных обязательств, либо в указанные сроки Заказчиком направляется в письменной форме мотивированный отказ от подписания.

4.8. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки Заказчиком несет Подрядчик.

# 5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней):

5.1.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем), за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

*5.1.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком, обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 1 процента цены контракта, но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.

С учетом цены контракта, определенной в п. 2.1. контракта, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 5 000 (_пять тысяч__) рублей 00 копейки.

(*в случае заполнения пункта 5.1.3. настоящего контракта – данный пункт не заполняется и не применяется)

**5.1.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном Правилами утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 г. № 1042, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, и устанавливается в следующем порядке:

а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

С учетом цены контракта, определенной в п. 2.1. контракта, и начальной (максимальной) цены контракта, определенной в документации об аукционе в электронной форме, Подрядчику выплачивает заказчику штраф в размере ___________ (_________) рублей ___ копеек.

(**данный пункт заполняется и применяется, в случае если в соответствии с частью 11 статьи 69 Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ контракт заключается с участником закупки, который предложил наиболее высокую цену за право заключения контракта)

5.1.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа, рассчитанный согласно Правилам утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042, устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств), в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

С учетом цены контракта, определенной в п. 2.1. контракта, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере ___________ (_________) рублей ___ копеек.

5.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней):

5.2.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства по оплате, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения такого обязательства. Размер пени составляет одну трехсотую действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы цены настоящего Контракта.

5.2.2. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

С учетом цены контракта, определенной в п. 2.1. контракта, Заказчик выплачивает Подрядчику штраф в размере _1000 (одна тысяча)рублей 00 копеек.

5.3. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.4. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.5 Сторона освобождается  от уплаты пени, штрафа, если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло по вине другой Стороны.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

# 6.1. Подрядчик обязуется:

6.1.1. Выполнить работы по Контракту в срок, в соответствии с условиями Контракта.

6.1.2. Выполнить работу в объеме согласно техническому заданию Заказчика (Приложение №1 к настоящему Контракту), требованиям нормативно-технических документов, обязательных при выполнении работ по Контракту и перечисленных в приложении № 1 к настоящему Контракту и иных нормативных документов регулирующих данный вид деятельности.

6.1.3. Не разглашать конфиденциальную информацию третьим лицам, и не использовать ее для каких –либо целей, кроме связанных с выполнением обязательств по настоящему контракту.

6.1.4. Немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить выполнение работ при обнаружении неблагоприятных или иных, не зависящих от Подрядчика, обстоятельств, которые создают невозможность их завершения в установленный настоящим Контрактом срок.

6.1.5. В случае возникновения каких-либо претензий или иска, предъявленных Заказчику третьей стороной, вызванных нарушением в связи с (не) выполнением Подрядчиком обязательств по настоящему Контракту, Подрядчик проводит мероприятия по урегулированию претензий, исков и судебных расходов. Все расходы Заказчика, связанные с удовлетворением претензий третьих лиц, предъявленных Заказчику в связи с некачественным или несвоевременным выполнением Подрядчиком его обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, относятся на счет Подрядчика.

6.1.6. В случае обнаружения недостатков в выполненной работе своевременно их устранить.

6.2. Подрядчик имеет право:

6.2.1. Выполнить работу досрочно.

6.3. Заказчик обязан:

6.3.1. Совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие результата выполненных работ в соответствии с условиями Контракта.

6.3.2. Оплатить выполненные работы в сроки и в порядке, предусмотренные настоящим Контрактом после подписания документов о приемке.

6.3.3. Оказывать содействие Подрядчику при выполнении работы по Контракту в объеме и на условиях, предусмотренных в Контракте.

6.4. Заказчик имеет право:

6.4.1. В любое время проверять ход и качество работ, не вмешиваясь в деятельность Подрядчика, в том числе требовать своевременного выполнения работ в соответствии с настоящим Контрактом.

6.4.2. Отказаться от приемки результата выполненной работы, в случае обнаружения недостатков и требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

6.4.3. Привлечь Подрядчика к участию в деле по иску, предъявленному к Заказчику третьим лицом в связи с недостатками выполненной работы.

7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА

7.1. Контрактом предусматривается обеспечение исполнения Контракта в размере 30 %  цены контракта, что составляет  712 616 (семьсот двенадцать тысяч шестьсот шестнадцать) рублей 01 копейка. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Подрядчиком самостоятельно, в соответствии с требованиями ч. 3 ст. 96 Федерального закона № 44-ФЗ.

7.2. Сумма обеспечения исполнения обязательств по Контракту подлежит выплате Заказчику в качестве компенсации за неисполнение и/или ненадлежащее исполнения Подрядчиком всех его обязательств по Контракту, за любые убытки, неустойки (штрафы, пени), которые могут наступить вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по контракту.

7.3. В случае выбора Подрядчиком способа обеспечения обязательств в виде внесения денежных средств на указанный Заказчиком счет, сумма обеспечения исполнения обязательств по Контракту, подлежит возврату Подрядчику, в срок не превышающий пятнадцать дней с даты исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом.

7.4. В случае выбора Подрядчиком способа обеспечения обязательств в виде банковской гарантии, срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный Контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на 1 (один) месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ.

7.5. Заказчик имеет право на бесспорное списание денежных средств со счета банка, выдавшего банковскую гарантию и являющегося гарантом Подрядчика, если в срок не более чем 5 рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

7.6. В ходе исполнения Контракта Подрядчик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Контракта.

7.7. В случае, если участником закупки, с которым заключается Контракт, цена снижена на 25% и более по отношению к начальной (максимальной) цене Контракта, то Контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения Контракта в соответствии с частью 3 статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ.

7.8. В ходе исполнения Контракта Подрядчик вправе изменить способ обеспечения исполнения Контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта новое обеспечение исполнения Контракта.

7.9. В случае, если обеспечение исполнения Контракта осуществляется путем предоставления банковской гарантии, требование Заказчика об уплате денежных сумм по этой гарантии может быть предъявлено в размере не более размера обеспечения исполнения Контракта, рассчитанного Заказчиком на основании информации об исполнении Контракта, размещенной в реестре Контрактов.

7.10. Все расходы, связанные с представлением Заказчику обеспечения исполнения Контракта, несет Подрядчик.

7.11. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения Контракта, лицензии на осуществление банковских операций Подрядчик обязан предоставить новое обеспечение исполнения Контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. За каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, начисляется пеня в размере, определенном настоящим Контрактом.

7.12. В случае если Подрядчиком является казенное учреждение, положения об обеспечении исполнения Контракта, включая положения о предоставлении такого обеспечения с учетом положений статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ, к такому участнику не применяются.

7.13. Подрядчик, освобождается от предоставления обеспечения исполнения Контракта, в том числе с учетом положений статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ, в случае предоставления информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение Подрядчиком (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения к Подрядчику неустоек (штрафов, пеней). Такая информация представляется до заключения Контракта. При этом сумма цен таких контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) цены Контракта.

8. ГАРАНТИИ

8.1. Качество выполненной работы должно соответствовать всем обязательным требованиям, установленным нормативными документами, а также требованиям, установленным техническим заданием (Приложение № 1).

8.2. Гарантийный срок на выполненные работы 3 (три) года, с момента подписания Акта выполненных работ.

8.3. Гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков, а на части работ, по которым проводилось устранение недостатков, устанавливается новый гарантийный срок, равный основному гарантийному сроку.

8.4. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, неправильной его эксплуатации или неправильности инструкций по его эксплуатации, разработанных самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами, ненадлежащего ремонта Объекта, произведенного самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами.

8.6. В случае выявления в период гарантийного срока недостатков выполненной работе и дефектов Заказчик вправе предъявляет требование об устранении недостатков выполненной работы, которые должны быть устранены Подрядчиком в течение  5 (пяти) дней с момента получения этого требования.

8.7. Заказчик вправе устранять недостатки выполненной Подрядчиком работы самостоятельно или с привлечением третьих лиц и требовать от Подрядчика возмещения расходов на их устранение.

8.8. Подрядчик обязан возместить расходы Заказчика на устранение недостатков выполненной работы в срок, указанный в требовании Заказчика, если такой срок является разумным. В случае если такой срок Заказчиком не назначен, расходы должны быть возмещены в разумный срок с момента получения требования. Расходы подлежат возмещению при условии представления Заказчиком подтверждающих документов.

8.9. Если отступления в работе от условий Контракта или иные недостатки результата работы не были устранены в установленный Контрактом срок либо являются существенными и неустранимыми, Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта и потребовать возмещения причиненных убытков.

8.10. По настоящему Контракту устанавливается обеспечение гарантийных обязательств в  размере 0,5% начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 11 876 (одиннадцать тысяч восемьсот семьдесят шесть) рублей 93 копейки.

8.11. Подписание Заказчиком документов о приемке выполненных работ (результатов) осуществляется после предоставления Подрядчиком обеспечения в порядке и в сроки, которые установлены Контрактом.

8.12. Исполнение гарантийных обязательств может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 года, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет.

Способ обеспечения гарантийных обязательств, срок действия банковской гарантии определяются Подрядчиком самостоятельно.

Реквизиты счета средств:

МИНФИН Приморского края (КГБУ «Госнедвижимость», л/сч 20206Ь95810) р/сч 03224643050000002000 в ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ //EAR РФ по Приморскому краю г. Владивосток

БИК: 010507002

Кор.счет: 40102810545370000012

КБК 00000000000000000510

Назначение платежа: внесение денежных средств, в качестве обеспечения гарантийного обязательства (№ извещения ________)

8.13.В соответствии с ч.7 ст.96 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 года Подрядчик вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств.

8.14. В случае выбора Подрядчиком способа обеспечения обязательств в виде безотзывной банковской гарантии, срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный Контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 года.

Заказчик осуществляет рассмотрение предоставленной Подрядчиком банковской гарантии в порядке и сроки, установленные статьей 45 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 года.

8.15. В банковскую гарантию включается условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем 5 рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

8.16. Банковская гарантия должна быть выдана банком, соответствующим требованиям, установленным Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2018 № 440 «О требованиях к банкам, которые вправе выдавать банковские гарантии для обеспечения заявок и исполнения контрактов»;

8.17. В случае выбора Подрядчиком способа обеспечения гарантийных обязательств в виде внесения денежных средств на указанный Заказчиком счет, сумма обеспечения гарантийных обязательств по Контракту, подлежит возврату Подрядчику, в срок не превышающий пятнадцать дней с даты исполнения Подрядчиком обязательств.

8.18. Все расходы, связанные с представлением Заказчику обеспечения гарантийных обязательств, несет Подрядчик.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

9.1. Настоящий Контракт действует с даты его подписания по 30.10.2021 г. Окончание срока действия Контракта не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение.

9.2. Обязательства Сторон, не исполненные до даты истечения срока действия настоящего Контракта, указанного в п. 9.1. Контракта, подлежат исполнению в полном объеме.

9.3. Существенное изменение обстоятельств, из которых Подрядчик исходил при заключении настоящего Контракта, не является основанием для изменения или расторжения настоящего Контракта.

9.4. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны лишь в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

9.5. Изменение и (или) расторжение контракта осуществляется в порядке, сроки, случаях и на условиях, установленных статьями 34, 95, 96 Федерального закона № 44-ФЗ.

9.6. Изменение существенных условий настоящего Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:

9.6.1. При снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом объема услуги, качества оказываемой услуги и иных условий контракта;

9.6.2. Если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом объем услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом объем оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному объему услуги исходя из установленной в контракте цены единицы услуги, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом объема услуги стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы услуги.

9.6.3. В случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта, в том числе цены и/или сроков исполнения Контракта и/или объема услуги, предусмотренной Контрактом.

9.7. Расторжение настоящего Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

9.8. Заказчик вправе провести экспертизу с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

9.8.1. Если Заказчиком проведена экспертиза выполненной работы с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

9.9. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, в том числе в следующих случаях:

9.9.1. Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Контракта или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным (пункт 2 статьи 715 ГК РФ).

9.9.2. Если во время выполнения работ станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от исполнения Контракта (пункт 3 статьи 715 ГК РФ).

9.9.3. Если отступления в работе от условий Контракта или иные недостатки результата работы в установленный Заказчиком разумный срок не были устранены либо являются существенными и неустранимыми (пункт 3 статьи 723 ГК РФ).

9.9.4. Если при нарушении Подрядчиком конечного срока выполнения работ, указанного в Контракте, исполнение Подрядчиком Контракта утратило для Заказчика интерес (пункт 3 статьи 708 ГК РФ, пункт 2 статьи 405 ГК РФ).

9.10. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется Подрядчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Подрядчика, , либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Подрядчику. Выполнение Заказчиком требований настоящего пункта считается надлежащим уведомлением Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Подрядчику указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Подрядчика по его адресу, указанному в Контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в единой информационной системе.

9.11. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

9.12. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Подрядчиком условий Контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

9.13. В случае расторжения Контракта по основаниям, предусмотренным п. 9.7 настоящего Контракта Заказчик вправе заключить Контракт с участником закупки, с которым в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ заключается Контракт при уклонении от заключения Контракта победителя электронной процедуры (за исключением победителя, предусмотренного частью 14 статьи 83.2 Закона о контрактной системе) и при условии согласия такого участника закупки заключить Контракт. Указанный Контракт заключается с соблюдением условий, предусмотренных частью 1 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ с учетом положений части 18 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ, и после предоставления в соответствии с Закона о контрактной системе участником закупки обеспечения исполнения контракта, если требование обеспечения исполнения Контракта предусмотрено извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке. При этом при расторжении Контракта в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения Контракта заключение Контракта в соответствии с настоящей частью допускается в случае, если в связи с таким расторжением в соответствии с частью 7 статьи 104 Федерального закона № 44-ФЗ принято решение о включении информации о поставщике (подрядчике, исполнителе), с которым расторгнут Контракт, в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

9.14. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения данного вида обязательства.

9.15. Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия такого решения, направляется Заказчику в порядке, предусмотренном Законом о контрактной системе. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Подрядчиком подтверждения о вручении Заказчику указанного уведомления.

9.16. Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления им Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

9.17. Подрядчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранены нарушения условий контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.

9.18. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта другая Сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

10. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

10.2. При наступлении таких обстоятельств, срок исполнения обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств, постольку поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Контракта в срок.

10.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

10.4. Если обстоятельства, указанные в п. 10.1 настоящего Контракта, будут длиться более двух календарных месяцев от даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Контракт без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

11.1 Все изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами. Дополнительные соглашения являются неотъемлемой частью Контракта.

11.2. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением Контракта, направляются в письменной форме по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Стороны, указанному в Контракте, или электронной почты с последующим представлением оригинала. В случае направления уведомлений с использованием почты, датой получения уведомления признается дата получения отправляющей Стороной подтверждения о вручении второй Стороне указанного уведомления либо дата получения Стороной информации об отсутствии адресата по его адресу, указанному в Контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 14 (четырнадцати) календарных дней с даты направления уведомления по почте заказным письмом с уведомлением о вручении. В случае отправления уведомлений посредством электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.

11.3. Контракт составляется в форме электронного документа, подписываемого электронно-цифровыми подписями Сторон.

Контракт, подписанный Сторонами в соответствии с ч. 8 ст. 83.2 Федерального закона № 44-ФЗ, считается заключенным с момента размещения в единой информационной системе.

11.4. По вопросам, не предусмотренным Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

115. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего Контракта, были урегулированы путем переговоров.

11.6. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде  Приморского края.

12. АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ

При исполнении своих обязательств по Контракту стороны обязуются не совершать, а также обязуются обеспечивать, чтобы их аффилированные лица, сотрудники и посредники не совершали прямо или косвенно следующих действий:

платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) публично-правовым образованиям, должностным лицам публично-правовых образований, близким родственникам таких должностных лиц, либо лицам иным образом связанным с государством, в целях неправомерного получения преимуществ для сторон по контракту, их аффилированных лиц, работников или посредников, действующих по контракту;

платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) сотрудникам другой стороны по контракту, ее аффилированным лицам, с целью обеспечить совершение ими каких-либо действий в пользу стимулирующей стороны (предоставить неоправданные преимущества, предоставить какие-либо гарантии и т.д.);

не совершать иных действий, нарушающих антикоррупционное законодательство Российской Федерации.

13. ПРИЛОЖЕНИЯ К КОНТРАКТУ

# Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью:

Приложение № 1 - Техническое задание;

Приложение № 2 – Проектное решение;

Приложение № 3 – График выполнения работ

14. Адреса, банковские реквизиты, подписи Сторон

| Заказчик Наименование: краевое государственное бюджетное учреждение по эксплуатации недвижимости Приморского края «Госнедвижимость» Юридический адрес: 690090, Приморский край, г. Владивосток, ул. Алеутская, 45а, каб. 722 Тел. +7 (423) 240-02-64 e-mail gosnedvigimost@mail.ru ИНН 2540255230, КПП 254001001 МИНФИН Приморского края (КГБУ «Госнедвижимость» л/с 20206Ь95810) р/сч 03224643050000002000 в Дальневосточном ГУ Банка России// УФК по Приморскому краю г Владивосток БИК: 010507002 Кор/сч 40102810545370000012 Контрактный управляющий _____/О.А.Чеботкова/ | Исполнитель Наименование: общество с ограниченной ответственностью «Да Реклама» Юридический/ почтовый адрес: 690037, Приморский край, г. Владивосток, ул. Юмашева, д.4 кв.70 Тел: (423)294-93-91 e-mail: yarovov@2000606.ru ИНН: 2536253977 КПП: 253601001 ОГРН: 1122536006878 Р/счет: 40702810710540008631 Банк: филиал № 2754 Банка ВТБ (ПАО) г. Хабаровск Кор/сч:30101810708130000713__ БИК: 040813713 ОКПО: 38579793 ОКТМО: 05701000001 Генеральный директор ____/В.Б. Яровов/ |
| --- | --- |

*Подписано электронной подписью (в соответствии с Федеральным законом от 06 апреля 2011 года №63-ФЗ «Об электронной подписи»

Приложение № 1 к государственном контракту

от 02.08.2021_____№ 0820500000821004317

Техническое задание

на выполнение работ по устройству ограждающей конструкции (фальшфасада) на объекте культурного наследия регионального назначения «Клуб «Лотос» расположенного по адресу: г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, 12/  ул. Алеутская, 22.

| 1. Общие сведения |  |
| --- | --- |
| Заказчик | КГБУ «Госнедвижимость» |
| Наименование объекта | выполнение работ по устройству ограждающей конструкции (фальшфасада) на объекте культурного наследия регионального назначения «Клуб «Лотос» расположенного по адресу: г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, 12/ ул. Алеутская, 22 |
| 2. Исходные данные |  |
| Нахождение объекта | г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, д. 12, г/ ул. Алеутская, 22 |

3. Назначение и цель работы

Временная наружная облицовка главных фасадов административно-бытового здания по адресу: г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, д. 12, / ул. Алеутская, 22, путем изготовления и установки фальшфасада.

4. Требования, предъявляемые к  выполнению работ

Работы по монтажу фальшфасада, включающие в себя изготовление и установку баннерной сетки и металлического экрана, должны быть выполнены строго в соответствии с проектной документацией, разработанной в 2021 году ООО «Проектная мастерская «ОСНОВА»», г. Владивосток (далее - Проектом). Требования к материалам и изделиям установлены Проектом, в конструктивном решении которого предусмотрена установка металлической конструкции каркаса для баннерной сетки и ламинированной металлической панели - конструкции фальшфасада.

В  нижней части фальшфасада с обеих сторон предусматриваются существующие проходы в здание, а со стороны  ул. Адмирала Фокина арка оставляется открытой.

В верхней части фальшфасада предусмотрена баннерная ткань-сетка с широкоформатной полноцветной печатью достоверного изображения фасада, проклейкой баннера по периметру, усилением, установкой люверсов на баннер через предусмотренное Проектом расстояние. В нижней части фальшфасада предусмотрены металлические панели ламинированная пленкой с рисунком идентичном на баннер с изображением нижней части фасада.

Металлокаркас закреплен к фасаду здания, не затрагивая его декоративные элементы. Фальшфасад крепится на металлокаркас посредством натяжки тросом через люверсы. Углы дополнительно фиксируются металлическим тросом.

Монтаж фальшфасада производится с помощью средств и механизмов Подрядчика, с использованием автовышки или установленных строительных лесов, подмостей.

5. Условия выполнения работ

Работы должны выполняться в строгом соответствии с требованиями Проекта, СП, ГОСТ, ТУ, правилами техники безопасности, правилами пожарной безопасности, требованиями правовых актов об охране окружающей среды, иных нормативных правовых актов.

Подрядчик в течение трех дней после заключения контракта, обязан назначить ответственное лицо за ходом и качеством выполнения подрядных работ.

При необходимости, до производства подрядных работ, требующих согласование, Подрядчик получает перечень необходимых разрешительных документов от городских служб и иных ведомств, в частности от ГИБДД.

Подрядчик в рамках выполнения настоящих работ обеспечивает приобретение за счет собственных средств, доставку, разгрузку, складирование и хранение материалов, товаров и комплектующих изделий, необходимых для выполнения работ на объекте, без дополнительных расходов со стороны Заказчика.

Подрядчиком на территории Заказчика должны строго соблюдаться требования контрольно-пропускного режима, правила действующего внутреннего распорядка, положения и инструкции администрации Заказчика.

Для производства работ персонал Подрядчика должен быть обеспечен необходимым инструментом, оборудованием и средствами индивидуальной защиты.

В ходе проведения работ и после их окончания Подрядчик осуществляет своевременный сбор и вывоз строительного мусора.

6. Сроки выполнения работ

С момента заключения государственного контракта – до 29 августа 2021 г.

7. Требования к выполнению сопутствующих работ

Подрядчик выполняет все предусмотренные настоящей документацией работы, включая возможные работы, не указанные определенно, но предусмотренные технологией производства и необходимые для завершения работ и нормальной эксплуатации.

8. Требование к результатам работ

Подрядчик обязан осуществить выполнение работ в последовательности, установленной нормативами и правилами для данного вида работ с соблюдением технологического процесса. Подрядчик, в лице его полномочного представителя обязуется согласовывать виды, объемы и сроки выполнения работ с Заказчиком или его представителем, а также обязуется выполнять обязательные указания Заказчика или его представителя по ходу производства работ. Подрядчик имеет право выполнить работы и сдать их Заказчику ранее установленного срока.

9. Порядок сдачи и приемки результатов работ

По решению Заказчика для приемки выполненной работы может создаваться приемочная комиссия, которая состоит не менее чем из пяти человек.

При обнаружении Заказчиком недостатков в выполненной работе Сторонами составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов (недоделок) и сроки их устранения Подрядчиком.

При отказе (уклонении) Подрядчика от подписания указанного акта, в нем делается отметка об этом. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в Акте.

При передаче результата работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ с приложением копий сертификатов соответствия, сертификатов пожарной безопасности, паспортов и других документов, подтверждающих качество примененных материалов (изделий).

10. Требования по сроку гарантий качества на результаты работ и объему гарантий

Гарантийный срок на выполненные работы  3 (три) года, с момента подписания Акта выполненных работ. В гарантийный период Подрядчик обязан по телефонограмме Заказчика в течение пяти суток приступить к устранению выявленных дефектов и неисправностей. При этом гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков, а на части работ, по которым проводилось устранение недостатков, устанавливается новый гарантийный срок, равный основному гарантийному сроку. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, неправильной его эксплуатации или неправильности инструкций по его эксплуатации, разработанных самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами, ненадлежащего ремонта Объекта, произведенного самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами.

Заказчик

Краевое государственное бюджетное учреждение по

эксплуатации недвижимости «Приморского края»

____________________/О.А. Чеботкова/

Подрядчик

ООО «Да Реклама»

___________/В.Б. Яровов/

*Подписано электронной подписью (в соответствии с Федеральным законом от 06 апреля 2011 года №63-ФЗ «Об электронной подписи»

Приложение № 2

к государственному контракту

от 02.08.2021

Проектное решение

(прилагается отдельным файлом)

Приложение № 3

к государственному контракту

от 02.08.2021№ 0820500000821004317

График выполнения работ

по устройству ограждающей конструкции (фальшфасада) на объекте культурного наследия регионального назначения «Клуб «Лотос» расположенного по адресу:

г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, 12/  ул. Алеутская, 22.

| № п/п | Виды работ | Сроки выполнения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовительные работ, получение разрешительных документов | 5 дней | Не позднее 06 августа 2021 г. |
| 2 | Закупка и доставка необходимых материалов и изделий |  |  |
| 3 | Нанесение графики на лицевой поверхности баннера и элементов нижней части фальшфасада | 7 дней |  |
| 4 | Установка и крепление металлокаркаса фальшфасада со стороны ул. Алеутская | 10 дней | Не позднее 16 августа 2021 г. |
| 5 | Установка и крепление металлокаркаса фальшфасада со стороны ул. Фокина |  |  |
| 6 | Облицовка алюминиевыми панелями нижней части фальшфасада со стороны ул. Алеутская | 7 дней | Не позднее 23 августа 2021 г. |
| 7 | Натягивание баннера в верхней части фальшфасада со стороны ул. Алеутская |  |  |
| 8 | Облицовка алюминиевыми панелями нижней части фальшфасада со стороны ул. Фокина | 7 дней | Не позднее 29 августа 2021 г. |
| 9 | Натягивание баннера в верхней части фальшфасада со стороны ул. Фокина |  |  |

Заказчик

Краевое государственное бюджетное учреждение по

эксплуатации недвижимости «Приморского края»

____________________/О.А. Чеботкова/

Подрядчик

ООО «Да Реклама»

___________/В.Б. Яровов/

*Подписано электронной подписью (в соответствии с Федеральным законом от 06 апреля 2011 года №63-ФЗ «Об электронной подписи»

В случае если участник, с которым заключается Контракт, не является плательщиком НДС, данный пункт излагается в следующей редакции: «Цена настоящего Контракта составляет - ____________ (сумма прописью) рублей _____ копеек. НДС не облагается, в связи с применением упрощенной системы налогообложения.