Приложение к таблице поправок,

рекомендуемых комитетом Законодательного Собрания по экономической политике и собственности к принятию

СТАТЬЯ 1.

Внести в Закон Приморского края от 17 марта 2008 года № 226-КЗ "О краевой целевой программе "Развитие г. Владивостока как центра международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе" на 2008-2011 годы" (Ведомости Законодательного Собрания Приморского края, 2008, № 68, стр. 40, № 82, стр. 129; 2009, № 112, стр. 13, № 117, стр. 2, № 121, стр. 22, № , стр.) следующие изменения:

1)в строке "Объемы и источники финансирования программы" паспорта Программы слова "26731,9 млн рублей" заменить словами 
"26541,9 млн рублей";

2)в разделе 4 Программы:

а)абзац четвертый изложить в следующей редакции:

"строительство мостового перехода через бухту Золотой Рог в городе Владивостоке на автомагистрали, связывающей федеральную автомобильную дорогу М-60 "Уссури" Хабаровск - Владивосток с островом Русский;";

б)абзац шестой изложить в следующей редакции:

"реконструкция автомагистрали Аэропорт Кневичи (г. Владивосток) - федеральная автомобильная дорога Хабаровск - Владивосток (М-60, "Уссури");";

в)в абзаце девятом слова "станция Санаторная" заменить словами 
"ст. Санаторная";

3)в абзаце первом раздела 6 Программы слова "26731,9 млн рублей" заменить словами "26541,9 млн рублей";

4)в приложении 1 к Программе:

а)пункт 1 изложить в следующей редакции:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Реконструкция, строительство, ремонт автомобильных дорог, предоставление субсидий на строительство, реконструкцию, ремонт автомобильных дорог и инженерных сооружений на них и улично-дорожной сети, на приобретение специальной техники по содержанию дорог | 2008 год | 558,66 |  | 123,935 км, 7095,03 п. м | 2763 | департа-мент дорож-ного хозяйст-ва Примор-ского края, департа-мент по жилищ-но-комму-нально-му хо-зяйст- ву и топ-ливным ресур-сам Примор-ского края |
|  |  | 2009 год | 3 480,74 |  |  |  |  |
|  |  | 2010 год | 4 311,50 |  |  |  |  |
|  |  | 2011 год | 10 921,0 |  |  |  |  |
|  |  | Итого | 19 271,9 |  |  |  |  |
| 1.1 | строительство мостового перехода на о. Русский через пролив Босфор Восточный в г. Владивостоке | 2008 год | 91,9 | федераль-ная собствен-ность |  |  | департа-мент дорож-ного хозяйст-ва Примор-ского края |
|  |  | 2009 год | - |  |  |  |  |
|  |  | 2010 год | - |  |  |  |  |
|  |  | 2011 год | - |  |  |  |  |
|  |  | Итого | 91,9 |  |  |  |  |
| 1.2 | строительство мостового перехода через бухту Золотой Рог в городе Влади-востоке на автомагист-рали, связывающей федеральную автомо-бильную дорогу М-60 "Уссури" Хабаровск - Владивосток с островом Русский | 2008 год | 399,58 | собствен-ность Примор-ского края | 2,1 км, 1388 п. м | 1876 |  |
|  |  | 2009 год | 755,02 |  |  |  |  |
|  |  | 2010 год | 2 269,5 |  |  |  |  |
|  |  | 2011 год | 4 453,1 |  |  |  |  |
|  |  | Итого | 7 877,2 |  |  |  |  |
| 1.3 | строительство автомобильной дороги бухта Патрокл - мостовой переход через бухту Золотой Рог | 2008 год | 29,0 | собствен-ность Примор-ского края | 5,37 км, 295,67 п. м | 611 |  |
|  |  | 2009 год | 1 220,0 |  |  |  |  |
|  |  | 2010 год | 810,0 |  |  |  |  |
|  |  | 2011 год | 191,0 |  |  |  |  |
|  |  | Итого | 2 250,0 |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.4 | реконструкция автомагистрали Аэропорт Кневичи (г. Владивосток) - федеральная автомо-бильная дорога Хабаровск -Владивосток (М-60, "Уссури") | 2008 год | 12,18 | собствен-ность Примор-ского края | 12,4 км | 36 |  |
|  |  | 2009 год | 23,82 |  |  |  |  |
|  |  | 2010 год | 60,0 |  |  |  |  |
|  |  | 2011 год | 10,0 |  |  |  |  |
|  |  | Итого | 106,0 |  |  |  |  |
| 1.5 | реконструкция автома-гистрали общегород-ского значения регули-руемого движения на участке ст. Санатор- ная - мостовой переход через бухту Золотой Рог (часть проектных работ) | 2008 год | 26,0 | собствен-ность Примор-ского края |  |  |  |
|  |  | 2009 год | 3,75 |  |  |  |  |
|  |  | 2010 год | - |  |  |  |  |
|  |  | 2011 год | - |  |  |  |  |
|  |  | Итого | 29,75 |  |  |  |  |
| 1.6 | строительство автомобильной дороги пос. Новый - полуостров Де-Фриз - Седанка - бухта Патрокл с низководным мостом (эстакадой) Де-Фриз - Седанка | 2008 год | - | собствен-ность Примор-ского края | 41,765 км 5311,36 п. м |  |  |
|  |  | 2009 год | 990,0 |  |  |  |  |
|  |  | 2010 год | 1 152,0 |  |  |  |  |
|  |  | 2011 год | 6 246,9 |  |  |  |  |
|  |  | Итого | 8 388,9 |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1 | строительство автомобильной дороги пос. Новый - полуостров Де-Фриз - Седанка - бухта Патрокл с низководным мостом (эстакадой) Де-Фриз - Седанка на участке пос. Новый - полуостров Де-Фриз, Приморский край | 2008 год | - | собствен-ность Примор-ского края | 14,32 км, 342,4 п. м |  |  |
|  |  | 2009 год | 529,0 |  |  |  |  |
|  |  | 2010 год | 238,0 |  |  |  |  |
|  |  | 2011 год | 146,0 |  |  |  |  |
|  |  | Итого | 913,0 |  |  |  |  |
| 1.6.2 | строительство автомобильной дороги пос. Новый - полуостров Де-Фриз - Седанка - бухта Патрокл с низководным мостом (эстакадой) Де-Фриз - Седанка на участке полуостров Де-Фриз - пос. Седанка с низководным мостом (эстакадой), Приморский край | 2008 год | - | собствен-ность Примор-ского края | 4,985 км, 4472,15 п. м |  |  |
|  |  | 2009 год | 210,0 |  |  |  |  |
|  |  | 2010 год | 471,0 |  |  |  |  |
|  |  | 2011 год | 3 225,0 |  |  |  |  |
|  |  | Итого | 3 906,0 |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.6.3 | строительство автомобильной дороги пос. Новый -полуостров Де-Фриз - Седанка - бухта Патрокл с низководным мостом (эстакадой) Де-Фриз - Седанка на участке Седанка - км 23, Приморский край | 2008 год | - | собствен-ность Примор-ского края | 3,23 км, 376,81 п. м |  |  |
|  |  | 2009 год | 161,0 |  |  |  |  |
|  |  | 2010 год | 200,0 |  |  |  |  |
|  |  | 2011 год | 499,0 |  |  |  |  |
|  |  | Итого | 860,0 |  |  |  |  |
| 1.6.4 | строительство автомобильной дороги пос. Новый -полуостров Де-Фриз - Седанка - бухта Патрокл с низководным мостом (эстакадой) Де-Фриз - Седанка на участке км 23 - бухта Патрокл, Приморский край | 2008 год | - | собствен-ность Примор-ского края | 19,23 км, 120 п. м |  |  |
|  |  | 2009 год | 90,0 |  |  |  |  |
|  |  | 2010 год | 243,0 |  |  |  |  |
|  |  | 2011 год | 2 376,9 |  |  |  |  |
|  |  | Итого | 2 709,9 |  |  |  |  |
| 1.7 | строительство подъездной автомо-бильной дороги к международному пассажирскому терминалу аэропорта "Кневичи" | 2008 год | - | собствен-ность Примор-ского края | 2 км, 100 п. м |  |  |
|  |  | 2009 год | 10,0 |  |  |  |  |
|  |  | 2010 год | 20,0 |  |  |  |  |
|  |  | 2011 год | 20,0 |  |  |  |  |
|  |  | Итого | 50,0 |  |  |  |  |
| 1.8 | предоставление субсидий бюджету Владивостокского городского округа на следующие объекты: |  |  |  |  |  |  |
| 1.8.1 | реконструкция авто-магистрали общегород-ского значения регули-руемого движения на участке ст. Санатор- ная - мостовой переход через бухту Золотой Рог | 2008 год | - | муници-пальная собствен-ность | 14,5 км | 180 |  |
|  |  | 2009 год | 33,75 |  |  |  |  |
|  |  | 2010 год | - |  |  |  |  |
|  |  | 2011 год | - |  |  |  |  |
|  |  | Итого | 33,75 |  |  |  |  |
| 1.8.2 | строительство улично-дорожной сети острова Русский | 2008 год | - | муници-пальная собствен-ность | 20 км | 60 |  |
|  |  | 2009 год | 85,0 |  |  |  |  |
|  |  | 2010 год | - |  |  |  |  |
|  |  | 2011 год | - |  |  |  |  |
|  |  | Итого | 85,0 |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.8.3 | ремонт асфальтобетон-ного покрытия автомобильных дорог общего пользования с ремонтом и заменой элементов обустройст-ва дорог | 2008 год | - | муници-пальная собствен-ность | 25,8 км |  |  |
|  |  | 2009 год | 300,0 |  |  |  |  |
|  |  | 2010 год | - |  |  |  |  |
|  |  | 2011 год | - |  |  |  |  |
|  |  | Итого | 300,0 |  |  |  |  |
| 1.9 | предоставление субсидий бюджету Владивостокского городского округа на приобретение специальной техники по содержанию дорог | 2008 год | - | муници-пальная собствен-ность |  |  | департа-мент по жилищ-но-комму-нально-му хо-зяйст- ву и топ-ливным ресур-сам Примор-ского края |
|  |  | 2009 год | 59,4 |  |  |  |  |
|  |  | 2010 год | - |  |  |  |  |
|  |  | 2011 год | - |  |  |  |  |
|  |  | Итого | 59,4 |  |  |  |  |

б)в строке "Развитие коммунальной инфраструктуры г. Владивостока" пункта 4:

цифры "235,8" заменить цифрами "235,78";

цифры "2654,4" заменить цифрами "2654,42";

в)строку "Всего" изложить в следующей редакции:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | 2008 год | 796,9 |  |  |  |  |
|  |  | 2009 год | 6 752,7 |  |  |  |  |
|  |  | 2010 год | 7 169,0 |  |  |  |  |
|  |  | 2011 год | 11 823,3 |  |  |  |  |
|  |  | Итого | 26 541,9 |  |  |  |  |