|  | ## ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ## ПРИМОРСКОГО КРАЯ Комитет по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам ### РЕШЕНИЕ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09.02.2011 |  |  |  | № | 1009 |
| г. Владивосток |  |  |  |  |  |
| Об отчете по результатам проверки использования бюджетных ассигнова-ний, выделенных на переселение граждан из аварийного жилищного фонда за период 2009-2010 годы, представленном Контрольно-счетной палатой Законодательного Собрания Приморского края |  |  |  |  |  |

Рассмотрев и обсудив отчет по результатам проверки использования бюджетных ассигнований, выделенных на переселение граждан из аварийного жилищного фонда за период 2009-2010 годы (Артемовский и Владивостокский городские округа и Лучегорское городское поселение Пожарского муниципального района), представленный Контрольно-счетной палатой Законодательного Собрания Приморского края, комитет

РЕШИЛ:

1.Принять к сведению отчет по результатам проверки использования бюджетных ассигнований, выделенных на переселение граждан из аварийного жилищного фонда за период 2009-2010 годы (Артемовский и Владивостокский городские округа и Лучегорское городское поселение Пожарского муниципального района), представленный Контрольно-счетной палатой Законодательного Собрания Приморского края.

2.Отметить:

1)бюджетные ассигнования, выделенные на реализацию программных мероприятий в 2009 году, использованы по назначению в полном объеме;

2)мероприятия по переселению граждан и сносу аварийных многоквартирных домов выполнены в полном объеме по Артемовскому городскому округу и Лучегорскому городскому поселению Пожарского муниципального района;

3)по Владивостокскому городскому округу фактически расселено 
171 человек (при плане 260) или 64 процента, мероприятия по сносу 
14 аварийных домов (из 19 по плану) не проведены;

4)количественные показатели аварийных многоквартирных домов на территории Приморского края, указанные в официальных источниках (бюллетень Федеральной службы государственной статистики по Приморскому краю, Паспорт Адресной программы Приморского края по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости стимулирования развития рынка жилья на 2009-2010 годы, сайт Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства) различны.

3.Обратить внимание администрации города Владивостока на нарушение сроков исполнения мероприятий по Адресной программе Приморского края по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости стимулирования развития рынка жилья 
на 2009-2010 годы.

4.Обратить внимание Администрации Приморского края на осуществление недостаточного контроля за исполнением программных мероприятий в части соблюдения муниципальными образованиями сроков по переселению граждан из аварийных домов по Адресной программе Приморского края по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости стимулирования развития рынка жилья на 
2009-2010 годы.

5.Предложить Администрации Приморского края проанализировать ситуацию по аварийному жилищному фонду Приморского края в связи с выявленными в ходе проверки Контрольно-счетной палатой Законодательного Собрания Приморского края расхождениями данных, как по общему количеству аварийных домов, так и в разрезе муниципальных образований Приморского края.

6.Направить настоящее решение в Администрацию Приморского края, администрацию города Владивостока и Контрольно-счетную палату Законодательного Собрания Приморского края.

Заместитель

председателя комитета                                                                  Р.А. Маноконов