|  | ## ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ## ПРИМОРСКОГО КРАЯ Комитет по социальной политике и защите прав граждан ### РЕШЕНИЕ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24.01.2012 |  |  |  | № | 13 |
| г. Владивосток |  |  |  |  |  |
| О результатах проверки обоснованности и целевого использования средств краевого бюджета, выделенных на обеспечение деятельности библиотек, подведомственных управлению культуры Приморского края, на реализацию краевой целевой программы "Развитие библиотечно-информационного обслуживания в Приморском крае" на 2009-2012 годы, а также бюджетных инвестиций в объект "Приморская государственная публичная библиотека в г. Владивостоке", проведенной Контрольно-счетной палатой Приморского края |  |  |  |  |  |

Рассмотрев и обсудив отчет о проверке обоснованности и целевого использования средств краевого бюджета, выделенных на обеспечение деятельности библиотек, подведомственных управлению культуры Приморского края, на реализацию краевой целевой программы "Развитие библиотечно-информационного обслуживания в Приморском крае"                         на 2009-2012 годы за период с 2009 года по сентябрь 2011 года, а также бюджетных инвестиций в объект "Приморская государственная публичная библиотека в г. Владивостоке" за период с 2007 года по октябрь 2011 года, проведенной Контрольно-счетной палатой Приморского края, в соответствии с которым:

объем финансирования на реализацию программных мероприятий, утвержденный в краевом бюджете за период с 2009 года по сентябрь               2011 года, составил 15847,00 тыс руб., что меньше объема финансирования, предусмотренного в Программе на 14195,00 тыс руб.;

за период реализации Программы с 2009 года по сентябрь 2011 года средства краевого бюджета освоены в сумме 7993,90 тыс руб. (50,4%),                 не освоено средств в размере 7853,10 тыс руб.;

отметив, что по результатам проведения проверки выявлено следующее:

увеличение денежных средств на обеспечение деятельности библиотек направлено в основном на приобретение основных средств и подписку                   на периодические печатные издания. По остальным подстатьям ассигнования сокращены: на заработную плату – на 1246,1 тыс руб.; на услуги                    связи – на 150,0 тыс руб.; на оплату услуг по содержанию                             имущества – на 150,0 тыс руб.; на прочие расходы – на 81 тыс руб;

до настоящего времени не введена новая система оплаты труда работников библиотек подведомственных управлению культуры Приморского края (с 1 сентября 2011 года);

размещение библиотечного фонда и обслуживание читателей осуществляется в здании площадью 1,5 тыс.кв.м., меньшей установленных стандартов (8 тыс. кв.м). Нехватка рабочих площадей не позволяет использовать в полном объеме имеющийся библиотечный фонд;

управлением культуры Приморского края не вносились изменения                        в КЦП "Развитие библиотечно-информационного обслуживания                              в Приморском крае" на 2009-2012 годы в 2009, 2010 годах, несмотря                      на несоответствие планируемых и фактически выполненных мероприятий;

ввиду того, что по объекту "Приморская государственная публичная библиотека в г.Владивостоке" отсутствует положительное заключение государственной экспертизы, то расходование средств в размере                   22756,80 тыс. руб. на проектирование данного объекта с 2007 года                                  по октябрь 2011 года было неэффективным,

заслушав Волкову В.В., заместителя председателя Контрольно-счетной палаты Приморского края, комитет

РЕШИЛ:

1.Принять к сведению отчет Контрольно-счетной палаты Приморского края.

2.Рекомендовать управлению культуры Приморского края:

устранить нарушения, выявленные в ходе проверки в сроки, указанные в предписании Контрольно-счетной палаты Приморского края;

представить до 17 февраля 2012 года в комитет информацию                                   о причинах невнесения изменений в КЦП "Развитие библиотечно-информационного обслуживания в Приморском крае" на 2009-2012 годы, предусматривающих фактические объемы финансирования программы              за проверяемый период.

3.Заслушать на следующем заседании комитета информацию департамента градостроительства Приморского края о строительстве в городе Владивостоке здания для государственной публичной библиотеки.

4.Направить данное решение в Контрольно-счетную палату Приморского края, управление культуры Приморского края, департамент градостроительства Приморского края.

Председатель комитета							         И.С. Чемерис