Приложение № 1

к Закону

Приморского края

"Приложение № 4

к подпрограмме "Обеспечение сохранности

и развитие автомобильных дорог общего пользования"

краевой целевой программы

"Дороги края (2007-2017 годы)"

Строительство и реконструкция

автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений на них

| № п/п | Наименование объектов | Мощность, км/п. м |  | Объем финансирования в текущих ценах каждого года, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | по проекту | ввод 2007-2017 годы | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | всего |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. | Международный транспортный коридор "Приморье-1" (PR1) | 49,233/ 467,535 | 49,233/ 467,535 | 428680 | 531400 | 524935,743 | 587855,895 | 145222,927 | 58250 | 386500 | - | - | - | - | 2662844,565 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 5500 | 202000 | 390029,743 | 286945,895 | 144532,927 | 58250 | 386500 | - | - | - | - | 1473758,565 |  |
|  | за счет средств федерального бюджета |  |  | 423180 | 329400 | 134906 | 300910,000 | 690,000 | - | - | - | - | - | - | 1189086 |  |
|  | в том числе по объектам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Реконструкция автомобильной дороги Уссурийск- Пограничный - Госграница на участке км 20 - км 35 в Приморском крае | 15,278/- | 15,278/- | - | 423400 | 364935,743 | 391011,895 | 534,000 | - | - | - | - | - | - | 1179347,638 | объект включен в федеральную целевую программу "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года"; федеральными законами от 24 июля 2007 года № 198-ФЗ "О федеральном бюджете на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов", от 24 ноября |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет средств краевого бюджета |  |  | - | 187000 | 236755,743 | 160245,895 | - | - | - | - | - | - | - | 584001,638 |  |
|  | за счет средств федерального бюджета |  |  | - | 236400 | 128180 | 230766,000 | 534,000 | - | - | - | - | - | - | 595880 |  |
| 1.2. | Реконструкция автомобильной дороги Уссурийск - Пограничный - Госграница на участке км 35 - км 51 в Приморском крае | 12,455/ 158,61 | 12,455/ 158,61 | 428680 | 108000 | 60700 | - | - | - | - | - | - | - | - | 597380 | 2008 года № 204-ФЗ "О федеральном бюджете на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов" на 2008 и 2009 годы предусмотрены субсидии на строительство и |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | модернизацию автомобильных дорог общего пользования |
|  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 5500 | 15000 | 53974 | - | - | - | - | - | - | - | - | 74474 |  |
|  | за счет средств федерального бюджета |  |  | 423180 | 93000 | 6726 | - | - | - | - | - | - | - | - | 522906 |  |
| 1.3. | Реконструкция автомобильной дороги Уссурийск- Пограничный - Госграница на участке км 51 - км 72 в Приморском крае | 21,5/ 308,925 | 21,5/ 308,925 | - | - | 99300 | 196844 | 144688,927 | 58250 | 386500 | - | - | - | - | 885582,927 | объект включен в федеральную целевую программу "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года" |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - |  |  |
|  | за счет средств краевого бюджета |  |  | - | - | 99300 | 126700 | 144532,927 | 58250 | 386500 | - | - | - | - | 815282,927 |  |
|  | за счет средств федерального бюджета |  |  | - | - | - | 70144 | 156 | - | - | - | - | - | - | 70300 |  |
| 2. | Магистраль, связывающая международный транспортный коридор "Приморье-1" (PR1) и международный транспортный коридор "Приморье-2" (PR2) | 48,716/ 1689,23 | 48,716/ 1689,23 | 855069 | 1108600 | 453119,84 | 298029,347 | 909889,565 | 1179115,02 | 1358167 | - | - | - | - | 6161989,772 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - |  |  |
|  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 178759 | 498290 | 176517,75 | 79668,902 | 370300,75 | 493315,02 | 543267 | - | - | - | - | 2340118,422 |  |
|  | за счет средств федерального бюджета |  |  | 676310 | 610310 | 276602,09 | 218360,445 | 539588,815 | 685800 | 814900 | - | - | - | - | 3821871,35 |  |
|  | в том числе по объектам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Реконструкция участка автомобильной дороги Раздольное - Хасан км 14 - км 23 в Приморском крае | 8,714/ 396,62 | 8,714/ 396,62 | 173310 | 312000 | 207245,485 | 93992,229 | 25920,939 | - | - | - | - | - | - | 812468,653 | объект включен в федеральные целевые программы "Модернизация транспортной системы России (2002-2010 годы)" на 2008 год, "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года" |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 95000 | 92000 | 85598,395 | 3060,258 | - | - | - | - | - | - | - | 275658,653 |  |
|  | за счет средств федерального бюджета |  |  | 78310 | 220000 | 121647,09 | 90931,971 | 25920,939 | - | - | - | - | - | - | 536810 |  |
| 2.2. | Реконструкция автомобильной дороги Раздольное - Хасан на участке км 49 - км 60 в Хасанском районе Приморского края | 10,233/ 222,09 | 10,233/ 222,09 | 536000 | 99000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 635000 | Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 198-ФЗ "О федеральном бюджете на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов" на 2008 год предусмотрены субсидии на строительство и модернизацию автомобильных дорог общего пользования |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 43000 | 8690 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 51690 |  |
|  | за счет средств федерального бюджета |  |  | 493000 | 90310 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 583310 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.3. | Реконструкция автомобильной дороги Раздольное - Хасан на участке км 60 - км 66 в Приморском крае | 5,4/72,0 | 5,4/72,0 | - | - | 13929,696 | 168677,118 | 211829,631 | 36115,02 | - | - | - | - | - | 430551,465 | объект включен в федеральную целевую программу "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года" |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  | за счет средств краевого бюджета |  |  | - | - | 13929,696 | 58928,644 | 96397,755 | 36115,02 | - | - | - | - | - | 205371,115 |  |
|  | за счет средств федерального бюджета |  |  | - | - | - | 109748,474 | 115431,876 | - | - | - | - | - | - | 225180,35 |  |
| 2.4. | Реконструкция автомобильной дороги Раздольное - Хасан на участке Нарвинский перевал км 74 - км 79 в Приморском крае | 5,6/ 500,0 | 5,6/ 500,0 | - | - | 42989,66 | 35360 | 672139 | 1143000 | 1358167 | - | - | - | - | 3251655,66 | объект включен в федеральную целевую программу "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года" |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет средств краевого бюджета |  |  | - | - | 42989,66 | 17680 | 273902,995 | 457200 | 543267 | - | - | - | - | 1335039,655 |  |
|  | за счет средств федерального бюджета |  |  | - | - | - | 17680 | 398236 | 685800 | 814900 | - | - | - | - | 1916616 |  |
| 2.5. | Реконструкция автомобильной дороги Раздольное - Хасан на участке км 87 - км 99 в Хасанском муниципальном районе Приморского края | 11,708/ 237,32 | 11,708/ 237,32 | 15759 | 697600 | 188954,999 | - | - | - | - | - | - | - | - | 902313,999 | объект включен в федеральную целевую программу "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года" |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 15759 | 397600 | 33999,999 | - | - | - | - | - | - | - | - | 447358,999 |  |
|  | за счет средств федерального бюджета |  |  | - | 300000 | 154955 | - | - | - | - | - | - | - | - | 454955 |  |
| 2.6. | Реконструкция автомобильной дороги Раздольное - Хасан на участке км 100 - км 107 в Приморском крае | 7,061/ 261,2 | 7,061/ 261,2 | 130000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 130000 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 25000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25000 |  |
|  | за счет средств федерального бюджета |  |  | 105000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 105000 |  |
| 3. | Международный транспортный коридор "Приморье-1" (PR1) | 45,425/ 2241,12 | 45,425/ 2241,12 | - | - | 90283,472 | 720047,727 | 812828,36 | 29412,765 | 2058350 | 2928000 | 2796000 | 2664000 | 2532000 | 14630922,324 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет средств краевого бюджета |  |  | - | - | 90283,472 | 104999,528 | 130532,559 | 29412,765 | 2058350 | 2928000 | 2796000 | 2664000 | 2532000 | 13333578,324 |  |
|  | за счет средств федерального бюджета |  |  | - | - | - | 615048,199 | 682295,801 | - | - | - | - | - | - | 1297344 |  |
|  | в том числе по объектам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Строительство автомобильной дороги Владивосток - Находка - порт Восточный на участке км 18+500- км 40+800 в Приморском крае |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | объект включен в федеральную целевую программу "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года" |
|  |  | 28,675/ 1596,23 | 28,675/ 1596,23 | - | - | 90283,472 | - | - | - | 1260856 | 1661933 | 1587010 | 1512086 | 1437163 | 7549331,472 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет средств краевого бюджета |  |  | - | - | 90283,472 | - | - | - | 1260856 | 1661933 | 1587010 | 1512086 | 1437163 | 7549331,472 |  |
|  | за счет средств федерального бюджета |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 3.2. | Строительство автомобильной дороги Владивосток - Находка - порт Восточный на участке км 0 - км 18+500 в Приморском крае |  |  | - | - | - | 720047,727 | 812828,36 | 29412,765 | 797494 | 1266067 | 1208990 | 1151914 | 1094837 | 7081590,852 | объект включен в федеральную целевую программу "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года" |
|  |  | 16,75/ 644,89 | 16,75/ 644,89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет средств краевого бюджета |  |  | - | - | - | 104999,528 | 130532,559 | 29412,765 | 797494 | 1266067 | 1208990 | 1151914 | 1094837 | 5784246,852 |  |
|  | за счет средств федерального бюджета |  |  | - | - | - | 615048,199 | 682295,801 | - | - | - | - | - | - | 1297344 |  |
| 4. | Прочие автомобильные дороги и искусственные дорожные сооружения | 5,57/ 919,54 | 5,57/ 919,54 | - | 49140 | 46547,939 | 31611,166 | - | - | 818845 | 883534 | 337029 | 363654 | - | 2530361,105 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет средств краевого бюджета |  |  | - | 49140 | 15935,584 | 24099,251 | - | - | 818845 | 883534 | 337029 | 363654 | - | 2492236,835 |  |
|  | за счет средств федерального бюджета |  |  | - | - | 30612,355 | 7511,915 | - | - | - | - | - | - | - | 38124,27 |  |
|  | в том числе по объектам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Реконструкция транспортной развязки на примыкании автомобильной дороги Подъезд к г. Артему от автомобильной дороги Хабаровск - Владивосток (км 18+300) и автомобильной дороги Подъезд к бухте Лазурная (11 км) | 1,06 | 1,06 | - | - | - | 24053,835 | - | - | - | - | - | - | - | 24053,835 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет средств краевого бюджета |  |  | - | - | - | 24053,835 | - | - | - | - | - | - | - | 24053,835 |  |
|  | за счет средств федерального бюджета |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 4.2. | Строительство мостового перехода через протоку Мельничная на км 119 автомобильной дороги Дальнереченск - Ариадное в Приморском крае | 1,0/ 72,82 | 1,0/ 72,82 | - | - | 46547,939 | 7557,331 | - | - | - | - | - | - | - | 54105,27 | Федеральным законом от 24 ноября 2008 года № 204-ФЗ "О федеральном бюджете на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов" на 2009 год предусмотрены субсидии на строительство и модернизацию автомобильных дорог общего пользования |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет средств краевого бюджета |  |  | - | - | 15935,584 | 45,416 | - | - | - | - | - | - | - | 15 981 |  |
|  | за счет средств федерального бюджета |  |  | - | - | 30612,355 | 7511,915 | - | - | - | - | - | - | - | 38124,27 |  |
| 4.3. | Реконструкция автодорожного мостового перехода через реку Кулешовку по ул. Комсомольской в г. Спасске-Дальнем | 0,21/ 46,72 | 0,21/ 46,72 | - | 49140 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 49140 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет средств краевого бюджета |  |  | - | 49140 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 49140 |  |
|  | за счет средств федерального бюджета |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 4.4. | Строительство мостовых переходов через реку Большая Уссурка и протоку реки Большая Уссурка на 3 и 4 км автомобильной дороги Лукъяновка - Новополтавка в Приморского крае | 2,08/ 374,89 | 2,08/ 374,89 | - | - | - | - | - | - | 381423 | 411555 | - | - | - | 792978 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет средств краевого бюджета |  |  | - | - | - | - |  | - | 381423 | 411555 | - | - | - | 792978 |  |
|  | за счет средств федерального бюджета |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 4.5. | Строительство мостового перехода через р. Мельгуновка на км 72 автомобильной дороги Михайловка - Турий Рог в Приморского крае | 2,81/ 562,61 | 2,81/ 562,61 | - | - | - | - | - | - | 437422 | 471979 | - | - | - | 909401 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет средств краевого бюджета |  |  | - | - | - | - | - | - | 437422 | 471979 | - | - | - | 909401 |  |
|  | за счет средств федерального бюджета |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.6. | Реконструкция автомобильной дороги Федосьевка - Верхний Перевал - на участке р. Бикин Верхний Перевал (ПК 100 – ПК 244) в Приморском крае | 14,5/ 41,73 | 14,5/ 41,73 | - | - | - | - | - | - | - | - | 337029 | 363654 | - | 700683 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет средств краевого бюджета |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 337029 | 363654 | - | 700683 |  |
|  | за счет средств федерального бюджета |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 5. | Проектно-изыскательские работы строек будущих лет |  |  | 7572 | 102009 | 83717 | 82200 | 32479,979 | 45000 | 45000 | - | - | - | - | 397977,979 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 7572 | 102009 | 83717 | 82200 | 32479,979 | 45000 | 45000 | - | - | - | - | 397977,979 |  |
|  | за счет средств федерального бюджета |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | научно-исследовательские работы |  |  | - | - | 1350 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1350 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет средств краевого бюджета |  |  | - | - | 1350 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1350 |  |
|  | за счет средств федерального бюджета |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 6. | Документация по планировке территорий |  |  |  |  |  |  |  | 15000 | 15000 |  |  |  |  | 30000 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет средств краевого бюджета |  |  |  |  |  |  |  | 15000 | 15000 |  |  |  |  | 30000 |  |
|  | за счет средств федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого | 148,94/ 5317,43 | 148,94/ 5317,43 | 1291321 | 1791149 | 1198603,994 | 1719744,135 | 1900420,831 | 1326777,785 | 4681862 | 3811534 | 3133029 | 3027654 | 2532000 | 26414095,745 |  |
|  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 191831 | 851439 | 756483,549 | 577913,576 | 677846,215 | 640977,785 | 3866962 | 3811534 | 3133029 | 3027654 | 2532000 | 20067670,125 |  |
|  | за счет средств федерального бюджета |  |  | 1099490 | 939710 | 442120,445 | 1141830,559 | 1222574,616 | 685800 | 814900 | - | - | - | - | 6346425,62 |  |

"