|  | ## ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ## ПРИМОРСКОГО КРАЯ Комитет по социальной политике и защите прав граждан ### РЕШЕНИЕ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21.06.2012 |  |  |  | № | 100 |
| г. Владивосток |  |  |  |  |  |
| О результатах проверки целевого и эффективного использования средств, выделенных из краевого бюджета на строительство краевой психиатри-ческой больницы и на реконструкцию ГОУЗ "Приморский краевой онкологический диспансер" (пристройка к радиологическому корпусу на 2 каньона) за период 2009-2011 годы |  |  |  |  |  |

Рассмотрев и обсудив отчет о результатах проверки целевого                            и эффективного использования средств, выделенных из краевого бюджета                на строительство краевой психиатрической больницы и на реконструкцию ГОУЗ "Приморский краевой онкологический диспансер" (пристройка                      к радиологическому корпусу на 2 каньона) за период 2009-2011 годы, проведенной Контрольно-счетной палатой Приморского края, в соответствии с которым:

финансирование строительства краевой психиатрической больницы                 на 550 коек и реконструкция ГОУЗ "Приморский краевой онкологический диспансер" (пристройка к радиологическому корпусу на 2 каньона) за период 2009-2011 годы осуществлялось в рамках краевой целевой программы "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями                        в Приморском крае" на 2009-1012 годы", в том числе:

по подпрограмме "Онкология" запланирована реконструкция ГОУЗ "Приморский краевой онкологический диспансер" (пристройка                                     к радиологическому корпусу на 2 каньона) в размере 320000,0 тыс. руб. (объем финансирования, утвержденный в краевом бюджете, составил                         117591,3 тыс руб. или сократился в 2,7 раза);

по подпрограмме "Психические расстройства" предусмотрено средств на строительство психиатрической больницы в размере 550710,6 тыс. руб. (объем финансирования, утвержденный в краевом бюджете, составил 196955,4 тыс руб. или сократился в 2,8 раза);

за проверяемый период фактическое освоение средств по объектам составило:

реконструкция ГОУЗ "Приморский краевой онкологический диспансер" (пристройка к радиологическому корпусу на 2 каньона) –                10633,2 тыс. руб. (9% от утвержденных бюджетных ассигнований);

строительство психиатрической больницы – 21227,4 тыс. руб.                      (10,8% от утвержденных бюджетных ассигнований);

отметив, что на момент проверки начальные этапы строительного цикла не начаты и, следовательно, в 2012 году работы не будут завершены              (в течение трех лет финансирование двух объектов осуществлялось только              на оплату проектно-сметной документации), комитет

РЕШИЛ:

1.Принять к сведению отчет Контрольно-счетной палаты Приморского края.

2.Рекомендовать департаменту здравоохранения Приморского края своевременно вносить изменения в краевые целевые программы, в том числе предусматривающие изменение объемов финансирования мероприятий программ и обеспечивать освоение бюджетных средств в полном объеме.

3.Рекомендовать департаменту градостроительства Приморского края исполнять взятые на себя обязательства в сроки согласно условиям заключенных контрактов.

4.Направить данное решение Губернатору Приморского края, в  департамент здравоохранения Приморского края, департамент градостроительства Приморского края, Контрольно-счетную палату Приморского края.

Председатель комитета							         И.С. Чемерис