Пояснения к поправке Губернатора Приморского края

к проекту закона Приморского края

«О внесении изменений в Закон Приморского «О краевой целевой программе «Развитие г. Владивостока как центра международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе» на 2008-2013 годы»

Представленная на рассмотрение поправка излагает проект закона Приморского края «О внесении изменений в Закон Приморского «О краевой целевой программе «Развитие г. Владивостока как центра международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе» на 2008-2013 годы» (далее – законопроект) в новой редакции, предусматривая следующие изменения:

1) продление срока действия Программы до 2019 года в связи с добавлением нового мероприятия «Предоставление субсидий водопроводно-канализационным организациям на возмещение затрат по уплате основного долга по кредитам, полученным в российских кредитных организациях в 2012-2013 годах  на строительство, реконструкцию объектов водоснабжения и канализации в г. Владивостоке», реализация которого предусмотрена в 2013-2019 годах, с финансированием за счет средств бюджета Приморского края в 2013 году – 328,58 млн. руб., в  2014 году – 328,57 млн. руб.,  в 2015 году – 328,57 млн. руб., в 2016 году – 328,57 млн. руб.,  в 2017 году – 328,57 млн. руб., в 2018 году – 328,57 млн. руб., в 2019 году – 328,57 млн. руб. Общий объем финансирования по мероприятию составит 2 300 млн. руб.

В рамках федеральной целевой программы «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года», утвержденной Постановлением Правительства РФ от 15 апреля 1996 года 
№ 480, на реализацию мероприятия «Реконструкция и развитие системы водоснабжения и канализации в г. Владивостоке (Объекты канализации). Реконструкция очистных сооружений Северного планировочного района, строительство очистных сооружений Южного планировочного района, строительство очистных сооружений  Восточного района» предусмотрено 5 627 млн. руб., из них 3 901 млн. рублей - за счет средств федерального бюджета, 1 726 млн. руб. - за счет средств бюджета Приморского края.

Кроме того, Законом Приморского края от 17 марта 2008 года № 226-КЗ «О краевой целевой программе «Развитие г. Владивостока как центра международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе» уже предусмотрено выделение дополнительных средств краевого бюджета в 2012 году в размере 800 млн. руб.

Вместе с тем, в процессе строительства был уточнен состав объекта, в который включены: «Реконструкция очистных сооружений Северного планировочного района», «Внеплощадочные инженерные сети очистных сооружений Северного планировочного района», «Выпуск очищенных стоков от КОС Северного планировочного района», «Строительство очистных сооружений Южного планировочного района», «Выпуск очищенных стоков от КОС Южного планировочного района», «Сети канализации г. Владивостока. Центральный планировочный район», «Сети канализации г. Владивостока. Северный планировочный район», «Сети канализации г. Владивостока. Южный планировочный район».

В соответствии с утвержденной сводкой затрат стоимость объекта составила 10 197,96 млн. руб. Таким образом, для завершения строительно-монтажных работ необходимо предусмотреть увеличение объема финансирования по объекту за счет средств краевого бюджета.

В связи с дефицитом краевого бюджета, было принято решение о предоставлении водопроводно-канализационным организациям в 
2013-2019 годах субсидий в размере 2 300 млн. руб. на возмещение затрат по уплате основного долга по кредитам, полученным в российских кредитных организациях в 2012-2013 годах на строительство, реконструкцию объектов водоснабжения и канализации в г. Владивостоке;

2) в целях обеспечения сдачи объектов дорожного строительства 
в эксплуатацию увеличение объема финансирования по объекту «Строительство мостового перехода через бухту Золотой Рог в г. Владивостоке на автомагистрали, связывающей федеральную автомобильную дорогу М-60 «Уссури» Хабаровск – Владивосток с о. Русский» в 2012 году на 
280,8 млн. руб. Общий объем финансирования по мероприятию составит 
8 158 млн. руб.;

3) в целях увеличения программных назначений по объектам дорожного хозяйства на 2012 год уменьшение объема финансирования по мероприятию «Строительство автомобильной дороги пос. Новый – полуостров Де-Фриз – Седанка – бухта Патрокл с низководным мостом (эстакадой) Де-Фриз – Седанка на участке км 23 – бухта Патрокл, Приморский край» (4 участок) в 
2012 году на 285,8 млн. руб. Общий объем финансирования по мероприятию 
3 753,10 млн. руб.;

4) во исполнение пункта 17 Протокола поручений Первого заместителя Председателя Правительства И.И.Шувалова от 2 февраля 2012 года 
№ ИШ-П16-7 включение дополнительного мероприятия «Строительство примыканий автомобильной дороги пос. Новый – полуостров Де-Фриз – Седанка – бухта Патрокл с низководным мостом (эстакадой) Де-Фриз – Седанка на участке км 23 – бухта Патрокл, Приморский край к улично-дорожной сети города Владивостока в районе ул. Фадеева, ул. Космонавтов и ул. Снеговой» с объемом финансирования в 2012 году в размере 5 млн. руб., в 2013 году – 166 млн. руб. Общий объем финансирования по мероприятию составит 171 млн. руб.;

5) во исполнение пункта 12 Протокола поручений Первого заместителя Председателя Правительства И.И.Шувалова от 9 февраля 2012 года № ИШ-П9-9 включение дополнительного мероприятия «Предоставление субсидий некоммерческим организациям на возмещение затрат, связанных с обучением английскому языку персонала и волонтеров, участвующих в обеспечении проведения мероприятий саммита АТЭС» с объемом финансирования в 
2012 году в размере 1,76 млн. руб. Общий объем финансирования по мероприятию составит 1,76 млн. руб.

- С учетом изменений, предлагаемых законопроектом, принятым в первом чтении законодательного Собрания Приморского края 26 июня 2012 года, и данной поправкой, объем финансирования Программы увеличится в 2012 году на 1 645,51 млн. руб., уменьшится  в 2013 году на 614,03 млн. руб., увеличится в 2014 - 2019 годах на 328,57 млн. руб. ежегодно. Итоговый объем финансирования Программы увеличится на сумму 2 975,07 млн. руб. и составит 48 380,12 млн. руб.