Приложение № 5

к Закону

Приморского края

Приложение № 4

к подпрограмме "Обеспечение сохранности

и развитие автомобильных дорог

общего пользования"

краевой целевой программы

"Дороги края (2007-2017 годы)"

Строительство и реконструкция

автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений на них

| № п/п | Наименование объектов | Мощность, км/п. м. |  | Объем финансирования в текущих ценах каждого года, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | по проекту | ввод 2007-2017 годы | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год |  | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | всего |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  |  |
| 1. | Международный транспортный коридор "Приморье - 1" (PR1) | 80,986/ 1138,157 | 80,986/ 1138,157 | 428680 | 531400 | 524935.743 | 587855.895 |  | 145222.927 | 1298300 | 386500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3902894,565 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 5500 | 202000 | 390029.743 | 286945.895 |  | 144532.927 | 398300 | 386500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1813808,565 |  |  |
|  | за счет средств федерального бюджета |  |  | 423180 | 329400 | 134906 | 300910 |  | 690 | 900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2089086 |  |  |
|  | в том числе по объектам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Реконструкция автомобильной дороги Уссурийск - Пограничный - Госграница на участке | 15,278/0 | 15,278/0 | 0 | 423400 | 364935,743 | 391011,895 |  | 534,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1179881,638 |  |  |
|  | км 20 - км 35 в Приморском крае |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 0 | 187000 | 236755,743 | 160245,895 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 584001,638 |  |  |
|  | за счет средств федерального бюджета |  |  | 0 | 236400 | 128180,000 | 230766,000 |  | 534,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 595880 |  |  |
| 1.2. | Реконструкция автомобильной дороги Уссурийск - Пограничный - Госграница на участке км 35 - км 51 в Приморском крае | 12,455/ 158,61 | 12,455/ 158,61 | 428680 | 108000 | 60700 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 597380 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 5500 | 15000 | 53974 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74474 |  |  |
|  | за счет средств федерального бюджета |  |  | 423180 | 93000 | 6726 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 522906 |  |  |
| 1.3. | Реконструкция автомобильной дороги Уссурийск - Пограничный - Госграница на участке км 51 - км 72 в Приморском крае | 21,5/ 308,925 | 21,5/ 308,925 | 0 | 0 | 99300 | 196844 |  | 144688.927 | 1298300 | 386500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2125632,927 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 0 | 0 | 99300 | 126700 |  | 144532.927 | 398300 | 386500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1155332,927 |  |  |
|  | за счет средств федерального бюджета |  |  | 0 | 0 | 0 | 70144 |  | 156 | 900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 970300 |  |  |
| 2. | Магистраль, связывающая международный транспортный коридор "Приморье-1" (PR1) и международный транспортный коридор "Приморье-2" (PR2) | 48,506/ 1302,934 | 48,506/ 1302,935 | 855069 | 1108600 | 453119.84 | 280349.347 |  | 195785,115 | 1877794,02 | 1358167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6128884,317 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 178759 | 498290 | 176517.75 | 79668.902 |  | 96397,755 | 762218,02 | 543267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2335118,422 |  |  |
|  | за счет средств федерального бюджета |  |  | 676310 | 610310 | 276602.09 | 200680.445 |  | 99387.360 | 1115576 | 814900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3793765.895 |  |  |
|  | в том числе по объектам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Реконструкция участка автомобильной дороги Раздольное - Хасан км 14 - км 23 в Приморском края | 8,714/ 396,62 | 8,714/ 396,62 | 173310 | 312000 | 207245,485 | 93992,229 |  | 15495,484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 802043,198 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 95000 | 92000 | 85598,395 | 3060,258 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275658,653 |  |  |
|  | за счет средств федерального бюджета |  |  | 78310 | 220000 | 121647,09 | 90931,971 |  | 15495,484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 526384,545 |  |  |
| 2.2. | Реконструкция автомобильной дороги Раздольное - Хасан на участке км 49 - км 60 в Хасанском районе Приморского края | 10,233/ 222,09 | 10,233/ 222,09 | 536000 | 99000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 635000 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 43000 | 8690 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51690 |  |  |
|  | за счет средств федерального бюджета |  |  | 493000 | 90310 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 583310 |  |  |
| 2.3. | Реконструкция автомобильной дороги Раздольное - Хасан на участке км 60 - км 66 в Приморском крае | 5,4/72,0 | 5,4/72,0 | 0 | 0 | 13929.696 | 168677.118 |  | 180289.631 | 62655.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425551,465 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 0 | 0 | 13929.696 | 58928.644 |  | 96397.755 | 31115.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200371,115 |  |  |
|  | за счет средств федерального бюджета |  |  | 0 | 0 | 0 | 109748.474 |  | 83891.876 | 31540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225180.35 |  |  |
| 2.4. | Реконструкция автомобильной дороги Раздольное - Хасан на участке Нарвинский перевал км 74 - км 79 в Приморском крае | 5,39/ 113,704 | 5,39/ 113,704 | 0 | 0 | 42989.66 | 17680 |  | 0 | 1815138,995 | 1358167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3233975.655 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 0 | 0 | 42989.66 | 17680 |  | 0 | 731102,995 | 543267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1335039.655 |  |  |
|  | за счет средств федерального бюджета |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1084036 | 814900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1898936 |  |  |
| 2.5. | Реконструкция автомобильной дороги Раздольное - Хасан на участке км 87 - км 99 в Хасанском муниципальном районе Приморского края | 11,708/ 237,32 | 11,708/ 237,32 | 15759 | 697600 | 188954,999 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 902313,999 |  |  |
|  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 15759 | 397600 | 33999,999 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 447358,999 |  |  |
|  | за счет средств федерального бюджета |  |  | 0 | 300000 | 154955 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 454955 |  |  |
| 2.6. | Реконструкция автомобильной дороги Раздольное - Хасан на участке км 100 - км 107 в Приморском крае | 7,061/ 261,2 | 7,061/ 261,2 | 130000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130000 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 25000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 |  |  |
|  | за счет средств федерального бюджета |  |  | 105000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105000 |  |  |
| 3. | Международный транспортный коридор "Приморье-1" (PR1) | 47,45/ 2510,516 | 47,45/ 2510,516 | 0 | 0 | 90283.472 | 720047.727 |  | 674062.142 | 144178.983 | 2058350 | 2928000 | 2796000 | 2664000 | 2532000 | 14606922,324 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 0 | 0 | 90283.472 | 104999.528 |  | 130532.559 | 5412.765 | 2058350 | 2928000 | 2796000 | 2664000 | 2532000 | 13309578,324 |  |  |
|  | за счет средств федерального бюджета |  |  | 0 | 0 | 0 | 615048.199 |  | 543529.583 | 138766.218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1297344 |  |  |
|  | в том числе по объектам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Строительство автомобильной дороги Владивосток - Находка - порт Восточный на участке км 18+500 км 40+800 в Приморском крае |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 30,7/ 1862,703 | 30,7/ 1862,703 | 0 | 0 | 90283,472 | 0 |  | 0 | 0 | 1260856 | 1661933 | 1587010 | 1512086 | 1437163 | 7549331.472 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 0 | 0 | 90283,472 | 0 |  | 0 | 0 | 1260856 | 1661933 | 1587010 | 1512086 | 1437163 | 7549331.472 |  |  |
|  | за счет средств федерального бюджета |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 3.2. | Строительство автомобильной дороги Владивосток - Находка - порт Восточный на участке км 0 - км 18+500 в Приморском крае | 16,75/ 647,813 | 16,75/ 647,813 | 0 | 0 | 0 |  | 720047.727 | 674062.142 | 144178.983 | 797494 | 1266067 | 1208990 | 1151914 | 1094837 | 7057590.852 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 104999.528 | 130532.559 | 5412,765 | 797494 | 1266067 | 1208990 | 1151914 | 1094837 | 5760246.852 |  |  |
|  | за счет средств федерального бюджета |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 615048.199 | 543529.583 | 138766.218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1297344 |  |  |
| 4. | Прочие автомобильные дороги и искусственные дорожные сооружения | 21.66/ 1098.77 | 21.66/ 1098.77 | 0 | 49140 | 46547.939 |  | 31502,116 | 0 | 109,05 | 818845 | 883534 | 337029 | 363654 | 0 | 2530361.105 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 0 | 49140 | 15935.584 |  | 23990,201 | 0 | 109,05 | 818845 | 883534 | 337029 | 363654 | 0 | 2492236.835 |  |  |
|  | за счет средств федерального бюджета |  |  | 0 | 0 | 30612.355 |  | 7511.915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38124.270 |  |  |
|  | в том числе по объектам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Реконструкция транспортной развязки на примыкании автомобильной дороги подъезд к г. Артему от автомобильной дороги Хабаровск - Владивосток (км 18+300) и автомобильной дороги подъезд к бухте Лазурная (11 км) | 1,06 | 1,06 | 0 | 0 | 0 |  | 23944,785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24053,835 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 23944,785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24053,835 |  |  |
|  | за счет средств федерального бюджета |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 4.2. | Строительство мостового перехода через протоку Мельничная на км 119 автомобильной дороги Дальнереченск - Ариадное в Приморском крае | 1,0/ 72,82 | 1,0/ 72,82 | 0 | 0 | 46547,939 |  | 7557,331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54105,27 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 0 | 0 | 15935,584 |  | 45,416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15981 |  |  |
|  | за счет средств федерального бюджета |  |  | 0 | 0 | 30612,355 |  | 7511,915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38124,27 |  |  |
| 4.3. | Реконструкция автодорожного мостового перехода через реку Кулешовку по ул. Комсомольской в г. Спасске-Дальнем | 0,21/ 46,72 | 0,21/ 46,72 | 0 | 49140 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49140 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 0 | 49140 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49140 |  |  |
|  | за счет средств федерального бюджета |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 4.4. | Строительство мостовых переходов через реку Большая Уссурка и протоку реки Большая Уссурка на 3 и 4 км автомобильной дороги Лукъяновка - Новополтавка в Приморском крае | 2,08/ 374,89 | 2,08/ 374,89 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 381423 | 411555 | 0 | 0 | 0 | 792978 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 381423 | 411555 | 0 | 0 | 0 | 792978 |  |  |
|  | за счет средств федерального бюджета |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 4.5. | Строительство мостового перехода через р. Мельгуновка на км 72 автомобильной дороги Михайловка - Турий Рог в Приморского крае | 2,81/ 562,61 | 2,81/ 562,61 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 437422 | 471979 | 0 | 0 | 0 | 909401 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 437422 | 471979 | 0 | 0 | 0 | 909401 |  |  |
|  | за счет средств федерального бюджета |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 4.6. | Реконструкция автомобильной дороги Федосьевка - Верхний Перевал - на участке | 14,5/ 41,73 | 14,5/ 41,73 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337029 | 363654 | 0 | 700683 |  |  |
|  | р. Бикин Верхний Перевал (ПК 100 – ПК 244) в Приморском крае |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337029 | 363654 | 0 | 700683 |  |  |
|  | за счет средств федерального бюджета |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 5. | Проектно-изыскательские работы строек будущих лет |  |  | 7572 | 102009 | 83717 |  | 82200 | 32479.979 | 45000 | 45000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397977.979 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 7572 | 102009 | 83717 |  | 82200 | 32479.979 | 45000 | 45000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397977,979 |  |  |
|  | за счет средств федерального бюджета |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Документация по планировке территорий |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 |  |  |
|  | за счет средств федерального бюджета |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Итого | 166.998/ 5525.815 | 166.998/ 5525.815 | 1291321 | 1791149 | 1198603.994 |  | 1701955,085 | 1047550,163 | 3380382,048 | 4681862 | 3811534 | 3133029 | 3027654 | 2532000 | 27597040,290 |  |  |
|  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 191831 | 851439 | 756483.549 |  | 577804,526 | 403943,220 | 1226039,83 | 3866962 | 3811534 | 3133029 | 3027654 | 2532000 | 20378720,125 |  |  |
|  | за счет средств федерального бюджета |  |  | 1099490 | 939710 | 442120.445 |  | 1124150.559 | 643606.943 | 2154342.218 | 814900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7218320.165 |  |  |

"