ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту закона Приморского края "О внесении изменений

в Закон Приморского края "О краевой целевой программе

"Дороги края (2007-2017 годы)"

На рассмотрение Законодательного Собрания Приморского края вносится проект закона Приморского края "О внесении изменений в Закон Приморского края "О краевой целевой программе "Дороги края (2007-2017 годы)" (далее – Программа).

В соответствии с протоколом заседания Администрации Приморского края от 15.06.2012 № 50 Программа дополнена плановыми значениями индикаторов и методикой оценки эффективности реализации мероприятий, рассчитанными с учетом постановления Администрации Приморского края 
от 14.02.2012 № 32-па «О нормативах финансовых затрат на содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и правилах расчета размера ассигнований краевого бюджета на указанные цели».

В разделе "Содержание автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений на них" подпрограммы "Обеспечение сохранности 
и развитие автомобильных дорог общего пользования" в связи 
с производственной необходимостью перераспределены программные назначения и уточнены физические объемы 2012 года.

Кроме того, программные назначения 2012 года увеличены 
на 102928,35 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета для содержания 
и охраны вновь введенных объектов (в том числе моста через бухту Золотой Рог и низководного моста (эстакады) Де-Фриз – Седанка).

В разделе "Ремонт автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений на них" подпрограммы "Обеспечение сохранности и развитие автомобильных дорог общего пользования" в связи с производственной необходимостью перераспределены программные назначения и уточнены физические объемы 2012 года.

В связи с продолжительной процедурой заключения государственных контрактов, в целях наиболее оптимального и экономного использования бюджетных средств программные назначения 2012 года уменьшены 
на 290687,045 тыс. рублей. Указанная сумма перераспределена в раздел "Строительство и реконструкция автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений на них" подпрограммы "Обеспечение сохранности и развитие автомобильных дорог общего пользования".

В разделе "Строительство и реконструкция автомобильных дорог 
и искусственных дорожных сооружений на них" подпрограммы "Обеспечение сохранности и развитие автомобильных дорог общего пользования" приведены в соответствие программные назначения федерального бюджета 2010 и 2011 годов с их фактическим исполнением.

Неиспользованные остатки федеральных средств 2011 года в соответствии с дополнительным соглашение № 2 к Соглашению от 05.08.2011 №УД 48/81-С-3 о предоставлении в 2011-2013 годах бюджету Приморского края субсидий 
на софинансирование мероприятий, предусмотренных федеральной целевой программой "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока 
и Забайкалья на период до 2013 года", заключенным с Федеральным дорожным агентством Российской Федерации 20.06.2012 (далее – Дополнительным соглашением), перенесены на 2012 год.

Программные назначения 2012 года, финансируемые из краевого бюджета, перераспределены между программными мероприятиями в целях наиболее полного обеспечения доли софинансирования согласно Дополнительному соглашению, включающему дополнительный объем финансирования за счет федеральных средств. С этой же целью в раздел "Строительство и реконструкция автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений на них" перенесены неиспользованные финансовые средства разделов "Ремонт автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений на них", "Капитальный ремонт автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений на них" и краевой целевой программы "Повышение безопасности дорожного движения в Приморском крае" на 2007 - 2012 годы.

В разделе 4 "Капитальный ремонт автомобильных дорог 
и искусственных дорожных сооружений на них" подпрограммы "Обеспечение сохранности и развитие автомобильных дорог общего пользования" в связи с продолжительной процедурой заключения государственных контрактов, в целях наиболее оптимального и экономного использования бюджетных средств программные назначения 2012 года уменьшены на 50000 тыс. рублей. Указанная сумма перераспределена в раздел "Строительство и реконструкция автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений на них".

Таким образом, финансирование 2012 года по программе увеличится 
на 1815845,568 тыс. рублей, в том числе из краевого бюджета – 
на 347303,35 тыс. рублей (из них 102298,35 тыс. рублей на содержание вновь введенных объектов, 244375 тыс. рублей из неиспользованных в 2012 году средств краевой целевой программы "Повышение безопасности дорожного движения в Приморском крае" на 2007 - 2012 годы), из федерального бюджета - на 1468542,218 тыс. рублей (по Дополнительному соглашению).

В целом программные назначения увеличатся на 945185,85 тыс. рублей, в том числе из краевого бюджета – на 73291,305 тыс. рублей, из федерального бюджета - на 871894,545 тыс. рублей.

| И.о. директора департамента дорожного хозяйства Приморского края |  | И.Н.Петеримов |
| --- | --- | --- |