Приложение 6

к Закону

Приморского края

"Приложение 4

к подпрограмме "Обеспечение

сохранности и развитие

автомобильных дорог общего

пользования"

краевой целевой программы

"Дороги края (2007-2012 годы)"

Строительство и реконструкция автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений на них

| № п/п | Наименование объектов | Мощность, км/п. м | Объем финансирования в текущих ценах каждого года, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | по проекту | ввод 2007-2012 годы | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Международный транспортный коридор "Приморье-1" (PR1) | 80,986/ 1138,157 | 80,986/ 1138,157 | 428680 | 531400 | 524935,743 | 587855,895 | 145222,927 | 1298300 | 3516394,565 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 5500 | 202000 | 390029,743 | 286945,895 | 144532,927 | 398300 | 1427308,565 |
|  | за счет средств федерального бюджета |  |  | 423180 | 329400 | 134906 | 300910 | 690 | 900000 | 2089086 |
|  | в том числе по объектам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Реконструкция автомобильной дороги Уссурийск-Пограничный- Госграница на участке км 20 - км 35 в Приморском крае | 15,278/0 | 15,278/0 | 0 | 423400 | 364935,743 | 391011,895 | 534.000 | 0 | 1179881,638 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 0 | 187000 | 236755,743 | 160245,895 | 0 | 0 | 584001,638 |
|  | за счет средств федерального бюджета |  |  | 0 | 236400 | 128180,000 | 230766,000 | 534,000 | 0 | 595880 |
| 1.2 | Реконструкция автомобильной дороги Уссурийск-Пограничный- Госграница на участке км 35 - км 51 в Приморском крае | 12,455/ 158,61 | 12,455/ 158,61 | 428680 | 108000 | 60700 | 0 | 0 | 0 | 597380 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 5500 | 15000 | 53974 | 0 | 0 | 0 | 74474 |
|  | за счет средств федерального бюджета |  |  | 423180 | 93000 | 6726 | 0 | 0 | 0 | 522906 |
| 1.3 | Реконструкция автомобильной дороги Уссурийск-Пограничный- Госграница на участке км 51 - км 72 в Приморском крае | 21,5/ 308,925 | 21,5/ 308,925 | 0 | 0 | 99300 | 196844 | 144688,927 | 1298300 | 1739132,927 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 0 | 0 | 99300 | 126700 | 144532,927 | 398300 | 768832,927 |
|  | за счет средств федерального бюджета |  |  | 0 | 0 | 0 | 70144 | 156 | 900000 | 970300 |
| 2. | Магистраль, связывающая международный транспортный коридор "Приморье-1" (PR1) и международный транспортный коридор "Приморье-2" (PR2) | 48,506/ 1302,934 | 48,506/ 1302,935 | 855069 | 1108600 | 453119,84 | 280349,347 | 195785,115 | 1877794,02 | 4770717,317 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 178759 | 498290 | 176517,75 | 79668,902 | 96397,755 | 762218,02 | 1791851,422 |
|  | за счет средств федерального бюджета |  |  | 676310 | 610310 | 276602,09 | 200680,445 | 99387,360 | 1115576 | 2978865,895 |
|  | в том числе по объектам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Реконструкция участка автомобильной дороги Раздольное- Хасан км 14 - км 23 в Приморском крае | 8,714/ 396,62 | 8,714/ 396,62 | 173310 | 312000 | 207245,485 | 93992,229 | 15495,484 | 0 | 802043,198 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 95000 | 92000 | 85598,395 | 3060,258 | 0 | 0 | 275658,653 |
|  | за счет средств федерального бюджета |  |  | 78310 | 220000 | 121647,09 | 90931,971 | 15495,484 | 0 | 526384,545 |
| 2.2 | Реконструкция автомобильной дороги Раздольное-Хасан на участке км 49 - км 60 в Хасанском районе Приморского края | 10,233/ 222,09 | 10,233/ 222,09 | 536000 | 99000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 635000 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 43000 | 8690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51690 |
|  | за счет средств федерального бюджета |  |  | 493000 | 90310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 583310 |
| 2.3 | Реконструкция автомобильной дороги Раздольное-Хасан на участке км 60 - км 66 в Приморском крае | 5,4/ 72,0 | 5,4 72,0 | 0 | 0 | 13929,696 | 168677,118 | 180289,631 | 62655,02 | 425551,465 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 0 | 0 | 13929,696 | 58928,644 | 96397,755 | 31115,02 | 200371,115 |
|  | за счет средств федерального бюджета |  |  | 0 | 0 | 0 | 109748,474 | 83891,876 | 31540 | 225180,35 |
| 2.4 | Реконструкция автомобильной дороги Раздольное-Хасан на участке Нарвинский перевал км 74 - км 79 в Приморском крае | 5,39/ 113,704 | 5,39/ 113,704 | 0 | 0 | 42989,66 | 17680 | 0 | 1815138,995 | 1875808,655 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 0 | 0 | 42989,66 | 17680 | 0 | 731102,995 | 791772,655 |
|  | за счет средств федерального бюджета |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1084036 | 1084036 |
| 2.5 | Реконструкция автомобильной дороги Раздольное-Хасан на участке км 87 - км 99 в Хасанском районе Приморского края | 11,708/ 237,32 | 11,708/ 237,32 | 15759 | 697600 | 188954,999 | 0 | 0 | 0 | 902313,999 |
|  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 15759 | 397600 | 33999,999 | 0 | 0 | 0 | 447358,999 |
|  | за счет средств федерального бюджета |  |  | 0 | 300000 | 154955 | 0 | 0 | 0 | 454955 |
| 2.6 | Реконструкция автомобильной дороги Раздольное-Хасан на участке км 100 - км 107 в Приморском крае | 7,061/ 261,2 | 7,061/ 261,2 | 130000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130000 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 |
|  | за счет средств федерального бюджета |  |  | 105000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105000 |
| 3. | Международный транспортный коридор "Приморье-1" (PR1) | 47,45/ 2510,516 | 47,45/ 2510,516 | 0 | 0 | 90283,472 | 720047,727 | 674062,142 | 144178,983 | 1628572,324 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 0 | 0 | 90283,472 | 104999,528 | 130532,559 | 5412,765 | 331228,324 |
|  | за счет средств федерального бюджета |  |  | 0 | 0 | 0 | 615048,199 | 543529,583 | 138766,218 | 1297344 |
|  | в том числе по объектам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Строительство автомобильной дороги Владивосток-Находка- порт Восточный на участке км 18+500 км 40+800 в Приморском крае |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 30,7/ 1862,703 | 30,7/ 1862,703 | 0 | 0 | 90283,472 | 0 | 0 | 0 | 90283,472 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 0 | 0 | 90283,472 | 0 | 0 | 0 | 90283,472 |
|  | за счет средств федерального бюджета |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 | Строительство автомобильной дороги Владивосток-Находка- порт Восточный на участке км 0 - км 18+500 в Приморском крае | 16,75/ 647,813 | 16,75/ 647,813 | 0 | 0 | 0 | 720047,727 | 674062,142 | 144178,983 | 1538288,852 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 0 | 0 | 0 | 104999,528 | 130532,559 | 5412,765 | 240944,852 |
|  | за счет средств федерального бюджета |  |  | 0 | 0 | 0 | 615048,199 | 543529,583 | 138766,218 | 1297344 |
| 4. | Прочие автомобильные дороги и искусственные дорожные сооружения | 21,66/ 1098,77 | 21,66/ 1098,77 | 0 | 49140 | 46547,939 | 31502,116 | 0 | 109,05 | 127299,105 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 0 | 49140 | 15935,584 | 23990,201 | 0 | 109,05 | 89174,835 |
|  | за счет средств федерального бюджета |  |  | 0 | 0 | 30612,355 | 7511,915 | 0 | 0 | 38124,270 |
|  | в том числе по объектам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Реконструкция транспортной развязки на примыкании автомобильной дороги подъезд к г. Артему от автомобильной дороги Хабаровск-Владивосток (км 18+300) и автомобильной дороги подъезд к бухте Лазурная (11 км) | 1,06 | 1,06 | 0 | 0 | 0 | 23944,785 | 0 | 109,05 | 24053,835 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 0 | 0 | 0 | 23944,785 | 0 | 109,05 | 24053,835 |
|  | за счет средств федерального бюджета |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2 | Строительство мостового перехода через протоку Мельничная на км 119 автомобильной дороги Дальнереченск-Ариадное в Приморском крае | 1,0/ 72,82 | 1,0/ 72,82 | 0 | 0 | 46547,939 | 7557,331 | 0 | 0 | 54105,27 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 0 | 0 | 15935,584 | 45,416 | 0 | 0 | 15981 |
|  | за счет средств федерального бюджета |  |  | 0 | 0 | 30612,355 | 7511,915 | 0 | 0 | 38124,27 |
| 4.3 | Реконструкция автодорожного мостового перехода через реку Кулешовку по ул. Комсомольской в г. Спасске-Дальнем | 0,21/ 46,72 | 0,21/ 46,72 | 0 | 49140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49140 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 0 | 49140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49140 |
|  | за счет средств федерального бюджета |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Проектно-изыскательские работы строек будущих лет |  |  | 7572 | 102009 | 83717 | 82200 | 32479,979 | 45000 | 352977,979 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 7572 | 102009 | 83717 | 82200 | 32479,979 | 45000 | 352977,979 |
|  | за счет средств федерального бюджета |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Документация по планировке территорий |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 |
|  | за счет средств федерального бюджета |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого | 166,998/ 5525,815 | 166,998/ 5525,815 | 1291321 | 1791149 | 1198603,994 | 1701955,085 | 1047550,163 | 3380382,048 | 10410961,290 |
|  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 191831 | 851439 | 756483,549 | 577804,526 | 403943,220 | 1226039,83 | 4007541,125 |
|  | за счет средств федерального бюджета |  |  | 1099490 | 939710 | 442120,445 | 1124150,559 | 643606,943 | 2154342,218 | 6403420,165 |