Приложение 5

к Закону

Приморского края

"Приложение 3

к подпрограмме "Обеспечение сохранности и развитие

автомобильных дорог общего пользования"

краевой целевой программы

"Дороги края (2007-2012 годы)"

Ремонт автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений на них

| № п/п | Наименование работы | 2007 год |  | 2008 год |  | 2009 год |  | 2010 год |  | 2011 год |  | 2012 год |  | Всего |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | объем | стои-мость, тыс. рублей | объем | стои-мость, тыс. рублей | объем | стои-мость, тыс. рублей | объем | стои-мость, тыс. рублей | объем | стои-мость, тыс. рублей | объем | стоимость, тыс. рублей | объем | стоимость, тыс. рублей |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Восстановление изношенных слоев покрытий усовершенствован-ного типа, км | 36 | 151631 | 0 | 0 | 10 | 50900 | 32 | 132438 | 22 | 68919 | 21 | 130500 | 121 | 534388 |
| 2. | Восстановление изношенных слоев покрытий усовершенствован-ного типа на участках автомобильных дорог Артем- Кролевец- Артемовский км 0 - км 1, Владивосток- Находка-порт Восточный км 7 - км 15, Владивосток- Артем км 49 - км 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 400000 | 30 | 400000 |
| 3. | Устройство поверхностной обработки, км | 158 | 140832 | 130 | 163620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 380451 | 478 | 684903 |
| 4. | Восстановление изношенных слоев покрытий переходного типа, км | 87 | 75007 | 82 | 85882 | 6 | 6600 | 62 | 83386 | 3 | 11479 | 109 | 115237 | 349 | 377591 |
| 5. | Перевод покрытий из переходного типа в усовершенствован-ный, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 271304 | 65 | 349445 | 39 | 211500 | 15 | 110000 | 163 | 942249 |
| 6. | Ремонт труб, шт. | 27 | 21525 | 45 | 32033 | 13 | 17327 | 27 | 31000 | 3 | 3131 | 1 | 1000 | 116 | 106016 |
| 7. | Ремонт мостов, шт. | 23 | 102431 | 31 | 97801 | 16 | 48725 | 23 | 64440 | 13 | 33720 | 3 | 21883 | 109 | 369000 |
| 8. | Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения (восстановление автопавильонов, ремонт площадок, установка сигнальных столбиков, барьерного ограждения) |  | 4420 |  | 11408 |  | 0 |  | 16780 |  | 5524 |  | 4221 |  | 42353 |
| 9. | Установка дорожных знаков, шт. | 1119 | 5595 | 1650 | 10405 | 0 | 0 | 981 | 6887 | 31 | 240 | 981 | 6887 | 4762 | 30014 |
| 10. | Устройство съездов, шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Аварийно-восстановительные работы |  | 63781 |  | 30396 |  | 30000 |  | 30000 |  | 15113 |  | 359133,955 |  | 528423,955 |
|  | Итого |  | 565222 |  | 431545 |  | 424856 |  | 714376 |  | 349626 |  | 1529312,9555 |  | 4014937,955 |