|  | ## ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ## ПРИМОРСКОГО КРАЯ Комитет по социальной политике и защите прав граждан ### РЕШЕНИЕ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08.10.2013 |  |  |  | № | 470 |
| г. Владивосток |  |  |  |  |  |
| Об отчете по результатам проверки целевого и эффективного использования средств краевого бюджета, выделенных на строительство и приобретение фельдшерско-акушерских пунктов; на приобретение автотранспорта для служб скорой медицинской помощи за период с января 2012 года по июнь 2013 года в департаменте здравоохранения Приморского края |  |  |  |  |  |

Рассмотрев и обсудив информацию Контрольно-счетной палаты Приморского края "Об отчете по результатам проверки целевого 
и эффективного использования средств краевого бюджета, выделенных 
на строительство и приобретение фельдшерско-акушерских пунктов; 
на приобретение автотранспорта для служб скорой медицинской помощи 
за период с января 2012 года по июнь 2013 года в департаменте здравоохранения Приморского края", заслушав по данному вопросу Виноградова Д.А., председателя Контрольно-счетной палаты Приморского края, отметив, что по состоянию на 16 июля 2013 года фактически установлены, но не введены в эксплуатацию фельдшерско-акушерские пункты: 10 единиц на сумму 35 820,0 тыс. рублей, 31 единица на сумму 93 000,0 тыс. рублей из предполагаемых к установке 130 единиц с суммой 
по контрактам 372 635,0 тыс. рублей, 6 единиц фельдшерско-акушерских пунктов находятся в частичной готовности, 14 единиц фельдшерско-акушерских пунктов на сумму 25 770,5 тыс. рублей находятся на открытой площадке, на территории ООО "Спасский механический завод"; согласно актам приема-передачи КГБУЗ "Станция скорой медицинской помощи 
г. Владивостока" приняло от поставщиков 148 автомобилей скорой медицинской помощи на сумму 324 866,8 тыс. рублей, комитет

РЕШИЛ:

1.Обратить внимание Губернатора Приморского края 
на не эффективную организацию работы департамента здравоохранения Приморского края по введению в эксплуатацию фельдшерско-акушерских пунктов на территории Приморского края 2012-2013 годах.

2.Рекомендовать департаменту здравоохранения Приморского края:

2.1.В дальнейшем не допускать нарушений, выявленных Контрольно-счетной палатой Приморского края, при проверке целевого и эффективного использования средств краевого бюджета, выделенных на строительство и приобретение фельдшерско-акушерских пунктов, а также на приобретение автотранспорта для служб скорой медицинской помощи;

2.2.До конца 2013 года обеспечить установку и введение 
в эксплуатацию фельдшерско-акушерских пунктов по заключенным государственным контрактам;

2.3.В целях осуществления качественной медицинской помощи для населения Приморского края, а также скорейшего введения в работу фельдшерско-акушерских пунктов, обеспечить их оснащение стандартным набором медицинского оборудования;

2.4.В целях формирования эффективной системы здравоохранения Приморского края в 2014 году провести мониторинг целесообразности установки новых фельдшерско-акушерских пунктов в населенных пунктах Приморского края. В тех населенных пунктах Приморского края, в которых из-за наличия действующих фельдшерско-акушерских пунктов отсутствует необходимость установки новых фельдшерско-акушерских пунктов, в случае необходимости проведения капитального ремонта действующих фельдшерско-акушерских пунктов, предусмотреть бюджетные ассигнования на проведение капитального ремонта в краевом бюджете на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов и внести соответствующие изменения 
в государственную программу "Развитие здравоохранения Приморского края" на 2013–2017 годы;

2.5.При формировании краевого бюджета на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годы предусмотреть бюджетные ассигнования на приобретение и установку систем видеонаблюдения в целях осуществления охраны имущества фельдшерско-акушерских пунктов, расположенных на территории Приморского края;

2.6.До выполнения работ в 2014 году по установке новых фельдшерско-акушерских пунктов согласовывать с органами местного самоуправления вопрос целесообразности такой установки, а также место расположения указанных лечебно-профилактических учреждений;

2.7.Предоставить информацию о наличии документов соответствия санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, оборудованию и эксплуатации фельдшерско-акушерских пунктов в комитет до 8 ноября 
2013 года;

2.8.Продолжить работу по оснащению и обновлению парка автомобилей скорой медицинской помощи, а также уделить особое внимание укомплектованию бригад скорой медицинской помощи квалифицированными кадрами и водителями;

2.9.Продолжить работу по оснащению автомашин скорой медицинской помощи бортовой аппаратурой спутниковой навигации;

2.10. Направить в комитет информацию о среднемесячной заработной плате работников выездных бригад скорой медицинской помощи, включая водителей в 2013 году в разрезе муниципальных образований Приморского края.

3.Направить данное решение комитета Губернатору Приморского края, вице-губернатору Приморского края, директору департамента здравоохранения Приморского края, председателю Контрольно-счетной палаты Приморского края.

Председатель комитета 						         И.С. Чемерис