УВАЖАЕМЫЙ ВИКТОР  ГРИГОРЬЕВИЧ,

УВАЖАЕМЫЕ ДЕПУТАТЫ!

КГУП «Примтеплоэнерго»  начало отопительный сезон во всех муниципальных образованиях  края, где предприятие эксплуатирует объекты жизнеобеспечения, в соответствии с распоряжениями глав городских округов и муниципальных образований Приморского края

Первыми отопительный сезон начали в Пожарском, Красноармейском и Кировском  муниципальных  районах  с  06 октября  2014 г..  В период 09 по 16 октября  2014 года предприятием запущено еще  380 котельных, с 19 по 21 октября проводился запуск в следующих муниципальных образованиях: Находкинском городском округе, ЗАТО Фокино, и Хасанском районе.

На сегодня в работе находятся 471 котельная, что составляет 98% от общего их количества, находящихся в эксплуатации КГУП «Примтеплоэнерго».

По состоянию на 20.10.2014 года на филиалах КГУП «Примтеплоэнерго» заготовлено топлива в том числе:

мазута  47445,51  тонн  на мазутных хозяйствах филиалов, в пути 3 156,205 тонн, этот объем мазута позволяет обеспечить предоставление услуг до 20 ноября 2014г.;

угля – 96 967,07 тонн, в  пути 20 274,05 тонны этот объем  позволяет обеспечить предоставление услуг до 01 декабря 2014г;

Дизельного топлива 272,38 тонны.

Подготовлены  паспорта готовности  на все котельные обеспечивающие теплоснабжение потребителей. Уже получено 425 паспорта из 473, остальные находятся на рассмотрении глав муниципальных образований.  Паспорта готовности в соответствии с приказом Минэнерго № 103 от 12 марта 2014 года должны быть выданы для теплоснабжающих и теплосетевых организаций не позднее 01 ноября.

На сегодня для выполнения ремонтной программы утвержденной в размере 130 млн. рублей, закуплено материалов на сумму более 87,2 млн. рублей. Основной объем работ выполняется хозяйственным  способом. Всего выполнено работ по ремонту и восстановлению оборудования на сумму 134,4 млн. рублей.

При подготовке объектов к отопительному периоду в рамках ремонтной программы  заменены 25 км трубопроводов, в том числе 2 км теплотрасс за текущий месяц. Дополнительно  произведена замена 15 км стальных трубопроводов на изопрофлекс. Продолжается работа по восстановлению изоляции тепловых сетей.  С начала года, с использованием изготавливаемых подразделениями  предприятием скорлупы из ПСБС и металлических кожухов, восстановлено  49,5 км тепловых сетей, в том числе за прошедший месяц 6,6 км.

Отдельно считаю необходимым остановится  на показателях подготовки  к ОЗП 2014-2015г.г. жилищного фонда, объектов социальной сферы и других объектов, подключенных к системам теплоснабжения, от  которой в значительной степени зависит качество услуг отопления и горячего водоснабжения.

По жилищному фонду:

Всего на 4862 многоквартирных жилых дома (МКЖД), которые отапливаются КГУП «Примтеплоэнерго», представлено графиков  промывки и опрессовки на 4314 дома(88,7%), из них согласованны графики только по 2134 домам (43,9%).

В ходе исполнения представленных графиков промыто - 3580 жилых дома (73,6%), гидравлические испытания проведены в 4023 домах( 82,7 %).

Дезинфекция на открытых системах отопления проведена на  305 домах, что составляет всего  30,9% от количества домов с открытой системой отопления.

Регулирующей арматурой оснащены - 1604 многоквартирных дома, что составляет всего 33,0 % от общего количества

В ряде муниципальных образований на низком уровне была организованна работа по подготовке  и проведению гидравлических испытаний, что будет влиять на качество теплоснабжения, так :

в Дальнегорском  городском округе - из общего количества многоквартирных домов( 535) проведены гидравлические испытания только на 143 домах ( 26,7%);

в Красноармейском муниципальном районе – из 39 многоквартирных дома  проведены гидравлические испытания только на 15домах (38,5%);

в Пожарском муниципальном районе - из 31многоквратирного дома проведены гидравлические испытания только на 11домах (35,5%);

Вообще не проводили подготовку в 21  многоквартирном доме  Ретиховского и Дмитриевского поселений Черниговского района, подключенных системам теплоснабжения эксплуатируемым  КГУП «Примтеплоэнерго».

По муниципальным объектам (социальной сферы):

Из 968 зданий  муниципальных учреждений, представлено графиков – 823 зданий, согласовано графиков только 488 здания, что составляет 50,4%.

Не в полном объеме проведены гидравлические испытания муниципальных учреждений по следующим муниципальным образованиям:

в Дальнегорском городском округе - из общего количества объектов муниципальных учреждений – 53. проведено гидравлических испытаний только на 26 объектах (49,1%);

в Пожарском муниципальном районе - из общего количества объектов муниципальных учреждений – 18  проведено гидравлических испытаний только на 6 объектах (33,3%);

Самым сложным для решения остается вопрос о погашении задолженности перед поставщиками мазута, и продолжении поставок для прохождения отопительного сезона.  Общая задолженность составляет 2,84 млрд. рублей, в том числе перед ОАО «Газпром нефть» в сумме 2,48 млрд. рублей, из нее просроченная 1,68 млрд. рублей.

При этом остается задолженность за оказанные услуги  перед предприятием:

- задолженность краевого бюджета по социальным  выплатам за июнь-сентябрь 2014 года. - 418 млн. рублей;

- по возмещению затрат на разницу в цене топлива – 155,4 млн. рублей;

- - организаций финансируемых из местного бюджета – 171 млн. рублей;

- - организаций финансируемых из федерального бюджета – 43 млн. рублей;

-  население – 2 207 млн. рублей, из них 1 463 млн. рублей находится в судебном и исполнительном производстве.