| ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПРИМОРСКОГО КРАЯ Комитет по социальной политике и защите прав граждан РЕШЕНИЕ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14.10.2014 |  |  |  | № | 714 |
| г. Владивосток |  |  |  |  |  |
| Об информации директора департамента культуры Приморского края о расходовании бюджетных средств, предусмотренных на приобретение оборудования и ремонт объектов культуры, находящихся в муниципальной собственности |  |  |

Рассмотрев и обсудив информацию департамента культуры Приморского края о расходовании бюджетных средств, предусмотренных                   на приобретение оборудования и ремонт объектов культуры, находящихся               в муниципальной собственности, согласно которой:

в целях государственной поддержки сферы культуры 
на муниципальном уровне в краевом бюджете в 2014 году в рамках государственной программы "Развитие культуры Приморского края                         на 2013-2017 годы" предусмотрены средства на следующие мероприятия:

субсидии на строительство, реконструкцию, ремонт объектов культуры (в том числе проектно-изыскательские работы), находящиеся 
в муниципальной собственности в сумме 130 500,0 тыс. рублей                                (в соответствии с планом-графиком все ремонтные работы, обеспечивающие создание "теплого контура" районных домов культуры, согласно заявок                    в сумме 66 856,16 тыс. рублей должны быть закончены до 8 декабря                   2014 года; оставшиеся средства будут перераспределены между краевыми учреждениями культуры);

средства для централизованной закупки светотехнического, звукоусиливающего оборудования для муниципальных учреждений культуры досугового типа, расположенных на территориях муниципальных образований Приморского края в сумме 39 500,0 тыс. рублей (8 октября                2014 года объявлен новый аукцион в электронной форме на право заключения договора на поставку концертного оборудования для учреждений культурно-досугового типа, по результатам которого новым оборудованием будет оснащен 271 сельский дом культуры);

заслушав по данному вопросу директора департамента культуры Приморского края Алеко А.Н.;

отметив, что:

1 октября 2014 года отменен аукцион в электронной форме на право заключения договора на поставку концертного оборудования для учреждений культурно-досугового типа муниципальных образований,                    для доработки технического задания к аукционной документации в связи с неоднократными жалобами потенциальных исполнителей, который был объявлен государственным автономным учреждением "Приморский краевой центр народной культуры" (подведомственное учреждение департамента культуры Приморского края) 25 июня 2014 года, и до настоящего времени указанное оборудование не закуплено;

потребность муниципальных образований Приморского края                         на выполнение ремонтных работ, обеспечивающих создание "теплого контура" районных домов культуры, согласно представленным заявкам, составила 66 856,16 тыс. рублей, а в краевом бюджете в 2014 году предусмотрено увеличение средств субсидий на ремонт муниципальных учреждений культуры с 30 000,0 тыс. рублей до 130 500 тыс. рублей в целях государственной поддержки сферы культуры на муниципальном уровне,                   и соответственно данные средства не смогут быть освоены в полном объеме;

заслушав депутата Законодательного Собрания Слепченко С.В., который уточнил, что средства на приобретение звукоусиливающего оборудования для муниципальных учреждений культуры в краевом бюджете были заложены с 2013 года, и до настоящего времени оно не закуплено, выразил мнение, что департамент культуры Приморского края не в полной мере осуществляет работу по подготовке аукционной документации, в связи с чем аукцион, размещенный 25 июля 2014 года был отменен 1 октября               2014 года, и бюджетные ассигнования на данные цели до настоящего времени не освоены;

заслушав депутата Законодательного Собрания Сопчука С.А., который проинформировал, что на его избирательном округе № 11, в частности                    в Ханкайском муниципальном районе, не все учреждения культурно-досугового типа включены в заявку на поставку концертного оборудования, однако потребность в нем имеется;

также выразил мнение, что необходимо дать возможность освоить оставшиеся средства, предусмотренные в краевом бюджете на строительство, реконструкцию, ремонт объектов культуры тем муниципальным образованиям, которые имеют проектно-сметную документацию и возможность предусмотреть денежные средства на софинансирование данных мероприятий;

заслушав мнения депутатов по данному вопросу, комитет

РЕШИЛ:

1.Принять к сведению информацию директора департамента культуры Приморского края о расходовании бюджетных средств, предусмотренных на приобретение оборудования и ремонт объектов культуры, находящихся в муниципальной собственности.

2.Проинформировать Губернатора Приморского края о ситуации, сложившейся на сегодняшний день по расходованию бюджетных средств, предусмотренных на приобретение оборудования и ремонт объектов культуры, находящихся в муниципальной собственности.

3.Обратиться в прокуратуру Приморского края с просьбой провести проверку правильности оформления аукционной документации, организации и проведения открытого аукциона в электронной форме на право заключения на поставку концертного оборудования для учреждений культурно-досугового типа на сумму 39 500,0 тыс. рублей, размещенного 25 июня                    2014 года государственным автономным учреждением "Приморский краевой центр народной культуры".

4.Рекомендовать департаменту культуры Приморского края:

4.1.Обеспечить в 2014 году в полном объеме освоение средств, предусмотренных на реализацию мероприятий, направленных на поддержку сферы культуры на муниципальном уровне в рамках государственной программы Приморского края "Развитие культуры Приморского края 
на 2013-2017 годы";

4.2.Продолжить реализацию мероприятий, направленных на поддержку сферы культуры на муниципальном уровне в рамках государственной программы Приморского края "Развитие культуры Приморского края 
на 2013-2017 годы", предусмотрев средства на указанные цели                                   при формировании бюджета на 2015 год и плановый период 2016 и                      2017 годов.

4.3.Более эффективно выстраивать взаимодействие с органами местного самоуправления по разработке муниципальных нормативных правовых актов в целях возможности участия муниципальных образований в государственной программе Приморского края "Развитие культуры Приморского края на 2013-2017 годы";

4.4.Провести мониторинг потребности в дальнейшем выделении субсидий бюджетам муниципальных образований на приобретение светотехнического, звукоусиливающего и иного специализированного оборудования, а также на строительство, реконструкцию, ремонт объектов культуры (в том числе проектно-изыскательские работы), находящихся в муниципальной собственности, и предусмотреть в 2015 году средства на указанные цели при формировании краевого бюджета на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов.

5.Направить данное решение Губернатору Приморского края, прокурору Приморского края, в Администрацию Приморского края, департамент культуры Приморского края.

Председатель комитета					                             И.С. Чемерис