| ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПРИМОРСКОГО КРАЯ Комитет по социальной политике и защите прав граждан РЕШЕНИЕ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.02.2015 |  |  |  | № | 817 |
| г. Владивосток |  |  |  |  |  |
| О расходовании бюджетных средств департаментом культуры Приморского края, предусмотренных на приобретение оборудования и ремонт объектов культуры, находящихся в муниципальной собственности в 2014 году |  |  |

Рассмотрев и обсудив информацию о расходовании бюджетных средств департаментом культуры Приморского края, предусмотренных                   на приобретение оборудования и ремонт объектов культуры, находящихся               в муниципальной собственности в 2014 году, согласно которой:

в целях государственной поддержки сферы культуры 
на муниципальном уровне в краевом бюджете в 2014 году в рамках государственной программы "Развитие культуры Приморского края                         на 2013-2017 годы" было предусмотрено ассигнований:

1)130 500,0 тыс. рублей на строительство, реконструкцию, ремонт объектов культуры (в том числе проектно-изыскательские работы), находящиеся в муниципальной собственности);

в соответствии с постановлением Администрации Приморского края                              от 8 октября 2014 года № 409-па субсидии распределены 28 муниципальным образованиям Приморского края в сумме 71 856,16 тыс. рублей 
(56 856,16 тыс. рублей – на ремонт "теплого контура", 15 000,0 тыс. рублей) – 
на строительство объектов культуры, находящихся в муниципальной собственности, нераспределенный остаток направлен на сокращение дефицита краевого бюджета (58 643,84 тыс. рублей);

По состоянию на 31 декабря 2014 года муниципальным образованиям на данные цели было перечислено 38 643,73 тыс. рублей.

Вместе с тем, заявки были профинансированы не в полном объеме. 
В результате недофинансирования у муниципальных образований Приморского края образовалась кредиторская задолженность 
по заключенным муниципальным контрактам (договорам) за фактически выполненные работы по ремонту объектов культуры.

2)39 500,0 тыс. рублей для централизованной закупки государственным автономным учреждением "Приморский краевой центр культуры" светотехнического, звукоусиливающего оборудования для действующих домов культуры, расположенных на территориях муниципальных образований Приморского края;

21 ноября 2014 года заключен договор на поставку концертного оборудования ООО "Музыкальный дом" (победитель аукциона) стоимостью 30 020,0 тыс. рублей, в соответствии с которым оборудование должно быть поставлено в учреждения культурно-досугового типа в течение                               25 календарных дней;

По итогам 2014 года освоение бюджетных ассигнований 
на предоставление субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на строительство, реконструкцию, ремонт объектов культуры (в том числе проектно-изыскательские работы), находящихся в муниципальной собственности, составило 54 процента;

заслушав по данному вопросу заместителя директора департамента культуры Приморского края Нечаева Р.М., комитет

РЕШИЛ:

1.Принять к сведению информацию "О расходовании бюджетных средств департаментом культуры Приморского края, предусмотренных 
на приобретение оборудования и ремонт объектов культуры, находящихся 
в муниципальной собственности в 2014 году".

2.Рекомендовать департаменту культуры Приморского края:

2.1.Погасить кредиторскую задолженность по муниципальным образованиям Приморского края, образовавшуюся в результате недофинансирования в 2014 году муниципальных контрактов (договоров) 
за фактически выполненные работы по ремонту объектов культуры;

2.2.Провести торжественные мероприятия по вручению светотехнического, звукоусиливающего оборудования муниципальным образованиям Приморского края, с участием депутатов Приморского края, 
в преддверии праздничных дат 23 февраля и 8 марта;

2.3.Представить в комитет до 20 февраля 2015 года, согласованную                  с департаментом финансов Приморского края, информацию о предпринятых мерах по разрешению ситуации, связанной с недофинансированием 
в 2014 году муниципальных контрактов (договоров) за фактически выполненные работы по ремонту объектов культуры;

2.4.В целях исключения нарушений, связанных с неэффективным использованием приобретенного в 2014 году светотехнического, звукоусиливающего оборудования, провести выборочную инвентаризацию нефинансовых активов в муниципальных учреждениях культуры Приморского края;

2.5.Обеспечить в 2015 году в полном объеме освоение средств, предусмотренных на реализацию мероприятий, направленных на поддержку сферы культуры на муниципальном уровне в рамках государственной программы Приморского края "Развитие культуры Приморского края 
на 2013-2017 годы", уделив особое внимание муниципальным образованиям Приморского края, которые не приняли участие в указанной программе              2013-2014 годах;

2.6.В дальнейшей работе разработать критерии по сбору сведений 
о потребности на приобретение светотехнического, звукоусиливающего оборудования, а также проведение капитальных ремонтов и строительства объектов культуры по муниципальным образованиям Приморского края 
с учетом места расположения, а также численности граждан, проживающих на данных территориях края;

2.7.Более эффективно выстраивать взаимодействие с органами местного самоуправления по разработке муниципальных нормативных правовых актов в целях обеспечения возможности участия муниципальных образований в государственной программе Приморского края "Развитие культуры Приморского края на 2013-2017 годы";

2.8.Осуществлять контроль за освоением денежных средств, направленных в муниципальные образования Приморского края.

3.Направить данное решение в Администрацию Приморского края, департамент культуры Приморского края.

Председатель комитета					                             И.С. Чемерис