|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 3 к государственной программе Приморского края «Информационное общество» на 2013 - 2017 годы, утвержденной постановлением Администрации Приморского края от 07.12.2012 № 385-па |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПЕРЕЧЕНЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| мероприятий государственной программы Приморского края «Информационное общество» на 2013 - 2017 годы и план их реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование подпрограммы, отдельного мероприятия/контроль-ные события |  | Ответственный исполнитель, соисполнители |  | Срок реализации |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) |  | Связь с показателями подпрограммы |
|  |  |  |  |  |  | дата начала реализации | дата окончания реализации |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма № 1 «Развитие телекоммуникационной инфраструктуры органов государственной власти Приморского края и органов местного самоуправления» |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Развитие регионального телекоммуникационного центра, включая централизованную систему организационно-технического администрирования телекоммуникационной инфраструктуры и информационных подсистем электронного правительства региона; предоставление услуг по поддержке и администрированию региональных и муниципальных информационных систем | департамент информатизации и телекоммуника-ций Приморского края | 2013 | 2014 | обеспечение круглосуточного функционирования телекоммуникационных узлов единой защищенной сети Приморского края, а также доступности телекоммуникационных сервисов для обеспечения связи органов местного самоуправления с органами государственной власти, а также межведомственное электронное взаимодействие и централизованное получение услуг информационного обслуживания населения и организаций | доля органов власти, имеющих доступ в сеть Интернет со скоростью не менее 2 Мбит/с, в общем числе органов власти федерального, регионального и местного уровней; доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме |
| 1.2. | Организация и подключение к системе межведомственного электронного взаимодействия пунктов предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе: | департамент информатизации и телекоммуника-ций Приморского края | 2013 | 2017 | создание сети многофункциональных центров (далее - МФЦ), развитие электронных «каналов взаимодействия» граждан с органами государственной власти, обеспечение полного перехода на предоставление государственных и муниципальных услуг в электронном виде | доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме; доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных услуг |
| 1.2.1. | Предоставление субсидий краевым государственным автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | департамент информатизации и телекоммуника-ций Приморского края | 2013 | 2017 |  |  |
|  | Контрольное событие - заключение соглашения с КГАУ «МФЦ Приморского края» о предоставлении субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | департамент информатизации и телекоммуника-ций Приморского края | январь 2016 года январь 2017 года |  | соглашение с КГАУ «МФЦ Приморского края» о предоставлении субсидий на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) |  |
| 1.2.2. | Предоставление субсидии краевым государственным автономным учреждениям на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания | департамент информатизации и телекоммуника-ций Приморского края | 2013 | 2017 | создание сети МФЦ, развитие электронных «каналов взаимодействия» граждан с органами государственной власти, обеспечение полного перехода на предоставление государственных и муниципальных услуг в электронном виде |  |
| 1.2.3. | Предоставление субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на мероприятия по созданию многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг | департамент информатизации и телекоммуника-ций Приморского края | 2013 | 2017 |  |  |
|  | Контрольное событие - подача заявлений органами местного самоуправления Приморского края на предоставление субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на мероприятия по созданию многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг | департамент информатизации и телекоммуника-ций Приморского края | 1 марта 2015 года 1 марта 2016 года 1 марта 2017 года |  | сформированный список заявлений органов местного самоуправления Приморского края на предоставление субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на мероприятия по созданию многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг |  |
|  | Контрольное событие - подписание с органами местного самоуправления Приморского края соглашений о предоставлении субсидии из краевого бюджета бюджету муниципального образования Приморского края на мероприятия по созданию многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг | департамент информатизации и телекоммуника-ций Приморского края | апрель 2015 года июнь 2015 года май 2016 года май 2017 года |  | соглашения с органами местного самоуправления Приморского края о предоставлении субсидии из краевого бюджета бюджету муниципального образования Приморского края на мероприятия по созданию многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг |  |
| 1.2.4. | Предоставление из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края иных межбюджетных трансфертов, источником финансового обеспечения которых являются иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета на завершение работ по созданию сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг | департамент информатизации и телекоммуника-ций Приморского края | 2014 | 2015 | создание сети многофункциональных центров (МФЦ), развитие электронных «каналов взаимодействия» граждан с органами государственной власти, обеспечение полного перехода на предоставление государственных и муниципальных услуг в электронном виде |  |
| 1.2.5. | Предоставление субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на содержание многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг | департамент информатизации и телекоммуника-ций Приморского края | 2015 | 2017 |  |  |
|  | Контрольное событие - подача заявлений органами местного самоуправления Приморского края на предоставление субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на содержание многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг | департамент информатизации и телекоммуника-ций Приморского края | 1 марта 2015 года 1 марта 2016 года 1 марта 2017 года |  | сформированный список заявлений органов местного самоуправления Приморского края на предоставление субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на содержание многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг |  |
|  | Контрольное событие - подписание с органами местного самоуправления Приморского края соглашений о предоставлении субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на содержание многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг | департамент информатизации и телекоммуника-ций Приморского края | май 2015 года май 2016 года май 2017 года |  | соглашения с органами местного самоуправления Приморского края о предоставлении субсидии из краевого бюджета бюджету муниципального образования Приморского края на содержание многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг |  |
| 1.2.6. | Поставка компьютерного и телекоммуникационного оборудования, оргтехники, программного обеспечения в рамках мероприятия по созданию многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Приморском крае | департамент информатизации и телекоммуника-ций Приморского края | 2015 | 2015 |  |  |
|  | Контрольное событие - проведение аукциона на поставку компьютерного и телекоммуникационного оборудования, оргтехники, программного обеспечения в рамках мероприятия по созданию многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Приморском крае | департамент информатизации и телекоммуника-ций Приморского края | май 2015 года |  | заключение государственного контракта на поставку компьютерного и телекоммуникационного оборудования, оргтехники, программного обеспечения в рамках мероприятия по созданию многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Приморском крае |  |
|  | Контрольное событие - оплата поставленного компьютерного и телекоммуникационного оборудования, оргтехники, программного обеспечения в рамках мероприятия по созданию многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Приморском крае | департамент информатизации и телекоммуника-ций Приморского края | сентябрь 2015 года |  | платежное поручение |  |
| 1.3. | Развитие систем информационной безопасности телекоммуникационной инфраструктуры электронного правительства Приморского края, защиты персональных данных | департамент информатизации и телекоммуника-ций Приморского края | 2013 | 2014 | безопасный доступ пользователей к сервисам электронного правительства, возможность проведения электронных платежей |  |
| 1.4. | Формирование на территории Приморского края единого информационного пространства органов исполнительной власти Приморского края, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления Приморского края. Подключение краевых государственных учреждений, подведомственных органам исполнительной власти Приморского края, к системе межведомственного электронного взаимодействия | департамент информатизации и телекоммуника-ций Приморского края | 2013 | 2016 | развитие интерактивных сервисов взаимодействия граждан с органами государственной власти; создание сервисов для обеспечения общественного обсуждения и контроля за деятельностью органов государственной власти, создание инструментов общественного управления на уровне муниципалитетов и органов местного самоуправления | доля электронного документооборота между органами государственной власти в общем объеме межведомственного документооборота |
| 1.5. | Обеспечение доступности для населения Приморского края и организаций современных услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий, в том числе создание центров общественного доступа к официальным сайтам государственных органов в местах приема граждан и других публичных местах (инфоматы) | департамент информатизации и телекоммуника-ций Приморского края | 2013 | 2014 | повышение доступности электронных сервисов для жителей Приморского края | количество пунктов общественного доступа на 500 человек |
| 1.6. | Создание Ситуационного центра Губернатора Приморского края | департамент информатизации и телекоммуника-ций Приморского края | 2014 | 2014 | обеспечение возможности коллективной работы в интересах органов государственной власти Приморского края |  |
| 1.7. | Обеспечение доступа к сети Интернет органов исполнительной власти Приморского края | департамент информатизации и телекоммуника-ций Приморского края | 2013 | 2015 | обеспечение доступа к информации органов исполнительной власти Приморского края | доля органов власти, имеющих доступ к сети Интернет со скоростью не менее 2 Мбит/с, в общем числе органов власти федерального, регионального и местного уровней |
| 2. | Подпрограмма № 2 «Развитие информационных систем и информационных сервисов для жителей Приморского края, формирование электронного правительства» |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Развитие регионального сегмента единой системы межведомственного электронного документооборота, в том числе создание среды электронного взаимодействия государственных органов Приморского края | департамент информатизации и телекоммуника-ций Приморского края | 2013 | 2015 | обеспечение полного перехода на электронный документооборот, формирование единого пространства доверия электронной подписи | доля электронного документооборота между органами государственной власти в общем объеме межведомственного документооборота |
| 2.2. | Модернизация прикладных информационных систем поддержки выполнения исполнительными органами государственной власти Приморского края и органами местного самоуправления Приморского края основных функций | департамент информатизации и телекоммуника-ций Приморского края; департамент земельных и имущественных отношений Приморского края | 2014 | 2014 | развитие сервисов информационных систем поддержки выполнения исполнительными органами государственной власти Приморского края и органами местного самоуправления основных функций, обеспечение интеграции ведомственных информационных систем через унификацию форматов и протоколов обмена данными, обеспечивающих совместимость государственных информационных систем и их компонентов |  |
| 2.3. | Развитие сервисов информационной системы планирования и мониторинга социально-экономического развития Приморского края | департамент информатизации и телекоммуника-ций Приморского края | 2013 | 2015 | обеспечение информационной поддержки органов исполнительной власти при принятии управленческих решений | удельный вес пользователей Интернета от общего числа населения |
| 2.4. | Реализация проекта по внедрению универсальной электронной карты на территории Приморского края, в том числе: | департамент информатизации и телекоммуника-ций Приморского края; департамент труда и социального развития Приморского края | 2013 | 2017 | обеспечение жителей Приморского края универсальной электронной картой | доля населения, имеющего универсальную электронную карту |
| 2.4.1. | Создание инфраструктуры для обеспечения внедрения универсальной электронной карты | департамент информатизации и телекоммуника-ций Приморского края | 2013 | 2017 |  |  |
|  | Контрольное событие - заключение соглашения на обслуживание информационной системы уполномоченной организации субъекта Российской Федерации по выпуску, выдаче и обслуживанию универсальных электронных карт | департамент информатизации и телекоммуника-ций Приморского края | март 2016 года март 2017 года |  | соглашение на обслуживание информационной системы уполномоченной организации субъекта Российской Федерации по выпуску и выдаче универсальных электронных карт |  |
| 2.4.2. | Обеспечение деятельности краевого государственного бюджетного учреждения «Центр занятости населения города Владивостока» в части использования сервисов информационной системы и организации пунктов приема заявлений по выдаче, выпуску и обслуживанию универсальных электронных карт в Приморском крае | департамент труда и социального развития Приморского края | 2014 | 2014 | обеспечение жителей Приморского края универсальной электронной картой |  |
| 2.5. | Развитие системы интернет-сайтов и информационной поддержки государственных органов Приморского края и органов местного самоуправления на основе «единой точки входа» | департамент информатизации и телекоммуника-ций Приморского края | 2013 | 2015 | реализация Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» | удельный вес пользователей Интернета от общего числа населения |
| 2.6. | Формирование инфраструктуры пространственных данных Приморского края | департамент земельных и имущественных отношений Приморского края | 2013 | 2017 | создание инфраструктуры пространственных данных с учетом всех необходимых слоев для обеспечения полномочий органов исполнительной власти ; модернизация прикладных информационных систем поддержки выполнения исполнительными органами государственной власти Приморского края и органами местного самоуправления Приморского края основных функций | доля услуг, оказываемых с использованием результатов космической деятельности и геоинформационных технологий, в общем количестве электронных услуг в регионе; доля территории региона, покрытой актуальными космическими снимками высокого разрешения |
|  | Контрольное событие - приемка работ по государственному контракту от 27.12. 2014 № 2014.414543 | департамент земельных и имущественных отношений Приморского края | август 2015 года |  | Технический проект «Организация единого координатного пространства на территории Приморского края» |  |
|  | Контрольное событие - проведение закупки работ по развитию информационной системы геопространственного обеспечения устойчивого управления Приморского края | департамент земельных и имущественных отношений Приморского края | июнь 2016 года июнь 2017 года |  | государственный контракт на выполнение работ по развитию информационной системы геопространственного обеспечения устойчивого управления Приморского края |  |
|  | Контрольное событие - принятие результатов исполнения контракта по развитию информационной системы геопространственного обеспечения устойчивого управления Приморского края | департамент земельных и имущественных отношений Приморского края | ноябрь 2016 года ноябрь 2017 года |  | акт выполненных работ |  |
| 3. | Подпрограмма № 3 «Использование информационно-коммуникационных технологий в социально ориентированных областях» |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Развитие информационно-технической и телекоммуникационной инфраструктуры краевых государственных образовательных организаций | департамент образования и науки Приморского края | 2013 | 2017 | создание современной инфраструктуры для учреждений образования | доля образовательных учреждений, использующих средства ИКТ для организации учебного процесса |
| 3.2. | Предоставление субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на мероприятия по программно-техническому обслуживанию сети доступа к сети Интернет муниципальных общеобразовательных организаций, включая оплату трафика | департамент образования и науки Приморского края | 2013 | 2017 | будет обеспечен доступ всем муниципальным общеобразовательным учреждениям к сети Интернет | доля образовательных учреждений, использующих средства ИКТ для организации учебного процесса |
|  | Контрольное событие - подача заявлений органами местного самоуправления Приморского края на предоставление субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на мероприятия по программно-техническому обслуживанию сети доступа к сети Интернет муниципальных общеобразовательных организаций, включая оплату трафика | департамент образования и науки Приморского края | 01 июля 2015 года 01 июля 2016 года 01 июля 2017 года |  | сформированный список заявлений органов местного самоуправления Приморского края на предоставление субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на мероприятия по программно-техническому обслуживанию сети доступа к сети Интернет муниципальных общеобразовательных организаций, включая оплату трафика |  |
|  | Контрольное событие - подписание с органами местного самоуправления Приморского края соглашений о предоставлении субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на мероприятия по программно-техническому обслуживанию сети доступа к сети Интернет муниципальных общеобразовательных организаций, включая оплату трафика | департамент образования и науки Приморского края | август 2015 года август 2016 года август 2017 года |  | соглашения с органами местного самоуправления Приморского края о предоставлении субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на мероприятия по программно-техническому обслуживанию сети доступа к сети Интернет муниципальных общеобразовательных организаций, включая оплату трафика |  |
| 3.3. | Внедрение и поддержка инфраструктуры доступа к электронным образовательным системам для обеспечения дистанционного обучения детей с ограниченными возможностями здоровья | департамент образования и науки Приморского края | 2013 | 2013 | внедрение и поддержка инфраструктуры доступа и электронных образовательных систем для обеспечения дистанционного обучения детей с ограниченными возможностями здоровья | доля образовательных учреждений, использующих средства ИКТ для организации учебного процесса |
| 3.4. | Формирование электронной геоинформационной карты системы образования Приморского края как части инфраструктуры пространственных данных | департамент образования и науки Приморского края | 2013 | 2013 | формирование электронной геоинформационной карты системы образования Приморского края как части инфраструктуры пространственных данных | доля образовательных учреждений, использующих средства ИКТ для организации учебного процесса |
| 3.5. | Внедрение инновационных комплексов электронных образовательных ресурсов и электронных учебников для учащихся начальной и основной школы | департамент образования и науки Приморского края | 2013 | 2013 | внедрение инновационных комплексов электронных образовательных ресурсов и электронных учебников для учащихся начальной и основной школы | доля образовательных учреждений, использующих средства ИКТ для организации учебного процесса |
| 3.6. | Реализация социального информационного общества | департамент труда и социального развития Приморского края | 2013 | 2017 | обеспечение жителей края доступом к информационным ресурсам социальной защиты населения Приморского края с возможностью получать государственные услуги в электронном виде | доля электронного документооборота между органами государственной власти в общем объеме межведомственного документооборота |
| 3.7. | Создание целевой системы мониторинга и управления ключевыми отраслями экономики и территориями Приморского края | департамент экономики и стратегического развития Приморского края | 2013 | 2016 | создание и развитие единой вертикально интегрированной информационной системы мониторинга и оценки показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Приморского края с формированием сводного доклада «Эффективность деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Приморского края за отчетный год и планируемые значения показателей эффективности на трехлетний период» | доля электронного документооборота между органами государственной власти в общем объеме межведомственного документооборота |
| 3.8. | Обеспечение функционирования единого краевого электронного образовательного интернет-портала «Электронная школа Приморья» | департамент образования и науки Приморского края | 2014 | 2014 | внедрение электронных дневников и электронных журналов во всех школах на территории Приморского края, возможность подачи заявлений на постановку в детский сад и школу в электронном виде, в том числе посредством записи через единый портал государственных услуг | доля образовательных учреждений, использующих средства ИКТ для организации учебного процесса |
| 4. | Подпрограмма № 4 «Развитие отрасли информационных технологий и телекоммуникаций» |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Содержание аппарата управления департамента информатизации и телекоммуникаций Приморского края | департамент информатизации и телекоммуника-ций Приморского края | 2013 | 2017 | эффективное руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | доля электронного документооборота между органами государственной власти в общем объеме межведомственного документооборота; прирост высокопроизводительных рабочих мест отраслей связи и информатизации |
| 4.2. | Исполнение решений, принятых судебными органами | департамент информатизации и телекоммуника-ций Приморского края | 2013 | 2017 | исполнение решений, принятых судебными органами | доля органов власти, имеющих доступ в сеть Интернет со скоростью не менее 2 Мбит/с, в общем числе органов власти регионального и местного уровней; доля электронного документооборота между органами государственной власти в общем объеме межведомственного документооборота |
| 4.3. | Внедрение и использование информационно-коммуникационных технологий в деятельности органов государственной власти Приморского края краевым государственным бюджетным учреждением «Информационно-технологический центр Приморского края» (далее – «ИТЦ Приморского края») | департамент информатизации и телекоммуника-ций Приморского края | 2014 | 2017 | информационно-техническое обеспечение деятельности Администрации Приморского края, органов исполнительной власти Приморского края, аппарата Губернатора Приморского края, аппарата Администрации Приморского края | удельный вес органов государственной власти (в общем их числе), имеющих: электронную картотеку входящих и исходящих документов; доля электронного документооборота между органами государственной власти в общем объеме межведомственного документооборота |
| 4.3.1. | Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания краевому государственному бюджетному учреждению «ИТЦ Приморского края» | департамент информатизации и телекоммуника-ций Приморского края |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие -заключение соглашения с краевым государственным бюджетным учреждением «ИТЦ Приморского края» о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | департамент информатизации и телекоммуника-ций Приморского края | январь 2016 года январь 2017 года |  | соглашение с краевым государственным бюджетным учреждением «ИТЦ Приморского края» о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) |  |
| 4.3.2. | Предоставление субсидии краевому государственному бюджетному учреждению «ИТЦ Приморского края» на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания | департамент информатизации и телекоммуника-ций Приморского края | 2014 | 2017 | информационно-техническое обеспечение деятельности Администрации Приморского края, органов исполнительной власти Приморского края, аппарата Губернатора Приморского края, аппарата Администрации Приморского края |  |
| 5. | Отдельные мероприятия |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Создание и поддержка интернет-портала в сети Интернет по организации отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков для жителей Приморского края | департамент информатизации и телекоммуника-ций Приморского края | 2013 | 2013 | создание и поддержка интернет-портала в сети Интернет по организации отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков для жителей Приморского края |  |
| 5.2. | Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к информации | департамент информатизации и телекоммуника-ций Приморского края | 2013 | 2013 | обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к информации |  |
| 5.3. | Содержание аппарата управления департамента информационной политики Приморского края | департамент информационной политики Приморского края | 2013 | 2017 | эффективное руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | коэффициент востребованности информационных продуктов департамента информационной политики Приморского края; индекс цитируемости официального сайта Администрации Приморского края и органов исполнительной власти Приморского края primorsky.ru |
| 5.4. | Информационное освещение деятельности органов государственной власти Приморского края по реализации государственных программ Приморского края в электронных средствах массовой информации | департамент информационной политики Приморского края | 2013 | 2017 | обеспечение доступности информации о деятельности органов государственной власти Приморского края для жителей Приморского края через электронные средства массовой информации | объем произведенных и размещенных видеоматериалов на телеканалах, осуществляющих вещание в Приморском крае; количество произведенных и размещенных информационных материалов на интернет-ресурсах; количество произведенных и размещенных информационных материалов в эфире радиоканалов, осуществляющих вещание в Приморском крае |
| 5.5 | Информационное освещение деятельности органов государственной власти Приморского края по реализации государственных программ Приморского края в печатных средствах массовой информации | департамент информационной политики Приморского края | 2013 | 2017 | обеспечение доступности информации о деятельности органов государственной власти Приморского края для жителей Приморского края через печатные средства массовой информации | количество произведенных и размещенных информационных материалов в печатных средствах массовой информации, распространяющихся на территории Приморского края |
| 5.6. | Освещение деятельности органов государственной власти Приморского края краевым государственным бюджетным учреждением «Общественное телевидение Приморья», в том числе: | департамент информационной политики Приморского края | 2013 | 2017 | обеспечение своевременного и качественного освещения деятельности органов государственной власти Приморского края, предоставление жителям Приморского края оперативной и всесторонней информации | обеспечение телевизионного вещания регионального телеканала «Общественное телевидение Приморья» и распространение телепрограмм «Общественное телевидение Приморья» на территории Приморского края; производство студийных телевизионных программ в форме интервью с экспертами на социально значимые темы; обеспечение ежедневного выхода новостных программ о социально значимых событиях, происходящих на территории Приморского края; производство тематических телевизионных программ, обеспечивающих освещение деятельности органов государственной власти; производство видеороликов социальной рекламы; производство многокамерных съемок с мест социально значимых событий в форме телевизионной трансляции |
| 5.6.1. | Предоставление субсидии на оказание государственных услуг (выполнение работ) по систематическому освещению в средствах массовой информации деятельности органов государственной власти Приморского края краевому государственному бюджетному учреждению «Общественное телевидение Приморья» | департамент информационной политики Приморского края | 2013 | 2017 |  |  |
|  | Контрольное событие -подписание соглашения о предоставлении субсидии | департамент информационной политики Приморского края | 31 января 2015 года; 31 января 2016 года; 31 января 2017 года |  | соглашение о предоставлении субсидии |  |
| 5.6.2. | Предоставление субсидии на укрепление материально-технической базы краевому государственному бюджетному учреждению «Общественное телевидение Приморья» | департамент информационной политики Приморского края | 2013 | 2017 | обеспечение своевременного и качественного освещения деятельности органов государственной власти Приморского края, предоставление жителям Приморского края оперативной и всесторонней информации |  |
|  | Контрольное событие -подписание соглашения о предоставлении субсидии | департамент информационной политики Приморского края | 31 января 2015 года; 31 января 2016 года; 31 января 2017 года |  |  |  |
|  | Контрольное событие -отчет о целевом использовании субсидии | департамент информационной политики Приморского края | 31 декабря 2015 года; 31 декабря 2016 года; 31 декабря 2017 года |  |  |  |
| 5.7. | Освещение деятельности органов государственной власти Приморского края краевым государственным автономным учреждением Приморского края «Приморский телевизионный центр», в том числе: | департамент информационной политики Приморского края | 2014 | 2017 | обеспечение своевременного и качественного освещения деятельности органов государственной власти Приморского края, предоставление жителям Приморского края оперативной и всесторонней информации | создание видео-интервью c представителями органов государственной власти Приморского края; подготовка проектов (форумов, саммитов, конференций, встреч и т.п.) с участием представителей органов государственной власти Приморского края; изготовление информационно-аналитических программ о мероприятиях, проводимых при поддержке и участии органов государственной власти Приморского края; изготовление аудио- и видеоматериалов о деятельности органов государственной власти Приморского края и о мероприятиях, проводимых органами государственной власти Приморского края; изготовление социальных видеороликов, видео-анонсов программ и мероприятий, проводимых органами государственной власти Приморского края; изготовление дизайн-макетов графических информационных материалов о деятельности органов государственной власти Приморского края для последующего размещения в сети Интернет; подготовка ежедневных аналитических отчетов об информационном сопровождении деятельности Администрации Приморского края и проводимых Администрацией Приморского края и органами исполнительной власти Приморского края мероприятий; изготовление фоторепортажей в рамках информационного сопровождения деятельности Администрации Приморского края и проводимых Администрацией Приморского края и органами исполнительной власти Приморского края мероприятий; обеспечение распространения информации о деятельности органов государственной власти Приморского края и социально значимых событиях в социальных сетях в сети Интернет; перевод информационных сообщений о деятельности органов государственной власти Приморского края на иностранные языки и распространение их в зарубежных средствах массовой информации |
| 5.7.1. | Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания краевому государственному автономному учреждению Приморского края «Приморский телевизионный центр» | департамент информационной политики Приморского края | 2015 | 2015 |  |  |
|  | Контрольное событие: подписание Соглашения о предоставлении субсидии | департамент информационной политики Приморского края | 30 июня 2015 года, 31 января 2016 года, 31 января 2017 года. |  | соглашение о предоставлении субсидии |  |
| 5.7.2. | Предоставление субсидии на осуществление мероприятий на укрепление материально-технической базы краевого государственного автономного учреждения Приморского края «Приморский телевизионный центр» | департамент информационной политики Приморского края | 2015 | 2015 | обеспечение своевременного и качественного освещения деятельности органов государственной власти Приморского края, предоставление жителям Приморского края оперативной и всесторонней информации |  |
|  | Контрольное событие - подписание Соглашения о предоставлении субсидии | департамент информационной политики Приморского края | 30 июня 2015 года; 31 января 2016 года; 31 января 2017 года |  | соглашение о предоставлении субсидии |  |
|  | Контрольное событие - отчет о целевом использовании субсидии | департамент информационной политики Приморского края | 31 декабря 2015 года; 31 декабря 2016 года; 31 декабря 2017 года |  | отчет о целевом использовании субсидии |  |
| 5.7.3. | Предоставление субсидии на осуществление мероприятий по ликвидации краевого государственного автономного учреждения Приморского края «Приморский телевизионный центр» | департамент информационной политики Приморского края | 2014 | 2017 | обеспечение своевременного и качественного освещения деятельности органов государственной власти Приморского края, предоставление жителям Приморского края оперативной и всесторонней информации |  |
| 5.8. | Освещение деятельности органов государственной власти Приморского края краевым государственным автономным учреждением «Редакция газеты «Приморская газета: официальное издание органов государственной власти Приморского края», в том числе: | департамент информационной политики Приморского края | 2013 | 2017 | обеспечение своевременного и качественного освещения деятельности органов государственной власти Приморского края, предоставление жителям Приморского края оперативной и всесторонней информации | размещение подлежащей опубликованию официальной информации органов государственной власти Приморского края, опубликование законов и иных правовых актов Приморского края в газете «Редакция газеты «Приморская газета: официальное издание органов государственной власти Приморского края»; опубликование законов и иных правовых актов Приморского края на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru); обеспечение населения информационными материалами о социально-значимых событиях, происходящих на территории Приморского края, иных материалов; обеспечение доступности печатного издания «Приморская газета: официальное издание органов государственной власти Приморского края» на территории Приморского края; ежедневное производство и размещение в сети Интернет материалов о деятельности органов государственной власти Приморского края, социально значимых событиях на территории Приморского края, иных материалов; организация предоставления жителям Приморского края оперативной и всесторонней информации о событиях в Приморском крае |
| 5.8.1. | Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания краевому государственному автономному учреждению Приморского края «Редакция газеты «Приморская газета: официальное издание органов государственной власти Приморского края» | департамент информационной политики Приморского края | 2013 | 2017 |  |  |
|  | Контрольное событие - подписание Соглашения о предоставлении субсидии | департамент информационной политики Приморского края | 31 января 2015 года, 31 января 2016 года, 31 января 2017 года |  | соглашение о предоставлении субсидии |  |
| 5.8.2 | Предоставление субсидии на укрепление материально-технической базы краевому государственному автономному учреждению «Редакция газеты «Приморская газета: официальное издание органов государственной власти Приморского края» | департамент информационной политики Приморского края | 2013 | 2017 | обеспечение своевременного и качественного освещения деятельности органов государственной власти Приморского края, предоставление жителям Приморского края оперативной и всесторонней информации |  |
|  | Контрольное событие -подписание Соглашения о предоставлении субсидии | департамент информационной политики Приморского края | 31 января 2015 года; 31 января 2016 года; 31 января 2017 года |  | соглашение о предоставлении субсидии |  |
|  | Контрольное событие - отчет о целевом использовании субсидии | департамент информационной политики Приморского края | 31 декабря 2015 года; 31 декабря 2016 года; 31 декабря 2017 года |  | отчет о целевом использовании субсидии |  |
| 5.9. | Мероприятия по противодействию распространению наркотиков | департамент информационной политики Приморского края | 2013 | 2014 | снижение степени распространения наркотиков |  |
| 5.10. | Мероприятия по профилактике экстремизма и терроризма | департамент информационной политики Приморского края | 2013 | 2013 | снижение количества материалов с проявлением экстремизма и терроризма, повышение привлекательности службы в армии |  |
| 5.11. | Мероприятия по допризывной подготовке молодежи на территории Приморского края, в том числе: | департамент информационной политики Приморского края | 2013 | 2013 |  |  |
| 5.11.1. | Проведение краевого творческого конкурса среди средств массовой информации Приморского края на лучший материал, освещающий тему допризывной подготовки молодежи к службе в армии | департамент информационной политики Приморского края | 2013 | 2013 |  |  |
| 5.11.2. | Изготовление и размещение щитов наружной рекламы на тему военно-патриотического воспитания молодежи | департамент информационной политики Приморского края | 2013 | 2013 |  |  |
| 5.11.3. | Изготовление полиграфической продукции с изображением государственных символов Российской Федерации; изготовление информационных стендов военно-патриотической направленности | департамент информационной политики Приморского края | 2013 | 2013 |  |  |
| 5.12. | Мероприятия по профилактике правонарушений и борьбе с преступностью на территории Приморского края | департамент информационной политики Приморского края | 2013 | 2013 | снижение количества правонарушений на территории Приморского края |  |
| 5.13. | Обеспечение жителей Приморского края информацией о мероприятиях, проводимых органами исполнительной власти Приморского края и Администрацией Приморского края в честь праздничных дат Российской Федерации и Приморского края, о социально значимых мероприятиях, о мероприятиях, направленных на достижение общественно полезных целей, а также на обеспечение интересов государства | департамент информационной политики Приморского края | 2013 | 2016 | формирование положительного имиджа Администрации Приморского края и органов исполнительной власти Приморского края | количество проведенных информационных мероприятий; количество произведенных и размещенных интернет-баннеров; количество произведенных и размещенных социальных аудио- и видеороликов; количество баннеров социальной тематики, размещенных на объектах наружной рекламы в течение одного календарного месяца |
| 5.14. | Выполнение функций краевым государственным казенным учреждением Приморского края «Приморская реклама и информация» в сфере размещения и эксплуатации рекламных конструкций на территории Владивостокского городского округа, Артемовского городского округа, Шкотовского муниципального района и Надеждинского муниципального района | департамент информационной политики Приморского края | 2015 | 2017 | обеспечение исполнения полномочий департамента информационной политики Приморского края в сфере размещения и эксплуатации рекламных конструкций на территории Владивостокского городского округа, Артемовского городского округа, Шкотовского муниципального района и Надеждинского муниципального района | осуществление мониторинга мест установки и эксплуатации рекламных конструкций и средств размещения информации на территории Владивостокского городского округа, Артемовского городского округа, Шкотовского муниципального района и Надеждинского муниципального района на предмет выявления нарушений действующего законодательства о рекламе |
|  | Контрольное событие - подписание соглашения о предоставлении субсидии | департамент информационной политики Приморского края | 30 июня 2015 года |  | соглашение о предоставлении субсидии |  |