О реализации Федерального закона «О территориях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации».

Федеральный закон № 473-ФЗ «О территориях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации» (далее – Федеральный Закон) вступил в силу 30 марта 2015 года.

Данный Федеральный закон определил правовой режим новых экономических зон, меры государственной поддержки и порядок деятельности на данных территориях. Разработчиком закона выступило Минвостокразвития России.

Закон определяет ТОР как часть территории субъекта Российской Федерации на которой, в соответствии с решением Правительства, установлен особый правовой режим осуществления предпринимательской и иной деятельности в целях формирования благоприятных условий для привлечения инвестиций, обеспечения ускоренного социально-экономического развития и создания комфортных условий для обеспечения жизнедеятельности населения.

С момента вступления в силу Федерального Закона в Приморском крае была проделана масштабная работа, в том числе были внесены изменения в региональное и местное законодательства.

Уполномоченным федеральным органом по внесению предложений по созданию ТОР определено Министерство Российской Федерации по развития Дальнего Востока.

Взаимодействие с уполномоченным федеральным органом осуществляет отраслевой орган исполнительной власти Приморского края, определённый Губернатором Приморского края.

Постановлениями Правительства Российской Федерации в Приморском крае созданы три территорий опережающего социально-экономического развития (далее – ТОР):

-	Постановление Правительства РФ от 25.06.2015 № 629 «О создании территории опережающего социально-экономического развития «Надеждинская»;

-	Постановление Правительства РФ от 21.08.2015 № 878 «О создании территории опережающего социально-экономического развития «Михайловский»;

-	Постановление Правительства Российской Федерации от 28.01.2016 № 43 «О создании территории опережающего социально-экономического развития «Большой Камень».

Специализация ТОР «Надеждинская» – логистика и высокотехнологичные промышленные производства широкого профиля, в том числе легкая и пищевая промышленность, производство строительных материалов,  сборочные производства;

в  ТОР «Михайловский» – будут размещены современные агропромышленные производства с полным циклом переработки, хранения и эффективной логистики сельскохозяйственной продукции;

на территории ТОР «Звезда» и прилегающих площадках в бухте Большой Камень будет создана современная верфь «СК «Звезда», ориентированная на строительство судов любой сложности, характеристик и назначений, в том числе ранее не выпускаемых в России по причине существующих ограничений спусковых и гидротехнических сооружений.

Заключены соглашения о создании ТОР с муниципальными образованиями Приморского края:

соглашение от 19.10.2015 № 01-14/2015 «О создании на территории муниципальных образований Михайловский муниципальный район и Черниговский муниципальный район Приморского края ТОР «Михайловский»;

соглашение от 19.10.2015 № 01-15/2015 «О создании на территории муниципального образования Надеждинский муниципальный район Приморского края ТОР «Надеждинская»;

соглашение от 26.02.2016 № 01-2/2016 «О создании на территории городского округа Большой Камень Приморского края ТОР «Большой Камень».

Указанными документами предусмотрены обязательства Приморского края по финансовому обеспечению создания объектов инфраструктуры ТОР до 2017 года:

ТОР «Надеждинская»  – 1 986 100,0  тыс. рублей, в том числе 722,9 млн. рублей на строительство объектов дорожной инфраструктуры, 495, 0 млн. рублей – коммунальной;

ТОР «Михайловский» – 2 219,0 млн. рублей, в том числе  1 724,0 млн. рублей на строительство объектов дорожной инфраструктуры, 495,0 млн. рублей – коммунальной;

ТОР «Большой Камень» - 320,0 млн. рублей на строительство объектов жилищной инфраструктуры.

Обязательства Приморского края по финансовому обеспечению создания инфраструктуры ТОР «Надеждинская» и ТОР «Михайловский» осуществляются путем строительства Приморским краем объектов дорожной и коммунальной (водоснабжение и водоотведение) инфраструктуры.

Создание объектов инфраструктуры энерго- и газоснабжения осуществляется за счет средств федерального бюджета и внебюджетных источников.

Региональным законодательством резидентам ТОР установлены пониженные налоговые ставки по налогу на прибыль организаций, в части зачисляемой в краевой бюджет, и по налогу на имущество организаций (Закон Приморского края от 19.12.2013 N 330-КЗ «Об установлении пониженной ставки налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в краевой бюджет, для отдельных категорий организаций», Закон Приморского края от 28.11.2003 N 82-КЗ «О налоге на имущество организаций»).

Льгота по налогу на имущество составляет:

0 процентов - на пять лет с месяца, следующего за месяцем постановки указанного имущества на баланс организации;

0,5 процента - в течение последующих пяти лет с месяца, следующего за месяцем, в котором прекратила действие налоговая ставка.

Льгота по налогу на прибыль составляет:

0 процентов - в течение пяти налоговых периодов начиная с налогового периода, в котором в соответствии с данными налогового учета была получена первая прибыль от деятельности, осуществляемой при исполнении соглашений об осуществлении деятельности на территории опережающего

10 процентов - в течение следующих пяти налоговых периодов.

Хотелось бы подробнее остановиться на каждой ТОР в отдельности.

ТОР «Надеждинская»

Соглашение о создании ТОСЭР подписано 19.10.2015 года Министром Российской Федерации по развитию Дальнего Востока А.С. Галушкой, Губернатором Приморского края В.В. Миклушевским, а также главами муниципальных образований Приморского края, включая районы и поселения.

Указанное соглашение предусматривает:

обязательства Минвостокразвития России и Администрации Приморского края по финансовому обеспечению строительства инфраструктуры общей стоимостью 3 972,2 млн. рублей в пропорции 50/50                  (1 986,1 млн. рублей/1 986,1 млн. рублей);

обязательства сторон в течение 60 дней с момента заключения Соглашения (до 19 декабря 2015 года) определить:

-	перечень объектов инфраструктуры, подлежащих строительству, их предельную стоимость, сроки, объем и источники финансирования;

-	порядок владения пользования и распоряжения созданным имуществом.

-	порядок владения пользования и распоряжения созданным имуществом после прекращения существования ТОСЭР.

Также соглашением предусмотрены обязательства о передаче управляющей компании в течение 45 дней полномочий по управлению и распоряжению земельными участками и иными объектами недвижимости, находящимися в государственной и муниципальной собственности и расположенными на территории ТОСЭР.

По информации департамента земельных и имущественных отношений Приморского края, на территории ТОСЭР земельные участки и иные объекты недвижимости, планируемые к передаче из собственности Приморского края в собственность (аренду) управляющей компании отсутствуют.

В рамках проработки вопроса о передаче земельных участков в собственность управляющей компании достигнуто решение о передаче земельных участков площадью 806,8 га под формирование ТОСЭР из частной собственности компании ООО «Инком-ДВ» в федеральную собственность. Ответственные за передачу – Минвостокразвития России.

В рамках работы по созданию инфраструктуры ТОСЭР Администрацией Приморского края совместно с Минвостокразвития России согласован перечень объектов инфраструктуры ТОСЭР, объем, источники и порядок финансирования их строительства.

Обязательства Приморского края по финансовому обеспечению создания инфраструктуры ТОСЭР будут исполнены путем строительства Приморским краем объектов дорожной и коммунальной (водоснабжение и водоотведение) инфраструктуры.

Создание объектов инфраструктуры энерго- и газоснабжения планируется за счет средств федерального бюджета и внебюджетных источников (ПАО «Газпром»).

В 2015 году Администрацией Приморского края организована работа по строительству инфраструктуры ТОСЭР.

В соответствии с решением Губернатора Приморского края                        В.В. Миклушевского реализация мероприятий по строительству инфраструктуры ТОСЭР осуществляется методом проектного управления в органах исполнительной власти Приморского края.

Директор (Первый вице-губернатор Приморского края В.И. Усольцев) и руководитель проекта (и.о. директора департамента промышленности Приморского края С.Р. Ковалёв);

В рамках работы по подготовке проектных документов определен руководитель проекта «Создание объектов инфраструктуры территории опережающего социально-экономического развития «Надеждинская»» (далее – Проект), разработаны паспорт и команда Проекта, а также утверждены план контрольных событий Проекта, план-график Проекта и «Перечень объектов инфраструктуры ТОСЭР «Надеждинская», подлежащих строительству и реконструкции, их предельная стоимость, сроки, объем, источники и порядок осуществления их финансирования, порядок эксплуатации объектов инфраструктуры ТОСЭР «Надеждинская», порядок владения, пользования и распоряжения имуществом после прекращения существования ТОСЭР «Надеждинская»».

Дорожная инфраструктура ТОСЭР «Надеждинская».

С целью создания дорожной инфраструктуры ТОСЭР «Надеждинская» предусмотрено строительство автомобильной дороги Зима Южная - Раздольное - Хасан на участке Зима Южная - Новый - Де-Фриз в Приморском крае.

Согласно оперативному плану реализации Проекта в настоящее время  выполнены следующие мероприятия:

Разработаны проекты планировки, получены положительные заключения государственной экспертизы на проектную документацию и результаты инженерных изысканий, а также заключение о достоверности сметной стоимости.

Разработана и утверждена проектно-сметная документация по проекту (приказ департамента дорожного хозяйства Приморского края от 11.09.2015 №107-ОД.);

Заключен государственный контракт на строительство от 15.08.2016 года.

Получено разрешение на строительство от 07.10.2016 года.

Общая стоимость выполненных работ составила 19,8 млн. рублей.

Коммунальная инфраструктура ТОСЭР «Надеждинская».

С целью создания коммунальной инфраструктуры ТОСЭР предусмотрено  строительство магистрального водовода, строительство магистральной канализации, канализационно-насосной станции и строительство станции обезжелезивания воды.

Проектирование и строительство объектов коммунального хозяйства осуществляется с привлечением КГУП «Примводоканал».

В 2015 году указанной организацией проведены землеустроительные работы, разработана проектно-сметная документация, получены положительные заключения инженерных изысканий. Стоимость выполненных работ составила 8,74 млн. рублей.

Согласно оперативному плану реализации Проекта в настоящее время  выполнены следующие мероприятия:

Выполнен проект планировки территории (утвержден распоряжением                от 09.03.2016 № 70-ра – в отношении водовода, распоряжением от 09.03.2016 № 71-ра – в отношении канализации и устройства КНС).

Получено положительное заключение проектно-сметной документации.

Заключен государственный контракт на выполнение строительных работ от 15.08.2016 года.

Ответственным исполнителем мероприятия направлены извещения в Минвостокразвития России о начале строительства объектов водопроводно-канализационного хозяйства с приложением необходимых документов. В проектных документах, выполненных ООО «РП МСП» (г. Находка), выявлены недостатки, которые привели к дополнительным неучтенным работам (в адрес указанной организации направлены запросы на внесение изменений в проектную документацию).

Заключен контракт на выполнение комплекса проектно-сметных работ по строительству станции обезжелезивания воды от 30.09.2016 года.

Согласно договора подряда № 249/16 от 30.09.2016 года окончание работ не позднее 70 календарных дней с момента начала работ, включая время, необходимое на получение положительного заключения государственной экспертизы.

По информации управляющей компании по состоянию на 21.10.2016 года  подписаны 12 соглашений с резидентами ТОСЭР.

ТОР «Михайловский»

Решение о создании ТОР «Михайловский» принято постановлением Правительства Российской Федерации от 21.08.2015 года № 878.

Министром Российской Федерации по развитию Дальнего Востока

А.С. Галушкой, Губернатором Приморского края В.В. Миклушевским, а также главами муниципальных образований Приморского края, включая районы

и поселения, подписано соглашение о создании ТОР «Михайловский»

от 19.10.2015 года.

Указанное соглашение предусматривает финансовые обязательства Администрации Приморского края по созданию объектов инфраструктуры

ТОР на сумму 2,219 млрд. рублей, в т.ч.:

2015 год – 29,22 млн. рублей (исполнено в полном объеме);

2016 год – 651,38 млн. рублей (включено в краевой бюджет на 2016 год);

2017 год – 1538,4 млн. рублей (предусмотрены государственными программами Приморского края, учтены в проекте краевого бюджета);

В соответствии с соглашением Администрацией Приморского края переданы земельные участки общей площадью 2077,079 тыс. кв. м. управляющей компании - АО «Корпорация развития Дальнего Востока»

под создание ТОР «Михайловский» (распоряжение департамента земельных и имущественных отношений Приморского края от 26 ноября 2015 года №60-р «О передаче акционерному обществу «Корпорация развития Дальнего Востока» в собственность земельных участков с кадастровыми номерами 25:09:000000:195 и 25:09:320501:46 из собственности Приморского края»).

Дополнительным соглашением № 1 от 24 марта 2016 года к Соглашению о создании ТОР «Михайловский» от 19.10.2016 № 01-14/2015 утвержден «Перечень объектов инфраструктуры ТОР «Михайловский», подлежащих строительству, реконструкции и (или) эксплуатации (ремонту), их предельная стоимость, сроки, объем, источники и порядок осуществления их финансирования, порядок эксплуатации объектов инфраструктуры

ТОР «Михайловский», порядок владения, пользования и распоряжения имуществом после прекращения существования ТОР «Михайловский».

В соответствии с принятыми обязательствами Администрация Приморского края обеспечивает строительство дорожной и коммунальной (водоснабжение и водоотведение) инфраструктуры.

Создание объектов инфраструктуры энерго- и газоснабжения ведется

за счет средств федерального бюджета и внебюджетных источников

(ПАО «Газпром»).

В соответствии с решением Губернатора Приморского края

реализация мероприятий по созданию ТОР осуществляется в проектном формате.

В рамках мероприятий по подготовке проектных документов:

09.11.2015 года утверждена команда проекта (актуализирована с учетом кадровых изменений 19.07.2016);

30.12.2015 года назначены директор (вице-губернатор Приморского края С.П. Сидоренко) и руководитель проекта (директор департамента сельского хозяйства и продовольствия Приморского края Д.Ю. Бочкарев);

утвержден план-график проекта – детальный календарный план выполнения работ по проекту (актуализирован 29.06.2016 года).

В настоящее время мониторинг исполнения мероприятий по созданию ТОР «Михайловский» осуществляется в государственной информационной системе «Управление проектами в Приморском крае».

Согласно оперативному плану реализации Проекта в настоящее время выполнены следующие мероприятия:

Дорожная инфраструктура ТОР «Михайловский».

«Строительство автомобильной дороги Хабаровск - Владивосток - Меркушевка на участке км 0 - км 6,4 в Приморском крае».

Проектно-сметная документация разработана и согласована с якорным резидентом (ООО «Мерси трейд»), заказчиком (департамент транспорта и дорожного хозяйства Приморского края) и передана на государственную экспертизу. Плановый срок получения положительного решения экспертизы – ноябрь 2016 года.

Отставание от плана-графика проекта составляет 149 дней. Причина отставания - односторонний отказ проектной организации

ООО «ТЭС-Стройпроект» (г. Санкт-Петербург) от исполнения обязательств

по заключенному контракту на проведение инженерных изысканий и разработку проектной документации. В связи, с чем в августе 2016 года заключен новый контракт с ООО «ПримПроект» на продолжение проектных работ. Вместе с тем, ввод объекта в эксплуатацию планируется в установленный срок – IV квартал 2017 года.

Строительство автомобильной дороги Михайловка - Турий Рог - Некруглово на участке км 0 - км 2,5 в Приморском крае.

Утверждена документация по планировке территории объекта (распоряжение Администрации Приморского края от 05.07.2016 № 293), получено положительное заключение государственной экспертизы

проектно-сметной документации, закончена разработка аукционной документации на заключение контракта на строительство. На ноябрь 2016 года планируется определение подрядчика и заключение контракта.

В настоящее время для получения разрешения на строительство требуется заключить соглашение с АО «Корпорация развития Дальнего Востока» на использование департаментом транспорта и дорожного хозяйства Приморского края земельных участков под объект строительства

(запрос от 03.10.2016 № 16-9443).

Отставание от плана-графика проекта составляет 41 день. Причина отставания – длительное согласование проектных решений (прохождение оси трассы) ключевым инвестором ООО «РУСАГРО-Приморье»,

КГУП «Приморский водоканал», АО «ДРСК».

Вместе с тем, ввод объекта в эксплуатацию планируется в установленный срок – IV квартал 2017 года.

Ремонт 28,51 км существующих дорог общего пользования регионального значения в направлении от а/д общего пользования регионального значения Михайловка - Турий Рог.

Отставание от плана-графика проекта составляет 150 дней. Причина отставания в том, что вместо двух запланированных контрактов

на 2016 и 2017 гг. заключен один государственный контракт на ремонт автомобильных дорог в 2016 и 2017 гг. соответственно.

Сократить отставание планируется за счет сроков, предусмотренных в 2017 году на заключение государственного контракта. Таким образом, ввод объекта в эксплуатацию планируется в установленный срок – IV квартал 2017 года.

Строительство автомобильных дорог от дорог регионального значения до границ земельных участков ООО «РусАгро-Приморье» (1,1 км, 1,0 км, 1,05 км, 1,1 км, 0,9 км).

Заключен государственный контракт на разработку проектно-сметной документации.

Отставание проекта от плана-графика нет (опережение на 20 дней).

Строительство автомобильных дорог вдоль границ земельных участков ООО «РусАгро-Приморье» (0,9 км, 2,1 км, 1,6 км, всего 4,6 км - 4 категории).

Заключен государственный контракт на разработку проектно-сметной документации.

Отставание от плана-графика проекта нет (опережение на 20 дней).

Коммунальная инфраструктура ТОР «Михайловский»:

Проектно-сметная документация разработана, проходит согласование

у заказчика КГУП «Приморский водоканал» (даны замечания по доработке проектно-сметной документации). В ноябре 2016 года планируется подача документации на прохождение государственной экспертизы.

Отставание проекта от плана-графика нет.

По информации управляющей компании (АО «Корпорация развития Дальнего Востока») по состоянию на 21.10.2016 года подписаны 6 соглашений с резидентами ТОР, 5 соглашений находятся в стадии подписания, 9 соглашений направлены на доработку.

ТОР «Большой Камень»

Решение о создании ТОР «Большой Камень» принято постановлением Правительства Российской Федерации от 27.01.2016 года № 43.

Подписано трехстороннее соглашение между Министерством развития Дальнего Востока Российской Федерации, Администрацией Приморского края и Администрацией г. Большой Камень о создании ТОСЭР «Большой Камень», определяющее права и обязанности сторон, порядок и источники финансирования создания инженерной, транспортной и иной инфраструктуры на территории ТОСЭР.

Органами исполнительной власти Приморского края согласован представленный администрацией ГО Большой Камень перечень кадастровых кварталов для расширения ТОСЭР «Большой Камень».

В настоящее время на согласовании в Администрации края находится дополнительное соглашение, утверждающее перечень объектов инфраструктуры ТОСЭР «Большой Камень», подлежащих строительству и реконструкции, их предельную стоимость, объём, сроки, источники и порядок осуществления их финансирования за счет средств федерального бюджета, консолидированного бюджета Приморского края и внебюджетных источников, а также план-график реализации мероприятий по созданию инфраструктуры на территории опережающего развития «Большой Камень».

В рамках реализации проекта по строительству жилых домов в г. Большой Камень во исполнение Поручения Президента РФ от 21.09.2015 года №пр-1919 (п. 8) планируется строительство жилых домов на 750 квартир.

В частности на территории микрорайона «Шестой» (земельный участок площадью 59 177 кв. м с кадастровым номером 25:36:010201:16155), в рамках утвержденной концепции, АО «Корпорация развития жилищного строительства» (далее – АО «КРЖС») планируется строительство 13-ти трехэтажных жилых домов. В каждом доме планируется 29 квартир, в  т. ч.

1-но комнатных – 8 шт.,

2-х комнатных квартир 15 шт.,

3-х комнатных квартир – 6 шт.

Площадь квартир в каждом доме – 1 549 кв. м.

Таким образом, в результате реализации проекта на земельном участке, предоставленном АО «КРЖС» в субаренду для осуществления деятельности по строительству жилья для сотрудников СК «Звезда», будут построены жилые дома на 377 квартир.

Вопрос о выделении земельного участка для строительства жилых домов на оставшиеся 373 квартиры находится в разработке.

Финансирование данного проекта планируется за счет предоставления денежных средств:

Администрацией Приморского края путем выделения бюджетных инвестиций АО «Корпорация развития жилищного строительства» (320 млн. рублей)

АО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» (1 213,507 млн. рублей) путем предоставления кредита.

В настоящее время АО «КРЖС» заключены договор на проектные (изыскательские) работы от 27.09.2016 года с АО «Приморгражданпроект» на выполнение проектно – изыскательских работ по разработке документации по планировке территории объекта «Группа  жилых домов в г. Большой Камень. Площадка «Шестой микрорайон», договор на проектные (изыскательские) работы от 27.09.2016 года с АО «Приморгражданпроект» на выполнение проектно – изыскательских работ по разработке документации на строительство группы жилых домов I этапа строительства в г.Большой Камень. Площадка «Шестой микрорайон», состоящую из 6-ти односекционных трехэтажных жилых домов.

27.09.2016 года в адрес АО «Корпорация развития Дальнего Востока» направлена Заявка на утверждение проекта технического задания на разработку документации  по планировке территории объекта «Группа  жилых домов в г. Большой Камень. Площадка «Шестой микрорайон».

По состоянию на 1 ноября 2016 года подписано 23 соглашения с  резидентами ТОР в Приморском крае.

Суммарный заявленный объем инвестиций составляет 202,6 млрд. рублей, из которых 1,345 млрд. иностранные инвестиции (КНР).

Общее количество создаваемых рабочих мест - 10423.

По информации УФНС Приморского края в 2016 льготой по налогу на имущество воспользовалась 1 организация, по налогу на прибыль – 2 организации.