О готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса КГУП «Примтеплоэнерго» к осенне-зимнему отопительному периоду 2016-2017 годов. РФ в ДФО

При подготовке к отопительному периоду  были выполнены ремонтно-восстановительные работы  по всем эксплуатируемым КГУП «Примтеплоэнерго» объектам теплоснабжения (467 котельных, 1010 пог. км тепловых сетей), в том числе:

Замена котельного оборудования – 16 ед,

Замена тягодутьевого оборудования – 25 ед,

Замена насосного оборудования – 127 ед,

Заменено 9,5 погонных км тепловых сетей.

Также проведена профессиональная подготовка и повышение квалификации 1620 рабочих основных профессий,  проведено обучение и проверка знаний  1651  руководителей и специалистов  в области промышленной, энергетической, пожарной и  экологической безопасности, а также охраны труда.

Отопительный сезон  от котельных эксплуатируемых предприятием начат в период с 04 по 30 октября в соответствии со сроками установленными главами  муниципальных образований.

На все  котельных обеспечивающие теплоснабжение  население и других потребителей  получены  Акты готовности.

С 15 сентября организована  работа « Call-центра»  предприятия, любой абонент может сообщить о  вопросам по многоканальному телефону - 8 800 250 39 97, работающему в круглосуточном режиме.

Также информация о возникновении нештатных ситуаций поступает на диспетчерские службы филиалов и центральную диспетчерскую службу дирекции, работающие в круглосуточном режиме.

Локализация и устранение нештатных ситуаций осуществляется аварийно-восстановительными формированиями. На предприятии создано 26 аварийно-технических команд, из расчета по одной на каждый тепловой район. В состав аварийно-технических команд входят по одной группе механизации работ, укомплектованной инженерной и специальной техникой для обеспечения аварийно-восстановительных работ, и ремонтно-восстановительные бригады по ремонту котельного оборудования, тепловых трасс, оборудования электро- и водоснабжения. Общее количество ремонтно-восстановительных бригад – 112 ед. Общее количество личного состава и техники, входящих в аварийно-восстановительные формирования составляет:

- личного состава – 877 чел.,

- техники               - 222 ед.

Аварийно-восстановительные формирования полностью укомплектованы всем необходимым для производства работ по устранению аварий на объектах эксплуатируемых предприятием.

Кроме того, на предприятии создан аварийный запас оборудования, трубной продукции, запорной арматуры, необходимых для устранения нештатных ситуаций,. аварийный запас сосредоточен на складах филиалов (для максимального приближения к местам возможных аварий) и на центральном складе предприятия в с. Вольно-Надеждинское.

Котельные оборудованы вторыми вводами, либо имеют резервные источники питания или оборудованы местами подключения передвижных дизельных генераторов.

Укомплектованность передвижными автономными источниками электропитания для ведения аварийно-восстановительных работ и подключения социально-значимых объектов составляет 30 ед. Общее количество резервных дизельных электростанций на объектах, эксплуатируемых предприятием - 292 единицы.

В период подготовки к отопительному сезону было проведено 3 тактико-специальных учения по вопросам организации работ по ликвидации аварий на объектах теплоснабжения, к которым привлекались аварийные формирования всех филиалов предприятия, кроме того, по темам, рекомендованным Департаментом ЖКХ и ТР по планам директоров филиалов были проведены противоаварийные тренировки со всем техническим персоналом филиалов.

На сегодняшний день  имеющиеся запасы и отгруженные в адрес предприятия топлива позволяют обеспечить теплоснабжение в течении 25 дней.

На сегодняшний день с участием Администрации Приморского края решаются вопросы по поставки угля на котельные предприятия, наиболее остро стоит вопрос обеспечения поставок мазута.  В настоящее время возник острый дефицит в поставках мазута топочного необходимого для отопления жилого фонда Приморского края. Рыночная цена также выросла в среднем на 4100 рублей за тонну в течение двух месяцев. Данная ситуация связана с недостатком  топливного ресурса на  внутреннем рынке нефтепродуктов, сформированного в связи с приоритетной реализацией нефтезаводами топлива на экспорт, а также остановкой Ангарского нефтеперерабатывающего завода на профилактические работы.

В 2015-2016 годах предприятием проводится работа, направленная на улучшение экономических показателей предприятия и максимальному снижению влияние кредиторской задолженности, накопленной в прошлые годы, на работу предприятия.

В результате в 2016 году предприятие прекратило генерировать убытки, за 9 месяцев 2016 года получена чистая прибыль – 593,9 млн. рублей

Основная  часть  ранее накопленной кредиторской задолженности приходится на долги:

Поставщикам за мазут – 2 662,3 млн. руб.,  в том числе в  октябре 2016г. заключено дополнительное соглашение с ПАО «Газпром нефть» о реструктуризации задолженности в размере 2 001,7 млн. руб. с декабря 2016г. по август 2019г.

Кредиты и займы – 819,1 млн. руб., из них 367 млн. рублей по кредиту полученном в 2010 году от Администрации Приморского кая.

Поставщикам угля – 339,9 млн. руб., подписан  график погашения задолженности с АО «Приморскуголь»

Поставщикам за электроэнергию – 325,6 млн. руб., подписан  график погашения задолженности перед ПАО « ДЭК»

Поставщикам за тепловую энергию – 183,1 млн. руб.,

Поставщикам и подрядчикам за ремонты, материалы и оборудование – 303,6 млн. руб.

Одним из источников погашения кредиторской задолженности являются заемные средства в виде краткосрочных и долгосрочных кредитов. За период с 2015 года кредитный портфель предприятия снизился на 869,8 млн. руб. В 2015г. в раз проводились запросы предложений на привлечение кредитных ресурсов от 50 млн. руб. до 500 млн. рублей. В результате удалось привлечь только краткосрочный кредит на сумму 350 млн. рублей. В 2016 года неоднократно направлялись заявки в кредитные организации для привлечения заемных средств; в августе и октябре размещались запросы предложений на оказание финансовых услуг по открытию кредитной линии с лимитом 1,5 млрд. руб., которые были признаны не состоявшимся, по причине отсутствия заявок.  В сложившейся ситуации Коммерческие банки готовы рассмотреть вопрос кредитования предприятия, только при условии предоставления государственной гарантии Администрации Приморского края.

Главные усилия предприятия направленны на  взыскание задолженности потребителей. Дебиторская задолженность всех категорий потребителей по состоянию на 01.11.2016г. составляет 2 633 млн.руб. По сравнению с началом года удалось сократить дебиторскую задолженность на 464 млн.руб., в том числе по населению на 237 млн.руб.

Взыскание дебиторской задолженности на предприятии осуществляется в досудебном и судебном порядке. Досудебная работа включает в себя:

•	автодозвон

•	направление  квитанций на красной бумаге абонентам, которые имеют задолженность за предоставленные услуги свыше 6 мес.

•	направление квитанций на оплату долга с приложением копий исполнительных листов

•	выпуск квитанций по пене

•	заключение соглашений о рассрочке платежа

•	ежемесячное направление списков должников, проживающих в муниципальных квартирах, на межведомственные  комиссии, организованные  при администрациях муниципальных образований

•	работа с муниципальными образования по выселению должников из муниципальных квартир

•	ограничение и отключение должников от услуг горячего водоснабжения и водоотведения.

Кроме этого, на предприятии регулярно проводятся поощрительные акции для потребителей:

- списание пени при погашении задолженности проводится ежегодно в январе

- дважды был проведен розыгрыш сертификатов на получение бесплатной услуги отопления. В 2014 году  было разыграно 2 сертификата, в 2015 году  – 26.

- впервые в этом году проведена акция «скидка за аванс», которая дала возможность гражданам при внесении авансового платежа в межотопительный период получить скидку на оплату услуг предприятия

- в октябре стартовала акция «с автоплатежом дешевле», которую предприятие проводит совместно с ПАО «Сбербанк». Суть акции состоит в том, что гражданам предлагается подключить услугу автоплатеж, предоставляемую Сбербанком, осуществить с его помощью оплату услуг Примтеплоэнерго и получить скидку в размере 10% на оплату услуг предприятия. Акция продлится в течение 4 квартала.

Из общей суммы дебиторской задолженности населения в сумме 2 222 млн.руб. в судебном и исполнительном производстве находится 1 678 млн.руб, что составляет 75% от всей суммы задолженности. По состоянию на 01.11.2016г. в службе судебных приставов на исполнении находятся исполнительные листы на сумму 991 млн.руб. С начала года средние ежемесячные поступления в рамках исполнительного производства составляют 11,6 млн.руб.

Между тем, у предприятия существует проблемная дебиторская задолженность, с взысканием которой на сегодняшний день возникают трудности. К таким потребителям относятся:

- предприятия министерства обороны, задолженность которых на 01.11.2016г. составляет 76 млн.руб., в том числе:

- АО «РЭУ», занимавшееся обеспечением коммунальными услугами воинских частей, на 01.11.2016г. составляет 51,1 млн. руб., которая находится в исполнительном производстве. Долг на сумму 37,1 млн. руб. (период январь 2014г. – март 2014г.) включен в реестр требований в рамках дела о банкротстве  АО «РЭУ».

-АО «Славянка» (предприятие осуществляло обеспечение коммунальными услугами жилого фонда Министерства обороны) . Задолженность на 01.11.2016г. составляет 8,2 млн. руб., взыскана в судебном порядке, исполнительные листы направлены для принудительного взыскания.

На сегодняшний день деятельность данных предприятий прекращена и для обеспечения коммунальными ресурсами объектов Минобороны создана аналогичная организация АО «ГУ ЖКХ», ООО «ГУ ЖФ» и ФКУ «ОСК» На 01.11.2016г. задолженность этих организаций составляет 15 млн. руб.

- Учреждения и организации, финансируемые из бюджетов муниципальных образований, задолженность которых на 09.11.2016г. составляет 180 млн.руб. Самыми крупными неплательщиками являются: ГО Спасск-Дальний – 56,7 млн.руб., Кировский МР – 40,3 млн.руб., Лесозаводский

Уровень сбора за 10 месяцев 2016г. по всем категориям потребителей составил 99,07%, что на 1,6% выше, чем за аналогичный период прошлого года. По населению уровень сбора также имеет положительную динамику и составляет 96,97%.