Информация

к заседанию комитета по экономической политике и собственности Законодательного Собрания Приморского края

«О работе фонда капитального ремонта многоквартирных домов Приморского края»

- Организация системы капитального ремонта

В 2012 году в Жилищный кодекс Российской Федерации были внесены изменения (Федеральным законом от 25.12.2012 № 271-ФЗ), которые создали новые механизмы организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.

В целях организации своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Приморском крае в 2013 году разработана система капитального ремонта.

В рамках данной системы для обеспечения своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Приморского края в декабре 2013 года создан Региональный оператор - Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Приморского края (далее –Фонд).

Учредителями Фонда от имени Приморского края являются департамент по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края и департамент земельных и имущественных отношений Приморского края.

Органами управления Фонда в соответствии с Уставом являются:

-Правление;

-Генеральный директор;

-Попечительский совет в состав, которого входят депутаты Законодательного Собрания Приморского края, представители органов местного самоуправления Приморского края, представители органов исполнительной власти Приморского края, представители Общественного экспертного совета по обеспечению качественным жильем в Приморском крае, представитель Общественной палаты Приморского края.

В соответствии со статьей 178 Жилищного кодекса РФ 18 февраля 2014 года приступил к работе Региональный оператор - Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Приморского края.

За этот период в рамках закона «О Системе капитального ремонта многоквартирных домов в Приморском крае» от 7 августа 2013 года № 227-КЗ создана система капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах  Приморского края.

Информационная кампания, направленная на разъяснение жителям края новой системы капитального ремонта многоквартирных домов, а также роли регионального оператора ведется постоянно.

Разработана система бизнес–процессов регионального оператора по обеспечению обязательств проведения капитального ремонта в многоквартирных домах и определены исполнители соответствующих Регламентов.

Внедрены контроль внутренней деятельности регионального оператора и система целевых показателей оценки результативности деятельности Регионального оператора. Данная система позволяет  администрировать текущую деятельность, постоянно мониторить исполнение годового плана работ по реализации программы капитального ремонта и обеспечивать контроль исполнения отделами процедур регламентов бизнес-процессов.

- Реализация региональной программы капитального ремонта

В региональную программу ремонта МКД на период 2014 – 2043 годов, по результатам мониторинга технического состояния включено 11 250 домов.

Согласно утверждённому краткосрочному плану реализации региональной программы на 2015 – 2016 годы, запланировано проведение капитального ремонта 797 МКД в 40 муниципальных образованиях, в том числе:

- В 2015 году: 297 МКД в 32 муниципальных образованиях;

- В 2016 году: 500 МКД в 40 муниципальных образованиях.

Из 297 домов, запланированных к капитальному ремонту в 2015 году:

- В 14 домах собственники формируют фонд капитального ремонта на специальных счетах, и выполняли капитальный ремонт самостоятельно.

Из них:

- По 10 домам собственники, которых формируют фонд капитального ремонта на специальных счетах капитальный ремонт в 2015 году не выполнен (Светлогорское сельское поселение Пожарского муниципального района).

- По 4 домам капитальный ремонт выполнен в рамках участия в муниципальной программе администрации города Владивостока.

- По 11 домам исполнителем региональной программы капитального ремонта являлись органы местного самоуправления (Владивостокский ГО, Артёмовский ГО – по решению суда);

- По 272 домам исполнителем региональной программы капитального ремонта являлся Региональный оператор, в том числе по видам работ:

- ремонт крыш                                               167 МКД;

- ремонт фасадов                                            98 МКД;

- ремонт подвальных помещений                  22 МКД;

- ремонт (замена) лифтового оборудования  30 МКД;

- ремонт внутренних инженерных систем отопления, электроснабжения, водоотведения, газоснабжения, в т.ч. установка общих домовых приборов учета                                                      152 МКД.

По состоянию на 01.01.2016 г. региональным оператором завершен капитальный ремонт многоквартирных домов 2015 года, комиссией принято - 272 МКД.

Из 500 домов, запланированных к капитальному ремонту в 2016 году:

- По 1 дому собственники формируют фонд капитального ремонта на специальном счете, и выполняют капитальный ремонт самостоятельно (Владивостокский ГО –  1 МКД);

- По 7 домам исполнителем региональной программы капитального ремонта являются органы местного самоуправления (Владивостокский ГО -5, Артёмовский ГО- 2);

По 492 домам исполнителем региональной программы капитального ремонта является региональный оператор, в том числе по видам работ:

- ремонт крыш                                              289 МКД;

- ремонт фасадов                                          105 МКД;

- ремонт подвальных помещений                14 МКД;

- ремонт (замена) лифтового оборудования 60 МКД;

- ремонт внутренних инженерных систем отопления, электроснабжения, водоотведения, газоснабжения 218 МКД.

По состоянию на 01.12.2016 г. региональным оператором завершен капитальный ремонт 391 многоквартирного дома 2016 года.

В 34 из 40 муниципальных образований исполнение региональной программы капитального ремонта 2016 года завершено в полном объеме. Завершается ремонт в г. Владивостоке, г. Уссурийске, г. Артеме, г. Фокино, Дальнегорске, Приморском городском поселении.

Финансовые обязательства и финансовые ресурсы для проведения капитального ремонта сбалансированы с учетом возможности формирования и использования средств в пределах одного муниципального образования. Источник финансирования  – средства собственников помещений.

Вместе с тем,  в соответствии с частью 4 статьи 23 Закона Приморского края от 07.08.2013 № 227-КЗ «О системе капитального ремонта многоквартирных домов в Приморском крае» (далее – Закон) установлено, что средства, полученные региональным оператором от собственников помещений в одних многоквартирных домах, формирующих фонды капитального ремонта на счете, счетах регионального оператора, могут быть использованы на возвратной основе для финансирования капитального ремонта в других многоквартирных домах, собственники помещений, в которых также формируют фонды капитального ремонта на счете, счетах этого же регионального оператора. При этом использование средств допускается только при условии, если указанные многоквартирные дома расположены на территории одного муниципального образования.

Согласно краевому закону региональная программа включает перечень всех многоквартирных домов в Приморском крае, за исключением многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу, а также домов, имеющих менее трех квартир.

С учетом того, что на территории ряда городских (сельских) поселений Приморского края расположено небольшое количество многоквартирных домов (далее – МКД) с небольшим количеством жителей (Краснояровское сельское поселение – 1 МКД, Игнатьевское сельское поселение – 1 МКД, Хасанское городское поселение – 4 МКД, Посьетское городское поселение – 11 МКД), а также учитывая стоимость капитального ремонта и полноту поступлений взносов на капитальный ремонт собственников помещений в многоквартирном доме, реализация региональной программы капитального ремонта на территории таких городских (сельских) поселений в предусмотренные региональной программой сроки становится крайне затруднительной, а порой и невозможной.

Также, эффективность региональной программы зависит не только от уровня организации и исполнительности регионального оператора, но и от качества самой программы.

Ключевой фактор, препятствующий эффективной реализации программы -  недостоверность информации о состоянии жилищного фонда, его технических характеристик.

Это приводит к тому, что перечень домов в программе по конкретному году реализации, не всегда действительно отражает необходимость и очередность ремонта. Данное обстоятельство выявляется региональным оператором на этапе подготовки к проведению капитального ремонта и изготовления ПСД, что приводит к потере времени, ресурсов и корректировки краткосрочных планов.

- Формирование фонда капитального ремонта

Постановлением Администрации Приморского края от 18 ноября 2013 года №411-па « Об установлении минимального размера взноса на капитальный ремонт на 2014-2016 годы» установлен минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в расчете на один квадратный метр общей площади жилого (нежилого) помещения –                  6, 57 руб/кв.м. в месяц.

За 11 месяцев 2016 года собрано взносов на капитальный ремонт в размере 1,47 млрд. руб.

Процент собираемости взносов с вырос с 45% в октябре 2014 г до 88% в конце 2015 года.

В конце 2015 г - начале 2016 года наблюдалось резкое снижение платежной дисциплины с 83% - в конце 2015 г до 72% в январе 2016 г, что было связано с широко освещенной в СМИ информацией о неконституционности сборов за капитальный ремонт и задержкой в принятии краевого закона о компенсационных выплатах пенсионерам, достигших 70,80-летнего возраста.

После спада в начале 2016 г. собираемость постепенно восстанавливается. В сентябре 2016 года собираемость составила - 84%.

Динамика собираемости взносов в представлена в таблице:

| 2014 г |  | 2015 г |  | 2016 г |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| январь | - | январь | 75,2% | январь | 71,8% |
| февраль | - | февраль | 77,2% | февраль | 70,4% |
| март | - | март | 78,8% | март | 73,3% |
| апрель | - | апрель | 84,9% | апрель | 79,0% |
| май | - | май | 80,7% | май | 72,9% |
| июнь | - | июнь | 83,6% | июнь | 81,9% |
| июль | - | июль | 77,0% | июль | 84,6% |
| август | - | август | 72,2% | август | 80,1% |
| сентябрь | - | сентябрь | 82,2% | сентябрь | 84,4% |
| октябрь | 44,7% | октябрь | 88,4% | октябрь | 78,4%* |
| ноябрь | 68,4% | ноябрь | 87,6% | ноябрь |  |
| декабрь | 51,2% | декабрь | 82,9% | декабрь |  |
| Итого 2014 г | 54,9% | Итого 2015 г | 80,8% | Итого 10 мес. 2016 г | 77,7% |
| Средняя собираемость за весь период реализации программы 76,8% |  |  |  |  |  |

* взносы уплаченные сособственниками за октябрь 2016 г еще в процессе поступления от платежных агентов

Анализ поступления взносов в период начала реализации программы капитального ремонта по настоящий момент позволяет сделать вывод о том, что платежная дисциплина в городских округах выше чем в городских поселениях, в городских поселениях - выше чем сельских поселениях:

| Вид муниципальных образований | Средняя собираемость с 01.10.2014 по 30.11.2016 |
| --- | --- |
| Городские округа | 78% |
| Городские поселения | 75% |
| Сельские поселения | 72% |

Полная информация о собираемости в разрезе муниципальных образований, достигнутой с начала реализации программы по настоящее время представлена в Приложении 1.

Собираемость платежей за помещения, принадлежащие органам местного самоуправления, составляет 85%.

Информация о собираемости взносов за помещения, принадлежащие органам местного самоуправления представлена в Приложении 2.

Наиболее проблемной категорией собственников с точки зрения платежной дисциплины являются организации и учреждения имеющие помещения в федеральной собственности, в первую очередь Министерство обороны РФ.

Собираемость в целом по помещениям федеральной собственности составляет 14,6%, в том числе по помещениям Министерства обороны РФ - 0%.

В целях повышения уровня собираемости взносов на капитальный ремонт Фондом ведется претензионно-исковая работа, информация о которой представлена в Приложении 3.

____________________________________________________